**Перечень**

**ремонтных работ в учреждениях сферы культуры**

**городского округа Павловский Посад Московской области**

**на 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  учреждения | Адрес | Вид ремонтных работ | Источник финансирования | Сроки выполнения  (год, квартал) |
| 1 | МУК «Павлово-Посадский музейно-выставочный комплекс»  (ППИХМ) | г. Павловский Посад,  ул. Большая Покровская, д.38 | Частичный ремонт кровли (над помещением центрального входа).  Косметический ремонт экспозиционного зала. Промывка отопления | Бюджет городского округа Павловский Посад | 3 квартал 2019 |
| 2 | МУК «Павлово-Посадский музейно-выставочный комплекс»  Дом-музей Тихонова | г. Павловский Посад,  ул. Тихонова, д.66 | Возведение бытовки на территории Дома-музея Тихонова (некапитальная постройка для хозяйственных нужд) | Бюджет городского округа Павловский Посад | 3 квартал 2019 |
| 3 | МУК «Дворец культуры «Павлово-Покровский» | г. Павловский Посад, ул. Большая Покровская, д. 37 | Выполнение работ по ремонту фасада здания по всему периметру | Бюджет городского округа Павловский Посад | 3 квартал 2019 |
| 4 | МУК «Централизованная библиотечная система»  ЦБ/ЦДБ | Павловский Посад,  ул. Выставкина, д.1 | Ремонт 2-х входных групп (запасных выходов) с установкой перил.  Ремонт туалета на 2 этаже | Бюджет городского округа Павловский Посад | 3 квартал 2019 г. |
| 5 | МУК «Централизованная библиотечная система»  Ефимовский отдел обслуживания | г.о. Павловский Посад,  д. Ефимово, д. 60 | Выполнение работ по ремонту входной группы, перил с установкой пандуса | Бюджет городского округа Павловский Посад | 3 квартал 2019 г. |
| 6 | МУК «Централизованная библиотечная система»  Городковский отдел обслуживания | г. Павловский Посад ул. Чкалова, 6 | Ремонт входной группы с установкой электроподъемника | Бюджет городского округа Павловский Посад | 3 квартал 2019 г. |
| 7 | МУК «Дом культуры «Филимоновский» | г. Павловский Посад, ул. 1 Мая, д. 66 | Ремонт пола балкона (крыша крыльца) Реконструкция входной группы | Бюджет городского округа Павловский Посад | 3 квартал 2019 |
| 8 | МУК «Кузнецовская клубная система»  Кузнецовский ДК | г.о. Павловский Посад, д. Кузнецы, д. 74 | Отмостка фундамента  Ремонт фасада | Бюджет городского округа Павловский Посад | 3 квартал 2019 |
| 9 | МУК «Кузнецовская клубная система»  Васютинский клуб | г.о. Павловский Посад, д. Васютино, д. 72/1 | Замена окон – 10 шт. | Бюджет городского округа Павловский Посад | 3 квартал 2019 |
| 10 | МУК «Дом культуры «Большедворский» | г.о. Павловский Посад, пос. Большие Дворы, проезд Чкалова, д. 2 | Ремонт фасада | Бюджет городского округа Павловский Посад | 3 квартал 2019 |
| 11 | МУК «Алферовская КС»  Алферовский ЦДК | г.о. Павловский Посад,  д. Алферово, д. 64Б | Замена окон и дверей | Бюджет городского округа Павловский Посад | 3 квартал 2019 |
| 12 | МУК «Алферовская КС»  Семеновский клуб | г.о. Павловский Посад,  д. Семеново, д. 18 а | Ремонт кровли | Бюджет городского округа Павловский Посад | 3 квартал 2019 |
| 13 | МУК «Алферовская КС»  Малыгинский клуб | г.о. Павловский Посад,  д. Малыгино, д. 27 в | Ремонт кровли | Бюджет городского округа Павловский Посад | 3 квартал 2019 |
| 14 | МУК «Алферовская КС»  Аверкиевский клуб | г.о. Павловский Посад,  д. Аверкиево, д. 38 | Ремонт кровли | Бюджет городского округа Павловский Посад | 3 квартал 2019 |
| 15 | МУК «Логиновская КС»  Логиновский ЦДК | г.о. Павловский Посад,  д. Логиново, д.22а | Ремонт пола в кабинете кружковой работы  Отмостка | Бюджет городского округа Павловский Посад | 3 квартал 2019 |
| 16 | МУК «Логиновская КС»  Сауровский ДК | г.о. Павловский Посад,  д. Саурово, д. 29 | Установка металлической двери.  Косметический ремонт зрительного зала.  Ремонт лестницы (основной вход) на 2 этаж, лестницы запасного входа | Бюджет городского округа Павловский Посад | 3 квартал 2019 |
| 17 | МУК «Логиновская КС»  Ковригинский ДК | г.о. Павловский Посад,  д. Ковригино, д. 156 | Ремонт лестницы (основной вход) на 2 этаж | Бюджет городского округа Павловский Посад | 3 квартал 2019 |
| 18 | МУК «Логиновская КС»  Бывалинский клуб | г.о. Павловский Посад,  д. Бывалино, д. 36 а | Ремонт пола зрительного зала | Бюджет городского округа Павловский Посад | 3 квартал 2019 |
| 19 | МУК «Логиновская КС»  Куровский клуб | г.о. Павловский Посад,  д. Курово, д. 50 | Ремонт сцены и пола зрительного зала | Бюджет городского округа Павловский Посад | 3 квартал 2019 |
| 20 | МУК «Логиновская КС»  Козловский клуб | г.о. Павловский Посад,  д. Козлово, д. 29 а | Замена входной двери, двери в котельную и кинобудку  Ремонт пола в зале  Косметический ремонт предбанника  Покраска фасада | Бюджет городского округа Павловский Посад | 3 квартал 2019 |

И.о. начальника Управления по культуре,

спорту и работе с молодежью

Администрации городского округа Павловский Посад А.И. Михеичева