**Перечень**

**планируемых ремонтных работ в учреждениях сферы культуры**

**городского округа Павловский Посад Московской области**

**на 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  учреждения | Адрес | Вид ремонтных работ | Источник финансирования | Сроки выполнения  (год, квартал) |
| 1 | МУ ДО «Детская художественная экспериментальная школа» | г. Павловский Посад,  Пл. Революции, д. 9/1 | Проведение ремонта здания (2 этап) | Бюджет городского округа Павловский Посад | 3 квартал 2020 |
| 2 | МУК «Дворец культуры «Павлово-Покровский» | г. Павловский Посад,  ул. Большая Покровская, д. 37 | Ремонт крыши, чердачных перекрытий и частично потолка | Бюджет городского округа Павловский Посад | 3 квартал 2020 |
| 3 | МУК «Дом культуры «Филимоновский» | г. Павловский Посад,  ул. 1 Мая, д. 66 | Ремонт фасада лицевой части здания  Замена электроснабжения здания  Утепление кровли  Ремонт пола хореографического зала | Бюджет городского округа Павловский Посад | 3 квартал 2020 |
| 4 | МУК «Дом культуры «Октябрь» | г. Павловский Посад,  ул. Герцена, д.15 | Реконструкция входной группы | Бюджет городского округа Павловский Посад | 3 квартал 2020 |
| 5 | МУК «Дворец культуры им. А.С. Потапова» | г. Павловский Посад,  пер. Интернациональный, д.29/1 | Ремонт театрального и хореографического класса, комнаты вахтеров, санузла, коридора | Бюджет городского округа Павловский Посад | 3 квартал 2020 |
| 6 | МУК «Дом культуры «Евсеевский» | г. Павловский Посад  д. Евсеево, д. 30А | Установка окон ПВХ в помещении №202,203  Текущий ремонт кабинета №203  Текущий ремонт санузла 1-го этажа | Бюджет городского округа Павловский Посад | 3 квартал 2020 |
| 7 | МУК «Дом культуры «Большедворский» | Пос. Большие Дворы, проезд Чкалова, д. № 2 | Надстройка на крыше здания для размещения названия учреждения  Обустройство ограждения части территории | Бюджет городского округа Павловский Посад | 3 квартал 2020 |
| 8 | МУК «Централизованная библиотечная система» | г. Павловский Посад,  ул. Выставкина, д.1 | Ремонт входного тамбура  Ремонт холла 1 этажа с обустройством гардероба  Ремонт методического кабинета (1 этаж)  Ремонт служебного помещения (1 этаж)  Ремонт цен трального лестничного проема  Ремонт холла 2 этажа | Бюджет городского округа Павловский Посад | 3 квартал 2020 |
| 9 | МУК «Павлово-Посадский музейно-выставочный комплекс»  (ППИХМ) | г. Павловский Посад, ул. Большая Покровская, д.38 | Ремонт кровли  Ремонт экспозиционных залов 120кв.м  Промывка систем отопления трех зданий МУК «ППМВК» | Бюджет городского округа Павловский Посад | 3 квартал 2020 |
| 10 | МУК «Алферовская КС» Алферовский ЦДК | г.о. Павловский Посад.  д. Алферово, д.64 Б | Ремонт кровли | Бюджет городского округа Павловский Посад | 3 квартал 2020 |
| 11 | МУК «Рахмановская КС»  Рахмановский ДК | г.о. Павловский Посад.  с. Рахманово, д. 160б | Текущий ремонт внутренних помещений здания Рахмановского ЦДК | Бюджет городского округа Павловский Посад | 3 квартал 2020 |
| 12 | МУК «Рахмановская КС»  Фатеевский клуб | г.о. Павловский Посад.  д. Фатеево, д.27а | Текущий ремонт внутренних помещений здания | Бюджет городского округа Павловский Посад | 3 квартал 2020 |
| 13 | МУК «Рахмановская КС»  Казанский клуб | г.о. Павловский Посад.  с. Казанское д. 42 | Текущий ремонт здания и внутренних помещений | Бюджет городского округа Павловский Посад | 3 квартал 2020 |
| 14 | МУК «Логиновская КС»  Логиновский ДК | г.о. Павловский Посад.  д. Логиново д.22а | Ремонт запасного выхода  Отмостка  Покраска фасада здания | Бюджет городского округа Павловский Посад | 3 квартал 2020 |
| 15 | МУК «Логиновская КС»  Сауровский ДК | г.о. Павловский Посад,  д. Саурово д. 29 | Ремонт фасада здания  Ремонт фасада здания котельной | Бюджет городского округа Павловский Посад | 3 квартал 2020 |
| 16 | МУК «Логиновская КС»  Бывалинский клуб | г.о. Павловский Посад,  д. Бывалино, д. 36 а | Замена козырька над главным входом с частичной заменой кровли | Бюджет городского округа Павловский Посад | 3 квартал 2020 |
| 17 | МУК «Логиновская КС»  Куровский клуб | г.о. Павловский Посад,  д. Курово, д. 50г. | Косметический ремонт зрительного зала | Бюджет городского округа Павловский Посад | 3 квартал 2020 |
| 18 | МУК «Логиновская КС» (Козловский клуб | г.о. Павловский Посад,  д. Козлово, д. 29 а г. | Косметический ремонт зрительного зала  Покраска фасада здания | Бюджет городского округа Павловский Посад | 3 квартал 2020 |
| 19 | МУК «Логиновская КС»  Ковригинский клуб | г.о. Павловский Посад,  д. Ковригино, д. 156 | Косметический ремонт зрительного зала (2 этаж)  Ремонт фасада здания | Бюджет городского округа Павловский Посад | 3 квартал 2020 |
| 20 | МУК «Кузнецовская клубная система»  Кузнецовский клуб | г.о. Павловский Посад,  д. Кузнецы, д. 74 | Ремонт крыши 4-х скатной - 201 кв.м (разборка шифера, обрешетника, обустройство обрешетника, покрытие металлочереицей)  Ремонт кабинета - 21,8 кв.м (разборка старого покрытия, обивка панелями МДФ стеновыми) | Бюджет городского округа Павловский Посад | 3 квартал 2020 |
| 21 | МУК «Кузнецовская клубная система»  Васютинский клуб | г.о. Павловский Посад,  д. Васютино, д. 72/1 | Ремонт стены  (-разборка туалетов и кладовки – 19,2 кв.м  - восстановление стены после разборки – 7м  - утепление стены – 13м  - обивка стены с наружной стороны сайдингом – 13м  - обивка стены с внутренней стороны гипсокартоном - 13м) | Финансирование из муниципального бюджета | 3 квартал 2020 |

И.о. начальника Управления по культуре,

спорту и работе с молодежью

Администрации городского округа Павловский Посад А.И. Михеичева