АДМИНИСТРАЦИЯ

# ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

# МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПоСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 14.11.2017 | № | 1370 |

г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу

«Обеспечение функционирования дорожно-транспортного

комплекса в Павлово-Посадском муниципальном районе

Московской области на 2017-2021 годы»,

утверждённую Постановлением Администрации
Павлово-Посадского муниципального района
Московской области от 14.11.2016 № 2432
(в редакции от 11.09.2017 № 947),

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом Московской области от 28.12.2016 №185/2016-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Павлово-Посадского муниципального района», постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 №1206 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Павловский Посад Московской области», постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 №1207 «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Павловский Посад Московской области», в целях приведения муниципальных программ городского округа Павловский Посад Московской области в соответствие с государственными программами Московской области, и в связи с уточнением объёмов финансирования,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение функционирования дорожно-транспортного комплекса в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской

области на 2017-2021 годы», утверждённую Постановлением Администрации Павлово-
Посадского муниципального района от 14.11.2016 № 2432 «Об утверждении муниципальной
программы «Обеспечение функционирования дорожно-транспортного комплекса в Павлово-
Посадском муниципальном районе Московской области на 2017-2021 годы» (в редакции от 11.09.2017 № 947), изложив её в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации городского округа Павловский Посад Московской области «Информационный вестник городского округа Павловский Посад» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет.
 3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Нужного И.Н.

|  |  |
| --- | --- |
| Исполняющий полномочия Главы городского округа Павловский Посад  |   О.В. Печникова  |

 Приложение

к постановлению Администрации

городского округа Павловский Посад Московской области

от ­­­ 14.11.2017 №1370

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Обеспечение функционирования дорожно-транспортного комплекса в городском округе Павловский Посад Московской области»

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы. | Заместитель Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области И.Н. Нужный. |
| Муниципальный заказчик программы.  | Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Павловский Посад Московской области «Благоустройство». |
| Цели муниципальной программы  | Повышение доступности и качества транспортных услуг автомобильным транспортом для населения.Увеличение пропускной способности и улучшение параметров автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Павловский Посад Московской области.Повышение безопасности дорожного движения, снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения». |
| Сроки реализации программы | 2017-2021 годы |
| Перечень подпрограмм  | Подпрограмма 1 «Пассажирский транспорт общего пользования». Подпрограмма 2 «Дорожно-мостовое хозяйство».Подпрограмма 3 «Безопасность дорожного движения».  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:  |  Расходы (тыс. рублей)  |
| Всего |  2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
|  Средства бюджета городского округа Павловский Посад МО \* | 552 852,10  | 51 206,10 | 127 320,0 | 127 320,0 | 124 503,0 | 122 503,0 |
| Средства бюджетов поселений | 111 287,27 | 111 287,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 50 139,00 | 5 0 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 714 278,37 | 212 632,37 | 127 320,0 | 127 320,0 | 124 503,0 | 122 503,0 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| «Доля поездок, оплаченных с использованием единых транспортных карт, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года», % | 63 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Объёмы ввода в эксплуатацию после строительства и (или) реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе с привлечением субсидии из бюджета Московской области. | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| «Ремонт (капремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения», км | 16.0 | 9,66 | 9,66 | 9,66 | 9,66 |
| «Ремонт (капремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения», тыс. кв. м  | 80,0 | 67,597 | 67,597 | 67,597 | 67,597 |
| «Смертность от дорожно-транспортных происшествий» (на 100 тыс. человек жителей), % | 14,5 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
|  |  |  |  |  |  |

\* - средства бюджета городского округа Павловский Посад для 2017 года считать средствами бюджета Павлово-Посадского муниципального района Московской области.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем и прогноз развития дорожно-транспортного комплекса.

 Муниципальная программа «Обеспечение функционирования дорожно-транспортного комплекса в городском округе Павловский Посад Московской области» (далее - Программа) разработана в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Павловский Посад Московской области, реализация которых планируется с 2017 года, утвержденным постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 № 1206 и направлена на достижение приоритетов и целей социально-экономического развития городского округа Павловский Посад в сфере дорожно-транспортного комплекса.

 Дорожно-транспортный комплекс является составной частью производственной инфраструктуры городского округа Павловский Посад. Его устойчивое и эффективное функционирование - необходимое условие обеспечения темпов экономического роста и повышения качества жизни населения.

 Муниципальная программа «Обеспечение функционирования дорожно-транспортного комплекса в городском округе Павловский Посад Московской области» разработана с целью развития и устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, повышения качества транспортных услуг для населения городского округа Павловский Посад, повышение безопасности дорожного движения.

 В последние годы транспорт городского округа Павловский Посад стабильно функционирует, значительно повысилась транспортная активность населения.

 Существенную роль в обеспечении потребностей населения в перевозках на территории городского округа Павловский Посад играет автомобильный транспорт общего пользования.

 Объем перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на муниципальных маршрутах, относящихся к полномочиям городского округа Павловский Посад, составил в 2017 году около 6 млн. человек.

 Муниципальная маршрутная сеть городского округа Павловский Посад, обеспечивающая транспортное обслуживание населения между поселениями в границах городского округа, стабильно функционирует и развивается. В настоящее время муниципальная маршрутная сеть городского округа включает 16 автобусных маршрутов.

 Основу транспортной инфраструктуры городского округа Павловский Посад составляют автомобильные дороги. Протяженность муниципальных автодорог, относящихся к полномочиям городского округа Павловский Посад, составляет 642.90 км.

 Вместе с тем, состояние дорожно-транспортного комплекса городского округа Павловский Посад не соответствует потребностям социально-экономического развития городского округа. Это снижает мобильность населения, препятствует развитию бизнеса, сдерживает привлечение инвестиций и приводит к снижению конкурентоспособности экономики городского округа.

 К основным проблемам дорожно-транспортного комплекса в настоящее время можно отнести следующее:

 - более 50 % протяженности муниципальных автомобильных дорог не соответствуют существующим нормативным требованиям;

 - снижение уровня безопасности дорожного движения;

Несмотря на принятые в последнее время меры по повышению безопасности дорожного движения, ее уровень остается низким.

 В 2017 году на муниципальной сети автодорог городского округа произошло 25 дорожно-транспортных происшествия; что ниже по сравнению с 2016 годом (28 дорожно-транспортных происшествий).

 К основным факторам, определяющим причины роста аварийности в городском округе, следует отнести:

нарушение требований безопасности дорожного движения со стороны участников движения (управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, превышение скорости движения, выезд на полосу встречного движения и так далее), недостаточный технический уровень дорожного хозяйства.

 Высокие темпы прироста транспортного парка городского округа создают дополнительные предпосылки осложнения дорожно-транспортной обстановки. Ежегодно транспортный парк городского округа увеличивается на 3-4 процента. Основной рост транспортного парка приходится на индивидуальных владельцев транспортных средств - физических лиц. Именно эта категория участников движения сегодня определяет, и в будущем будет определять порядок на дорогах.
 На долю этой категории водителей в настоящее время приходится около 90 процентов дорожно-транспортных происшествий, совершенных по причине нарушения Правил дорожного движения Российской Федерации, из которых более половины дорожно-транспортных происшествий происходит из-за нарушения скоростного режима, несоблюдения очередности проезда, нарушения правил проезда пешеходного перехода. Каждое одиннадцатое дорожно-транспортное происшествие происходит с участием детей до 16 лет.

2. Перечень подпрограмм и их краткое описание.

Программа включает в себя три подпрограммы:

Подпрограмма 1. «Пассажирский транспорт общего пользования».

Подпрограмма 2. «Дорожно-мостовое хозяйство».

Подпрограмма 3. «Безопасность дорожного движения».

 [Подпрограмма](#Par1410) 1 «Пассажирский транспорт общего пользования» предусматривает решение поставленной цели по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом. Реализация [подпрограммы](#Par1410) направлено на достижение цели - повышение доступности и качества транспортных услуг автомобильным транспортом населения городского округа. Достигнуть поставленную цель можно выполняя мероприятия по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными контрактами на оказание услуг по перевозке пассажиров.

 Подпрограмма 2 «Дорожно-мостовое хозяйство» направлена на достижение цели по увеличению пропускной способности и улучшение параметров автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Павловский Посад и предусматривает решение поставленной цели по организации работ по функционированию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Павловский Посад, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

 Для достижения цели «Организация работ по функционированию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Павловский Посад», необходимо выполнить мероприятия по летнему и зимнему содержанию автомобильных дорог с различным типом покрытия, обслуживание дорожных элементов и объектов, а также объектов транспортной инфраструктуры. Также подпрограмма предусматривает «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов поселений городского округа Павловский Посад» выполнением мероприятия по координации работы по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов поселений городского округа Павловский Посад.

 [Подпрограмма](#Par6062) 3 «Безопасность дорожного движения» направлена на достижение цели по повышению безопасности дорожного движения, снижению смертности от дорожно-транспортных происшествий в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения».
Для ее достижения в подпрограмме определены две цели, а именно:

- обеспечение безопасного поведения на дорогах и улицах, в том числе профилактика безопасного поведения детей на дорогах и улицах, повышение уровня эксплуатационного состояния опасных участков улично-дорожной сети. Для достижения поставленных целей необходимо выполнить мероприятия по размещению социальной рекламы по пропаганде безопасности дорожного движения на автодорогах городского округа, восстановлению и установке дорожных знаков, устройство искусственных неровностей, нанесению горизонтальной дорожной разметки, вырубке и формовочной обрезке деревьев, препятствующих видимости технических средств организации дорожного движения, а также мероприятий по приведению в соответствие с нормативными требованиями пешеходных переходов и устройству заездных карманов остановочных площадок на территории городского поселения Павловский Посад городского округа Павловский Посад.

 Представленная структура Программы позволяет сконцентрировать ресурсы на приоритетных целях Программы и упростить процедуры корректировки Программы, повысить эффективность управления ее реализацией.

3. Цели муниципальной Программы

 Целями муниципальной программы являются:

 1. Повышение доступности и качества транспортных услуг автомобильным транспортом для населения.

 2. Увеличение пропускной способности и улучшение параметров автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Павловский Посад.

 3. Повышение безопасности дорожного движения, снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения».

 Цель 1- повышение доступности и качества транспортных услуг для населения. Достижение данной цели обеспечивается путем реализации мероприятий по обеспечению функционирования пассажирского автомобильного транспорта общего пользования в рамках подпрограммы «Пассажирский транспорт общего пользования».

 Цель 2 - развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры.

Достижение данной цели обеспечивается путем реализации мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Павловский Посад в рамках подпрограммы «Дорожно-мостовое хозяйство».

 Цель 3 - Повышение безопасности дорожного движения, снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения».

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы с обоснованием необходимости их осуществления.

Перечень адресов дорог общего пользования местного значения на территории городского округа Павловский Посад Московской области, планируемый для проведения мероприятий в рамках программы, сформирован на основании заявок о необходимости ремонта, представленных обслуживающими организациями, по результатам обследования и составления дефектных ведомостей.

 Содержание дорог общего пользования местного значения на территории городского округа Павловский Посад Московской области, планируемый для проведения
мероприятий в рамках программы, сформирован на основании необходимости устойчивого функционирования дорог.

 Перечень адресов дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории городского округа Павловский Посад Московской области, планируемый для проведения мероприятий в рамках программы, сформирован на основании заявок о необходимости ремонта, представленных обслуживающими организациями, по результатам обследования и составления дефектных ведомостей.

 Содержание дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории городского округа Павловский Посад Московской области, планируемый для проведения мероприятий в рамках программы, сформирован на основании необходимости устойчивого функционирования дорог.

 Мероприятия по пассажирскому транспорту общего пользования сформированы на основании заявок жителей городского округа Павловский Посад Московской области.

Повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам городского округа Павловский Посад Московской области обеспечивается восстановлением элементов автомобильных дорог и искусственных сооружений на них и приведением их параметров до нормативных требований в соответствии с ГОСТом Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».

На основе проведенного анализа технического состояния дорог общего пользования местного значения дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории городского округа Павловский Посад Московской области, сбора информации по линии ГИБДД и взаимодействия с автотранспортными организациями, определены мероприятия по Программе на 2017 – 2021 годы.
 Безопасность дорожного движения включает следующие основные мероприятия, обеспечивающие достижение целей муниципальной программы по обеспечению безопасности дорожного движения и снижению смертности от дорожно-транспортных происшествий в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения":

- размещение социальной рекламы по пропаганде безопасности дорожного движения на автодорогах района;

- проведение мероприятий по безопасности дорожного движения;

- восстановление и установка дорожных знаков, устройство искусственных неровностей;
- нанесение горизонтальной дорожной разметки;

- вырубка и формовочная обрезка деревьев, препятствующих видимости технических средств организации дорожного движения;

Планируемые результаты реализации муниципальной программы
«Обеспечение функционирования дорожно-транспортного комплекса в городском округе Павловский Посад Московской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Планируемые результаты реализации подпрограммы |  | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы), 2016 год. | Планируемое значение показателя по годам реализации   | Номер мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
|  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1. | Подпрограмма 1. «Пассажирский транспорт общего пользования» |
| 1. 1 | «Доля поездок, оплаченных с использованием единых транспортных карт, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года» | Приоритетный показатель |  % |  60 |  63 |  65 |  65 |  65 |  65 | Мероприятия 1.1 - 1.2 |
| 2. | Подпрограмма 2. «Дорожно-мостовое хозяйство» |
| 2.1 | «Ремонт (капремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Приоритетный показатель |  тыс. кв. м  | 86,22 | 80,00 | 67,597 | 67,597 | 67,597 | 67,597 | Мероприятия  1.1 – 1.9 2.1 – 2.8 3.1 – 3.4 |
| 2.2 | «Ремонт (капремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Приоритетный показатель |  км | 23,0 | 16,0 | 9,66 |  9,66 | 9,66 |  9,66 |
| 2.3 | Объёмы ввода в эксплуатацию после строительства и (или) реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе с привлечением субсидии из бюджета Московской области. | Приоритетный показатель |  км | 0,00 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 3. | Подпрограмма 3. «Безопасность дорожного движения» |
| 3.1 | «Смертность от дорожно-транспортных происшествий» | Приоритетный показатель | на 100 тыс. человек жителей | 18,39 | 14,5 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | Мероприятия 1.1,2.1-2.13 |

Методика расчета значений показателей реализации

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Порядок расчёта | Единица измерения | Источник данных |
| Подпрограмма 1 «Пассажирский транспорт общего пользования » |
| 1 | «Доля поездок, оплаченных с использованием единых транспортных карт, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года» | N= Пппетк / Поопп\*100, гдеN – доля поездок, оплаченных с использованием единых транспортных карт в % отношенииПппетк – количество пассажиров оплачивающих свой проезд единой транспортной картой,Поопп – общий объем пассажиров на муниципальных маршрутах | % | По результатам ведомственных отчетов |
| Подпрограмма 2 «Дорожно-мостовое хозяйство» |
| 2 | «Ремонт (капремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Показатели определяются путем фактического учета S (площади) отремонтированных автомобильных дорог и рассчитывается как:S = l \* b, гдеl – длина дороги;b – ширина дороги;S - площадь дороги. | тыс. кв. м  | Форма статистического наблюдения N 3-ДГ (МО) "Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований» |
| 3 | «Ремонт (капремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Показатель определяется по фактическому значению отремонтированных дорог за отчетный год. | км | Форма статистического наблюдения N 3-ДГ (МО) "Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований» |
| 4 | Объёмы ввода в эксплуатацию после строительства и (или) реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе с привлечением субсидии из бюджета Московской области. | Показатели определяются путем фактического учета протяженности построенных и реконструированных дорог |  км | Форма статистического наблюдения N 3-ДГ (МО) "Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований» |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения». |
| 5 | «Смертность от дорожно-транспортных происшествий» | Определяется фактическими показателями случаев на 100 тыс. человек жителей. |  на 100 тыс. человек жителей. | Статистические данные МВД России. |

Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия программы с муниципальным заказчиком программы

 Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы организовывает работу, направленную на :
 1) координацию деятельности муниципального заказчика программы и муниципальных заказчиков подпрограмм в процессе разработки муниципальной программы, обеспечение согласования проекта постановления Администрации городского округа Павловский Посад Московской области об утверждении муниципальной программы и внесения его в установленном порядке на рассмотрение Администрации городского округа Павловский Посад Московской области;

2) организацию управления муниципальной программой;

3) создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению муниципальной программой;

4) реализацию муниципальной программы;

5) достижение цели и планируемых результатов реализации муниципальной программы;

6) утверждение «Дорожных карт».

 Муниципальный заказчик программы:

1) разрабатывает муниципальную программу;

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит обоснование объёмов финансовых ресурсов;

3) обеспечивает взаимодействие между муниципальными заказчиками подпрограмм и ответственными за выполнение мероприятий, а также координацию их действий по реализации подпрограмм;

4) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;

5) формирует проекты адресных перечней, а также предложения по внесению в них изменений;

6) готовит и представляет координатору муниципальной программы и в отдел финансового контроля и муниципальных программ отчёт о реализации муниципальной программы, а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта для последующего внесения данной информации в подсистему «Государственные и муниципальные программы Московской области» автоматизированной информационно-аналитической системы «Мониторинг социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» (подсистема формирования и мониторинга муниципальных программ Московской области).

7) обеспечивает выполнение муниципальной программы, а также эффективность и результативность её реализации;

8) согласовывает в подсистеме ГАСУ МО «Дорожные карты», внесение в них изменений и отчёты об их исполнении.

 Муниципальный заказчик подпрограммы:

1) разрабатывает подпрограмму;

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит обоснование объёмов финансовых ресурсов;

3) осуществляет взаимодействие с муниципальным заказчиком программы и ответственными за выполнение мероприятий;

4) осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий при реализации подпрограммы;

5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы;
 6) готовит и представляет муниципальному заказчику программы предложения по формированию адресных перечней;

7) разрабатывает и формирует в подсистеме ГАСУ МО «Дорожные карты», вносит в них изменения, отчеты об их исполнении. По решению муниципального заказчика подпрограммы введение информации в ГАСУ МО осуществляется ответственным за выполнение мероприятия.

 Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы (подпрограммы):

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) и направляет его муниципальному заказчику подпрограммы;

2) определяет исполнителей мероприятия подпрограммы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона и др.;

3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы (подпрограммы) в части соответствующего мероприятия;

4) готовит и представляет муниципальному заказчику подпрограммы отчет о реализации мероприятий, а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта;

5) направляет муниципальному заказчику подпрограммы предложения по формированию «Дорожных карт».

 Администрация городского округа Павловский Посад Московской области (функциональный или отраслевой орган), определенный ответственным за выполнение мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), заключает с хозяйствующими субъектами, участвующими в финансировании муниципальной программы (подпрограммы), соглашения о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий муниципальной программы в очередном финансовом году и плановом периоде.

 Формы соглашений подлежат согласованию с финансовым управлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в срок не более 5-ти рабочих дней.

 Функциональный или отраслевой орган Администрации городского округа Павловский Посад Московской области, определенный ответственным за выполнение мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), в недельный срок после заключения соглашений, предусмотренных настоящим Порядком, доводит до муниципального заказчика программы информацию о заключенных соглашениях.

 Муниципальный заказчик программы осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета городского округа Павловский Посад Московской области и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

Муниципальный заказчик программы несет ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы.

 Реализация основных мероприятий осуществляется в соответствии с «Дорожными картами». Для подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» «Дорожная карта» не разрабатывается.

Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий программы (подпрограммы)

 Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется Администрацией городского округа Павловский Посад Московской области.

 С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик программы (подпрограммы) ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в отдел финансового контроля и муниципальных программ ежеквартальный отчёт для последующего размещения в подсистеме «Государственные и муниципальные программы Московской области» автоматизированной информационно-аналитической системы «Мониторинг социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» (подсистема формирования и мониторинга муниципальных программ Московской области), который содержит:

1) оперативный отчёт о реализации мероприятий муниципальной программы, который содержит:

- перечень всех мероприятий муниципальной программы с указанием объемов, источников финансирования, реквизитов и информации о заключённых муниципальных контрактах в рамках выполнения того или иного мероприятия, результатов выполнения

мероприятий и достигнутых значений планируемых результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы);

- анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий и показателей;

2) аналитическую записку, в которой указываются:

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы и подпрограмм;

- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования и в разрезе мероприятий муниципальной программы.
 3) оперативный (годовой) [отчёт](#P1662) о выполнении муниципальной программы по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта, который содержит:

наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;

перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, источников финансирования;

анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ.

С целью контроля за реализацией муниципальной программы финансовое управление Администрации ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в отдел финансового контроля и муниципальных программ отчет нарастающим итогом с начала года о финансировании муниципальных программ.

 Муниципальный заказчик ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы, предоставляет его в отдел финансового контроля и муниципальных программ для формирования в подсистеме «Государственные и муниципальные программы Московской области» автоматизированной информационно-аналитической системы «Мониторинг социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» (подсистема формирования и мониторинга муниципальных программ Московской области) и для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Годовой отчёт о реализации муниципальной программы содержит:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы и намеченной цели муниципальной программы;

общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования и в разрезе каждого мероприятия;

б) таблицу, в которой указываются данные:

об использовании средств бюджета городского округа Павловский Посад Московской области и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому мероприятию и в целом по муниципальной программе;

по всем мероприятиям, из них по не завершенным в утвержденные сроки, указываются причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;

по планируемым результатам реализации муниципальной программы. По результатам, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых

для реализации мероприятий программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| НаименованиеМероприятия программы(подпрограммы) | Источникфинансирования | Расчет необходимыхфинансовых ресурсов на реализациюмероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам | Эксплуатационныерасходы, возникающие в результатереализации мероприятия |
| Подпрограмма 1 «Пассажирский транспорт общего пользования» |
| Мероприятие 1.Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки. | Средства бюджета городского округа Павловский Посад Московской области. | Расчет произведен в соответствии с Методикойопределения прогноза налогового потенциала бюджетов муниципальных районов и городских округов Московской области и расчетных показателей общей стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов муниципальных районов и городских округов Московской области по полномочиям муниципальных районов, утвержденной закономМосковской области на соответствующий финансовый год и плановые периоды | Всего: 32 680,0 тыс.руб.,в том числе: 2017 г. – 8282,0 тыс.руб.2018 г. – 6199,0 тыс.руб.2019 г. – 6199,0 тыс.руб.2020 г. – 6000,0 тыс.руб.2021 г. – 6000,0 тыс.руб. |  |
| Мероприятие 2Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки (финансирование мероприятий по исполненным и неоплаченным контрактам 2016 г.) | Средства бюджета городского округа Павловский ПосадМосковской области. | Расчет произведен в соответствии с Методикойопределения прогноза налогового потенциала бюджетов муниципальных районов и городских округов Московской области и расчетных показателей общей стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов муниципальных районов и городских округов Московской области по полномочиям муниципальных районов, утвержденной законом Московской области на соответствующий финансовый год и плановые периоды. | Всего: 1528,62 тыс. руб.,в том числе: 2017 г. – 1528,62 тыс.руб. 2018 г. – 0,0 тыс.руб. 2019 г. – 0,0 тыс.руб. 2020 г. – 0,0 тыс.руб.2021 г. – 0,0 тыс.руб. |  |
| Подпрограмма I «Пассажирский транспорт общего пользования»в том числе | Итого |  | Всего: 34208,62 тыс.руб.,в том числе: 2017 г. - 9810,62 тыс.руб.2018 г. – 6199,0 тыс.руб.2019 г. – 6199,0 тыс.руб.2020 г. – 6000,0 тыс.руб.2021 г. – 6000,0 тыс. руб |  |
| Средства бюджета городского округа Павловский ПосадМосковской области. |  | Всего: 34208,62 тыс.руб.,в том числе: 2017 г. – 9810,62 тыс.руб.2018 г. – 6199,0 тыс.руб.2019 г. – 6199,0 тыс.руб.2020 г. – 6000,0 тыс.руб.2021 г. – 6000,0 тыс.руб. |  |
| Подпрограмма 2 «Дорожно-мостовое хозяйство» |
| Мероприятие 1.Содержание автомобильных дорог, пешеходных дорожек и мостов местного значения сельских поселений  | Средства бюджета городского округа Павловский ПосадМосковской области. | Расчет произведен в соответствии с Методикойопределения прогноза налогового потенциала бюджетов муниципальных районов и городских округов Московской области и расчетных показателей общей стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов муниципальных районов и городских округов Московской области по полномочиям муниципальных районов, утвержденной законом Московской области на соответствующий финансовый год и плановые периоды. | Всего: 55 795,0 тыс. руб.,в том числе: 2017 г. – 9 795,0 тыс.руб. 2018 г. – 12 000,0 тыс.руб. 2019 г. – 12 000,0 тыс.руб. 2020 г. – 12 000,0 тыс.руб.2021 г. – 10 000,0 тыс.руб. |  |
| Мероприятие 2Содержание автомобильных дорог, пешеходных дорожек и мостов местного значения сельских поселений(финансирование мероприятий по исполненным и неоплаченным контрактам 2016 г.)  | Средства бюджета городского округа Павловский ПосадМосковской области. | Расчет произведен в соответствии с Методикойопределения прогноза налогового потенциала бюджетов муниципальных районов и городских округов Московской области и расчетных показателей общей стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов муниципальных районов и городских округов Московской области по полномочиям муниципальных районов, утвержденной законом Московской области на соответствующий финансовый год и плановые периоды. | Всего: 883,48 тыс. руб.,в том числе: 2017 г. – 883,48 тыс.руб. 2018 г. – 0,0 тыс.руб. 2019 г. – 0,0 тыс.руб. 2020 г. – 0,0 тыс.руб.2021 г. – 0,0 тыс.руб. |  |
| Мероприятие 3Осуществление полномочий городского поселения Большие Дворы по содержанию объектов дорожно-мостового хозяйства. | Средства бюджетов поселений  | В соответствии с заключенным соглашением о передачи части полномочий | Всего: 1 830,78 тыс.руб.,в том числе: 2017 г. – 1 830,78 тыс.руб. 2018 г. –0 ,0 тыс.руб. 2019 г. – 0,0 тыс.руб. 2020 г. – 0,0 тыс.руб.2021 г. – 0,0 тыс.руб. | - |
| Мероприятие 4Осуществление полномочий городского поселения Павловский Посад на летнее содержание и текущий ремонт автомобильных дорог | Средства бюджетов поселений | В соответствии с заключенным соглашением о передачи части полномочий | Всего: 17 301,20 тыс.руб. , в том числе: 2017 г.-17 301,20 тыс.руб. 2018 г. – 0,0 тыс.руб. 2019 г. – 0,0 тыс.руб. 2020 г. – 0,0 тыс.руб.2021 г. – 0,0 тыс.руб. |  |
| Мероприятие 5Содержание(летнее и зимнее), текущий ремонт автомобильных дорог городского поселения Павловский Посад городского округа Павловский Посад МО. | Средства бюджета городского округа Павловский ПосадМосковской области. | Расчет произведен в соответствии с Методикойопределения прогноза налогового потенциала бюджетов муниципальных районов и городских округов Московской области | Всего: 179 072,00 тыс.руб.,в том числе: 2017 г. – 0,0 тыс.руб. 2018 г. – 44 768,00 тыс.руб. 2019 г. – 44 768,00 тыс.руб. 2020 г. – 44 768,00 тыс.руб. 2021 г. – 44 768,00 тыс.руб.  |  |
| Мероприятие 6 Осуществление полномочий городского поселения Павловский Посад на летнее содержание автомобильных дорог | Средства бюджетов поселений. | В соответствии с заключенным соглашением о передачи части полномочий | Всего: 25 768,0 тыс. руб.,в том числе: 2017 г.– 25 768,0 тыс.руб. 2018 г. – 0,0 тыс.руб. 2019 г. – 0,0 тыс.руб. 2020 г. – 0,0 тыс.руб.2021 г. – 0,0 тыс.руб. |  |
| Мероприятие 7. Осуществление полномочий городского поселения Павловский Посад на зимнее содержание автомобильных дорог(финансирование мероприятий по исполненным и неоплаченным контрактам 2016 г.) | Средства бюджетов поселений. | В соответствии с заключенным соглашением о передачи части полномочий | Всего: 5 649,14 тыс. руб.,в том числе: 2017 г.– 5 649,14 тыс.руб. 2018 г. – 0,0 тыс.руб. 2019 г. – 0,0 тыс.руб. 2020 г. – 0,0 тыс.руб.2021 г. – 0,0 тыс.руб. |  |
| Мероприятие 8. Осуществление полномочий городского поселения Павловский Посад на содержание мостов и водопропускных труб | Средства бюджетов поселений. | В соответствии с заключенным соглашением о передачи части полномочий | Всего: 1 091,70 тыс. руб.,в том числе: 2017 г. – 1 091,70 тыс.руб 2018 г. – 0,0 тыс.руб. 2019 г. – 0,0 тыс.руб. 2020 г. – 0,0 тыс.руб.2021 г. – 0,0 тыс.руб. |  |
| Мероприятие 9. Осуществление полномочий городского поселения Павловский Посад по разработке паспортов технической инвентаризации на автомобильные дороги. | Средства бюджетов поселений. | В соответствии с заключенным соглашением о передачи части полномочий | Всего: 1400,0 тыс. руб.,в том числе: 2017 г. – 1400,0 тыс.руб. 2018 г. – 0,0 тыс.руб. 2019 г. – 0,0 тыс.руб 2020 г. – 0,0 тыс.руб.2021 г. – 0,0 тыс.руб. |  |
| Мероприятие 1.Ремонт автомобильных дорог, пешеходных дорожек и мостов местного значения сельских поселений | Средства бюджета городского округа Павловский ПосадМосковской области. | Расчет произведен в соответствии с Методикойопределения прогноза налогового потенциала бюджетов муниципальных районов и городских округов Московской области и расчетных показателей общей стоимости предоставления муниципальных услуг. | Всего: 22 017,0 тыс. руб.,в том числе: 2017 г. –22 017,0 тыс.руб. 2018 г. – 0,0 тыс.руб. 2019 г. – 0,0 тыс.руб 2020 г. – 0,0 тыс.руб.2021 г. – 0,0 тыс.руб. |  |
| Мероприятие 2.Работы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. | Средства бюджета Московской области (субсидии)Средства бюджетов поселений. | В соответствии с заключенным соглашением о передачи части полномочий | Всего: 26 602,0 тыс. руб.,в том числе: 2017 г. – 26 602,0 тыс. руб.,Всего: 6 776,0 тыс. руб.,в том числе: 2017 г. – 6 776,0 тыс.руб 2018 г. – 0,0 тыс.руб. 2019 г. – 0,0 тыс.руб. 2020 г. – 0,0 тыс.руб.2021 г. – 0,0 тыс.руб.Итого: 33 378,0 тыс. руб.,в том числе: 2017 г.– 33 378,0 тыс.руб.2018 г. – 0,0 тыс.руб.2019 г. – 0,0 тыс.руб.2020 г. – 0,0 тыс.руб.2021 г. – 0,0 тыс.руб. |  |
| Мероприятие 3. Осуществление полномочий городского поселения Павловский Посад по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог | Средства бюджетов поселений. | В соответствии с заключенным соглашением о передачи части полномочий | Всего: 26 440,0 тыс. руб.,в том числе: 2017 г. – 26 440,0 тыс.руб 2018 г. – 0,0 тыс.руб. 2019 г. – 0,0 тыс.руб. 2020 г. – 0,0 тыс.руб.2021 г. – 0,0 тыс.руб. |  |
| Мероприятие 4.Ремонт автомобильных дорог общего пользования населённых пунктов городского поседения Павловский Посад МО. | Средства бюджета городского округа Павловский ПосадМосковской области. | Расчет произведен в соответствии с Методикойопределения прогноза налогового потенциала бюджетов муниципальных районов и городских округов Московской области и расчетных показателей общей стоимости предоставления муниципальных услуг. | Всего: 125 732,0 тыс. руб.,в том числе: 2017 г. – 0,0 тыс.руб 2018 г. – 32 742,0 тыс.руб. 2019 г. – 32 742,0 тыс.руб. 2020 г. – 32 124,0 тыс.руб.2021 г. – 32 124,0 тыс.руб. |  |
| Мероприятие 5. Осуществление полномочий городского поселения Павловский Посад по увеличению парковочных мест | Средства бюджетов поселений. | В соответствии с заключенным соглашением о передачи части полномочий | Всего: 682,0 тыс. руб.,в том числе: 2017 г. – 682,0 тыс.руб 2018 г. – 0,0 тыс.руб. 2019 г. – 0,0 тыс.руб. 2020 г. – 0,0 тыс.руб.2021 г. – 0,0 тыс.руб. |  |
| Мероприятие 6.Осуществление полномочий городского поселения Большие Дворы по ремонту объектов дорожно-мостового хозяйства. | Средства бюджетов поселений. | В соответствии с заключенным соглашением о передачи части полномочий | Всего: 3 243,49 тыс. руб.,в том числе: 2017 г. – 3 243,49 тыс.руб. 2018 г. –0 ,0 тыс.руб. 2019 г. – 0,0 тыс.руб. 2020 г. – 0,0 тыс.руб.2021 г. – 0,0 тыс.руб. |  |
| Мероприятие 7.Ремонт автомобильной дороги в д. Михалёво на участке от дома № 1 до дома № 16 (2 этап). | Средства бюджета городского округа Павловский ПосадМосковской области. | Расчет произведен в соответствии с Методикойопределения прогноза налогового потенциала бюджетов муниципальных районов и городских округов Московской области и расчетных показателей общей стоимости предоставления муниципальных услуг. | Всего: 7 200,0 тыс. руб.,в том числе: 2017 г. –7 200,0 тыс.руб. 2018 г. – 0,0 тыс.руб.2019 г. – 0,0 тыс.руб.2020 г. – 0,0 тыс.руб.2021 г. – 0,0 тыс.руб  |  |
| Мероприятие 8.Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования населённых пунктов городского округа Павловский Посад МО.  | Средства бюджета городского округа Павловский ПосадМосковской области. | Расчет произведен в соответствии с Методикойопределения прогноза налогового потенциала бюджетов муниципальных районов и городских округов Московской области и расчетных показателей общей стоимости предоставления муниципальных услуг. | Всего: 40 000,0 тыс. руб.,в том числе: 2017 г. – 0,0 тыс.руб. 2018 г. – 10 000,0 тыс.руб.2019 г. – 10 000,0 тыс.руб.2020 г. – 10 000,0 тыс.руб.2021 г. – 10 000,0 тыс.руб  |  |
| Мероприятие 1.Осуществление полномочий городского поселения Павловский Посад по ремонту дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов для приведения их в нормативное состояние. | Средства бюджетов поселений. | В соответствии с заключенным соглашением о передачи части полномочий | Всего: 1 112,0 тыс. руб.,в том числе: 2017 г. – 1112,0 тыс.руб. 2018 г. – 0,0 тыс.руб. 2019 г. – 0,0 тыс.руб. 2020 г. – 0,0 тыс.руб.2021 г. – 0,0 тыс.руб. |  |
| Мероприятие 2.Осуществление полномочий городского поселения Павловский Посад по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. | Средства бюджетов поселений.Средства бюджета Московской области (субсидии) | В соответствии с заключенным соглашением о передачи части полномочий | Всего: 8 888,0 тыс. руб.,в том числе: 2017 г. – 8 888,0 тыс.руб. 2018 г. – 0,0 тыс.руб. 2019 г. – 0,0 тыс.руб. 2020 г. – 0,0 тыс.руб.2021 г. – 0,0 тыс.руб.Всего: 23 537,0 тыс. руб.,в том числе: 2017 г. – 23 537,0 тыс. руб.Итого: 32 425,0 тыс. руб.,в том числе: 2017 г. – 32 425,0 тыс.руб.2018 г. – 0,0 тыс.руб.2019 г. – 0,0 тыс.руб.2020 г. – 0,0 тыс.руб.2021 г. – 0,0 тыс.руб. |  |
| Мероприятие 3.Осуществление полномочий городского поселения Большие дворы по ремонту внутриквартальных дорог. | Средства бюджетов поселений. | В соответствии с заключенным соглашением о передачи части полномочий | Всего: 2150,00 тыс. руб.,в том числе: 2017 г. – 2150,00 тыс.руб. 2018 г. –0 ,0 тыс.руб. 2019 г. – 0,0 тыс.руб. 2020 г. – 0,0 тыс.руб.2021 г. – 0,0 тыс.руб. |  |
| Мероприятие 4.Ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов для приведения их в нормативное состояние. | Средства бюджета городского округа Павловский ПосадМосковской области. | Расчет произведен в соответствии с Методикойопределения прогноза налогового потенциала бюджетов муниципальных районов и городских округов Московской области и расчетных показателей общей стоимости предоставления муниципальных услуг. | Всего: 52 644,00 тыс. руб.,в том числе: 2017 г. – 13 161,00 тыс.руб. 2018 г. – 13 161,00 тыс.руб. 2019 г. – 13 161,00 тыс.руб. 2020 г. – 13 161,00 тыс.руб.2021 г. – 13 161,00 тыс.руб. |  |
| Подпрограмма 2 «Дорожно-мостовое хозяйство» | Итого: |  | Всего: 635 814,79 тыс.руб.,в том числе: 2017 г - 192366,79 тыс.руб. 2018 г. – 112 671,0 тыс.руб. 2019 г. – 112 671,0 тыс.руб. 2020 г. – 110 053,0 тыс.руб.2021 г. – 108 053,0 тыс.руб  |  |
| в том числе: | Средства бюджета Московской области (субсидии) |  | Всего: 50 139,00 тыс.руб., в том числе: 2017 г.- 50 139,00 тыс.руб. |  |
|  | Средства бюджета городского округа Павловский ПосадМосковской области. |  | Всего: 483 343,48 тыс.руб.,в том числе: 2017 г. – 39 895,48 тыс.руб. 2018 г. – 112 671,0 тыс.руб. 2019 г. – 112 671,0 тыс.руб. 2020 г. – 110 053,0 тыс.руб.2021 г. – 108 053,0 тыс.руб  |  |
|  | Средства бюджетов поселений. |  | Всего:102332,31 тыс.руб.,в том числе:2017г.-102332,31 тыс.руб.2018 г. – 0,0 тыс.руб.2019 г. – 0,0 тыс.руб.2020 г. – 0,0 тыс.руб.2021 г. – 0,0 тыс.руб. |  |
| Подпрограмма 3 «Безопасность дорожного движения» |
| Мероприятие 1.Размещение социальной рекламы по пропаганде безопасности дорожного движения на автодорогах района  | Средства бюджета городского округа Павловский ПосадМосковской области. | Расчет произведен на основе анализа расходов на размещение социальной рекламы | Всего: 80 ,0 тыс. руб.,в том числе: 2017 г. - 80,0 тыс. руб. 2018 г. – 0,0 тыс.руб.2019 г. – 0,0 тыс.руб.2020 г. – 0,0 тыс.руб.2021 г. – 0,0 тыс.руб. |  |
| Мероприятие 1.Восстановление и установка дорожных знаков. Устройство искусственных неровностей | Средства бюджета городского округа Павловский ПосадМосковской области. | Расчет произведен в соответствии с Методикойопределения прогноза налогового потенциала бюджетов муниципальных районов и городских округов Московской области и расчетных показателей общей стоимости предоставления муниципальных услуг. | Всего: 1290 ,0 тыс. руб.,в том числе: 2017 г. - 1290,0 тыс. руб. 2018 г. – 0,0 тыс.руб.2019 г. – 0,0 тыс.руб.2020 г. – 0,0 тыс.руб.2021 г. – 0,0 тыс.руб. |  |
| Мероприятие 2.Нанесение горизонтальной дорожной разметки | Средства бюджета городского округа Павловский ПосадМосковской области. | Расчет произведен в соответствии с Методикойопределения прогноза налогового потенциала бюджетов муниципальных районов и городских округов Московской области и расчетных показателей общей стоимости предоставления муниципальных услуг. | Всего: 80,0 тыс. руб.,в том числе: 2017 г. - 80,0 тыс. руб. 2018 г. – 0,0 тыс.руб.2019 г. – 0,0 тыс.руб.2020 г. – 0,0 тыс.руб.2021 г. – 0,0 тыс.руб. |  |
| Мероприятие 3.Вырубка и формовочная обрезка деревьев, препятствующих видимости технических средств организации дорожного движения | Средства бюджета городского округа Павловский ПосадМосковской области. | Расчет произведен в соответствии с Методикойопределения прогноза налогового потенциала бюджетов муниципальных районов и городских округов Московской области и расчетных показателей общей стоимости предоставления муниципальных услуг. | Всего: 50,0 тыс. руб.,в том числе: 2017 г. - 50,0 тыс. руб. 2018 г. – 0,0 тыс.руб.2019 г. – 0,0 тыс.руб.2020 г. – 0,0 тыс.руб.2021 г. – 0,0 тыс.руб..  |  |
| Мероприятие 4.Осуществление полномочий городского поселения Павловский Посад по нанесению горизонтальной дорожной разметки. | Средства бюджетов поселений. | Расчет произведен в соответствии с Методикойопределения прогноза налогового потенциала бюджетов муниципальных районов и городских округов Московской области и расчетных показателей общей стоимости предоставления муниципальных услуг. | Всего:3 000,0 тыс. руб.в том числе: 2017 г. - 3 000,0 тыс. руб. 2018 г. - 0,0 тыс. руб. 2019 г. - 0,0 тыс. руб. 2020 г. – 0,0 тыс. руб. 2021 г. – 0,0 тыс. руб.  |  |
| Мероприятие 5. Осуществление полномочий городского поселения Павловский Посад по приведению в соответствие с нормативными требованиями пешеходных переходов. | Средства бюджетов поселений. | В соответствии с заключенными соглашениями о передаче части полномочий | Всего: 150,0 тыс. руб.,в том числе: 2017 г. - 150,0 тыс. руб. 2018 г. - 0,0 тыс. руб. 2019 г. – 0,0 тыс. руб. 2020 г. – 0,0 тыс. руб. 2021 г. – 0,0 тыс. руб.  |  |
| Мероприятие 6. Осуществление полномочий городского поселения Павловский Посад по приведению в соответствие с нормативными требованиями пешеходных переходов(финансирование мероприятий по исполненным и неоплаченным контрактам 2016г.) | Средства бюджетов поселений. | В соответствии с заключенными соглашениями о передаче части полномочий | Всего: 3 265,73 тыс. руб.,в том числе: 2017 г.- 3 265,73 тыс. руб. 2018 г. - 0,0 тыс. руб. 2019 г. – 0,0 тыс. руб. 2020 г. – 0,0 тыс. руб. 2021 г. – 0,0 тыс. руб.  |  |
| Мероприятие 7. Осуществление полномочий городского поселения Павловский Посад установке дорожных знаков на автомобильных дорогах местного значения, согласно дислокации дорожных знаков. | Средства бюджетов поселений. | В соответствии с заключенными соглашениями о передаче части полномочий | Всего:669,0 тыс. руб.,в том числе: 2017 г. - 669,0 тыс. руб. 2018 г. - 0,0 тыс. руб. 2019 г. – 0,0 тыс. руб. 2020 г. – 0,0 тыс. руб. 2021 г. – 0,0 тыс. руб.  |  |
| Мероприятие 8. Осуществление полномочий городского поселения Павловский Посад по строительству искусственных дорожных неровностей. | Средства бюджетов поселений. | В соответствии с заключенными соглашениями о передаче части полномочий | Всего:233,6 тыс. руб.,в том числе: 2017 г. – 233,6 тыс. руб. 2018 г. - 0,0 тыс. руб. 2019 г. – 0,0 тыс. руб. 2020 г. – 0,0 тыс. руб. 2021 г. – 0,0 тыс. руб.  |  |
| Мероприятие 9. Осуществление полномочий городского поселения Павловский Посад по устройству заездных карманов остановочных площадок. | Средства бюджетов поселений. | В соответствии с заключенными соглашениями о передаче части полномочий | Всего: 1 250,5 тыс. руб.,в том числе: 2017 г. – 1 250,5 тыс. руб. 2018 г. - 0,0 тыс. руб. 2019 г. – 0,0 тыс. руб. 2020 г. – 0,0 тыс. руб. 2021 г. – 0,0 тыс. руб.  |  |
| Мероприятие 10. Осуществление полномочий городского поселения Павловский Посад по содержанию светофорного объекта | Средства бюджетов поселений. | В соответствии с заключенными соглашениями о передаче части полномочий | Всего: 238,0 тыс. руб.,в том числе: 2017 г. - 238,0 тыс. руб. 2018 г. - 0,0 тыс. руб. 2019 г. – 0,0 тыс. руб. 2020 г. – 0,0 тыс. руб. 2021 г. – 0,0 тыс. руб.   |  |
| Мероприятие 11. Осуществление полномочий городского поселения Павловский Посад на поставку электроэнергии светофорного объекта. | Средства бюджетов поселений. | В соответствии с заключенными соглашениями о передаче части полномочий | Всего: 60,2 тыс. руб.,в том числе: 2017 г. - 60,2 тыс. руб. 2018 г. - 0,0 тыс. руб. 2019 г. – 0,0 тыс. руб. 2020 г. – 0,0 тыс. руб. 2021 г. – 0,0 тыс. руб.  |  |
| Мероприятие 12.Проведение работ по повышению уровня безопасности дорожного движения на территории городского округа Павловский Посад МО. | Средства бюджета городского округа Павловский ПосадМосковской области. | Расчет произведен в соответствии с Методикойопределения прогноза налогового потенциала бюджетов муниципальных районов и городских округов Московской области и расчетных показателей общей стоимости предоставления муниципальных услуг. | Всего: 33 800,0 тыс. руб.,в том числе: 2017 г. – 0,0 тыс. руб. 2018 г. – 8 450,0 тыс. руб. 2019 г. – 8 450,0 тыс. руб. 2020 г. – 8 450,0 тыс. руб. 2021 г. – 8 450,0 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 13.Осуществление полномочий городского поселения Павловский Посад по содержанию светофорного объекта (финансирование мероприятий по исполненным и неоплаченным контрактам 2016г. | Средства бюджетов поселений. | В соответствии с заключенными соглашениями о передаче части полномочий | Всего: 87,93 тыс. руб.,в том числе: 2017 г. - 87,93 тыс. руб. 2018 г. - 0,0 тыс. руб. 2019 г. – 0,0 тыс. руб. 2020 г. – 0,0 тыс. руб. 2021 г. – 0,0 тыс. руб.   |  |
| Подпрограмма III «Безопасность дорожного движения» | Итого: |  | Всего: 44 254,96 тыс. руб.,в том числе: 2017 г. -10 454,96 тыс. руб. 2018 г. - 8450,0 тыс. руб. 2019 г. - 8450,0 тыс. руб. 2020 г. - 8450,0 тыс. руб. 2021 г. - 8450,0 тыс. руб.  |  |
| в том числе | Средства бюджета городского округа Павловский ПосадМосковской области. |  | Всего: 35 300,0 тыс. руб.,в том числе: 2017 г. - 1500.0 тыс. руб. 2018 г. – 8450,0 тыс. руб. 2019 г. – 8450,0 тыс. руб. 2020 г. – 8450,0 тыс. руб. 2021 г. – 8450,0 тыс. руб. |  |
| Средства бюджетов поселений. |  | Всего: 8 954,96 тыс. руб.,в том числе: 2017 г.- 8 954,96 тыс.руб. 2018 г. – 0,0 тыс. руб. 2019 г. - 0,0 тыс. руб. 2020 г. - 0,0 тыс. руб. 2021 г. - 0,0 тыс. руб. |  |

 Подпрограммы муниципальной программы

 «Обеспечение функционирования дорожно-транспортного комплекса в городском округе Павловский Посад Московской области»

1. Подпрограмма I «Пассажирский транспорт общего пользования»

Паспорт

подпрограммы 1 «Пассажирский транспорт общего пользования»

|  |  |
| --- | --- |
| Цель подпрограммы | Повышение доступности и качества транспортных услуг автомобильным транспортом для населения. |
| Муниципальный заказчик подпрограммы  | Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Павловский Посад Московской области «Благоустройство». |
| Сроки реализации подпрограммы  | 2017 – 2021 годы |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядительбюджетных средств  | Источник финансирования |  Расходы (тыс. рублей)  |
|  2017 год |  2018 год |  2019 год |  2020 год |  2021 год | Итого |
| Администрация городского округа Павловский Посад МО | Всего:в том числе:  | 9 810,62 | 6 199,0 | 6 199,0 |  6 000,0 |  6 000,0 | 34 208,62 |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад | 9 810,62 | 6 199,0 | 6 199,0 |  6 000,0 |  6 000,0 | 34 208,62 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы  |  «Доля поездок, оплаченных с использованием единых транспортных карт, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года», % | 63 | 65 | 65 | 65 | 65 |

 Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы

 «Пассажирский транспорт общего пользования»

Муниципальная маршрутная сеть городского округа Павловский Посад, обеспечивающая транспортное обслуживание населения между поселениями в границах городского округа, стабильно функционирует и развивается. В настоящее время муниципальная маршрутная сеть городского округа включает 16 автобусных маршрутов, что явно не достаточно для обслуживания населения городского округа.

Цель «Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом» обеспечивается реализацией следующих мероприятий:

- организацией транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными контрактами на оказание услуг по перевозке пассажиров;
 - повышение доступности и качества транспортных услуг автомобильным транспортом для населения;

 ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1

«ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Мероприятия подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего(тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.)  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы  | Планируемые результаты выполнения мероприятий подпрограммы  |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Основное мероприятие 1.Транспортное обслуживание | Итого  | 2017-2021 годы | 34 208,62 |  9 810,62 | 6 199,0 | 6 199,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Павловский Посад Московской области «Благоустройство». | Удовлетворение потребности населения в транспортных услугах. |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад Московской области. | 34 208,62 |  9 810,62 | 6 199,0 | 6 199,0 | 6 000,0 | 6 000,0 |
| 1.1 | Мероприятие 1.Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки. | Итого   | 2017-2021 годы | 32 680,0 | 8 282,0 | 6 199,0 | 6 199,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Павловский Посад Московской области «Благоустройство». | Удовлетворение потребности населения в транспортных услугах. |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад Московской области. | 32 680,0 | 8 282,0 | 6 199,0 | 6 199,0 | 6 000,0 | 6 000,0 |
| 1.2 | Мероприятие 2.Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки(финансирование мероприятий по исполненным и неоплаченным контрактам 2016г) | Итого  | 2017-2021 годы | 1 528,62 | 1 528,62 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Павловский Посад Московской области «Благоустройство». | Удовлетворение потребности населения втранспортных услугах. |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад Московской области. | 1 528,62 | 1 528,62 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ИТОГО: | 2017-2021 годы | 34 208,62 |  9 810,62 | 6 199,0 | 6 199,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Павловский Посад Московской области «Благоустройство». | Удовлетворение потребности населения втранспортных услугах. |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад Московской области. | 34 208,62 |  9 810,62 | 6 199,0 | 6 199,0 | 6 000,0 | 6 000,0 |

 Подпрограмма 2 «Дорожно-мостовое хозяйство»

Паспорт

Подпрограммы 2 «Дорожно-мостовое хозяйство»

|  |  |
| --- | --- |
| Цель подпрограммы | Увеличение пропускной способности и улучшение параметров автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Павловский Посад Московской области. |
| Муниципальный заказчик подпрограммы  | Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Павловский Посад Московской области «Благоустройство». |
| Сроки реализации подпрограммы  | 2017-2021 годы |
| Источники финансирования подпрограммы по годамреализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядительбюджетных средств  | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.)  |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого |
| Администрация городского округа Павловский Посад МО | Всего:в том числе:  | 192 366,79 | 112 671,00 | 112 671,00 |  110 053,00 |  108 053,00 | 635 814,79 |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад МО | 39 895,48 | 112 671,00 | 112 671,00 |  110 053,00 |  108 053,00 | 483 343,48 |
| Средства бюджетов поселений. | 102 332,31 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 102 332,31 |
|  |  | Средства бюджета Московской области  | 50 139,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 139,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы  | «Ремонт (капремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения», тыс. кв. м | 80,0 | 67,597 |  67,597 |  67,597 |  67,597 |
| «Ремонт (капремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения», км | 16,0 | 9,66 | 9,66 | 9,66 | 9,66 |
| Объёмы ввода в эксплуатацию после строительства и (или) реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе с привлечением субсидии из бюджета Московской области. | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |

Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы

 «Дорожно-мостовое хозяйство»

 К основной проблеме в сфере дорожного хозяйства в настоящее время можно отнести то, что 56,7 % протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Павловский Посад не соответствуют существующим нормативным требованиям.

 Содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Павловский Посад и элементов по их обустройству требует регулярного выполнения большого объема работ по очистке проезжей части дорог, обочин, тротуаров, автопавильонов, по ямочному ремонту и ремонту картами покрытия дорог, по промывке, очистке водоотводных устройств, дорожных знаков, ограждений, а также по замене при необходимости элементов обустройства автомобильных дорог и искусственных сооружений.

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2 «ДОРОЖНО-МОСТОВОЕ ХОЗЯЙСТВО»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Мероприятия подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего(тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Планируемые результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Основное мероприятие 1Содержание объектов дорожно-мостового хозяйства. | Итого  | 2017-2021 годы | 288 791,30 | 63 719,30 | 56 768,0 | 56 768,0 | 56 768,0 | 54 768,0 | Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Павловский Посад Московской области «Благоустройство» | Содержание объектов дорожно-мостового хозяйства Павлово-Посадского муниципального района. |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад МО | 235 750,48 | 10 678,48 | 56 768,0 | 56 768,0 | 56 768,0 | 54 768,0 |
| Средства бюджетов поселений | 53 040,82 | 53 040,82 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Мероприятие 1.Содержание автомобильных дорог, пешеходных дорожек и мостов местного значения сельских поселений. | Итого  | 2017-2021 годы | 55 795,0 | 9 795,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 10 000,0 | Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Павловский Посад Московской области «Благоустройство» | Содержание объектов дорожно-мостового хозяйства Павлово-Посадского муниципального района. |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад МО | 55 795,0 | 9 795,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 10 000,0 |
| 1.2 | Мероприятие 2.Содержание автомобильных дорог, пешеходных дорожек и мостов местного значения сельских поселений(финансирование мероприятий по исполненным и неоплаченным контрактам 2016 года). | Итого  | 2017-2021 годы | 883,48 |  883,48 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальное казенное учреждение Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Управление архитектуры, капитального строительства и дорог». | Содержание объектов дорожно-мостового хозяйства Павлово-Посадского муниципального района. |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад МО |  883,48 |  883,48 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Мероприятие 3Осуществление полномочий городского поселения Большие Дворы по содержанию объектов дорожно-мостового хозяйства. | Итого | 2017-2021 годы | 1 830,78 | 1 830,78 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальное казенное учреждение Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Управление архитектуры, капитального строительства и дорог». | Содержание объектов дорожно-мостового хозяйства городского округа Павловский Посад Московской области |
| Средства бюджетов поселений | 1 830,78 | 1 830,78 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Мероприятие 4.Осуществление полномочий городского поселения Павловский Посад по летнему содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог. | Итого | 2017-2021 годы | 17 301,20 | 17 301,20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальное казенное учреждение Павлово-Посадского муниципального района Московской области  | Содержание (летнее) объектов дорожно-мостового хозяйства Павлово-Посадского муниципального района. |
| Средства бюджетов поселений | 17 301,20 | 17 301,20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  1.5 | Мероприятие 5.Содержание(летнее и зимнее), текущий ремонт автомобильных дорог городского поселения Павловский Посад городского округа Павловский Посад МО. | Итого | 2017-2021 годы | 179 072,00 | 0,00 | 44 768,00 | 44 768,00 | 44 768,00 | 44 768,00 | Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Павловский Посад Московской области «Благоустройство». | Содержание (летнее и зимнее) объектов дорожно-мостового хозяйства городского округа Павловский Посад Московской области |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад МО | 179 072,00 | 0,00 | 44 768,00 | 44 768,00 | 44 768,00 | 44 768,00 |
|  1.6 | Мероприятие 6Осуществление полномочий городского поселения Павловский Посад по зимнему содержанию автомобильных дорог   | Итого | 2017-2021 годы | 25 768,0 | 25 768,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальное казенное учреждение Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Управление архитектуры, капитального строительства и дорог». | Содержание (зимнее) объектов дорожно-мостового хозяйства Павлово-Посадского муниципального района. |
| Средства бюджетов поселений | 25 768,0 | 25 768,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7 | Мероприятие 7.Осуществление полномочий городского поселения Павловский Посад по зимнему содержанию автомобильных дорог (финансирование мероприятий по исполненным и неоплаченным контрактам 2016 года).   | Итого | 2017-2021 годы | 5 649,14 | 5 649,14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальное казенное учреждение Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Управление архитектуры, капитального строительства и дорог». | Содержание (зимнее) объектов дорожно-мостового хозяйства Павлово-Посадского муниципального района. |
| Средства бюджетов поселений | 5 649,14 | 5 649,14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8 | Мероприятие 1.8Осуществление полномочий городского поселения Павловский Посад по содержанию мостов и водопропускных труб  | Итого | 2017-2021 годы | 1 091,70 | 1 091,70 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальное казенное учреждение Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Управление архитектуры, капитального строительства и дорог». | Содержание объектов дорожно-мостового хозяйства Павлово-Посадского муниципального района. |
| Средства бюджетов поселений | 1 091,70 | 1 091,70 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9 | Мероприятие 9.Осуществление полномочий городского поселения Павловский Посад по разработке паспортов технической инвентаризации на автомобильные дороги  | Итого | 2017-2021 годы | 1400,0 | 1400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальное казенное учреждение Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Управление архитектуры, капитального строительства и дорог». | Разработка паспортов технической инвентаризации на автомобильные дороги Павлово-Посадского муниципального района.  |
| Средства бюджетов поселений | 1400,0 | 1400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Основное мероприятие 2.Строительство и ремонт объектов дорожно-мостового хозяйства  | Итого | 2017-2021 годы | 258 692,49 | 92 960,49 |  42 742,0 | 42 742,0 | 40 124,0 | 40 124,0 | Администрация городского округа Павловский Посад Московской области. | Строительство и ремонт объектов дорожно-мостового городского округа Павловский Посад МО.  |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад МО | 194 949,00 | 29 217,00 |  42 742,0 | 42 742,0 | 40 124,0 | 40 124,0 |
| Средства бюджетов поселений | 37 141,49 | 37 141,49 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области. | 26 602,00 | 26 602,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Мероприятие 1.Ремонт автомобильных дорог, пешеходных дорожек и мостов местного значения сельских поселений | Итого  | 2017-2021 годы | 22 017,0 | 22 017,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальное казенное учреждение Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Управление архитектуры, капитального строительства и дорог». | Ремонт автомобильных дорог, пешеходных дорожек и мостов местного значения сельских поселений Павлово-Посадского муниципального района.  |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад МО. | 22 017,0 | 22 017,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Мероприятие 2.Работы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. | Итого | 2017-2021 годы | 33 378,0 | 33 378,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальное казенное учреждение Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Управление архитектуры, капитального строительства и дорог». | Ремонт автомобильных дорог Павлово-Посадского муниципального района.  |
| Средства бюджетов поселений  | 6 776,0 | 6 776,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области. | 26 602,0 | 26 602,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Мероприятие 3.Осуществление полномочий городского поселения Павловский Посад по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог. | Итого | 2017-2021 годы | 26 440,0 | 26 440,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальное казенное учреждение Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Управление архитектуры, капитального строительства и дорог». | Строительство автомобильных дорог Павлово-Посадского муниципального района.  |
| Средства бюджетов поселений  | 26 440,0 | 26 440,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | Мероприятие 4. Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктовгородского округа Павловский Посад МО. | Итого: | 2017-2021 годы | 125 732,0 | 0,00 | 32 742,0 | 32 742,0 | 30 124,0 | 30 124,0 | Администрация городского округа Павловский Посад Московской области. | Ремонт объектов дорожно-мостового городского округа Павловский Посад МО.  |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад МО. | 125 732,0 | 0,00 | 32 742,0 | 32 742,0 | 30 124,0 | 30 124,0 |
| 2.5 | Мероприятие 5.Осуществление полномочий городского поселения Павловский Посад по увеличению парковочных мест.  | Итого | 2017-2021 годы | 682,0 | 682,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальное казенное учреждение Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Управление архитектуры, капитального строительства и дорог». | Увеличение парковочных мест на территории Павлово-Посадского муниципального района.  |
| Средства бюджетов поселений  | 682,0 | 682,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6 | Мероприятие 6.Осуществление полномочий городского поселения Большие Дворы по ремонту объектов дорожно-мостового хозяйства  | Итого | 2017-2021 годы | 3 243,49 | 3 243,49 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальное казенное учреждение Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Управление архитектуры, капитального строительства и дорог». | Ремонт объектов дорожно-мостового хозяйства Павлово-Посадского муниципального района.  |
| Средства бюджетов поселений  | 3 243,49 | 3 243,49 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.7 | Мероприятие 7.Ремонт автомобильной дороги в д. Михалёво на участке от дома № 1 до дома № 16 (2 этап) | Итого: | 2017-2021 годы | 7 200,0 | 7 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальное казенное учреждение Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Управление архитектуры, капитального строительства и дорог». | Ремонт автомобильных дорог, пешеходных дорожек и мостов местного значения сельских поселений Павлово-Посадского муниципального района.  |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад МО. | 7 200,0 | 7 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.8 | Мероприятие 8.Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования населенных пунктовгородского округа Павловский Посад МО. | Итого: | 2017-2021 годы | 40 000,0 | 0,00 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Павловский Посад Московской области «Благоустройство» | Проектирование объектов дорожно-мостового городского округа Павловский Посад МО.  |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад МО. | 40 000,0 | 0,00 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |  | 10 000,0 | 10 000,0 |
| 3. | Основное Мероприятие 3Ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов для приведения их в нормативное состояние. | Итого: | 2017-2021 годы | 88 331,00 | 35 687,0 | 13 161,00 | 13 161,00 | 13 161,00 | 13 161,00 | Администрация городского округа Павловский Посад Московской области. | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Павлово-Посадского муниципального района |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад МО |  52 644,00 | 0,00 | 13 161,00 | 13 161,00 | 13 161,00 | 13 161,00 |
| Средства бюджетов поселений  |  12 150,0 | 12 150,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области. |  23 537,0 | 23 537,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Мероприятие 1.Осуществление полномочий городского поселения Павловский Посад по ремонту дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов для приведения их в нормативное состояние  | Итого | 2017-2021 годы | 1 112,0 | 1 112,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Павловский Посад Московской области «Благоустройство» | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Павлово-Посадского муниципального района.  |
| Средства бюджетов поселений  | 1 112,0 | 1 112,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Мероприятие 2.Осуществление полномочий городского поселения Павловский Посад по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. | Итого: | 2017-2021 годы |  32 425,0 | 32 425,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Павловский Посад Московской области «Благоустройство» | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Павлово-Посадского муниципального района.  |
| Средства бюджетов поселений.  |  8 888,0 | 8 888,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области. |  23 537,0 | 23 537,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Мероприятие 3.Осуществление полномочий городского поселения Большие дворы по ремонту внутриквартальных дорог. | Итого: | 2017-2021 годы |  2 150,00 | 2 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Павловский Посад Московской области «Благоустройство» | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Павлово-Посадского муниципального района.  |
| Средства бюджетов поселений.  |  2 150,00 | 2 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | Мероприятие 4.Ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов для приведения их в нормативное состояние. | Итого: | 2017-2021 годы |  52 644,00 | 0,00 | 13 161,00 | 13 161,00 | 13 161,00 | 13 161,00 | Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Павловский Посад Московской области «Благоустройство» | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Павловский Посад Московской области |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад МО. |  52 644,00 | 0,00 | 13 161,00 | 13 161,00 | 13 161,00 | 13 161,00 |
|  |  | ИТОГО: | 2017-2021 годы | 635 814,79 | 192 366,79 | 112671,00 | 112671,00 | 110053,00 | 108053,00 | Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Павловский Посад Московской области «Благоустройство» | Функционирование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Павловский Посад Московской области. |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад МО. | 483343,48 | 39 895,48 | 112671,00 | 112671,00 | 110053,00 | 108053,00 |
| Средства бюджетов поселений.  | 102 332,31 | 102 332,31 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Средства бюджета Московской области.  |  |  50 139,00 |  50 139,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

1. Подпрограмма 3 «Безопасность дорожного движения»

Паспорт

подпрограммы 3 "Безопасность дорожного движения»

|  |  |
| --- | --- |
| Цель подпрограммы | Повышение безопасности дорожного движения ,снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения». |
| Муниципальный заказчик подпрограммы  | Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Павловский Посад Московской области «Благоустройство» |
| Сроки реализации подпрограммы  | 2017-2021 годы |
| Источники финансирования подпрограммы по годамреализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядительбюджетных средств  | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.)  |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого |
| Администрация городского округа Павловский Посад МО | Всего:в том числе:  | 10 454,96 | 8 450,0 | 8 450,0 | 8 450,0 | 8 450,0 | 44 254,96 |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад МО. | 1 500,0 | 8 450,0 | 8 450,0 | 8 450,0 | 8 450,0 | 35 300,0 |
| Средства бюджетов поселений.  | 8 954,96 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 954,96 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы  | «Смертность от дорожно-транспортных происшествий» (на 100 тыс. жителей), % | 14,5 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 |

 Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы

 «Безопасность дорожного движения»

 Увеличение транспортного парка городского округа Павловский Посад создают дополнительные предпосылки осложнения дорожно-транспортной обстановки. Основной рост транспортного парка приходится на индивидуальных владельцев транспортных средств – физических лиц. Именно эта категория участников движения сегодня определяет, и в будущем будет определять, порядок на дорогах. На долю этой категории водителей по данным прошлых лет приходится более 90 процентов дорожно-транспортных происшествий, совершенных по причине нарушения Правил дорожного движения Российской Федерации (ПДД). Из-за нарушений ПДД пешеходами совершается около 15 процентов дорожно-транспортных происшествий от общего их количества. Половина всех дорожно-транспортных происшествий, совершенных по вине пешеходов, происходит при переходе ими проезжей части в неустановленном месте.

 Обеспечение безопасности дорожного движения в рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах городского округа Павловский Посад Московской области» предусматривает комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасного поведения на дорогах и улицах, снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий, совершенствование системы маршрутного ориентирования водителей, повышение уровня эксплуатационного состояния опасных участков улично-дорожной сети, путем обустройства искусственных неровностей, тротуаров вдоль автомобильных дорог, ограждений, дорожных знаков, нанесения горизонтальной и вертикальной разметки на проезжих частях автомобильных дорог городского округа Павловский Посад Московской области.

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 3 "БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ"

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Мероприятия подпрограммы. | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего(тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.)  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Планируемые результаты выполнения мероприятий подпрограммы  |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Основное мероприятие 1.Профилактика безопасного поведения на дорогах и улицах | Итого  | 2017-2021 годы | 80,0 | 80,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Муниципальное казенное учреждение Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Управление архитектуры, капитального строительства и дорог». | Обеспечение безопасного поведения на дорогах и улицах |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад МО. | 80,0 | 80,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Мероприятие 1.Размещение социальной рекламы по пропаганде безопасности дорожного движения на автодорогах района  | Итого  | 2017-2021 годы | 80,0 | 80,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Муниципальное казенное учреждение Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Управление архитектуры, капитального строительства и дорог». | Обеспечение безопасного поведения на дорогах и улицах |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад МО. | 80,0 | 80,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  2. | Основное мероприятие 2.Проведение работ по повышению уровня безопасности дорожного движения | Итого  | 2017-2021 годы | 44 174.96 | 10 374,96 | 8 450,0 | 8 450,0 | 8 450,0 | 8 450,0 | Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Павловский Посад Московской области «Благоустройство» | Повышение уровня безопасности дорожного движения |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад МО. | 35 220,0 | 1 420,0 | 8 450,0 | 8 450,0 | 8 450,0 | 8 450,0 |
| Средства бюджетов поселений.  |  | 8 954,96 | 8 954,96 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  2.1 | Мероприятие 1.Восстановление и установка дорожных знаков. Устройство искусственных неровностей | Итого  | 2017-2021 годы | 1 290,0 | 1 290,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальное казенное учреждение Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Управление архитектуры, капитального строительства и дорог». | Повышение уровня безопасности дорожного движения |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад МО. | 1 290,0 | 1 290,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Мероприятие 2.Нанесение горизонтальной дорожной разметки | Итого  | 2017-2021 годы | 80,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальное казенное учреждение Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Управление архитектуры, капитального строительства и дорог». | Повышение уровня безопасности дорожного движения |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад МО. | 80,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Мероприятие 3.Вырубка и формовочная обрезка деревьев, препятствующих видимости технических средств организации дорожного движения | Итого  | 2017-2021 годы | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальное казенное учреждение Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Управление архитектуры, капитального строительства и дорог». | Повышение уровня безопасности дорожного движения |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад МО. | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | Мероприятие 4.Осуществление полномочий городского поселения Павловский Посад по нанесению горизонтальной дорожной разметки.  | Итого | 2017-2021 годы | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальное казенное учреждение Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Управление архитектуры, капитального строительства и дорог». | Повышение уровня безопасности дорожного движения |
| Средства бюджетов поселений.  | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5 | Мероприятие 5.Осуществление полномочий городского поселения Павловский Посад по приведению в соответствие с нормативными требованиями пешеходных переходов  | Итого | 2017-2021 годы | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальное казенное учреждение Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Управление архитектуры, капитального строительства и дорог». | Повышение уровня безопасности дорожного движения |
| Средства бюджетов поселений.  | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2..6 | Мероприятие 6.Осуществление полномочий городского поселения Павловский Посад по приведению в соответствие с нормативными требованиями пешеходных переходов (финансирование мероприятий по исполненным и неоплаченным контрактам 2016 года).  | Итого | 2017-2021 годы | 3 265,73 | 3 265,73 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальное казенное учреждение Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Управление архитектуры, капитального строительства и дорог». | Повышение уровня безопасности дорожного движения |
| Средства бюджетов поселений. | 3 265,73 | 3 265,73 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.7 | Мероприятие 7.Осуществление полномочий городского поселения Павловский Посад по установке дорожных знаков на автомобильных дорогах местного значения согласно дислокации дорожных знаков | Итого | 2017-2021 годы | 669,0 | 669,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальное казенное учреждение Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Управление архитектуры, капитального строительства и дорог». | Повышение уровня безопасности дорожного движения |
| Средства бюджетов поселений.  | 669,0 | 669,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  2.8 | Мероприятие 8.Осуществление полномочий городского поселения Павловский Посад по строительству искусственных дорожных неровностей | Итого | 2017-2021 годы | 233,6 | 233,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальное казенное учреждение Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Управление архитектуры, капитального строительства и дорог». | Повышение уровня безопасности дорожного движения |
| Средства бюджетов поселений.  | 233,6 | 233,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  2.9 | Мероприятие 9.Осуществление полномочий городского поселения Павловский Посад по устройству заездных карманов остановочных площадок | Итого | 2017-2021 годы | 1 250,5 | 1 250,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальное казенное учреждение Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Управление архитектуры, капитального строительства и дорог». | Повышение уровня безопасности дорожного движения |
| Средства бюджетов поселений.  | 1 250,5 | 1 250,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10 | Мероприятие 10.Осуществление полномочий городского поселения Павловский Посад по содержанию светофорного объекта. | Итого | 2017-2021 годы | 238,0 | 238,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальное казенное учреждение Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Управление архитектуры, капитального строительства и дорог». | Содержание светофорного объекта |
| Средства бюджетов поселений.  | 238,0 | 238,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11 | Мероприятие 11.Осуществление полномочий городского поселения Павловский Посад на поставку электроэнергии для светофорного объекта. | Итого | 2017-2021 годы | 60,2 | 60,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальное казенное учреждение Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Управление архитектуры, капитального строительства и дорог». | Содержание светофорного объекта |
| Средства бюджетов поселений.  | 60,2 | 60,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12 | Мероприятие 12Проведение работ по повышению уровня безопасности дорожного движения на территории городского округа Павловский Посад МО. | Итого: | 2017-2021 годы | 33 800,0 | 0,0 | 8 450,0 | 8 450,0 | 8 450,0 | 8 450,0 | Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Павловский Посад Московской области «Благоустройство» | Повышение уровня безопасности дорожного движения |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад МО. | 33 800,0 | 0,0 | 8 450,0 | 8 450,0 | 8 450,0 | 8 450,0 |
| 2.13 | Мероприятие 13.Осуществление полномочий городского поселения Павловский Посад по содержанию светофорного объекта (финансирование мероприятий по исполненным и неоплаченным контрактам 2016 года). | Итого | 2017-2021 годы  | 87,93 | 87,93 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальное казенное учреждение Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Управление архитектуры, капитального строительства и дорог». | Содержание светофорного объекта |
| Средства бюджетов поселений.  | 87,93 | 87,93 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ИТОГО: | 2017-2021 годы | 44 254,96 | 10 454,96 | 8 450,0 | 8 450,0 | 8 450,0 | 8 450,0 | Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Павловский Посад Московской области «Благоустройство» | Обеспечение безопасного поведения на дорогах и улицах, в том числе профилактика безопасного поведения детей на дорогах и улицах. |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад МО. | 35 300,0 | 1 500,0 | 8 450,0 | 8 450,0 | 8 450,0 | 8 450,0 |
| Средства бюджетов поселений. | 8 954,96 | 8 954,96 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |