# АДМИНИСТРАЦИЯ

# ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

# МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 14.11.2017 | № | 1376 |

г. Павловский Посад

Об утверждении муниципальной

программы «Содержание и развитие

инженерной инфраструктуры и энергоэффективности

городского округа Павловский Посад Московской области»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 №1206 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Павловский Посад Московской области», постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 №1207 «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Павловский Посад Московской области», в целях обеспечения комфортных условий проживания, повышения качества и условий жизни населения на территории городского округа Павловский Посад, надёжного обеспечение населения городского округа Павловский Посад Московской области топливно-энергетическими ресурсами при рациональном их использовании и эффективном функционировании субъектов топливно-энергетического комплекса,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности городского округа Павловский Посад Московской области» (прилагается).

2. Признать утратившим силу с 01 января 2018 года постановление Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 14.11.2016 № 2423 «Об утверждении муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы»; постановление Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 14.10.2014 № 1475 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2014-2020 годы».

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации городского округа Павловский Посад Московской области «Информационный вестник городского округа Павловский Посад» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Болотникова А.В.

Исполняющий полномочия

Глава городского округа Павловский Посад О.В.Печникова

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности городского округа Павловский Посад Московской области»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области А.В. Болотников | | | | | |
| Муниципальный заказчик  программы | Отдел ЖКХ Управления ЖКХ и благоустройства Администрации городского округа Павловский Посад Московской области | | | | | |
| Цели муниципальной  программы | Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан, устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Павловский Посад. | | | | | |
| Сроки реализации программы | 2018-2022 годы | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1 «Чистая вода»  Подпрограмм 2 «Очистка сточных вод»  Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами»  Подпрограмма 4 « Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | | | | | |
| Источники финансирования  муниципальной программы,  в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Всего, в том числе по годам: | 483 207,78 | 111 239,78 | 102 743,00 | 85 513,00 | 97 356,00 | 86 356,00 |
| Средства бюджета Московской области | 4446,53\* | 4446,53\* | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад | 38 954,55 | 20 132,55 | 16 911,00 | 1 911,00 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 439 806,70 | 86 660,70 | 85 832,00 | 83 602,00 | 97 356,00 | 86 356,00 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | 2018 год | | 2019 год | 2020 год | 2021год | 2022 год |
| Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения, % | 97 | | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоочистки, ед. | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, % | 70,0 | | 71,0 | 71,0 | 72,0 | 72,0 |
| Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью, ед/тыс.куб.м | 1 | | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), КНС суммарной пропускной способностью, ед./тыс.куб.м | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры, ед. | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов, % | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета потребляемых энергетических ресурсов, % | 61,9 | | 71,4 | 81,0 | 90,5 | 100 |
| Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D), % | 19,3 | | 22,9 | 26,6 | 30,3 | 33,9 |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз её развития.

Стратегией социально-экономического развития Московской области до 2022 года безусловным приоритетом государственной политики в регионе определено создание условий для повышения уровня и качества жизни населения.

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства в Московской области включило несколько основных этапов, в ходе которых в муниципальных образованиях Московской области решались задачи реформы системы платы за жилищно-коммунальные услуги, финансового оздоровления и модернизации организаций жилищно-коммунального хозяйства, развития конкурентных рыночных отношений и привлечения частного бизнеса к управлению многоквартирными домами и объектами коммунального комплекса. Тем не менее, конечные цели реформы отрасли в Московской области на сегодняшний день не достигнуты.

К основному проблемному вопросу в сфере коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры городского округа Павловский Посад Московской области следует отнести значительный уровень износа основных фондов тепло-, водоснабжения и водоотведения. Износ основных фондов в сфере водоснабжения и водоотведения по состоянию на начало 2018 года составляет свыше 72% процентов, в том числе очистных сооружений канализации более 75% процентов.

В результате изношенного оборудования и сетей практически не уменьшается количество технологических сбоев в системах тепло- и водоснабжения.

Устаревшая система коммунальной инфраструктуры не позволяет обеспечивать соблюдение требований к качеству коммунальных услуг, поставляемых потребителям. Не развивается инженерная структура земельных участков, выделяемых льготным категориям граждан. Неудовлетворительное качество питьевой воды характерно для многих населённых пунктов.

Еще одной проблемой является недостаток или полное отсутствие современных очистных сооружений в городском округе Павловский Посад.

Система теплоснабжения городского округа Павловский Посад Московской области характеризуется значительным количеством устаревшего и энергоемкого оборудования, 95% процентов котельных введены в эксплуатацию до 1985 года и отработали нормативный эксплуатационный срок службы.

Котельные, работающие на твердом и жидком топливе, оборудованы устаревшими водогрейными чугунными котлами с КПД 60-65 процентов марок ЗИО, Универсал, НИИСТУ, НР и другими, снятыми в настоящее время с производства.

В населенных пунктах газовые котельные оснащены не соответствующими современным требованиям системами автоматики безопасности котлов.

Отсутствие заметных положительных результатов в улучшении технического состояния основных фондов и повышении эффективности функционирования системы коммунальной инфраструктуры связано с острой нехваткой инвестиций. Это является следствием отставания принятия системных и комплексных мер по формированию механизмов, обеспечивающих инвестиционную привлекательность данной сферы.

2 .Описание целей муниципальной программы.

Целями Программы является обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан, устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Павловский Посад.

3. Перечень подпрограмм и краткое описание подпрограмм муниципальной программы.

Комплексный характер целей Муниципальной программы обуславливает целесообразность использования программно-целевого метода управления для скоординированного достижения взаимоувязанных целей, как в целом по Муниципальной программе, так и по ее отдельным блокам.

В состав Муниципальной программы включены следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Чистая вода»

Подпрограмм 2 «Очистка сточных вод»

Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами»

Подпрограмма 4 « Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Мероприятия Программы направлены на создание комфортных условий, повышения качества и условий жизни населения на территории городского округа Павловский Посад, а также повышение энергоэффективности и надёжности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы с обоснованием необходимости их осуществления.

Приведенная выше характеристика текущего состояния, основные проблемы в жилищно-коммунальном хозяйстве в сфере создания комфортных условий проживания жителей городского округа Павловский Посад Московской области определяют стратегию развития жилищной сферы городского округа Павловский Посад Московской области, основанную на следующих приоритетах:

- содержание и ремонт коммунального хозяйства;

- повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры.

По каждому направлению предусмотрена реализация конкретных мероприятий в рамках соответствующих подпрограмм, входящих в состав Муниципальной программы, при проведении которых будут сконцентрированы основные финансовые и организационные усилия.

При этом к рискам реализации Муниципальной программы, которыми может управлять Муниципальный заказчик, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести:

1) Риск, связанный с отсутствием законодательного регулирования или недостаточно быстрым формированием механизмов, предусмотренных Муниципальной программой, может привести к невыполнению Муниципальной программы в полном объеме. Данный риск можно оценить как высокий, поскольку формирование новых механизмов в рамках Муниципальной программы не только в большинстве случаев требует нормативного регулирования, но также может потребовать значительных сроков практического внедрения;

2) операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией Муниципальной программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры, могут привести к неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий Муниципальной программы или задержке в их выполнении.

В рамках данной группы рисков можно выделить два основных.

Риск исполнителя Муниципальной программы, который связан с недостаточной квалификацией или недобросовестностью ответственных исполнителей, что может привести к нецелевому или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий Муниципальной программы. Данный риск обусловлен большим количеством участников реализации мероприятий Муниципальной программы.

Организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры реализации Муниципальной программы, задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий Муниципальной программы. Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации Муниципальной программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий.

3) риск финансового обеспечения. Данный риск возникает по причине высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников. Риск сбоев в реализации Муниципальной программы по причине недофинансирования можно считать умеренным.

Реализации Муниципальной программы угрожают риски, которые связаны с изменениями внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации программы:

1. Риск ухудшения экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов;
2. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов. На качественном уровне такой риск для Муниципальной программы можно оценить как умеренный.

В целях минимизации указанных рисков будет создана эффективная система управления Муниципальной программой.

5. Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы.

1. Макропоказатель: Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения

Алгоритм определения значения целевого показателя: определяется как отношение численности населения, обеспеченного доброкачественной и условно доброкачественной питьевой водой, к общей численности населения.

Единицы измерения: процент.

Источник данных: годовая [форма](consultantplus://offline/ref=2D40DF8EF58C0FEFF83E477C73D02BF04C0CCB83450EF2604EA01ED3DDEA1B49D61B089226D219DDl03AJ) федерального статистического наблюдения № 18 «Сведения о санитарном состоянии субъекта Российской Федерации», утвержденная приказом Росстата от 16.10.2013 № 411.

2. Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоочистки

Алгоритм определения значения целевого показателя: не требует расчёта.

Единицы измерения: единица.

Источник данных: отчеты муниципальных образований Московской области

3. Макропоказатель: Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения

Алгоритм определения значения целевого показателя: рассчитывается как частное от деления объема сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в том числе нормативно очищенных, на объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения.

Единицы измерения: процент.

Источник данных: годовая форма федерального статистического наблюдения № 1-канализация «Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)», утвержденная приказом Росстата от 03.08.2011 № 343.

4. Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью

Алгоритм определения значения целевого показателя: не требует расчёта.

Единицы измерения: единица.

Источник данных: производственная программа МУП «Энергетик»

5. Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), КНС суммарной пропускной способностью

Алгоритм определения значения целевого показателя: не требует расчёта.

Единицы измерения: единица /(м.п.)

Источник данных: производственная программа МУП «Энергетик»

6. Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры

Алгоритм определения значения целевого показателя: не требует расчёта.

Единицы измерения: единица.

Источник данных: производственная программа МУП «Энергетик»

7. Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов

Алгоритм определения значения целевого показателя: рассчитывается как частное от деления количества зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов, на общее количество, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений.

Единицы измерения: процент.

Источник данных: отчеты отдела ЖКХ Управления ЖКХ и благоустройства Администрации г.о. Павловский Посад Московской области

8. Доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета потребляемых энергетических ресурсов

Алгоритм определения значения целевого показателя: рассчитывается как частное от деления количества многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета, на общее количество многоквартирных домов.

Единицы измерения: процент.

Источник данных: отчеты отдела ЖКХ Управления ЖКХ и благоустройства Администрации г.о. Павловский Посад Московской области.

9. Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D).

Алгоритм определения значения целевого показателя: рассчитывается как частное от деления количества зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D), на общее количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности.

Единицы измерения: процент.

Источник данных: отчеты отдела ЖКХ Управления ЖКХ и благоустройства Администрации г.о. Павловский Посад Московской области.

6. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия подпрограммы с муниципальным заказчиком муниципальной программы.

Муниципальный заказчик программы:

1) разрабатывает муниципальную программу;

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит обоснование объёмов финансовых ресурсов;

3) обеспечивает взаимодействие между муниципальными заказчиками подпрограмм и ответственными за выполнение мероприятий, а также координацию их действий по реализации подпрограмм;

4) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;

5) формирует проекты адресных перечней, а также предложения по внесению в них изменений;

6) готовит и представляет координатору муниципальной программы и в отдел финансового контроля и муниципальных программ отчёт о реализации муниципальной программы, а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта для последующего внесения данной информации в подсистему «Государственные и муниципальные программы Московской области» автоматизированной информационно-аналитической системы «Мониторинг социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» (подсистема формирования и мониторинга муниципальных программ Московской области).

7) обеспечивает выполнение муниципальной программы, а также эффективность и результативность её реализации;

8) согласовывает в подсистеме ГАСУ МО «Дорожные карты», внесение в них изменений и отчёты об их исполнении.

Муниципальный заказчик подпрограммы:

1) разрабатывает подпрограмму;

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит обоснование объёмов финансовых ресурсов;

3) осуществляет взаимодействие с муниципальным заказчиком программы и ответственными за выполнение мероприятий;

4) осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий при реализации подпрограммы;

5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы;

6) готовит и представляет муниципальному заказчику программы предложения по формированию адресных перечней;

7) разрабатывает и формирует в подсистеме ГАСУ МО «Дорожные карты», вносит в них изменения, отчеты об их исполнении. По решению муниципального заказчика подпрограммы введение информации в ГАСУ МО осуществляется ответственным за выполнение мероприятия.

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы (подпрограммы):

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) и направляет его муниципальному заказчику подпрограммы;

2) определяет исполнителей мероприятия подпрограммы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона и др.;

3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы (подпрограммы) в части соответствующего мероприятия;

4) готовит и представляет муниципальному заказчику подпрограммы отчет о реализации мероприятий, а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта;

5) направляет муниципальному заказчику подпрограммы предложения по формированию «Дорожных карт».

Администрация городского округа Павловский Посад Московской области (функциональный или отраслевой орган), определенный ответственным за выполнение мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), заключает с хозяйствующими субъектами, участвующими в финансировании муниципальной программы (подпрограммы), соглашения о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий муниципальной программы в очередном финансовом году и плановом периоде.

Формы соглашений подлежат согласованию с финансовым управлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в срок не более 5-ти рабочих дней.

Функциональный или отраслевой орган Администрации городского округа Павловский Посад Московской области, определенный ответственным за выполнение мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), в недельный срок после заключения соглашений, предусмотренных настоящим Порядком, доводит до муниципального заказчика программы информацию о заключенных соглашениях.

Муниципальный заказчик программы осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета городского округа Павловский Посад Московской области и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

Муниципальный заказчик программы несет ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы.

Реализация основных мероприятий осуществляется в соответствии с «Дорожными картами». Для подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» «Дорожная карта» не разрабатывается.

7. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы.

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется Администрацией городского округа Павловский Посад Московской области.

С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик программы (подпрограммы) ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в отдел финансового контроля и муниципальных программ ежеквартальный отчёт для последующего размещения в подсистеме «Государственные и муниципальные программы Московской области» автоматизированной информационно-аналитической системы «Мониторинг социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» (подсистема формирования и мониторинга муниципальных программ Московской области), который содержит:

1) оперативный отчёт о реализации мероприятий муниципальной программы по форме согласно приложениям №8 и №9 к Порядку разработки и реализации муниципальной программы городского округа Павловский Посад Московской области, утвержденному постановлением Администрации

городского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 №1206, который содержит:

- перечень всех мероприятий муниципальной программы с указанием объемов, источников финансирования, реквизитов и информации о заключённых муниципальных контрактах в рамках выполнения того или иного мероприятия, результатов выполнения мероприятий и достигнутых значений планируемых результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы);

- анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий и показателей;

2) аналитическую записку, в которой указываются: степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы и подпрограмм;

- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования и в разрезе мероприятий муниципальной программы.

3) оперативный (годовой) отчёт о выполнении муниципальной программы по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта по форме согласно приложению №10 к Порядку разработки и реализации муниципальной программы городского округа Павловский Посад Московской области, утвержденному постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 №1206, который содержит:

наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;

перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, источников финансирования;

анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ.

С целью контроля за реализацией муниципальной программы финансовое управление Администрации ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в отдел финансового контроля и муниципальных программ отчет нарастающим итогом с начала года о финансировании муниципальных программ по форме согласно приложению №11 к Порядку разработки и реализации муниципальной программы городского округа Павловский Посад Московской области, утвержденному постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 №1206 .

Отдел финансового контроля и муниципальных программ с учетом информации, полученной от муниципальных заказчиков и финансового управления Администрации до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует ежеквартальные отчёты о ходе реализации муниципальных программ в подсистеме «Государственные и муниципальные программы Московской области» автоматизированной информационно-аналитической системы «Мониторинг социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» (подсистема формирования и мониторинга муниципальных программ Московской области).

Отдел финансового контроля и муниципальных программ с учетом информации, полученной от муниципальных заказчиков и финансового управления Администрации, в течение 5 дней после сдачи отчётов подготавливает сводный оперативный отчет о ходе реализации муниципальных программ и размещает его на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет.

Муниципальный заказчик ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы по форме согласно приложению №12 к Порядку разработки и реализации муниципальной программы городского округа Павловский Посад Московской области, утвержденному постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 №1206 , предоставляет его в отдел финансового контроля и муниципальных программ для формирования в подсистеме «Государственные и муниципальные программы Московской области» автоматизированной информационно-аналитической системы «Мониторинг социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» (подсистема формирования и мониторинга муниципальных программ Московской области) и для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Годовой отчёт о реализации муниципальной программы содержит:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы и намеченной цели муниципальной программы;

общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования и в разрезе каждого мероприятия;

б) таблицу, в которой указываются данные:

об использовании средств бюджета городского округа Павловский Посад Московской области и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому мероприятию и в целом по муниципальной программе;

по всем мероприятиям, из них по не завершенным в утвержденные сроки, указываются причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;

по планируемым результатам реализации муниципальной программы. По результатам, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Не позднее 1 мая года, следующего за отчётным отдел финансового контроля и муниципальных программ с учетом информации, полученной от муниципальных заказчиков подготавливает сводный годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ и размещает его на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет.

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции, капитального ремонта)

муниципальной собственности городского округа Павловский Посад Московской области,

финансирование которых предусмотрено мероприятием 1.3 «Строительство, реконструкция, модернизация объектов инженерной инфраструктуры городского округа Павловский Посад за счет внебюджетных средств и/или средств бюджета городского округа Павловский Посад»

подпрограммы III «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Адрес объекта (Наименование объекта) | Годы строительства/реконструкции/капитального ремонта | Проектная мощность | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | Профинансировано | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. |
| Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Котельная Чисто-Перхурово | 2019 | 1,6 Гкал |  | 0 | Итого | 10000,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | 10000,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | Котельная Ново-Загарье | 2019 | 1,6 Гкал |  | 0 | Итого | 10000,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | 10000,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 |  |
| 3. | Тепловые сети г.о. Павловский Посад | 2018-2022 |  |  | 0 | Итого | 95950,0 | 17795,0 | 18596,0 | 19339,0 | 20110,0 | 20110,0 |  |
| Внебюджетные источники | 95950,0 | 17795,0 | 18596,0 | 19339,0 | 20110,0 | 20110,0 |  |
| Всего по мероприятию: | |  |  |  |  | Всего: | 115950,0 | 17795,0 | 28596,0 | 19339,0 | 30110,0 | 20110,0 |  |
| Внебюджетные источники | 115950,0 | 17795,0 | 28596,0 | 19339,0 | 30110,0 | 20110,0 |  |

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции, капитального ремонта)

муниципальной собственности городского округа Павловский Посад Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 1.2. «Создание и восстановление объектов водоснабжения за счет внебюджетных средств» подпрограммы I «Чистая вода»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Адрес объекта (Наименование объекта) | Годы строительства/реконструкции/капитального ремонта | Проектная мощность | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | Профинансировано | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. |
| Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции обезжелезивания  г.о. Павловский Посад, с.Рахманово, д.91/1 | 2018 | 1200 м3/сут |  | 0 | Итого | 4600,00 | 4600,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | 4600,00 | 4600,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции обезжелезивания  г.о. Павловский Посад, д.Семеново, д. 45В | 2018 | 144 м3/сут |  | 0 | Итого | 1400,00 | 1400,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | 1400,00 | 1400,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3. | Реконструкция, ремонт водопроводных сетей | 2018-2022 |  |  | 0 | Итого | 218331,0 | 39919,0 | 42520,0 | 44148,0 | 45872,0 | 45872,0 |  |
| Внебюджетные источники | 218331,0 | 39919,0 | 42520,0 | 44148,0 | 45872,0 | 45872,0 |  |
| Всего по мероприятию: | |  |  |  |  | Всего: | 224331,0 | 45919,0 | 42520,0 | 44148,0 | 45872,0 | 45872,0 |  |
| Внебюджетные источники | 224331,0 | 45919,0 | 42520,0 | 44148,0 | 45872,0 | 45872,0 |  |

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции, капитального ремонта)

муниципальной собственности городского округа Павловский Посад Московской области,

финансирование которых предусмотрено мероприятием 1.1. «Субсидии на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения городского округа Павловский Посад» подпрограммы I «Чистая вода»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Адрес объекта (Наименование объекта) | Годы строительства/реконструкции/капитального ремонта | Проектная мощность | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | Профинансировано | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. |
| Всего | 2018 | 2019 | n-й год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции обезжелезивания г.о. Павловский Посад, д.Кузнецы | 2018 | 300 м3/сут |  | 0 | Итого | 3650,00 | 3650,00 | 0,0 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 2909,05 | 2909,05 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад | 740,95 | 740,95 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2. | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции обезжелезивания г.о. Павловский Посад, д.Тарасово | 2018 | 120 м3/сут |  | 0 | Итого | 964,54 | 964,54 | 0,0 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 768,74 | 768,74 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад | 195,80 | 195,80 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3. | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции обезжелезивания г.о. Павловский Посад, д.Ново-Загарье | 2018 | 50,4 м3/сут |  | 0 | Итого | 964,54 | 964,54 | 0,0 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 768,74 | 768,74 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад | 195,80 | 195,80 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по мероприятию: | |  |  |  |  | Всего: | 5579,08 | 5579,08 | 0,0 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 4446,53 | 4446,53 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад | 1132,55 | 1132,55 | 0,00 | 0,00 |  |