администрация

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 22.03.2019 | № | 446 |

г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу

«Обеспечение функционирования дорожно-транспортного

комплекса в городском округе Павловский Посад

Московской области», утверждённую постановлением

Администрации Павлово-Посадского муниципального

района Московской области от 14.11.2016 №2432

(в редакции от 26.11.2018 № 2421)

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 № 1206 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Павловский Посад Московской области» и в целях уточнения объёмов финансирования на 2018 – 2021 годы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение функционирования дорожно-транспортного комплекса в городском округе Павловский Посад Московской области», утверждённую постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 14.11.2016 №2432 (в редакции от 26.11.2018 № 2421), изложив её в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации городского округа Павловский Посад Московской области «Информационный вестник городского округа Павловский Посад» и разместить на официальном сайте
Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет.
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Нужного И.Н.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава городского округа Павловский Посад  |  О.Б. Соковиков  |

 Приложение

к постановлению Администрации

городского округа Павловский Посад Московской области

от ­­­ ­­­22.03.2018 № 446

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Обеспечение функционирования дорожно-транспортного комплекса в городском округе Павловский Посад Московской области»

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы. | Заместитель Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области И.Н. Нужный. |
| Муниципальный заказчик программы.  | Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Павловский Посад Московской области «Благоустройство». |
| Цели муниципальной программы  | Повышение доступности и качества транспортных услуг автомобильным транспортом для населения.Увеличение пропускной способности и улучшение параметров автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Павловский Посад Московской области.Повышение безопасности дорожного движения, снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения». |
| Сроки реализации программы | 2017-2021 годы |
| Перечень подпрограмм  | Подпрограмма 1 «Пассажирский транспорт общего пользования». Подпрограмма 2 «Дорожно-мостовое хозяйство».Подпрограмма 3 «Безопасность дорожного движения».  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:  |  Расходы (тыс. рублей)  |
| Всего |  2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
|  Средства бюджета городского округа Павловский Посад МО (средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района \*) | 536 152,39  | 51 206,10\* | 152 867,49 | 111 887,80 | 110 117,0 | 110 074,0 |
| Средства бюджетов поселений | 111 287,27 | 111 287,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 451 767,00 | 50 139,00 | 179 764,00 | 202 900,00 | 11 626,00 | 7 338,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 1 099 206,66 | 212 632,37 | 332 631,49 | 314 787,80 | 121 743,0 | 117 412,0 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Доля поездок, оплаченных посредством безналичных расчётов, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года, % |  0,00 |  0,00 | 90,0 |  0,00 |  0,00 |
| Соблюдение расписания на автобусных маршрутах, % | 0,00 | 0,00 | 100,0 |  0,00 |  0,00 |
| «Доля поездок, оплаченных с использованием единых транспортных карт, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года», % | 63 | 65 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |
| «Комфортный автобус - Доля транспортных средств, соответствующих стандарту (МК-5 лет, СК, БК-7 лет) от количества транспортных средств, работающих на муниципальных маршрутах», % | 8,0 | 10,0 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |
| «Внедрение ГЛОНАСС - Степень внедрения и эффективность использования технологии на базе систем ГЛОНАСС с использованием РНИС», % | 100,0 | 100,0 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |
| «Объёмы ввода в эксплуатацию после строительства и (или) реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе с привлечением субсидии из бюджета Московской области», км. | 10,0 | 10,0 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |
| «Ремонт (капремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения», км | 16.0 | 9,66 | 5,33 |  0,00 |  0,00 |
| «Ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения», тыс. кв. м  | 80,0 | 67,597 | 37,3317 |  0,00 |  0,00 |
| «Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети (оценивается на конец года), машиноместа». | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| «У каждой дороги хозяин – Доля бесхозных дорог, принятых в муниципальную собственность», % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| «ДТП. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий: на дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах, количество погибших на 100 тыс. населения», % | 14,5 | 10,6 | 9,5 | 10,6 | 10,6 |
|  |  |  |  |  |  |

\* - средства бюджета городского округа Павловский Посад для 2017 года считать средствами бюджета Павлово-Посадского муниципального района Московской области.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем и прогноз развития дорожно-транспортного комплекса.

 Муниципальная программа «Обеспечение функционирования дорожно-транспортного комплекса в городском округе Павловский Посад Московской области» (далее - Программа) разработана в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Павловский Посад Московской области, реализация которых планируется с 2017 года, утвержденным постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 № 1206 и направлена на достижение приоритетов и целей социально-экономического развития городского округа Павловский Посад в сфере дорожно-транспортного комплекса.

 Дорожно-транспортный комплекс является составной частью производственной инфраструктуры городского округа Павловский Посад. Его устойчивое и эффективное функционирование - необходимое условие обеспечения темпов экономического роста и повышения качества жизни населения.

 Муниципальная программа «Обеспечение функционирования дорожно-транспортного комплекса в городском округе Павловский Посад Московской области» разработана с целью развития и устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, повышения качества транспортных услуг для населения городского округа Павловский Посад, повышение безопасности дорожного движения.

 В последние годы транспорт городского округа Павловский Посад стабильно функционирует, значительно повысилась транспортная активность населения.

 Существенную роль в обеспечении потребностей населения в перевозках на территории городского округа Павловский Посад играет автомобильный транспорт общего пользования.

 Объем перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на муниципальных маршрутах, относящихся к полномочиям городского округа Павловский Посад, составил в 2017 году около 6 млн. человек.

 Муниципальная маршрутная сеть городского округа Павловский Посад, обеспечивающая транспортное обслуживание населения между поселениями в границах городского округа, стабильно функционирует и развивается. В настоящее время муниципальная маршрутная сеть городского округа включает 16 автобусных маршрутов.

 Основу транспортной инфраструктуры городского округа Павловский Посад составляют автомобильные дороги. Протяженность муниципальных автодорог, относящихся к полномочиям городского округа Павловский Посад, составляет 642.90 км.

 Вместе с тем, состояние дорожно-транспортного комплекса городского округа Павловский Посад не соответствует потребностям социально-экономического развития городского округа. Это снижает мобильность населения, препятствует развитию бизнеса, сдерживает привлечение инвестиций и приводит к снижению конкурентоспособности экономики городского округа.

 К основным проблемам дорожно-транспортного комплекса в настоящее время можно отнести следующее:

 - более 50 % протяженности муниципальных автомобильных дорог не соответствуют существующим нормативным требованиям;

 - снижение уровня безопасности дорожного движения;

Несмотря на принятые в последнее время меры по повышению безопасности дорожного движения, ее уровень остается низким.

 В 2017 году на муниципальной сети автодорог городского округа произошло 25 дорожно-транспортных происшествия; что ниже по сравнению с 2016 годом (28 дорожно-транспортных происшествий).

 К основным факторам, определяющим причины роста аварийности в городском округе, следует отнести:

нарушение требований безопасности дорожного движения со стороны участников движения (управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, превышение скорости движения, выезд на полосу встречного движения и так далее), недостаточный технический уровень дорожного хозяйства.

 Высокие темпы прироста транспортного парка городского округа создают дополнительные предпосылки осложнения дорожно-транспортной обстановки. Ежегодно транспортный парк городского округа увеличивается на 3-4 процента. Основной рост транспортного парка приходится на индивидуальных владельцев транспортных средств - физических лиц. Именно эта категория участников движения сегодня определяет, и в будущем будет определять порядок на дорогах.
 На долю этой категории водителей в настоящее время приходится около 90 процентов дорожно-транспортных происшествий, совершенных по причине нарушения Правил дорожного движения Российской Федерации, из которых более половины дорожно-транспортных происшествий происходит из-за нарушения скоростного режима, несоблюдения очередности проезда, нарушения правил проезда пешеходного перехода. Каждое одиннадцатое дорожно-транспортное происшествие происходит с участием детей до 16 лет.

2. Перечень подпрограмм и их краткое описание.

Программа включает в себя три подпрограммы:

Подпрограмма 1. «Пассажирский транспорт общего пользования».

Подпрограмма 2. «Дорожно-мостовое хозяйство».

Подпрограмма 3. «Безопасность дорожного движения».

 Подпрограмма 1 «Пассажирский транспорт общего пользования» предусматривает решение поставленной цели по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом. Реализация подпрограммы направлено на достижение цели - повышение доступности и качества транспортных услуг автомобильным транспортом населения городского округа. Достигнуть поставленную цель можно выполняя мероприятия по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными контрактами на оказание услуг по перевозке пассажиров.

 Подпрограмма 2 «Дорожно-мостовое хозяйство» направлена на достижение цели по увеличению пропускной способности и улучшение параметров автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Павловский Посад и предусматривает решение поставленной цели по организации работ по функционированию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Павловский Посад, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

 Для достижения цели «Организация работ по функционированию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Павловский Посад», необходимо выполнить мероприятия по-летнему и зимнему содержанию автомобильных дорог с различным типом покрытия, обслуживание дорожных элементов и объектов, а также объектов транспортной инфраструктуры. Также подпрограмма предусматривает «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов поселений городского округа Павловский Посад» выполнением мероприятия по координации работы по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов поселений городского округа Павловский Посад.

 Подпрограмма 3 «Безопасность дорожного движения» направлена на достижение цели по повышению безопасности дорожного движения, снижению смертности от дорожно-транспортных происшествий в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения».
Для ее достижения в подпрограмме определены две цели, а именно:

- обеспечение безопасного поведения на дорогах и улицах, в том числе профилактика безопасного поведения детей на дорогах и улицах, повышение уровня эксплуатационного состояния опасных участков улично-дорожной сети. Для достижения поставленных целей необходимо выполнить мероприятия по размещению социальной рекламы по пропаганде безопасности дорожного движения на автодорогах городского округа, восстановлению и установке дорожных знаков, устройство искусственных неровностей, нанесению горизонтальной дорожной разметки, вырубке и формовочной обрезке деревьев, препятствующих видимости технических средств организации дорожного движения, а также мероприятий по приведению в соответствие с нормативными требованиями пешеходных переходов и устройству заездных карманов остановочных площадок на территории городского поселения Павловский Посад городского округа Павловский Посад.

 Представленная структура Программы позволяет сконцентрировать ресурсы на приоритетных целях Программы и упростить процедуры корректировки Программы, повысить эффективность управления ее реализацией.

3. Цели муниципальной Программы

 *Целями муниципальной программы являются*:

 1. Повышение доступности и качества транспортных услуг автомобильным транспортом для населения.

 2. Увеличение пропускной способности и улучшение параметров автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Павловский Посад.

 3. Повышение безопасности дорожного движения, снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения».

 Цель 1- повышение доступности и качества транспортных услуг для населения. Достижение данной цели обеспечивается путем реализации мероприятий по обеспечению функционирования пассажирского автомобильного транспорта общего пользования в рамках подпрограммы «Пассажирский транспорт общего пользования».

 Цель 2 - развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры.

Достижение данной цели обеспечивается путем реализации мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Павловский Посад в рамках подпрограммы «Дорожно-мостовое хозяйство».

 Цель 3 - Повышение безопасности дорожного движения, снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения».

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы с обоснованием необходимости их осуществления.

Перечень адресов дорог общего пользования местного значения на территории городского округа Павловский Посад Московской области, планируемый для проведения мероприятий в рамках программы, сформирован на основании заявок о необходимости ремонта, представленных обслуживающими организациями, по результатам обследования и составления дефектных ведомостей.

 Содержание дорог общего пользования местного значения на территории городского округа Павловский Посад Московской области, планируемый для проведения
мероприятий в рамках программы, сформирован на основании необходимости устойчивого функционирования дорог.

 Перечень адресов дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории городского округа Павловский Посад Московской области, планируемый для проведения мероприятий в рамках программы, сформирован на основании заявок о необходимости ремонта, представленных обслуживающими организациями, по результатам обследования и составления дефектных ведомостей.

 Содержание дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории городского округа Павловский Посад Московской области, планируемый для проведения мероприятий в рамках программы, сформирован на основании необходимости устойчивого функционирования дорог.

 Мероприятия по пассажирскому транспорту общего пользования сформированы на основании заявок жителей городского округа Павловский Посад Московской области.

Повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам городского округа Павловский Посад Московской области обеспечивается восстановлением элементов автомобильных дорог и искусственных сооружений на них и приведением их параметров до нормативных требований в соответствии с ГОСТом Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».

На основе проведенного анализа технического состояния дорог общего пользования местного значения дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории городского округа Павловский Посад Московской области, сбора информации по линии ГИБДД и взаимодействия с автотранспортными организациями, определены мероприятия по Программе на 2017 – 2021 годы.
 Безопасность дорожного движения включает следующие основные мероприятия, обеспечивающие достижение целей муниципальной программы по обеспечению безопасности дорожного движения и снижению смертности от дорожно-транспортных происшествий в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения":

- размещение социальной рекламы по пропаганде безопасности дорожного движения на автодорогах района;

- проведение мероприятий по безопасности дорожного движения;

- восстановление и установка дорожных знаков, устройство искусственных неровностей;
- нанесение горизонтальной дорожной разметки;

- вырубка и формовочная обрезка деревьев, препятствующих видимости технических средств организации дорожного движения;

Планируемые результаты реализации муниципальной программы
«Обеспечение функционирования дорожно-транспортного комплекса в городском округе Павловский Посад Московской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Планируемые результаты реализации подпрограммы |  | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы), 2016 год. | Планируемое значение показателя по годам реализации   | Номер мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
|  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1. | Подпрограмма 1. «Пассажирский транспорт общего пользования» |
| 1.1 | Доля поездок, оплаченных посредством безналичных расчётов, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года, % | Приоритетный показатель |  % | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятия 1.1-1.3 |
| 1.2 | Соблюдение расписания на автобусных маршрутах, % | Приоритетный показатель |  % | 86,03 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятия 1.1-1.3 |
| 1.3 | «Доля поездок, оплаченных с использованием единых транспортных карт, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года» | Приоритетный показатель |  % | 60 | 63 | 65 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятия 1.1 - 1.3 |  |
| 1.4 | «Комфортный автобус. Доля транспортных средств, соответствующих стандарту (МК-5 лет, СК, БК-7 лет) от количества транспортных средств, работающих на муниципальных маршрутах»;  | Приоритетный показатель |  % | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятия 1.1 - 1.3 |
|  1.5 | «Внедрение ГЛОНАСС. Степень внедрения и эффективность использования технологии на базе систем ГЛОНАСС с использованием РНИС». | Приоритетный показатель |  % |  100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятия 1.1 - 1.3 |
| 2. | Подпрограмма 2. «Дорожно-мостовое хозяйство» |
| 2.1 | «Ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Приоритетный показатель |  тыс. кв. м  | 86,22 | 80,00 | 67,597 |  37,3317 | 0,0 | 0,0 | Мероприятия  1.1 – 1.11 2.1 – 2.12 3.1 – 3.3 |
| 2.2 | «Ремонт (капремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Приоритетный показатель |  км | 23,0 | 16,0 | 9,66 |  5,33 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | «Объёмы ввода в эксплуатацию после строительства и (или) реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе с привлечением субсидии из бюджета Московской области» | Приоритетный показатель |  км | 0,00 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | «Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети (оценивается на конец года), машиноместа». | Приоритетный показатель |  Колич.машиномест. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5 | «У каждой дороги хозяин – Доля бесхозных дорог, принятых в муниципальную собственность» | Приоритетный показатель |  % | - | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Подпрограмма 3. «Безопасность дорожного движения» |
| 3.1 | «ДТП. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий: на дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах, количество погибших на 100 тыс. населения» | Приоритетный показатель | Случаев на 100 тыс. человек . | 20,26 | 14,5 | 10,6 | 9,5 | 10,6 | 10,6 | Мероприятия 1.1,2.1-2.13 |

Методика расчета значений показателей реализации

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Порядок расчёта | Единица измерения | Источник данных |
| Подпрограмма 1 «Пассажирский транспорт общего пользования » |
| 1 | «Доля поездок, оплаченных с использованием единых транспортных карт, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года» | N= П ипетка / Потоп\*100, гдеN – доля поездок, оплаченных с использованием единых транспортных карт в % отношенииПипетка – количество пассажиров, оплачивающих свой проезд единой транспортной картой,Потоп – общий объем пассажиров на муниципальных маршрутах. | % | По результатам ведомственных отчетов |
| 2 | «Комфортный автобус. Доля транспортных средств, соответствующих стандарту (МК-5 лет, СК, БК-7 лет) от количества транспортных средств, работающих на муниципальных маршрутах»; | Дс = ((Кмк5+Ксбк7) /(Кмк+Ксбк))\*100%Где:Дс - доля транспортных средств, соответствующих стандарту, %;Кмк — количество автобусов малого класса всех перевозчиков в муниципальном образовании; | % | По результатам ведомственных отчетов |
| 34. | «Внедрение ГЛОНАСС. Степень внедрения и эффективность использования технологии на базе систем ГЛОНАСС с использованием РНИС».Соблюдение расписания на автобусных маршрутах | Рг= ((ТСкпп+ТСкдс+ТСкша+ТСккт+ТСкм)/(ТСпп+ТСдт+ТСша+ТСкт+ТСм))\*100%Где:Рг - показатель степени внедрения и эффективности использования технологии на базе системы ГЛОНАСС с использованием РНИС;ТСкпп - количество транспортных средств, используемых для перевозок на муниципальных маршрутах регулярных перевозок, подключенных информационной системе для обеспечения автоматизированного контроля выполнения условий контрактов и свидетельств;ТСкдт - количество дорожной техники, подключенной к информационной системе для обеспечения автоматизированного контроля исполнения договоров;ТСкша - количество школьных автобусов, подключенных к информационной системе для обеспечения автоматизированного контроля исполнения договоров;ТСккт - количество коммунальной уборочной техники, подключенной к информационной системе для обеспечения автоматизированного контроля исполнения договоров;ТСкм - количество мусоровозов, подключенных к информационной системе для обеспечения автоматизированного контроля исполнения договоров;ТСпп — общее количество транспортных средств, используемых для пассажирских перевозок в муниципальном образовании согласно утвержденного реестра регулярных перевозок; ТСдг - общее количество транспортных средств организаций дорожного хозяйства Московской области (дорожной техники); ТСша - общее количество транспортных средств школьных автобусов.ТСкт - общее количество транспортных средств коммунальной уборочной техники; ТСм - общее количество транспортных средств мусоровозов Региональная навигационно-информационная система Московской области (РНИС МО). |  % % | Данные органов городского округа Павловский Посад Московской области.Показатель рассчитывается по городским округам и муниципальным районам Московской области по формуле:Ср = Рдв \* 100%С р - процент соблюдения расписания на муниципальных маршрутах. \*Рдв (регулярность движения) — отношение фактического количества пройденных регулярных отметок (остановок) к плановому количеству отметок (остановок),"ОМСу, у которых нет муниципальных маршрутов, рейтингуются по смежныммежрегиональным и межмуниципальным маршрутам на территории муниципальных образований |
| Подпрограмма 2 «Дорожно-мостовое хозяйство» |
| 4 | «Ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Показатели определяются путем фактического учета S (площади) отремонтированных автомобильных дорог и рассчитывается как:S = l \* b, гдеl – длина дороги;b – ширина дороги;S - площадь дороги. | тыс. кв. м  | Форма статистического наблюдения N 3-ДГ (МО) "Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований» |
| 5 | «Ремонт (капремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Показатель определяется по фактическому значению отремонтированных дорог за отчетный год. | км | Форма статистического наблюдения N 3-ДГ (МО) "Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований» |
| 6 | «Объёмы ввода в эксплуатацию после строительства и (или) реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе с привлечением субсидии из бюджета Московской области» | Показатели определяются путем фактического учета протяженности построенных и реконструированных дорог. |  км | Форма статистического наблюдения N 3-ДГ (МО) "Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований» |
| 7 | «Создание парковочных машиномест» | Показатели определяются путем планируемого количества на парковках общего пользования. |  Количество машино мест. | Данные Администрации городского округа Павловский Посад |
| 8 | «У каждой дороги хозяин – Доля бесхозных дорог, принятых в муниципальную собственность». | Обд= (Поформ/Пвыяв)\*100% Обд -доля протяженности оформленных в муниципальную собственность бесхозяйных дорог в общей протяженности бесхозяйных дорог на территории муниципального образования, *%* П оформ - протяженность оформленных в муниципальную собственность бесхозяйных дорог, км (по данным органов местного самоуправления муниципальных образований из СКПДИ); П выяв - общая протяженность бесхозяйных дорог, выявленных на территории муниципального образования, км (по данным органов местного самоуправления муниципальных образований из СКПДИ) |  % | Данные Администрации городского округа Павловский Посад |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения». |
| 9 | «ДТП. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий: на дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах, количество погибших на 100 тыс. населения». | Определяется фактическими показателями случаев на 100 тыс. человек жителей. |  Случаев на 100 тыс. человек  | Статистические данные МВД России. |

 Порядок проведения и критерии оценки эффективности

реализации муниципальной программы

 Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы организовывает работу, направленную на :
 1) координацию деятельности муниципального заказчика программы и муниципальных заказчиков подпрограмм в процессе разработки муниципальной программы, обеспечение согласования проекта постановления Администрации городского округа Павловский Посад Московской области об утверждении муниципальной программы и внесения его в установленном порядке на рассмотрение Администрации городского округа Павловский Посад Московской области;

2) организацию управления муниципальной программой;

3) создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению муниципальной программой;

4) реализацию муниципальной программы;

5) достижение цели и планируемых результатов реализации муниципальной программы;

6) утверждение «Дорожных карт».

 Муниципальный заказчик программы:

1) разрабатывает муниципальную программу;

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит обоснование объёмов финансовых ресурсов;

3) обеспечивает взаимодействие между муниципальными заказчиками подпрограмм и ответственными за выполнение мероприятий, а также координацию их действий по реализации подпрограмм;

4) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;

5) формирует проекты адресных перечней, а также предложения по внесению в них изменений;

6) готовит и представляет координатору муниципальной программы и в отдел финансового контроля и муниципальных программ отчёт о реализации муниципальной программы, а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта для последующего внесения данной информации в подсистему «Государственные и муниципальные программы Московской области» автоматизированной информационно-аналитической системы «Мониторинг социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» (подсистема формирования и мониторинга муниципальных программ Московской области).

7) обеспечивает выполнение муниципальной программы, а также эффективность и результативность её реализации;

8) согласовывает в подсистеме ГАСУ МО «Дорожные карты», внесение в них изменений и отчёты об их исполнении.

 Муниципальный заказчик подпрограммы:

1) разрабатывает подпрограмму;

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит обоснование объёмов финансовых ресурсов;

3) осуществляет взаимодействие с муниципальным заказчиком программы и ответственными за выполнение мероприятий;

4) осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий при реализации подпрограммы;

5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы;
 6) готовит и представляет муниципальному заказчику программы предложения по формированию адресных перечней;

7) разрабатывает и формирует в подсистеме ГАСУ МО «Дорожные карты», вносит в них изменения, отчеты об их исполнении. По решению муниципального заказчика подпрограммы введение информации в ГАСУ МО осуществляется ответственным за выполнение мероприятия.

 Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы (подпрограммы):

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) и направляет его муниципальному заказчику подпрограммы;

2) определяет исполнителей мероприятия подпрограммы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона и др.;

3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы (подпрограммы) в части соответствующего мероприятия;

4) готовит и представляет муниципальному заказчику подпрограммы отчет о реализации мероприятий, а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта;

5) направляет муниципальному заказчику подпрограммы предложения по формированию «Дорожных карт».

 Администрация городского округа Павловский Посад Московской области (функциональный или отраслевой орган), определенный ответственным за выполнение мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), заключает с хозяйствующими субъектами, участвующими в финансировании муниципальной программы (подпрограммы), соглашения о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий муниципальной программы в очередном финансовом году и плановом периоде.

 Формы соглашений подлежат согласованию с финансовым управлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в срок не более 5-ти рабочих дней.

 Функциональный или отраслевой орган Администрации городского округа Павловский Посад Московской области, определенный ответственным за выполнение мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), в недельный срок после заключения соглашений, предусмотренных настоящим Порядком, доводит до муниципального заказчика программы информацию о заключенных соглашениях.

 Муниципальный заказчик программы осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета городского округа Павловский Посад Московской области и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

Муниципальный заказчик программы несет ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы.

 Реализация основных мероприятий осуществляется в соответствии с «Дорожными картами». Для подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» «Дорожная карта» не разрабатывается.

Контроль и отчетность при реализации

муниципальной программы

 Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется Администрацией городского округа Павловский Посад Московской области.

 С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик программы (подпрограммы) ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в отдел финансового контроля и муниципальных программ ежеквартальный отчёт для последующего размещения в подсистеме «Государственные и муниципальные программы Московской области» автоматизированной информационно-аналитической системы «Мониторинг социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» (подсистема формирования и мониторинга муниципальных программ Московской области), который содержит:

1) оперативный отчёт о реализации мероприятий муниципальной программы, который содержит:

- перечень всех мероприятий муниципальной программы с указанием объемов, источников финансирования, реквизитов и информации о заключённых муниципальных контрактах в рамках выполнения того или иного мероприятия, результатов выполнения мероприятий и достигнутых значений планируемых результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы);

- анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий и показателей;

2) аналитическую записку, в которой указываются:

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы и подпрограмм;

- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования и в разрезе мероприятий муниципальной программы.
 3) оперативный (годовой) отчёт о выполнении муниципальной программы по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта, который содержит:

наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;

перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, источников финансирования;

анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ.

С целью контроля за реализацией муниципальной программы финансовое управление Администрации ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в отдел финансового контроля и муниципальных программ отчет нарастающим итогом с начала года о финансировании муниципальных программ.

 Муниципальный заказчик ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы, предоставляет его в отдел финансового контроля и муниципальных программ для формирования в подсистеме «Государственные и муниципальные программы Московской области» автоматизированной информационно-аналитической системы «Мониторинг социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» (подсистема формирования и мониторинга муниципальных программ Московской области) и для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Годовой отчёт о реализации муниципальной программы содержит:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы и намеченной цели муниципальной программы;

общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования и в разрезе каждого мероприятия;

б) таблицу, в которой указываются данные:

об использовании средств бюджета городского округа Павловский Посад Московской области и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому мероприятию и в целом по муниципальной программе;

по всем мероприятиям, из них по не завершенным в утвержденные сроки, указываются причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;

по планируемым результатам реализации муниципальной программы. По результатам, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых

для реализации мероприятий программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| НаименованиеМероприятия программы(подпрограммы) | Источникфинансирования | Расчет необходимыхфинансовых ресурсов на реализациюмероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам | Эксплуатационныерасходы, возникающие в результатереализации мероприятия |
| Подпрограмма 1 «Пассажирский транспорт общего пользования» |
| *Мероприятие 1.*Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки. | Средства бюджета городского округа Павловский Посад МО (средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района \*) | Расчет произведен в соответствии с Методикойопределения прогноза налогового потенциала бюджетов муниципальных районов и городских округов Московской области и расчетных показателей общей стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов муниципальных районов и городских округов Московской области по полномочиям муниципальных районов, утвержденной закономМосковской области на соответствующий финансовый год и плановые периоды | Всего: 14 481,0 тыс.руб.,*в том числе:* 2017 г. – 8282,0\* тыс.руб.2018 г. – 6199,0 тыс.руб.2019 г. – 0,0 тыс.руб.2020 г. – 0,0 тыс.руб.2021 г. – 0,0 тыс.руб. |  |
| *Мероприятие 2*Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки (финансирование мероприятий по исполненным и неоплаченным контрактам 2016 г.) | Средства бюджета городского округа Павловский Посад МО (средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района \*) | Расчет произведен в соответствии с Методикойопределения прогноза налогового потенциала бюджетов муниципальных районов и городских округов Московской области и расчетных показателей общей стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов муниципальных районов и городских округов Московской области по полномочиям муниципальных районов, утвержденной законом Московской области на соответствующий финансовый год и плановые периоды. | Всего: 1 643,97 тыс. руб.,*в том числе:* 2017 г. – 1528,62 \*тыс.руб. 2018 г. – 115,35тыс.руб. 2019 г. – 0,0 тыс.руб. 2020 г. – 0,0 тыс.руб.2021 г. – 0,0 тыс.руб. |  |
| *Мероприятие 3.*Со финансирование расходов на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам | Средства бюджета Московской области *(субсидии)*Средства бюджета городского округа Павловский ПосадМосковской области | Расчет произведен в соответствии с Методикойопределения прогноза налогового потенциала бюджетов муниципальных районов и городских округов Московской области и расчетных показателей общей стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов муниципальных районов и городских округов Московской области по полномочиям муниципальных районов, утвержденной законом Московской области на соответствующий финансовый год и плановые периоды. | Итого: 37 074,0 тыс. руб.,*в том числе:* 2017 г. – 0,0 тыс. руб. 2018 г. – 0,0 тыс.руб. 2019 г. – 18 110,0 тыс.руб. 2020 г. – 11 626,0 тыс.руб.2021 г. – 7 338,0 тыс.руб.Итого: 374,0 тыс. руб.,*в том числе:* 2017 г.– 0,0 тыс.руб.2018 г. – 0,0 тыс.руб.2019 г. – 183,0 тыс.руб.2020 г. – 117,0 тыс.руб.2021 г. – 74,0 тыс.руб.Всего: 37 448,0 тыс. руб.,*в том числе:* 2017 г.– 0,0 тыс.руб.2018 г. – 0,0 тыс.руб.2019 г. – 18 293,0 тыс.руб.2020 г. – 11 743,0 тыс.руб.2021 г. – 7 412,0 тыс.руб. |  |
| Подпрограмма I «Пассажирский транспорт общего пользования»в том числе | Итого |  | Всего: 53 572,97 тыс.руб.,*в том числе:* 2017 г. - 9810,62 тыс.руб.2018 г. – 6 314,35 тыс.руб.2019 г. – 18 293,0 тыс. руб.2020 г. – 11 743,0 тыс.руб.2021 г. – 7 412,0 тыс. руб. |  |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад МО (средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района \*)Средства бюджета Московской области *(субсидии* |  | Всего: 16 498,97 тыс.руб.,*в том числе:* 2017 г. - 9810,62 тыс.руб.2018 г. – 6 314,35 тыс.руб.2019 г. – 183,0 тыс. руб.2020 г. – 117,0 тыс.руб.2021 г. – 74,0 тыс. руб Всего: 37 074,0 тыс. руб.,*в том числе:* 2017 г. – 0,0 тыс. руб. 2018 г. – 0,0 тыс.руб. 2019 г. – 18 110,0 тыс.руб. 2020 г. – 11 626,0 тыс.руб.2021 г. – 7 338,0 тыс. руб |  |
| Подпрограмма 2 «Дорожно-мостовое хозяйство» |
| *Мероприятие 1.*Содержание автомобильных дорог, пешеходных дорожек и мостов местного городского округа Павловский Посад. | Средства бюджета городского округа Павловский Посад МО (средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района \*) | Расчет произведен в соответствии с Методикойопределения прогноза налогового потенциала бюджетов муниципальных районов и городских округов Московской области и расчетных показателей общей стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов муниципальных районов и городских округов Московской области по полномочиям муниципальных районов, утвержденной законом Московской области на соответствующий финансовый год и плановые периоды. | Всего: 247 483,0 тыс. руб.,*в том числе:* 2017 г. – 9 795,0\* тыс.руб. 2018 г. – 59 452,0 тыс.руб. 2019 г. – 67 400,0 тыс.руб. 2020 г. – 55 418,0 тыс.руб.2021 г. – 55 418,0 тыс.руб. |  |
| *Мероприятие 2.*Летнее содержание автобусных остановок. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ | Средства бюджета городского округа Павловский ПосадМосковской области. | Расчет произведен в соответствии с Методикойопределения прогноза налогового потенциала бюджетов муниципальных районов и городских округов Московской области. | Всего: 2 950,0 тыс.руб.,*в том числе:* 2017 г. – 0,00 тыс.руб.2018 г. – 2 950,0 тыс.руб.2019 г. – 0,00 тыс.руб.2020 г. – 0,00 тыс.руб.2021 г. – 0,00 тыс.руб. |  |
| *Мероприятие 3.*Содержание автомобильных дорог, пешеходных дорожек и мостов местного значения (*финансирование мероприятий по исполненным и неоплаченным контрактам 2017 года*). | Средства бюджета городского округа Павловский ПосадМосковской области. | Расчет произведен в соответствии с Методикойопределения прогноза налогового потенциала бюджетов муниципальных районов и городских округов Московской области. | Всего: 1 611,14 тыс.руб.,*в том числе:* 2017 г. – 0,00 тыс.руб.2018 г. – 1 611,14 тыс.руб.2019 г. – 0,00 тыс.руб.2020 г. – 0,00 тыс.руб.2021 г. – 0,00 тыс.руб. |  |
| *Мероприятие 4.*Содержание автомобильных дорог, пешеходных дорожек и мостов местного значения сельских поселений(*финансирование мероприятий по исполненным и неоплаченным контрактам 2016 г*.)  | Средства бюджета городского округа Павловский Посад МО (средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района \*) | Расчет произведен в соответствии с Методикойопределения прогноза налогового потенциала бюджетов муниципальных районов и городских округов Московской области и расчетных показателей общей стоимости предоставления муниципальных услуг. | Всего: 883,48 тыс. руб.,*в том числе:* 2017 г. – 883,48\* тыс.руб. 2018 г. – 0,0 тыс.руб. 2019 г. – 0,0 тыс.руб. 2020 г. – 0,0 тыс.руб.2021 г. – 0,0 тыс.руб. |  |
| *Мероприятие 5.*Осуществление полномочий городского поселения Большие Дворы по содержанию объектов дорожно-мостового хозяйства. | Средства бюджета городского округа Павловский Посад МО (средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района \*) | В соответствии с заключенным соглашением о передачи части полномочий | Всего: 1 830,78 тыс.руб.,*в том числе:* 2017 г. – 1 830,78\* тыс.руб. 2018 г. –0 ,0 тыс.руб. 2019 г. – 0,0 тыс.руб. 2020 г. – 0,0 тыс.руб.2021 г. – 0,0 тыс.руб. | - |
| *Мероприятие 6.*Осуществление полномочий городского поселения Павловский Посад на летнее содержание и текущий ремонт автомобильных дорог | Средства бюджетов поселений | В соответствии с заключенным соглашением о передачи части полномочий | Всего: 17 301,20 тыс.руб., *в том числе:* 2017 г.-17 301,20 тыс.руб. 2018 г. – 0,0 тыс.руб. 2019 г. – 0,0 тыс.руб. 2020 г. – 0,0 тыс.руб.2021 г. – 0,0 тыс.руб. |  |
| *Мероприятие 7.* Осуществление полномочий городского поселения Павловский Посад на летнее содержание автомобильных дорог | Средства бюджетов поселений. | В соответствии с заключенным соглашением о передачи части полномочий | Всего: 25 768,0 тыс. руб.,*в том числе:* 2017 г.– 25 768,0 тыс.руб. 2018 г. – 0,0 тыс.руб. 2019 г. – 0,0 тыс.руб. 2020 г. – 0,0 тыс.руб.2021 г. – 0,0 тыс.руб. |  |
| *Мероприятие 8*. Осуществление полномочий городского поселения Павловский Посад на зимнее содержание автомобильных дорог(*финансирование мероприятий по исполненным и неоплаченным контрактам 2016 г*.) | Средства бюджетов поселений. | В соответствии с заключенным соглашением о передачи части полномочий | Всего: 5 649,14 тыс. руб.,*в том числе:* 2017 г.– 5 649,14 тыс.руб. 2018 г. – 0,0 тыс.руб. 2019 г. – 0,0 тыс.руб. 2020 г. – 0,0 тыс.руб.2021 г. – 0,0 тыс.руб. |  |
| *Мероприятие 9.* Осуществление полномочий городского поселения Павловский Посад на содержание мостов и водопропускных труб | Средства бюджетов поселений. | В соответствии с заключенным соглашением о передачи части полномочий | Всего: 1 091,70 тыс. руб.,*в том числе:* 2017 г. – 1 091,70 тыс. руб. 2018 г. – 0,0 тыс.руб. 2019 г. – 0,0 тыс.руб. 2020 г. – 0,0 тыс.руб.2021 г. – 0,0 тыс.руб. |  |
| *Мероприятие 10.* Осуществление полномочий городского поселения Павловский Посад по разработке паспортов технической инвентаризации на автомобильные дороги. | Средства бюджетов поселений. | В соответствии с заключенным соглашением о передачи части полномочий | Всего: 1400,0 тыс. руб.,*в том числе:* 2017 г. – 1400,0 тыс.руб. 2018 г. – 0,0 тыс.руб. 2019 г. – 0,0 тыс. руб. 2020 г. – 0,0 тыс.руб.2021 г. – 0,0 тыс.руб. |  |
| *Мероприятие 11.*Содержание автобусных остановок (ГОДОВОЕ)  | Средства бюджета городского округа Павловский ПосадМосковской области. | Расчет произведен в соответствии с Методикойопределения прогноза налогового потенциала бюджетов муниципальных районов и городских округов Московской области. | Всего: 19 818,0 тыс.руб.,*в том числе:* 2017 г. – 0,00 тыс.руб.2018 г. – 0,00 тыс.руб.2019 г. – 6 618,0 тыс.руб.2020 г. – 6 600,0 тыс.руб.2021 г. – 6 600,0 тыс.руб. |  |
| *Мероприятие 1*.Ремонт автомобильных дорог, пешеходных дорожек и мостов местного значения сельских поселений | Средства бюджета городского округа Павловский Посад МО (средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района \*) | Расчет произведен в соответствии с Методикойопределения прогноза налогового потенциала бюджетов муниципальных районов и городских округов Московской области и расчетных показателей общей стоимости предоставления муниципальных услуг. | Всего: 22 017,0 тыс. руб.,*в том числе:* 2017 г. –22 017,0\* тыс.руб. 2018 г. – 0,0 тыс.руб. 2019 г. – 0,0 тыс. руб. 2020 г. – 0,0 тыс.руб.2021 г. – 0,0 тыс.руб. |  |
| *Мероприятие* 2.Работы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. | Средства бюджета Московской области *(субсидии)*Средства бюджетов поселений. | В соответствии с заключенным соглашением о передачи части полномочий | Всего: 26 602,0 тыс. руб.,*в том числе:* 2017 г. – 26 602,0 тыс. руб.,Всего: 6 776,0 тыс. руб.,*в том числе:* 2017 г. – 6 776,0 тыс. руб. 2018 г. – 0,0 тыс.руб. 2019 г. – 0,0 тыс.руб. 2020 г. – 0,0 тыс.руб.2021 г. – 0,0 тыс.руб.Итого: 33 378,0 тыс. руб.,*в том числе:* 2017 г.– 33 378,0 тыс.руб.2018 г. – 0,0 тыс.руб.2019 г. – 0,0 тыс.руб.2020 г. – 0,0 тыс.руб.2021 г. – 0,0 тыс.руб. |  |
| *Мероприяти*е 3. Осуществление полномочий городского поселения Павловский Посад по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог | Средства бюджетов поселений. | В соответствии с заключенным соглашением о передачи части полномочий | Всего: 26 440,0 тыс. руб.,*в том числе:* 2017 г. – 26 440,0 тыс. руб. 2018 г. – 0,0 тыс.руб. 2019 г. – 0,0 тыс.руб. 2020 г. – 0,0 тыс.руб.2021 г. – 0,0 тыс.руб. |  |
| *Мероприятие 4*.Ремонт автомобильных дорог общего пользования населённых пунктов городского поседения Павловский Посад МО. | Средства бюджета городского округа Павловский ПосадМосковской области. | Расчет произведен в соответствии с Методикойопределения прогноза налогового потенциала бюджетов муниципальных районов и городских округов Московской области и расчетных показателей общей стоимости предоставления муниципальных услуг. | Всего: 107 805,80 тыс. руб.,*в том числе:* 2017 г. – 0,0 тыс. руб. 2018 г. – 52 161,0 тыс. руб. 2019 г. – 13 680,80 тыс.руб. 2020 г. – 20 982,0 тыс.руб.2021 г. – 20 982,0 тыс.руб. |  |
| *Мероприятие 5.*Ремонт автомобильных дорог общего пользования населённых пунктов городского поседения Павловский Посад МО( с со финансированием бюджета МО - *субсидии*) | Средства бюджета городского округа Павловский ПосадМосковской областиСредства бюджета Московской области *(субсидии)* | Расчет произведен в соответствии с Методикойопределения прогноза налогового потенциала бюджетов муниципальных районов и городских округов Московской области и расчетных показателей общей стоимости предоставления муниципальных услуг. | Всего: 144 665,0 тыс. руб.,*в том числе:* 2017 г. – 0,0 тыс. руб. 2018 г. – 3 885,0 тыс.руб. 2019 г. – 2 648,0 тыс.руб. 2020 г. – 7 000,0 тыс.руб.2021 г. – 7 000,0 тыс.руб.Итого: 20 533,0 тыс. руб.,*в том числе:* 2017 г.– 0,0 тыс.руб.2018 г. – 73 823,0 тыс.руб.2019 г. – 50 309,0 тыс.руб.2020 г. – 0,0 тыс.руб.2021 г. – 0,0 тыс.руб.Итого: 124 132,0 тыс.руб. |  |
| *Мероприятие 6.*Ремонт автомобильных дорог общего пользования населённых пунктов городского поседения Павловский Посад МО (с со финансированием бюджета МО - *субсидии*)- *осуществление строительного контроля.* | Средства бюджета городского округа Павловский ПосадМосковской области | Расчет произведен в соответствии с Методикойопределения прогноза налогового потенциала бюджетов муниципальных районов и городских округов Московской области и расчетных показателей общей стоимости предоставления муниципальных услуг. | Всего: 2 877,0 тыс. руб.,*в том числе:* 2017 г. – 00,0 тыс. руб. 2018 г. – 2 877,0 тыс.руб. 2019 г. – 0,0 тыс.руб. 2020 г. – 0,0 тыс.руб.2021 г. – 0,0 тыс.руб. |  |
| *Мероприятие 7.* Осуществление полномочий городского поселения Павловский Посад по увеличению парковочных мест | Средства бюджетов поселений. | В соответствии с заключенным соглашением о передачи части полномочий | Всего: 682,0 тыс. руб.,*в том числе:* 2017 г. – 682,0 тыс. руб. 2018 г. – 0,0 тыс.руб. 2019 г. – 0,0 тыс.руб. 2020 г. – 0,0 тыс.руб.2021 г. – 0,0 тыс.руб. |  |
| *Мероприятие 8.*Осуществление полномочий городского поселения Большие Дворы по ремонту объектов дорожно-мостового хозяйства. | Средства бюджетов поселений. | В соответствии с заключенным соглашением о передачи части полномочий | Всего: 3 243,49 тыс. руб.,*в том числе:* 2017 г. – 3 243,49 тыс.руб. 2018 г. –0 ,0 тыс.руб. 2019 г. – 0,0 тыс.руб. 2020 г. – 0,0 тыс.руб.2021 г. – 0,0 тыс.руб. |  |
| *Мероприятие 9*.Ремонт автомобильной дороги в д. Михалева на участке от дома № 1 до дома № 16 (2 этап). | Средства бюджета городского округа Павловский Посад МО (средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района \*) | Расчет произведен в соответствии с Методикойопределения прогноза налогового потенциала бюджетов муниципальных районов и городских округов Московской области и расчетных показателей общей стоимости предоставления муниципальных услуг. | Всего: 7 200,0 тыс. руб.,*в том числе:*  2017 г. –7 200,0\* тыс.руб. 2018 г. – 0,0 тыс.руб.2019 г. – 0,0 тыс.руб.2020 г. – 0,0 тыс.руб.2021 г. – 0,0 тыс. руб.  |  |
| *Мероприятие 10.*Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования населённых пунктов городского округа Павловский Посад МО.  | Средства бюджета городского округа Павловский ПосадМосковской области. | Расчет произведен в соответствии с Методикойопределения прогноза налогового потенциала бюджетов муниципальных районов и городских округов Московской области и расчетных показателей общей стоимости предоставления муниципальных услуг. | Всего: 39 071,0 тыс. руб.,*в том числе:* 2017 г. – 0,0 тыс.руб. 2018 г. – 9 071,0 тыс.руб.2019 г. – 10 000,0 тыс.руб.2020 г. – 10 000,0 тыс.руб.2021 г. – 10 000,0 тыс. руб.  |  |
| *Мероприятие 11.*Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования населённых пунктов городского округа Павловский Посад МО (*финансирование мероприятий по исполненным и неоплаченным контрактам 2017 года*). | Средства бюджета городского округа Павловский ПосадМосковской области | Расчет произведен в соответствии с Методикойопределения прогноза налогового потенциала бюджетов муниципальных районов и городских округов Московской области и расчетных показателей общей стоимости предоставления муниципальных услуг. | Всего: 4 158,0 тыс. руб.,*в том числе:*  2017 г. – 0,0\* тыс.руб. 2018 г. – 4 158,0 тыс.руб.2019 г. – 0,0 тыс.руб.2020 г. – 0,0 тыс.руб.2021 г. – 0,0 тыс. руб.  |  |
| *Мероприятие 12.*Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктовгородского округа Павловский Посад МО (с со финансированием бюджета МО) – дороги к СНТ. | Средства бюджета Московской области *(субсидии)*Средства бюджета городского округа Павловский ПосадМосковской области | Расчет произведен в соответствии с Методикойопределения прогноза налогового потенциала бюджетов муниципальных районов и городских округов Московской области и расчетных показателей общей стоимости предоставления муниципальных услуг. | Всего: 242 850,0 тыс. руб.,*в том числе:* 2017 г. – 0,0 тыс. руб. 2018 г. – 105 941,0 тыс.руб. 2019 г. – 134 481,0 тыс.руб. 2020 г. – 0,0 тыс.руб.2021 г. – 0,0 тыс.руб.Итого: 240 422,0 тыс. руб.,*в том числе:* 2017 г.– 0,0 тыс.руб.2018 г. – 1 070,0 тыс.руб.2019 г. – 1 358,0 тыс.руб.2020 г. – 0,0 тыс.руб.2021 г. – 0,0 тыс.руб.Итого: 2 428,0 тыс. руб., |  |
| *Мероприятие 1.*Осуществление полномочий городского поселения Павловский Посад по ремонту дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов для приведения их в нормативное состояние. | Средства бюджетов поселений. | В соответствии с заключенным соглашением о передачи части полномочий | Всего: 1 112,0 тыс. руб.,*в том числе:* 2017 г. – 1112,0 тыс.руб. 2018 г. – 0,0 тыс.руб. 2019 г. – 0,0 тыс.руб. 2020 г. – 0,0 тыс.руб.2021 г. – 0,0 тыс.руб. |  |
| *Мероприятие 2.*Осуществление полномочий городского поселения Павловский Посад по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. | Средства бюджетов поселений.Средства бюджета Московской области (*субсидии*) | В соответствии с заключенным соглашением о передачи части полномочий | Всего: 8 888,0 тыс. руб.,*в том числе:* 2017 г. – 8 888,0 тыс.руб. 2018 г. – 0,0 тыс.руб. 2019 г. – 0,0 тыс.руб. 2020 г. – 0,0 тыс.руб.2021 г. – 0,0 тыс.руб.Всего: 23 537,0 тыс. руб.,*в том числе:* 2017 г. – 23 537,0 тыс. руб.Итого: 32 425,0 тыс. руб.,*в том числе:* 2017 г. – 32 425,0 тыс.руб.2018 г. – 0,0 тыс.руб.2019 г. – 0,0 тыс.руб.2020 г. – 0,0 тыс.руб.2021 г. – 0,0 тыс.руб. |  |
| *Мероприятие 3.*Осуществление полномочий городского поселения Большие дворы по ремонту внутриквартальных дорог. | Средства бюджетов поселений. | В соответствии с заключенным соглашением о передачи части полномочий | Всего: 2150,00 тыс. руб.,*в том числе:* 2017 г. – 2150,00 тыс.руб. 2018 г. – 0 ,0 тыс.руб. 2019 г. – 0,0 тыс.руб. 2020 г. – 0,0 тыс.руб.2021 г. – 0,0 тыс.руб. |  |
| Подпрограмма 2 «Дорожно-мостовое хозяйство» | Итого: |  | Всего: 995 860,73 тыс.руб.,*в том числе:* 2017 г – 192 366,79 тыс.руб. 2018 г – 316 999,14 тыс.руб. 2019 г. –286 494,80 тыс.руб. 2020 г. – 100 000,0 тыс.руб.2021 г. – 100 000,0 тыс. руб  |  |
| в том числе: | Средства бюджета Московской области (*субсидии*) |  | Всего: 414 693,00 тыс.руб., *в том числе:* 2017 г - 50 139,00 тыс.руб.2018 г - 179 764,00 тыс.руб.2019 г. – 184 790,00тыс.руб |  |
|  | Средства бюджета городского округа Павловский Посад Московской области(средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района \*) |  | Всего: 478 835,42 тыс.руб.,*в том числе:* 2017 г- 39 895,48\* тыс.руб. 2018 г– 137 235,14 тыс.руб. 2019 г. – 101704,80 тыс.руб. 2020 г. – 100 000,0 тыс.руб.2021 г. – 100 000,0 тыс. руб  |  |
|  | Средства бюджетов поселений. |  | Всего:102 332,31 тыс.руб.,*в том числе:*2017г.-102 332,31 тыс.руб.2018 г. – 0,0 тыс.руб.2019 г. – 0,0 тыс.руб.2020 г. – 0,0 тыс.руб.2021 г. – 0,0 тыс.руб. |  |
| Подпрограмма 3 «Безопасность дорожного движения» |
| Мероприятие 1.Размещение социальной рекламы по пропаганде безопасности дорожного движения на автодорогах района  | Средства бюджета городского округа Павловский Посад МО (средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района \*) | Расчет произведен на основе анализа расходов на размещение социальной рекламы | Всего: 80 ,0 тыс. руб.,*в том числе:* 2017 г. - 80,0\* тыс. руб. 2018 г. – 0,0 тыс.руб.2019 г. – 0,0 тыс.руб.2020 г. – 0,0 тыс.руб.2021 г. – 0,0 тыс.руб. |  |
| *Мероприятие 1.*Восстановление и установка дорожных знаков. Устройство искусственных неровностей | Средства бюджета городского округа Павловский Посад МО (средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района \*). | Расчет произведен в соответствии с Методикойопределения прогноза налогового потенциала бюджетов муниципальных районов и городских округов Московской области и расчетных показателей общей стоимости предоставления муниципальных услуг. | Всего: 1290 ,0 тыс. руб.,*в том числе:* 2017 г. - 1290,0\* тыс. руб. 2018 г. – 0,0 тыс.руб.2019 г. – 0,0 тыс.руб.2020 г. – 0,0 тыс.руб.2021 г. – 0,0 тыс.руб. |  |
| *Мероприятие 2*.Нанесение горизонтальной дорожной разметки | Средства бюджета городского округа Павловский Посад МО (средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района \*) | Расчет произведен в соответствии с Методикойопределения прогноза налогового потенциала бюджетов муниципальных районов и городских округов Московской области и расчетных показателей общей стоимости предоставления муниципальных услуг. | Всего: 80,0 тыс. руб.,*в том числе:*  2017 г. - 80,0\* тыс. руб. 2018 г. – 0,0 тыс.руб.2019 г. – 0,0 тыс.руб.2020 г. – 0,0 тыс.руб.2021 г. – 0,0 тыс.руб. |  |
| *Мероприятие 3.*Вырубка и формовочная обрезка деревьев, препятствующих видимости технических средств организации дорожного движения | Средства бюджета городского округа Павловский Посад МО (средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района \*) | Расчет произведен в соответствии с Методикойопределения прогноза налогового потенциала бюджетов муниципальных районов и городских округов Московской области и расчетных показателей общей стоимости предоставления муниципальных услуг. | Всего: 50,0 тыс. руб.,*в том числе:* 2017 г. - 50,0\* тыс. руб. 2018 г. – 0,0 тыс.руб.2019 г. – 0,0 тыс.руб.2020 г. – 0,0 тыс.руб.2021 г. – 0,0 тыс.руб..  |  |
| *Мероприятие 4.*Осуществление полномочий городского поселения Павловский Посад по нанесению горизонтальной дорожной разметки. | Средства бюджетов поселений. | Расчет произведен в соответствии с Методикойопределения прогноза налогового потенциала бюджетов муниципальных районов и городских округов Московской области и расчетных показателей общей стоимости предоставления муниципальных услуг. | Всего:3 000,0 тыс. руб.*в том числе:* 2017 г. - 3 000,0 тыс. руб. 2018 г. - 0,0 тыс. руб. 2019 г. - 0,0 тыс. руб. 2020 г. – 0,0 тыс. руб. 2021 г. – 0,0 тыс. руб.  |  |
| *Мероприятие 5.* Осуществление полномочий городского поселения Павловский Посад по приведению в соответствие с нормативными требованиями пешеходных переходов. | Средства бюджетов поселений. | В соответствии с заключенными соглашениями о передаче части полномочий | Всего: 150,0 тыс. руб.,*в том числе:* 2017 г. - 150,0 тыс. руб. 2018 г. - 0,0 тыс. руб. 2019 г. – 0,0 тыс. руб. 2020 г. – 0,0 тыс. руб. 2021 г. – 0,0 тыс. руб.  |  |
| *Мероприятие 6.* Осуществление полномочий городского поселения Павловский Посад по приведению в соответствие с нормативными требованиями пешеходных переходов(*финансирование мероприятий по исполненным и неоплаченным контрактам 2016г*.) | Средства бюджетов поселений. | В соответствии с заключенными соглашениями о передаче части полномочий | Всего: 3 265,73 тыс. руб.,*в том числе:* 2017 г.- 3 265,73 тыс. руб. 2018 г. - 0,0 тыс. руб. 2019 г. – 0,0 тыс. руб. 2020 г. – 0,0 тыс. руб. 2021 г. – 0,0 тыс. руб.  |  |
| *Мероприятие 7.* Осуществление полномочий городского поселения Павловский Посад установке дорожных знаков на автомобильных дорогах местного значения, согласно дислокации дорожных знаков. | Средства бюджетов поселений. | В соответствии с заключенными соглашениями о передаче части полномочий | Всего:669,0 тыс. руб.,*в том числе:* 2017 г. - 669,0 тыс. руб. 2018 г. - 0,0 тыс. руб. 2019 г. – 0,0 тыс. руб. 2020 г. – 0,0 тыс. руб. 2021 г. – 0,0 тыс. руб.  |  |
| *Мероприятие 8.* Осуществление полномочий городского поселения Павловский Посад по строительству искусственных дорожных неровностей. | Средства бюджетов поселений. | В соответствии с заключенными соглашениями о передаче части полномочий | Всего:233,6 тыс. руб.,*в том числе:* 2017 г. – 233,6 тыс. руб. 2018 г. - 0,0 тыс. руб. 2019 г. – 0,0 тыс. руб. 2020 г. – 0,0 тыс. руб. 2021 г. – 0,0 тыс. руб.   |  |
| *Мероприятие 9.* Осуществление полномочий городского поселения Павловский Посад по устройству заездных карманов остановочных площадок. | Средства бюджетов поселений. | В соответствии с заключенными соглашениями о передаче части полномочий | Всего: 1 250,5 тыс. руб.,*в том числе:* 2017 г. – 1 250,5 тыс. руб. 2018 г. - 0,0 тыс. руб. 2019 г. – 0,0 тыс. руб. 2020 г. – 0,0 тыс. руб. 2021 г. – 0,0 тыс. руб.  |  |
| *Мероприятие 10.* Осуществление полномочий городского поселения Павловский Посад по содержанию светофорного объекта | Средства бюджетов поселений. | В соответствии с заключенными соглашениями о передаче части полномочий | Всего: 238,0 тыс. руб.,*в том числе:* 2017 г. - 238,0 тыс. руб. 2018 г. - 0,0 тыс. руб. 2019 г. – 0,0 тыс. руб. 2020 г. – 0,0 тыс. руб. 2021 г. – 0,0 тыс. руб.   |  |
| *Мероприятие 11.* Осуществление полномочий городского поселения Павловский Посад на поставку электроэнергии светофорного объекта. | Средства бюджетов поселений. | В соответствии с заключенными соглашениями о передаче части полномочий | Всего: 60,2 тыс. руб.,*в том числе:* 2017 г. - 60,2 тыс. руб. 2018 г. - 0,0 тыс. руб. 2019 г. – 0,0 тыс. руб. 2020 г. – 0,0 тыс. руб. 2021 г. – 0,0 тыс. руб.  |  |
| *Мероприятие 12.*Проведение работ по повышению уровня безопасности дорожного движения на территории городского округа Павловский Посад МО. | Средства бюджета городского округа Павловский ПосадМосковской области. | Расчет произведен в соответствии с Методикойопределения прогноза налогового потенциала бюджетов муниципальных районов и городских округов Московской области и расчетных показателей общей стоимости предоставления муниципальных услуг. | Всего: 39 318,0 тыс. руб.,*в том числе:* 2017 г. – 0,0 тыс. руб. 2018 г. – 9 318,0 тыс. руб. 2019 г. – 10 000,0 тыс. руб. 2020 г. – 10 000,0 тыс. руб. 2021 г. – 10 000,0 тыс. руб. |  |
| *Мероприятие 13.*Осуществление полномочий городского поселения Павловский Посад по содержанию светофорного объекта (финансирование мероприятий по исполненным и неоплаченным контрактам 2016г. | Средства бюджетов поселений. | В соответствии с заключенными соглашениями о передаче части полномочий | Всего: 87,93 тыс. руб.,*в том числе:* 2017 г. - 87,93 тыс. руб. 2018 г. - 0,0 тыс. руб. 2019 г. – 0,0 тыс. руб. 2020 г. – 0,0 тыс. руб. 2021 г. – 0,0 тыс. руб.   |  |
| Подпрограмма III «Безопасность дорожного движения» | Итого: |  | Всего: 49 772,96 тыс. руб.,*в том числе:* 2017 г. -10 454,96 тыс. руб. 2018 г. – 9 318,0 тыс. руб. 2019 г. – 10 000,0 тыс. руб. 2020 г. – 10 000,0 тыс. руб. 2021 г. – 10 000,0 тыс. руб.  |  |
| в том числе | Средства бюджета городского округа Павловский Посад МО (средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района \*) |  | Всего: 40 818,0 тыс. руб.,*в том числе:* 2017 г. - 1500.0\* тыс. руб. 2018 г. – 9 318,0 тыс. руб. 2019 г. – 10 000,0 тыс. руб. 2020 г. – 10 000,0 тыс. руб. 2021 г. – 10 000,0 тыс. руб. |  |
| Средства бюджетов поселений. |  | Всего: 8 954,96 тыс. руб.,*в том числе*: 2017 г.- 8 954,96 тыс.руб. 2018 г. – 0,0 тыс. руб. 2019 г. - 0,0 тыс. руб. 2020 г. - 0,0 тыс. руб. 2021 г. - 0,0 тыс. руб. |  |

 Подпрограммы муниципальной программы

 «Обеспечение функционирования дорожно-транспортного комплекса в городском округе Павловский Посад Московской области»

1. Подпрограмма I «Пассажирский транспорт общего пользования»

Паспорт

подпрограммы 1 «Пассажирский транспорт общего пользования»

|  |  |
| --- | --- |
| Цель подпрограммы | Повышение доступности и качества транспортных услуг автомобильным транспортом для населения. |
| Муниципальный заказчик подпрограммы  | Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Павловский Посад Московской области «Благоустройство». |
| Сроки реализации подпрограммы  | 2017 – 2021 годы |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядительбюджетных средств  | Источник финансирования |  Расходы (тыс. рублей)  |
|  2017 год |  2018 год |  2019 год |  2020 год |  2021 год | Итого |
| Администрация городского округа Павловский Посад МО | Всего:*в том числе*:  | 9 810,62 | 6 314,35 | 18 293,0 |  11 743,0 |  7 412,0 | 53 572,97 |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад МО (средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района \*) | 9 810,62 | 6 314,35 | 183,0 |  117,0 |  74,0 | 16 498,97 |
|  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 18 110,0 | 11 626,0 |  7 338,0 | 37 074,0 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы  | Доля поездок, оплаченных посредством безналичных расчётов, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года, % | 0,00 |  0,00 | 90,0 | 0,00 |  0,00 |
| Соблюдение расписания на автобусных маршрутах, % | 0,00 |  0,00 | 100,0 | 0,00 |  0,00 |
| «Доля поездок, оплаченных с использованием единых транспортных карт, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года», % | 63 |  65 | 0,00 |  0,00 | 0,00 |   |
| «Комфортный автобус. Доля транспортных средств, соответствующих стандарту (МК-5 лет, СК, БК-7 лет) от количества транспортных средств, работающих на муниципальных маршрутах», % | 8,0 | 10,0 | 0,00 |  0,00 | 0,00 |
| «Внедрение ГЛОНАСС. Степень внедрения и эффективность использования технологии на базе систем ГЛОНАСС с использованием РНИС», % | 100,0 | 100,0 | 0,00 |  0,00 | 0,00 |

 Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы

 «Пассажирский транспорт общего пользования»

Муниципальная маршрутная сеть городского округа Павловский Посад, обеспечивающая транспортное обслуживание населения между поселениями в границах городского округа, стабильно функционирует и развивается. В настоящее время муниципальная маршрутная сеть городского округа включает 16 автобусных маршрутов, что явно недостаточно для обслуживания населения городского округа.

Цель «Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом» обеспечивается реализацией следующих мероприятий:

- организацией транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными контрактами на оказание услуг по перевозке пассажиров;
 - повышение доступности и качества транспортных услуг автомобильным транспортом для населения;

 ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1

«ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Мероприятия подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего(тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы  | Планируемые результаты выполнения мероприятий подпрограммы  |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Основное мероприятие 1.Транспортное обслуживание | Итого  | 2017-2021 годы | 53 572,97 |  9 810,62\* | 6 314,35 | 18 293,0 |  11 743,0 |  7412,0 | Администрация городского округа Павловский посад. | Удовлетворение потребности населения в транспортных услугах. |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад МО (средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района \*) | 16 498,97 |  9 810,62\* | 6 314,35 | 183,0 |  117,0 |  74,0 |
|  |  | Средства бюджета Московской области. |  | 37 074,0 |  0,00 | 0,00 | 18 110,00 | 11 626,0 | 7 338,0 |  |  |
| 1.1 | *Мероприятие 1.*Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки. | Итого   | 2017-2021 годы | 14 481,0 | 8 282,0\* | 6 199,0 | 0,0 |  0,0 |  0,0 | Администрация городского округа Павловский посад. | Удовлетворение потребности населения в транспортных услугах. |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад МО (средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района \*) | 14 481,0 | 8 282,0\* | 6 199,0 | 0,0 |  0,0 |  0,0 |
| 1.2 | *Мероприятие 2.*Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки*(финансирование мероприятий по исполненным и неоплаченным контрактам 2016г и 2017г).* | Итого  | 2017-2021 годы | 1 643,97 | 1 528,62\* | 115,35\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Павловский Посад Московской области «Благоустройство». | Удовлетворение потребности населения втранспортных услугах. |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад МО (средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района \*) | 1 643,97 | 1 528,62\* | 115,35\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | *Мероприятие 3.*Со финансирование расходов на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам | Итого: | 2017-2021 годы | 37 448,0 |  0,0 |  0,0 | 18 293,0 |  11 743,0 |  7412,0 | Администрация городского округа Павловский Посад Московской области.Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Павловский Посад Московской области «Благоустройство» - отдел дорог. | Удовлетворение потребности населения втранспортных услугах. |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад МО | 374,0 |  0,0 |  0,0 | 183,0 |  117,0 |  74,0 |
| Средства бюджета Московской области. | 37 074,0 |  0,0 |  0,0 |  18 110,0 |  11 626,0 |  7 338,0 |
|  |  | ИТОГО: | 2017-2021 годы | 53 572,97 |  9 810,62\* | 6 314,35 | 18 293,0 |  11 743,0 |  7412,0 | Администрация городского округа Павловский посад Московской области. | Удовлетворение потребности населения втранспортных услугах. |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад МО (средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района \*) | 16 498,97 |  9 810,62\* | 6 314,35 | 183,0 |  117,0 |  74,0 |
|  |  | Средства бюджета Московской области. |  | 37 074,0 |  0,00 | 0,00 | 18 110,00 | 11 626,0 | 7 338,0 |  |  |

 Подпрограмма 2 «Дорожно-мостовое хозяйство»

Паспорт

Подпрограммы 2 «Дорожно-мостовое хозяйство»

|  |  |
| --- | --- |
| Цель подпрограммы | Увеличение пропускной способности и улучшение параметров автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Павловский Посад Московской области. |
| Муниципальный заказчик подпрограммы  | Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Павловский Посад Московской области «Благоустройство». |
| Сроки реализации подпрограммы  | 2017-2021 годы |
| Источники финансирования подпрограммы по годамреализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядительбюджетных средств  | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.)  |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого |
| Администрация городского округа Павловский Посад МО | Всего:в том числе:  | 192 366,79 | 316 999,14 | 286 494,80 |  100 000,00 |  100 000,00 | 995 860,73 |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад МО (средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района\*) | 39 895,48\* | 137 235,14 | 101 704,80 |  100 000,00 |  100 000,00 | 478 835,42 |
| Средства бюджетов поселений. | 102 332,31 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 102 332,31 |
|  |  | Средства бюджета Московской области . | 50 139,00 | 179764,00 | 184 790,00 | 0,0 | 0,0 | 414 693,00 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы  | «Ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения», тыс. кв. м | 80,0 | 67,597 |  37,3317 | 0,0 | 0,0 |
| «Ремонт (капремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения», км | 16,0 | 9,66 | 5,33 | 0,0 | 0,0 |
| Объёмы ввода в эксплуатацию после строительства и (или) реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе с привлечением субсидии из бюджета Московской области. | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | «Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети (оценивается на конец года), машиноместа». | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | «У каждой дороги хозяин – Доля бесхозных дорог, принятых в муниципальную собственность», % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы

 «Дорожно-мостовое хозяйство»

 К основной проблеме в сфере дорожного хозяйства в настоящее время можно отнести то, что 56,7 % протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Павловский Посад не соответствуют существующим нормативным требованиям.

 Содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Павловский Посад и элементов по их обустройству требует регулярного выполнения большого объема работ по очистке проезжей части дорог, обочин, тротуаров, автопавильонов, по ямочному ремонту и ремонту картами покрытия дорог, по промывке, очистке водоотводных устройств, дорожных знаков, ограждений, а также по замене при необходимости элементов обустройства автомобильных дорог и искусственных сооружений.

 ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2 «ДОРОЖНО-МОСТОВОЕ ХОЗЯЙСТВО»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Мероприятия подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего(тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Планируемые результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Основное мероприятие 1Содержание объектов дорожно-мостового хозяйства. | Итого  | 2017-2021 годы | 325 786,44 |  63 719,30 | 64 013,14 | 74 018,0 | 62 018,0 | 62 018,0 | Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Павловский Посад Московской области «Благоустройство» | Содержание объектов дорожно-мостового хозяйства Павлово-Посадского муниципального района. |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад МО (средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района \*) | 272 745,62 | 10 678,48\* | 64 013,14 | 74 018,0 | 62 018,0 | 62 018,0 |
| Средства бюджетов поселений. | 53 040,82 | 53 040,82 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | *Мероприятие 1*.Содержание автомобильных дорог, пешеходных дорожек и мостов местного значения. | Итого  | 2017-2021 годы | 247 483,0 | 9 795,0\* | 59 452,0 | 67 400,0 | 55 418,0 | 55 418,0 | Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Павловский Посад Московской области «Благоустройство». | Содержание объектов дорожно-мостового хозяйства городского округа Павловский Посад МО. |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад МО (средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района \*) | 247 483,0 | 9 795,0\* | 59 452,0 | 67 400,0 | 55 418,0 | 55 418,0 |
| 1.2 | *Мероприятие 2.*Летнее содержание автобусных остановок. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ | Итого: | 2017-2021 годы | 2 950,0 | 0,0 | 2 950,0 |  0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Павловский Посад Московской области «Благоустройство» | Содержание объектов дорожно-мостового хозяйства городского округа Павловский Посад МО. |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад МО. | 2 950,0 | 0,0 | 2 950,0 |  0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | *Мероприятие 3.*Содержание автомобильных дорог, пешеходных дорожек и мостов местного значения (*финансирование мероприятий по исполненным и неоплаченным контрактам 2017 года*). | Итого: | 2017-2021 годы | 1 611,14 | 0,00 | 1 611,14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Павловский Посад Московской области «Благоустройство». | Содержание объектов дорожно-мостового хозяйства городского округа Павловский Посад МО. |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад МО. | 1 611,14 | 0,00 | 1 611,14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | *Мероприятие 4.*Содержание автомобильных дорог, пешеходных дорожек и мостов местного значения сельских поселений(*финансирование мероприятий по исполненным и неоплаченным контрактам 2016 года*). | Итого  | 2017-2021 годы | 883,48 |  883,48\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальное казенное учреждение Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Управление архитектуры, капитального строительства и дорог». | Содержание объектов дорожно-мостового хозяйства Павлово-Посадского муниципального района. |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад МО (средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района \*) |  883,48 |  883,48\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | *Мероприятие 5*.Осуществление полномочий городского поселения *Большие Дворы* по содержанию объектов дорожно-мостового хозяйства. | Итого | 2017-2021 годы | 1 830,78 | 1 830,78 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальное казенное учреждение Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Управление архитектуры, капитального строительства и дорог». | Содержание объектов дорожно-мостового хозяйства Павлово-Посадского муниципального района. |
| Средства бюджетов поселений | 1 830,78 | 1 830,78 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | *Мероприятие 6.*Осуществление полномочий городского поселения Павловский Посад по летнему содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог. | Итого | 2017-2021 годы | 17 301,20 | 17 301,20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальное казенное учреждение Павлово-Посадского муниципального района Московской области . | Содержание (летнее) объектов дорожно-мостового хозяйства Павлово-Посадского муниципального района. |
| Средства бюджетов поселений | 17 301,20 | 17 301,20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  1.7 | *Мероприятие 7*Осуществление полномочий городского поселения Павловский Посад по зимнему содержанию автомобильных дорог.  | Итого | 2017-2021 годы | 25 768,0 | 25 768,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальное казенное учреждение Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Управление архитектуры, капитального строительства и дорог». | Содержание (зимнее) объектов дорожно-мостового хозяйства Павлово-Посадского муниципального района. |
| Средства бюджетов поселений | 25 768,0 | 25 768,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8 | *Мероприятие 8.*Осуществление полномочий городского поселения Павловский Посад по зимнему содержанию автомобильных дорог (*финансирование мероприятий по исполненным и неоплаченным контрактам 2016 года*).  | Итого | 2017-2021 годы | 5 649,14 | 5 649,14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальное казенное учреждение Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Управление архитектуры, капитального строительства и дорог». | Содержание (зимнее) объектов дорожно-мостового хозяйства Павлово-Посадского муниципального района. |
| Средства бюджетов поселений | 5 649,14 | 5 649,14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9 | *Мероприятие 9*.Осуществление полномочий городского поселения Павловский Посад по содержанию мостов и водопропускных труб.  | Итого | 2017-2021 годы | 1 091,70 | 1 091,70 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальное казенное учреждение Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Управление архитектуры, капитального строительства и дорог». | Содержание объектов дорожно-мостового хозяйства Павлово-Посадского муниципального района. |
| Средства бюджетов поселений | 1 091,70 | 1 091,70 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.10 | *Мероприятие 10.*Осуществление полномочий городского поселения Павловский Посад по разработке паспортов технической инвентаризации на автомобильные дороги .  | Итого | 2017-2021 годы | 1400,0 | 1400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальное казенное учреждение Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Управление архитектуры, капитального строительства и дорог». | Разработка паспортов технической инвентаризации на автомобильные дороги Павлово-Посадского муниципального района.  |
| Средства бюджетов поселений | 1400,0 | 1400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.11 | *Мероприятие 11.*Содержание автобусных остановок (ГОДОВОЕ) | Итого | 2017-2021 годы | 19 818,0 | 0,0 | 0,0 | 6 618,0 | 6 600,0 | 6 600,0 | Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Павловский Посад Московской области «Благоустройство» | Содержание объектов дорожно-мостового хозяйства городского округа Павловский Посад МО. |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад МО. | 19 818,0 | 0,0 | 0,0 | 6 618,0 | 6 600,0 | 6 600,0 |
| 2. | Основное мероприятие 2.Строительство и ремонт объектов дорожно-мостового хозяйства  | Итого | 2017-2021 годы | 634 387,29 | 92 960,49 |  252 986,00 | 212476,8 | 37 982,0 | 37 982,0 | Администрация городского округа Павловский Посад Московской области.Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Павловский Посад Московской области «Благоустройство» | Строительство и ремонт объектов дорожно-мостового городского округа Павловский Посад МО.  |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад МО (средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района \*) | 206 089,80 | 29 217,00\* | 73 222,00 | 27 686,80 | 37 982,0 | 37 982,0 |
| Средства бюджетов поселений | 37 141,49 | 37 141,49 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области. | 391 156,00 | 26 602,00 | 179764,00 | 184 790,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | *Мероприятие 1.*Ремонт автомобильных дорог, пешеходных дорожек и мостов местного значения сельских поселений. | Итого  | 2017-2021 годы | 22 017,0 | 22 017,0\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальное казенное учреждение Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Управление архитектуры, капитального строительства и дорог». | Ремонт автомобильных дорог, пешеходных дорожек и мостов местного значения сельских поселений Павлово-Посадского муниципального района.   |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад МО (средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района \*) | 22 017,0 | 22 017,0\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | *Мероприятие 2.*Работы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. | Итого | 2017-2021 годы | 33 378,0 | 33 378,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальное казенное учреждение Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Управление архитектуры, капитального строительства и дорог». | Ремонт автомобильных дорог Павлово-Посадского муниципального района.  |
| Средства бюджетов поселений  | 6 776,0 | 6 776,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области *(субсидии)* | 26 602,0 | 26 602,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | *Мероприятие 3.*Осуществление полномочий городского поселения Павловский Посад по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дор. | Итого | 2017-2021 годы | 26 440,0 | 26 440,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальное казенное учреждение Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Управление архитектуры, капитального строительства и дорог». | Строительство автомобильных дорог Павлово-Посадского муниципального района.  |
| Средства бюджетов поселений  | 26 440,0 | 26 440,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | *Мероприятие 4.* Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктовгородского округа Павловский Посад МО. | Итого: | 2017-2021 годы | 107 805,80 | 0,00 | 52 161,0 | 13 680,80 | 20 982,0 | 20 982,0 | Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Павловский Посад Московской области «Благоустройство». | Ремонт объектов дорожно-мостового городского округа Павловский Посад МО.  |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад МО. | 107 805,80 | 0,00 | 52 161,0 | 13 680,80 | 20 982,0 | 20 982,0 |
| 2.5 | *Мероприятие 5.* Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктовгородского округа Павловский Посад МО (с со финансированием бюджета МО). | Итого: | 2017-2021 годы | 144 665,0 | 0,00 |  77 708,0 | 52 957,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | Администрация городского округа Павловский Посад Московской области – отдел архитектуры и строительства. | Ремонт объектов дорожно-мостового городского округа Павловский Посад МО.  |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад МО. | 20 533,0 | 0,00 | 3 885,0 | 2 648,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| Средства бюджета Московской области *(субсидии)* | 124 132,0 | 0,00 | 73 823,0 | 50 309,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 | *Мероприятие 6.*Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктовгородского округа Павловский Посад МО (с со финансированием бюджета МО) – *осуществление строительного контроля.* | Итого: | 2017-2021 годы | 2 877,0 | 0,00 |  2 877,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Павловский Посад Московской области. | Ремонт объектов дорожно-мостового городского округа Павловский Посад МО.  |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад МО | 2 877,0 | 0,00 |  2 877,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 | *Мероприятие 7.*Осуществление полномочий городского поселения Павловский Посад по увеличению парковочных мест.   | Итого | 2017-2021 годы | 682,0 | 682,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальное казенное учреждение Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Управление архитектуры, капитального строительства и дорог». | Увеличение парковочных мест на территории Павлово-Посадского муниципального района.  |
| Средства бюджетов поселений  | 682,0 | 682,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.8 | *Мероприятие 8.*Осуществление полномочий городского поселения Большие Дворы по ремонту объектов дорожно-мостового хозяйства  | Итого | 2017-2021 годы | 3 243,49 | 3 243,49 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальное казенное учреждение Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Управление архитектуры, капитального строительства и дорог». | Ремонт объектов дорожно-мостового хозяйства Павлово-Посадского муниципального района.  |
| Средства бюджетов поселений  | 3 243,49 | 3 243,49 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.9 | *Мероприятие 9.*Ремонт автомобильной дороги в д. Михалева на участке от дома № 1 до дома № 16 (2 этап) | Итого: | 2017-2021 годы | 7 200,0 | 7 200,0\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальное казенное учреждение Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Управление архитектуры, капитального строительства и дорог». | Ремонт автомобильных дорог, пешеходных дорожек и мостов местного значения сельских поселений Павлово-Посадского муниципального района.  |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад МО (средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района \*) | 7 200,0 | 7 200,0\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10 | *Мероприятие 10.*Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования населенных пунктовгородского округа Павловский Посад МО. | Итого: | 2017-2021 годы | 39 071,00 | 0,00 |  9 071,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Павловский Посад Московской области «Благоустройство» | Проектирование объектов дорожно-мостового городского округа Павловский Посад МО.  |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад МО. | 39 071,00 | 0,00 |  9 071,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
| 2.11 | *Мероприятие 11.*Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования населенных пунктовгородского округа Павловский Посад МО *(финансирование**мероприятий по исполненным и неоплаченным контрактам 2017 года)* | Итого: | 2017-2021 годы | 4 158,0 | 0,00 | 4 158,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация городского округа Павловский Посад Московской области.Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Павловский Посад Московской области «Благоустройство» - отдел дорог. | Проектирование объектов дорожно-мостового городского округа Павловский Посад МО |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад МО. | 4158,0 | 0,00 | 4158,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12 | *Мероприятие 12.*Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктовгородского округа Павловский Посад МО (с со финансированием бюджета МО) – дороги к СНТ. | Итого: | 2017-2021 годы | 242 850,0 | 0,0 | 107 011,00 | 135 839,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация городского округа Павловский Посад Московской области. | Ремонт объектов дорожно-мостового городского округа Павловский Посад МО. |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад МО. | 2 428,0 | 0,0 | 1 070,00 |  1 358,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области *(субсидии).* | 240 422,0 | 0,0 | 105 941,00 | 134 481,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | ОсновноеМероприятие 3Ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов для приведения их в нормативное состояние. | Итого: | 2017-2021 годы |  35 687,0 |  35 687,0 |  0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Павловский Посад Московской области. | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Павлово-Посадского муниципального района. |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад МО | 0,00 | 0,00 |  0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджетов поселений  |  12 150,0 | 12 150,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области. |  23 537,0 | 23 537,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | *Мероприятие 1.*Осуществление полномочий городского поселения Павловский Посад по ремонту дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов для приведения их в нормативное состояние.  | Итого | 2017-2021 годы | 1 112,0 | 1 112,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Павловский Посад Московской области «Благоустройство» | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Павлово-Посадского муниципального района.  |
| Средства бюджетов поселений  | 1 112,0 | 1 112,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | *Мероприятие 2.*Осуществление полномочий городского поселения Павловский Посад по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. | Итого: | 2017-2021 годы |  32 425,0 | 32 425,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Павловский Посад Московской области «Благоустройство» | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Павлово-Посадского муниципального района.  |
| Средства бюджетов поселений.  |  8 888,0 | 8 888,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области. |  23 537,0 | 23 537,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | *Мероприятие 3.*Осуществление полномочий городского поселения Большие дворы по ремонту внутриквартальных дорог. | Итого: | 2017-2021 годы |  2 150,00 | 2 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Павловский Посад Московской области «Благоустройство» | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Павлово-Посадского муниципального района. |
| Средства бюджетов поселений. |  2 150,00 | 2 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ИТОГО: | 2017-2021 годы | 995 860,73 | 192 366,79 | 316 999,14 | 286494,80 | 100 000,0 | 100 000,0 | Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Павловский Посад Московской области «Благоустройство» | Функционирование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Павловский Посад Московской области. |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад МО (средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района \*) | 478 835,42 | 39 895,48\* | 137 235,14 | 101704,80 | 100 000,0 | 100 000,0 |
| Средства бюджетов поселений.  | 102 332,31 | 102 332,31 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Средства бюджета Московской области.  |  | 414 693,00 | 50 139,00 | 179 764,00 | 184 790,0 | 0,0 | 0,0 |  |

1. Подпрограмма 3 «Безопасность дорожного движения»

Паспорт

подпрограммы 3 «Безопасность дорожного движения»

|  |  |
| --- | --- |
| Цель подпрограммы | Повышение безопасности дорожного движения ,снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения». |
| Муниципальный заказчик подпрограммы  | Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Павловский Посад Московской области «Благоустройство» |
| Сроки реализации подпрограммы  | 2017-2021 годы |
| Источники финансирования подпрограммы по годамреализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядительбюджетных средств  | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.)  |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого |
| Администрация городского округа Павловский Посад МО | Всего:в том числе:  | 10 454,96 | 9 318,0 | 10 000,0 |  10 000,0 |  10 000,0 | 49 772,96 |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад МО (средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района \*) | 1 500,00\* | 9 318,0 | 10 000,0 |  10 000,0 |  10 000,0 | 40 818,00 |
| Средства бюджетов поселений.  | 8 954,96 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 954,96 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы  | «ДТП. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий: на дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах, количество погибших на 100 тыс. населения», % | 14,5 | 10,6 | 9,5 | 0,00 | 0,00 |

 Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы

 «Безопасность дорожного движения»

 Увеличение транспортного парка городского округа Павловский Посад создают дополнительные предпосылки осложнения дорожно-транспортной обстановки. Основной рост транспортного парка приходится на индивидуальных владельцев транспортных средств – физических лиц. Именно эта категория участников движения сегодня определяет, и в будущем будет определять, порядок на дорогах. На долю этой категории водителей по данным прошлых лет приходится более 90 процентов дорожно-транспортных происшествий, совершенных по причине нарушения Правил дорожного движения Российской Федерации (ПДД). Из-за нарушений ПДД пешеходами совершается около 15 процентов дорожно-транспортных происшествий от общего их количества. Половина всех дорожно-транспортных происшествий, совершенных по вине пешеходов, происходит при переходе ими проезжей части в неустановленном месте.

 Обеспечение безопасности дорожного движения в рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах городского округа Павловский Посад Московской области» предусматривает комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасного поведения на дорогах и улицах, снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий, совершенствование системы маршрутного ориентирования водителей, повышение уровня эксплуатационного состояния опасных участков улично-дорожной сети, путем обустройства искусственных неровностей, тротуаров вдоль автомобильных дорог, ограждений, дорожных знаков, нанесения горизонтальной и вертикальной разметки на проезжих частях автомобильных дорог городского округа Павловский Посад Московской области.

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 3 "БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ"

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Мероприятия подпрограммы. | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего(тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.)  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Планируемые результаты выполнения мероприятий подпрограммы  |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Основное мероприятие 1.Профилактика безопасного поведения на дорогах и улицах | Итого  | 2017-2021 годы | 80,0 | 80,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Муниципальное казенное учреждение Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Управление архитектуры, капитального строительства и дорог». | Обеспечение безопасного поведения на дорогах и улицах |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад МО (средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района \*) | 80,0 | 80,0\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Мероприятие 1.Размещение социальной рекламы по пропаганде безопасности дорожного движения на автодорогах района  | Итого  | 2017-2021 годы | 80,0 | 80,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Муниципальное казенное учреждение Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Управление архитектуры, капитального строительства и дорог». | Обеспечение безопасного поведения на дорогах и улицах |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад МО (средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района \*) | 80,0 | 80,0\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  2. | Основное мероприятие 2.Проведение работ по повышению уровня безопасности дорожного движения | Итого  | 2017-2021 годы | 49 692.96 | 10 374,96 | 9 318,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Павловский Посад Московской области «Благоустройство» | Повышение уровня безопасности дорожного движения |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад МО (средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района \*) | 40 738,0 | 1 420,0\* | 9 318,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
| Средства бюджетов поселений.  |  | 8 954,96 | 8 954,96 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  2.1 | Мероприятие 1.Восстановление и установка дорожных знаков. Устройство искусственных неровностей | Итого  | 2017-2021 годы | 1 290,0 | 1 290,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальное казенное учреждение Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Управление архитектуры, капитального строительства и дорог». | Повышение уровня безопасности дорожного движения |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад МО (средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района \*) | 1 290,0 | 1 290,0\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Мероприятие 2.Нанесение горизонтальной дорожной разметки | Итого  | 2017-2021 годы | 80,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальное казенное учреждение Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Управление архитектуры, капитального строительства и дорог». | Повышение уровня безопасности дорожного движения |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад МО (средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района \*) | 80,0 | 80,0\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Мероприятие 3.Вырубка и формовочная обрезка деревьев, препятствующих видимости технических средств организации дорожного движения | Итого  | 2017-2021 годы | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальное казенное учреждение Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Управление архитектуры, капитального строительства и дорог». | Повышение уровня безопасности дорожного движения |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад МО (средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района \*) | 50,0 | 50,0\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | Мероприятие 4.Осуществление полномочий городского поселения Павловский Посад по нанесению горизонтальной дорожной разметки.  | Итого | 2017-2021 годы | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальное казенное учреждение Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Управление архитектуры, капитального строительства и дорог». | Повышение уровня безопасности дорожного движения |
| Средства бюджетов поселений.  | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5 | Мероприятие 5.Осуществление полномочий городского поселения Павловский Посад по приведению в соответствие с нормативными требованиями пешеходных переходов  | Итого | 2017-2021 годы | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальное казенное учреждение Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Управление архитектуры, капитального строительства и дорог». | Повышение уровня безопасности дорожного движения |
| Средства бюджетов поселений.  | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2..6 | Мероприятие 6.Осуществление полномочий городского поселения Павловский Посад по приведению в соответствие с нормативными требованиями пешеходных переходов (*финансирование мероприятий по исполненным и неоплаченным контрактам 2016 года*).  | Итого | 2017-2021 годы | 3 265,73 | 3 265,73 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальное казенное учреждение Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Управление архитектуры, капитального строительства и дорог». | Повышение уровня безопасности дорожного движения |
| Средства бюджетов поселений. | 3 265,73 | 3 265,73 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.7 | Мероприятие 7.Осуществление полномочий городского поселения Павловский Посад по установке дорожных знаков на автомобильных дорогах местного значения согласно дислокации дорожных знаков | Итого | 2017-2021 годы | 669,0 | 669,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальное казенное учреждение Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Управление архитектуры, капитального строительства и дорог». | Повышение уровня безопасности дорожного движения |
| Средства бюджетов поселений.  | 669,0 | 669,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  2.8 | Мероприятие 8.Осуществление полномочий городского поселения Павловский Посад по строительству искусственных дорожных неровностей | Итого | 2017-2021 годы | 233,6 | 233,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальное казенное учреждение Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Управление архитектуры, капитального строительства и дорог». | Повышение уровня безопасности дорожного движения |
| Средства бюджетов поселений.  | 233,6 | 233,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  2.9 | Мероприятие 9.Осуществление полномочий городского поселения Павловский Посад по устройству заездных карманов остановочных площадок | Итого | 2017-2021 годы | 1 250,5 | 1 250,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальное казенное учреждение Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Управление архитектуры, капитального строительства и дорог». | Повышение уровня безопасности дорожного движения |
| Средства бюджетов поселений.  | 1 250,5 | 1 250,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10 | Мероприятие 10.Осуществление полномочий городского поселения Павловский Посад по содержанию светофорного объекта. | Итого | 2017-2021 годы | 238,0 | 238,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальное казенное учреждение Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Управление архитектуры, капитального строительства и дорог». | Содержание светофорного объекта |
| Средства бюджетов поселений.  | 238,0 | 238,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11 | Мероприятие 11.Осуществление полномочий городского поселения Павловский Посад на поставку электроэнергии для светофорного объекта. | Итого | 2017-2021 годы | 60,2 | 60,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальное казенное учреждение Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Управление архитектуры, капитального строительства и дорог». | Содержание светофорного объекта |
| Средства бюджетов поселений.  | 60,2 | 60,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12 | Мероприятие 12Проведение работ по повышению уровня безопасности дорожного движения на территории городского округа Павловский Посад МО. | Итого: | 2017-2021 годы | 39 318,0 | 0,0 | 9 318,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Павловский Посад Московской области «Благоустройство» | Повышение уровня безопасности дорожного движения |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад МО. | 39 318,0 | 0,0 | 9 318,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
| 2.13 | Мероприятие 13.Осуществление полномочий городского поселения Павловский Посад по содержанию светофорного объекта (финансирование мероприятий по исполненным и неоплаченным контрактам 2016 года). | Итого | 2017-2021 годы  | 87,93 | 87,93 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальное казенное учреждение Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Управление архитектуры, капитального строительства и дорог». | Содержание светофорного объекта |
| Средства бюджетов поселений.  | 87,93 | 87,93 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ИТОГО: | 2017-2021 годы | 49 772,96 | 10 454,96 | 9 318,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Павловский Посад Московской области «Благоустройство» | Обеспечение безопасного поведения на дорогах и улицах, в том числе профилактика безопасного поведения детей на дорогах и улицах. |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад МО (средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района \*) | 40 818,00 | 1 500,0\* | 9 318,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
| Средства бюджетов поселений. | 8 954,96 | 8 954,96 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |