администрация

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 22.03.2019 | № | 446 |

г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу

«Обеспечение функционирования дорожно-транспортного

комплекса в городском округе Павловский Посад

Московской области», утверждённую постановлением

Администрации Павлово-Посадского муниципального

района Московской области от 14.11.2016 №2432

(в редакции от 26.11.2018 № 2421)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 № 1206 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Павловский Посад Московской области» и в целях уточнения объёмов финансирования на 2018 – 2021 годы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение функционирования дорожно-транспортного комплекса в городском округе Павловский Посад Московской области», утверждённую постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 14.11.2016 №2432 (в редакции от 26.11.2018 № 2421), изложив её в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации городского округа Павловский Посад Московской области «Информационный вестник городского округа Павловский Посад» и разместить на официальном сайте  
Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет.  
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Нужного И.Н.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава городского округа  Павловский Посад | О.Б. Соковиков |

Приложение

к постановлению Администрации

городского округа Павловский Посад Московской области

от ­­­ ­­­22.03.2018 № 446

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ   
«Обеспечение функционирования дорожно-транспортного комплекса в городском округе Павловский Посад Московской области»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы. | Заместитель Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области И.Н. Нужный. | | | | | |
| Муниципальный заказчик  программы. | Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Павловский Посад Московской области «Благоустройство». | | | | | |
| Цели муниципальной  программы | Повышение доступности и качества транспортных услуг автомобильным транспортом для населения.  Увеличение пропускной способности и улучшение параметров автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Павловский Посад Московской области.  Повышение безопасности дорожного движения, снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения». | | | | | |
| Сроки реализации программы | 2017-2021 годы | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1 «Пассажирский транспорт общего пользования».  Подпрограмма 2 «Дорожно-мостовое хозяйство».  Подпрограмма 3 «Безопасность дорожного движения». | | | | | |
| Источники финансирования  муниципальной программы,  в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад МО (средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района \*) | 536 152,39 | 51 206,10\* | 152 867,49 | 111 887,80 | 110 117,0 | 110 074,0 |
| Средства бюджетов поселений | 111 287,27 | 111 287,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 451 767,00 | 50 139,00 | 179 764,00 | 202 900,00 | 11 626,00 | 7 338,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 1 099 206,66 | 212 632,37 | 332 631,49 | 314 787,80 | 121 743,0 | 117 412,0 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Доля поездок, оплаченных посредством безналичных расчётов, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года, % | | 0,00 | 0,00 | 90,0 | 0,00 | 0,00 |
| Соблюдение расписания на автобусных маршрутах, % | | 0,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 |
| «Доля поездок, оплаченных с использованием единых транспортных карт, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года», % | | 63 | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| «Комфортный автобус - Доля транспортных средств, соответствующих стандарту (МК-5 лет, СК, БК-7 лет) от количества транспортных средств, работающих на муниципальных маршрутах», % | | 8,0 | 10,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| «Внедрение ГЛОНАСС - Степень внедрения и эффективность использования технологии на базе систем ГЛОНАСС с использованием РНИС», % | | 100,0 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| «Объёмы ввода в эксплуатацию после строительства и (или) реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе с привлечением субсидии из бюджета Московской области», км. | | 10,0 | 10,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| «Ремонт (капремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения», км | | 16.0 | 9,66 | 5,33 | 0,00 | 0,00 |
| «Ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения», тыс. кв. м | | 80,0 | 67,597 | 37,3317 | 0,00 | 0,00 |
| «Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети (оценивается на конец года), машиноместа». | | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| «У каждой дороги хозяин – Доля бесхозных дорог, принятых в муниципальную собственность», % | | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| «ДТП. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий: на дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах, количество погибших на 100 тыс. населения», % | | 14,5 | 10,6 | 9,5 | 10,6 | 10,6 |
|  | |  |  |  |  |  |

\* - средства бюджета городского округа Павловский Посад для 2017 года считать средствами бюджета Павлово-Посадского муниципального района Московской области.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем и прогноз развития дорожно-транспортного комплекса.

Муниципальная программа «Обеспечение функционирования дорожно-транспортного комплекса в городском округе Павловский Посад Московской области» (далее - Программа) разработана в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Павловский Посад Московской области, реализация которых планируется с 2017 года, утвержденным постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 № 1206 и направлена на достижение приоритетов и целей социально-экономического развития городского округа Павловский Посад в сфере дорожно-транспортного комплекса.

Дорожно-транспортный комплекс является составной частью производственной инфраструктуры городского округа Павловский Посад. Его устойчивое и эффективное функционирование - необходимое условие обеспечения темпов экономического роста и повышения качества жизни населения.

Муниципальная программа «Обеспечение функционирования дорожно-транспортного комплекса в городском округе Павловский Посад Московской области» разработана с целью развития и устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, повышения качества транспортных услуг для населения городского округа Павловский Посад, повышение безопасности дорожного движения.

В последние годы транспорт городского округа Павловский Посад стабильно функционирует, значительно повысилась транспортная активность населения.

Существенную роль в обеспечении потребностей населения в перевозках на территории городского округа Павловский Посад играет автомобильный транспорт общего пользования.

Объем перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на муниципальных маршрутах, относящихся к полномочиям городского округа Павловский Посад, составил в 2017 году около 6 млн. человек.

Муниципальная маршрутная сеть городского округа Павловский Посад, обеспечивающая транспортное обслуживание населения между поселениями в границах городского округа, стабильно функционирует и развивается. В настоящее время муниципальная маршрутная сеть городского округа включает 16 автобусных маршрутов.

Основу транспортной инфраструктуры городского округа Павловский Посад составляют автомобильные дороги. Протяженность муниципальных автодорог, относящихся к полномочиям городского округа Павловский Посад, составляет 642.90 км.

Вместе с тем, состояние дорожно-транспортного комплекса городского округа Павловский Посад не соответствует потребностям социально-экономического развития городского округа. Это снижает мобильность населения, препятствует развитию бизнеса, сдерживает привлечение инвестиций и приводит к снижению конкурентоспособности экономики городского округа.

К основным проблемам дорожно-транспортного комплекса в настоящее время можно отнести следующее:

- более 50 % протяженности муниципальных автомобильных дорог не соответствуют существующим нормативным требованиям;

- снижение уровня безопасности дорожного движения;

Несмотря на принятые в последнее время меры по повышению безопасности дорожного движения, ее уровень остается низким.

В 2017 году на муниципальной сети автодорог городского округа произошло 25 дорожно-транспортных происшествия; что ниже по сравнению с 2016 годом (28 дорожно-транспортных происшествий).

К основным факторам, определяющим причины роста аварийности в городском округе, следует отнести:

нарушение требований безопасности дорожного движения со стороны участников движения (управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, превышение скорости движения, выезд на полосу встречного движения и так далее), недостаточный технический уровень дорожного хозяйства.

Высокие темпы прироста транспортного парка городского округа создают дополнительные предпосылки осложнения дорожно-транспортной обстановки. Ежегодно транспортный парк городского округа увеличивается на 3-4 процента. Основной рост транспортного парка приходится на индивидуальных владельцев транспортных средств - физических лиц. Именно эта категория участников движения сегодня определяет, и в будущем будет определять порядок на дорогах.   
 На долю этой категории водителей в настоящее время приходится около 90 процентов дорожно-транспортных происшествий, совершенных по причине нарушения Правил дорожного движения Российской Федерации, из которых более половины дорожно-транспортных происшествий происходит из-за нарушения скоростного режима, несоблюдения очередности проезда, нарушения правил проезда пешеходного перехода. Каждое одиннадцатое дорожно-транспортное происшествие происходит с участием детей до 16 лет.

2. Перечень подпрограмм и их краткое описание.

Программа включает в себя три подпрограммы:

Подпрограмма 1. «Пассажирский транспорт общего пользования».

Подпрограмма 2. «Дорожно-мостовое хозяйство».

Подпрограмма 3. «Безопасность дорожного движения».

Подпрограмма 1 «Пассажирский транспорт общего пользования» предусматривает решение поставленной цели по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом. Реализация подпрограммы направлено на достижение цели - повышение доступности и качества транспортных услуг автомобильным транспортом населения городского округа. Достигнуть поставленную цель можно выполняя мероприятия по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными контрактами на оказание услуг по перевозке пассажиров.

Подпрограмма 2 «Дорожно-мостовое хозяйство» направлена на достижение цели по увеличению пропускной способности и улучшение параметров автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Павловский Посад и предусматривает решение поставленной цели по организации работ по функционированию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Павловский Посад, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

Для достижения цели «Организация работ по функционированию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Павловский Посад», необходимо выполнить мероприятия по-летнему и зимнему содержанию автомобильных дорог с различным типом покрытия, обслуживание дорожных элементов и объектов, а также объектов транспортной инфраструктуры. Также подпрограмма предусматривает «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов поселений городского округа Павловский Посад» выполнением мероприятия по координации работы по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов поселений городского округа Павловский Посад.

Подпрограмма 3 «Безопасность дорожного движения» направлена на достижение цели по повышению безопасности дорожного движения, снижению смертности от дорожно-транспортных происшествий в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения».   
Для ее достижения в подпрограмме определены две цели, а именно:

- обеспечение безопасного поведения на дорогах и улицах, в том числе профилактика безопасного поведения детей на дорогах и улицах, повышение уровня эксплуатационного состояния опасных участков улично-дорожной сети. Для достижения поставленных целей необходимо выполнить мероприятия по размещению социальной рекламы по пропаганде безопасности дорожного движения на автодорогах городского округа, восстановлению и установке дорожных знаков, устройство искусственных неровностей, нанесению горизонтальной дорожной разметки, вырубке и формовочной обрезке деревьев, препятствующих видимости технических средств организации дорожного движения, а также мероприятий по приведению в соответствие с нормативными требованиями пешеходных переходов и устройству заездных карманов остановочных площадок на территории городского поселения Павловский Посад городского округа Павловский Посад.

Представленная структура Программы позволяет сконцентрировать ресурсы на приоритетных целях Программы и упростить процедуры корректировки Программы, повысить эффективность управления ее реализацией.

3. Цели муниципальной Программы

*Целями муниципальной программы являются*:

1. Повышение доступности и качества транспортных услуг автомобильным транспортом для населения.

2. Увеличение пропускной способности и улучшение параметров автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Павловский Посад.

3. Повышение безопасности дорожного движения, снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения».

Цель 1- повышение доступности и качества транспортных услуг для населения. Достижение данной цели обеспечивается путем реализации мероприятий по обеспечению функционирования пассажирского автомобильного транспорта общего пользования в рамках подпрограммы «Пассажирский транспорт общего пользования».

Цель 2 - развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры.

Достижение данной цели обеспечивается путем реализации мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Павловский Посад в рамках подпрограммы «Дорожно-мостовое хозяйство».

Цель 3 - Повышение безопасности дорожного движения, снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения».

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы с обоснованием необходимости их осуществления.

Перечень адресов дорог общего пользования местного значения на территории городского округа Павловский Посад Московской области, планируемый для проведения мероприятий в рамках программы, сформирован на основании заявок о необходимости ремонта, представленных обслуживающими организациями, по результатам обследования и составления дефектных ведомостей.

Содержание дорог общего пользования местного значения на территории городского округа Павловский Посад Московской области, планируемый для проведения   
мероприятий в рамках программы, сформирован на основании необходимости устойчивого функционирования дорог.

Перечень адресов дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории городского округа Павловский Посад Московской области, планируемый для проведения мероприятий в рамках программы, сформирован на основании заявок о необходимости ремонта, представленных обслуживающими организациями, по результатам обследования и составления дефектных ведомостей.

Содержание дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории городского округа Павловский Посад Московской области, планируемый для проведения мероприятий в рамках программы, сформирован на основании необходимости устойчивого функционирования дорог.

Мероприятия по пассажирскому транспорту общего пользования сформированы на основании заявок жителей городского округа Павловский Посад Московской области.

Повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам городского округа Павловский Посад Московской области обеспечивается восстановлением элементов автомобильных дорог и искусственных сооружений на них и приведением их параметров до нормативных требований в соответствии с ГОСТом Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».

На основе проведенного анализа технического состояния дорог общего пользования местного значения дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории городского округа Павловский Посад Московской области, сбора информации по линии ГИБДД и взаимодействия с автотранспортными организациями, определены мероприятия по Программе на 2017 – 2021 годы.  
 Безопасность дорожного движения включает следующие основные мероприятия, обеспечивающие достижение целей муниципальной программы по обеспечению безопасности дорожного движения и снижению смертности от дорожно-транспортных происшествий в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения":

- размещение социальной рекламы по пропаганде безопасности дорожного движения на автодорогах района;

- проведение мероприятий по безопасности дорожного движения;

- восстановление и установка дорожных знаков, устройство искусственных неровностей;  
- нанесение горизонтальной дорожной разметки;

- вырубка и формовочная обрезка деревьев, препятствующих видимости технических средств организации дорожного движения;

Планируемые результаты реализации муниципальной программы  
«Обеспечение функционирования дорожно-транспортного комплекса в городском округе Павловский Посад Московской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Планируемые результаты реализации подпрограммы |  | Тип показателя | Единица  измерения | Базовое  значение  показателя  (на начало  реализации  подпрограммы), 2016 год. | Планируемое значение показателя по годам  реализации | | | | | | Номер мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
|  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | |
| 1. | Подпрограмма 1. «Пассажирский транспорт общего пользования» | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля поездок, оплаченных посредством безналичных расчётов, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года, % | | Приоритетный показатель | % | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятия 1.1-1.3 | |
| 1.2 | Соблюдение расписания на автобусных маршрутах, % | | Приоритетный показатель | % | 86,03 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятия 1.1-1.3 | |
| 1.3 | «Доля поездок, оплаченных с использованием единых транспортных карт, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года» | | Приоритетный показатель | % | 60 | 63 | 65 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятия  1.1 - 1.3 | |  |
| 1.4 | «Комфортный автобус. Доля транспортных средств, соответствующих стандарту (МК-5 лет, СК, БК-7 лет) от количества транспортных средств, работающих на муниципальных маршрутах»; | | Приоритетный показатель | % | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятия  1.1 - 1.3 | |
| 1.5 | «Внедрение ГЛОНАСС. Степень внедрения и эффективность использования технологии на базе систем ГЛОНАСС с использованием РНИС». | | Приоритетный показатель | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятия  1.1 - 1.3 | |
| 2. | Подпрограмма 2. «Дорожно-мостовое хозяйство» | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | «Ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» | | Приоритетный показатель | тыс. кв. м | 86,22 | 80,00 | 67,597 | 37,3317 | 0,0 | 0,0 | Мероприятия   1.1 – 1.11  2.1 – 2.12  3.1 – 3.3 | |
| 2.2 | «Ремонт (капремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» | | Приоритетный показатель | км | 23,0 | 16,0 | 9,66 | 5,33 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | «Объёмы ввода в эксплуатацию после строительства и (или) реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе с привлечением субсидии из бюджета Московской области» | | Приоритетный показатель | км | 0,00 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | «Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети (оценивается на конец года), машиноместа». | | Приоритетный показатель | Колич.машиномест. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5 | «У каждой дороги хозяин – Доля бесхозных дорог, принятых в муниципальную собственность» | | Приоритетный показатель | % | - | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Подпрограмма 3. «Безопасность дорожного движения» | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | «ДТП. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий: на дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах, количество погибших на 100 тыс. населения» | | Приоритетный показатель | Случаев на 100 тыс. человек . | 20,26 | 14,5 | 10,6 | 9,5 | 10,6 | 10,6 | Мероприятия  1.1,2.1-2.13 | |

Методика расчета значений показателей реализации

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Порядок расчёта | Единица измерения | Источник данных |
| Подпрограмма 1 «Пассажирский транспорт общего пользования » | | | | |
| 1 | «Доля поездок, оплаченных с использованием единых транспортных карт, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года» | N= П ипетка / Потоп\*100, где  N – доля поездок, оплаченных с использованием единых транспортных карт в % отношении  Пипетка – количество пассажиров, оплачивающих свой проезд единой транспортной картой,  Потоп – общий объем пассажиров на муниципальных маршрутах. | % | По результатам ведомственных отчетов |
| 2 | «Комфортный автобус. Доля транспортных средств, соответствующих стандарту (МК-5 лет, СК, БК-7 лет) от количества транспортных средств, работающих на муниципальных маршрутах»; | Дс = ((Кмк5+Ксбк7)  /(Кмк+Ксбк))\*100% Где: Дс - доля транспортных средств, соответствующих стандарту, %; Кмк — количество автобусов малого класса всех перевозчиков в муниципальном образовании; | % | По результатам ведомственных отчетов |
| 3  4. | «Внедрение ГЛОНАСС. Степень внедрения и эффективность использования технологии на базе систем ГЛОНАСС с использованием РНИС».    Соблюдение расписания на автобусных маршрутах | Рг= ((ТСкпп+ТСкдс+ТСкша+ТСккт+ТСкм)/ (ТСпп+ТСдт+ТСша+ТСкт+ТСм))\*100% Где: Рг - показатель степени внедрения и эффективности использования технологии на базе системы ГЛОНАСС с использованием РНИС; ТСкпп - количество транспортных средств, используемых для перевозок на муниципальных маршрутах регулярных перевозок, подключенных информационной системе для обеспечения автоматизированного контроля выполнения условий контрактов и свидетельств; ТСкдт - количество дорожной техники, подключенной к информационной системе для обеспечения автоматизированного контроля исполнения договоров; ТСкша - количество школьных автобусов, подключенных к информационной системе для обеспечения автоматизированного контроля исполнения договоров;  ТСккт - количество коммунальной уборочной техники, подключенной к информационной системе для обеспечения автоматизированного контроля исполнения договоров; ТСкм - количество мусоровозов, подключенных к информационной системе для обеспечения автоматизированного контроля исполнения договоров; ТСпп — общее количество транспортных средств, используемых для пассажирских перевозок в муниципальном образовании согласно утвержденного реестра регулярных перевозок;  ТСдг - общее количество транспортных средств организаций дорожного хозяйства Московской области (дорожной техники);  ТСша - общее количество транспортных средств школьных автобусов.  ТСкт - общее количество транспортных средств коммунальной уборочной техники;  ТСм - общее количество транспортных средств мусоровозов  Региональная навигационно-информационная система Московской области (РНИС МО). | %                                     % | Данные органов городского округа Павловский Посад Московской области.  Показатель рассчитывается по городским округам и муниципальным районам Московской области по формуле:  Ср = Рдв \* 100%  С р - процент соблюдения расписания на муниципальных маршрутах. \*  Рдв (регулярность движения) — отношение фактического количества пройденных регулярных отметок (остановок) к плановому количеству отметок (остановок),  "ОМСу, у которых нет муниципальных маршрутов, рейтингуются по смежным межрегиональным и  межмуниципальным маршрутам на территории муниципальных образований |
| Подпрограмма 2 «Дорожно-мостовое хозяйство» | | | | |
| 4 | «Ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Показатели определяются путем фактического учета S (площади) отремонтированных автомобильных дорог и рассчитывается как:  S = l \* b, где  l – длина дороги;  b – ширина дороги;  S - площадь дороги. | тыс. кв. м | Форма статистического наблюдения N 3-ДГ (МО) "Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований» |
| 5 | «Ремонт (капремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Показатель определяется по фактическому значению отремонтированных дорог за отчетный год. | км | Форма статистического наблюдения N 3-ДГ (МО) "Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований» |
| 6 | «Объёмы ввода в эксплуатацию после строительства и (или) реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе с привлечением субсидии из бюджета Московской области» | Показатели определяются путем фактического учета протяженности построенных и реконструированных дорог. | км | Форма статистического наблюдения N 3-ДГ (МО) "Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований» |
| 7 | «Создание парковочных машиномест» | Показатели определяются путем планируемого количества на парковках общего пользования. | Количество машино мест. | Данные Администрации городского округа Павловский Посад |
| 8 | «У каждой дороги хозяин – Доля бесхозных дорог, принятых в муниципальную собственность». | Обд= (Поформ/Пвыяв)\*100%  Обд -доля протяженности оформленных в муниципальную собственность бесхозяйных дорог в общей протяженности бесхозяйных дорог на территории муниципального образования, *%* П оформ - протяженность оформленных в муниципальную собственность бесхозяйных дорог, км (по данным органов местного самоуправления муниципальных образований из СКПДИ);  П выяв - общая протяженность бесхозяйных дорог, выявленных на территории муниципального образования, км (по данным органов местного самоуправления муниципальных образований из СКПДИ) | % | Данные Администрации городского округа Павловский Посад |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения». | | | | |
| 9 | «ДТП. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий: на дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах, количество погибших на 100 тыс. населения». | Определяется фактическими показателями случаев на 100 тыс. человек жителей. | Случаев на 100 тыс. человек | Статистические данные МВД России. |

Порядок проведения и критерии оценки эффективности

реализации муниципальной программы

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы организовывает работу, направленную на :  
 1) координацию деятельности муниципального заказчика программы и муниципальных заказчиков подпрограмм в процессе разработки муниципальной программы, обеспечение согласования проекта постановления Администрации городского округа Павловский Посад Московской области об утверждении муниципальной программы и внесения его в установленном порядке на рассмотрение Администрации городского округа Павловский Посад Московской области;

2) организацию управления муниципальной программой;

3) создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению муниципальной программой;

4) реализацию муниципальной программы;

5) достижение цели и планируемых результатов реализации муниципальной программы;

6) утверждение «Дорожных карт».

Муниципальный заказчик программы:

1) разрабатывает муниципальную программу;

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит обоснование объёмов финансовых ресурсов;

3) обеспечивает взаимодействие между муниципальными заказчиками подпрограмм и ответственными за выполнение мероприятий, а также координацию их действий по реализации подпрограмм;

4) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;

5) формирует проекты адресных перечней, а также предложения по внесению в них изменений;

6) готовит и представляет координатору муниципальной программы и в отдел финансового контроля и муниципальных программ отчёт о реализации муниципальной программы, а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта для последующего внесения данной информации в подсистему «Государственные и муниципальные программы Московской области» автоматизированной информационно-аналитической системы «Мониторинг социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» (подсистема формирования и мониторинга муниципальных программ Московской области).

7) обеспечивает выполнение муниципальной программы, а также эффективность и результативность её реализации;

8) согласовывает в подсистеме ГАСУ МО «Дорожные карты», внесение в них изменений и отчёты об их исполнении.

Муниципальный заказчик подпрограммы:

1) разрабатывает подпрограмму;

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит обоснование объёмов финансовых ресурсов;

3) осуществляет взаимодействие с муниципальным заказчиком программы и ответственными за выполнение мероприятий;

4) осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий при реализации подпрограммы;

5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы;  
 6) готовит и представляет муниципальному заказчику программы предложения по формированию адресных перечней;

7) разрабатывает и формирует в подсистеме ГАСУ МО «Дорожные карты», вносит в них изменения, отчеты об их исполнении. По решению муниципального заказчика подпрограммы введение информации в ГАСУ МО осуществляется ответственным за выполнение мероприятия.

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы (подпрограммы):

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) и направляет его муниципальному заказчику подпрограммы;

2) определяет исполнителей мероприятия подпрограммы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона и др.;

3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы (подпрограммы) в части соответствующего мероприятия;

4) готовит и представляет муниципальному заказчику подпрограммы отчет о реализации мероприятий, а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта;

5) направляет муниципальному заказчику подпрограммы предложения по формированию «Дорожных карт».

Администрация городского округа Павловский Посад Московской области (функциональный или отраслевой орган), определенный ответственным за выполнение мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), заключает с хозяйствующими субъектами, участвующими в финансировании муниципальной программы (подпрограммы), соглашения о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий муниципальной программы в очередном финансовом году и плановом периоде.

Формы соглашений подлежат согласованию с финансовым управлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в срок не более 5-ти рабочих дней.

Функциональный или отраслевой орган Администрации городского округа Павловский Посад Московской области, определенный ответственным за выполнение мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), в недельный срок после заключения соглашений, предусмотренных настоящим Порядком, доводит до муниципального заказчика программы информацию о заключенных соглашениях.

Муниципальный заказчик программы осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета городского округа Павловский Посад Московской области и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

Муниципальный заказчик программы несет ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы.

Реализация основных мероприятий осуществляется в соответствии с «Дорожными картами». Для подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» «Дорожная карта» не разрабатывается.

Контроль и отчетность при реализации

муниципальной программы

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется Администрацией городского округа Павловский Посад Московской области.

С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик программы (подпрограммы) ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в отдел финансового контроля и муниципальных программ ежеквартальный отчёт для последующего размещения в подсистеме «Государственные и муниципальные программы Московской области» автоматизированной информационно-аналитической системы «Мониторинг социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» (подсистема формирования и мониторинга муниципальных программ Московской области), который содержит:

1) оперативный отчёт о реализации мероприятий муниципальной программы, который содержит:

- перечень всех мероприятий муниципальной программы с указанием объемов, источников финансирования, реквизитов и информации о заключённых муниципальных контрактах в рамках выполнения того или иного мероприятия, результатов выполнения мероприятий и достигнутых значений планируемых результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы);

- анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий и показателей;

2) аналитическую записку, в которой указываются:

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы и подпрограмм;

- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования и в разрезе мероприятий муниципальной программы.  
 3) оперативный (годовой) отчёт о выполнении муниципальной программы по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта, который содержит:

наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;

перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, источников финансирования;

анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ.

С целью контроля за реализацией муниципальной программы финансовое управление Администрации ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в отдел финансового контроля и муниципальных программ отчет нарастающим итогом с начала года о финансировании муниципальных программ.

Муниципальный заказчик ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы, предоставляет его в отдел финансового контроля и муниципальных программ для формирования в подсистеме «Государственные и муниципальные программы Московской области» автоматизированной информационно-аналитической системы «Мониторинг социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» (подсистема формирования и мониторинга муниципальных программ Московской области) и для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Годовой отчёт о реализации муниципальной программы содержит:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы и намеченной цели муниципальной программы;

общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования и в разрезе каждого мероприятия;

б) таблицу, в которой указываются данные:

об использовании средств бюджета городского округа Павловский Посад Московской области и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому мероприятию и в целом по муниципальной программе;

по всем мероприятиям, из них по не завершенным в утвержденные сроки, указываются причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;

по планируемым результатам реализации муниципальной программы. По результатам, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых

для реализации мероприятий программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  Мероприятия программы  (подпрограммы) | Источник  финансирования | Расчет необходимых  финансовых ресурсов на реализацию  мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам | Эксплуатационные  расходы, возникающие в результате  реализации мероприятия |
| Подпрограмма 1 «Пассажирский транспорт общего пользования» | | | | |
| *Мероприятие 1.*  Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки. | Средства бюджета городского округа Павловский Посад МО  (средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района \*) | Расчет произведен в соответствии с Методикой  определения прогноза налогового потенциала бюджетов муниципальных районов и городских округов Московской области и расчетных показателей общей стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов муниципальных районов и городских округов Московской области по полномочиям муниципальных районов, утвержденной законом  Московской области на соответствующий финансовый год и плановые периоды | Всего: 14 481,0 тыс.руб.,  *в том числе:*  2017 г. – 8282,0\* тыс.руб.  2018 г. – 6199,0 тыс.руб.  2019 г. – 0,0 тыс.руб.  2020 г. – 0,0 тыс.руб.  2021 г. – 0,0 тыс.руб. |  |
| *Мероприятие 2*  Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки (финансирование мероприятий по исполненным и неоплаченным контрактам 2016 г.) | Средства бюджета городского округа Павловский Посад МО  (средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района \*) | Расчет произведен в соответствии с Методикой  определения прогноза налогового потенциала бюджетов муниципальных районов и городских округов Московской области и расчетных показателей общей стоимости  предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов муниципальных районов и городских округов Московской области по полномочиям муниципальных районов, утвержденной законом Московской области на соответствующий финансовый год и плановые периоды. | Всего: 1 643,97 тыс. руб.,  *в том числе:*  2017 г. – 1528,62 \*тыс.руб. 2018 г. – 115,35тыс.руб. 2019 г. – 0,0 тыс.руб. 2020 г. – 0,0 тыс.руб.  2021 г. – 0,0 тыс.руб. |  |
| *Мероприятие 3.*  Со финансирование  расходов на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам | Средства бюджета Московской области *(субсидии)*  Средства бюджета городского округа Павловский Посад Московской области | Расчет произведен в соответствии с Методикой  определения прогноза налогового потенциала бюджетов муниципальных районов и городских округов Московской области и расчетных показателей общей стоимости  предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов муниципальных районов и городских округов Московской области по полномочиям муниципальных районов, утвержденной законом Московской области на соответствующий финансовый год и плановые периоды. | Итого: 37 074,0 тыс. руб.,  *в том числе:*  2017 г. – 0,0 тыс. руб. 2018 г. – 0,0 тыс.руб. 2019 г. – 18 110,0 тыс.руб. 2020 г. – 11 626,0 тыс.руб.  2021 г. – 7 338,0 тыс.руб.  Итого: 374,0 тыс. руб.,  *в том числе:*  2017 г.– 0,0 тыс.руб.  2018 г. – 0,0 тыс.руб.  2019 г. – 183,0 тыс.руб.  2020 г. – 117,0 тыс.руб.  2021 г. – 74,0 тыс.руб.  Всего: 37 448,0 тыс. руб.,  *в том числе:*  2017 г.– 0,0 тыс.руб.  2018 г. – 0,0 тыс.руб.  2019 г. – 18 293,0 тыс.руб.  2020 г. – 11 743,0 тыс.руб.  2021 г. – 7 412,0 тыс.руб. |  |
| Подпрограмма I «Пассажирский транспорт общего пользования»  в том числе | Итого |  | Всего: 53 572,97 тыс.руб.,  *в том числе:*  2017 г. - 9810,62 тыс.руб.  2018 г. – 6 314,35 тыс.руб.  2019 г. – 18 293,0 тыс. руб.  2020 г. – 11 743,0 тыс.руб.  2021 г. – 7 412,0 тыс. руб. |  |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад МО  (средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района \*)  Средства бюджета Московской области *(субсидии* |  | Всего: 16 498,97 тыс.руб.,  *в том числе:*  2017 г. - 9810,62 тыс.руб.  2018 г. – 6 314,35 тыс.руб.  2019 г. – 183,0 тыс. руб.  2020 г. – 117,0 тыс.руб.  2021 г. – 74,0 тыс. руб   Всего: 37 074,0 тыс. руб.,  *в том числе:*  2017 г. – 0,0 тыс. руб. 2018 г. – 0,0 тыс.руб. 2019 г. – 18 110,0 тыс.руб. 2020 г. – 11 626,0 тыс.руб.  2021 г. – 7 338,0 тыс. руб |  |
| Подпрограмма 2 «Дорожно-мостовое хозяйство» | | | | |
| *Мероприятие 1.*  Содержание автомобильных дорог, пешеходных дорожек и мостов местного городского округа Павловский Посад. | Средства бюджета городского округа Павловский Посад МО  (средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района \*) | Расчет произведен в соответствии с Методикой  определения прогноза налогового потенциала бюджетов муниципальных районов и городских округов Московской области и расчетных показателей общей стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов муниципальных районов и городских округов Московской области по полномочиям муниципальных районов, утвержденной законом Московской области на соответствующий финансовый год и плановые периоды. | Всего: 247 483,0 тыс. руб.,  *в том числе:*  2017 г. – 9 795,0\* тыс.руб. 2018 г. – 59 452,0 тыс.руб. 2019 г. – 67 400,0 тыс.руб. 2020 г. – 55 418,0 тыс.руб.  2021 г. – 55 418,0 тыс.руб. |  |
| *Мероприятие 2.*  Летнее содержание автобусных остановок.   МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ | Средства бюджета городского округа Павловский Посад Московской области. | Расчет произведен в соответствии с Методикой  определения прогноза налогового потенциала бюджетов муниципальных районов и городских округов Московской области. | Всего: 2 950,0 тыс.руб.,  *в том числе:*  2017 г. – 0,00 тыс.руб.  2018 г. – 2 950,0 тыс.руб.  2019 г. – 0,00 тыс.руб.  2020 г. – 0,00 тыс.руб. 2021 г. – 0,00 тыс.руб. |  |
| *Мероприятие 3.*  Содержание автомобильных дорог, пешеходных дорожек и мостов местного значения  (*финансирование мероприятий по исполненным и неоплаченным контрактам 2017 года*). | Средства бюджета городского округа Павловский Посад Московской области. | Расчет произведен в соответствии с Методикой  определения прогноза налогового потенциала бюджетов муниципальных районов и городских округов Московской области. | Всего: 1 611,14 тыс.руб.,  *в том числе:*  2017 г. – 0,00 тыс.руб.  2018 г. – 1 611,14 тыс.руб.  2019 г. – 0,00 тыс.руб.  2020 г. – 0,00 тыс.руб. 2021 г. – 0,00 тыс.руб. |  |
| *Мероприятие 4.*  Содержание автомобильных дорог, пешеходных дорожек и мостов местного значения сельских поселений (*финансирование мероприятий по исполненным и неоплаченным контрактам 2016 г*.) | Средства бюджета городского округа Павловский Посад МО  (средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района \*) | Расчет произведен в соответствии с Методикой  определения прогноза налогового потенциала бюджетов муниципальных районов и городских округов Московской области и расчетных показателей общей стоимости предоставления муниципальных услуг. | Всего: 883,48 тыс. руб.,  *в том числе:*  2017 г. – 883,48\* тыс.руб. 2018 г. – 0,0 тыс.руб. 2019 г. – 0,0 тыс.руб. 2020 г. – 0,0 тыс.руб.  2021 г. – 0,0 тыс.руб. |  |
| *Мероприятие 5.*  Осуществление полномочий городского поселения Большие Дворы по содержанию объектов дорожно-мостового хозяйства. | Средства бюджета городского округа Павловский Посад МО  (средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района \*) | В соответствии с заключенным соглашением о передачи части полномочий | Всего: 1 830,78 тыс.руб.,  *в том числе:*  2017 г. – 1 830,78\* тыс.руб. 2018 г. –0 ,0 тыс.руб. 2019 г. – 0,0 тыс.руб. 2020 г. – 0,0 тыс.руб.  2021 г. – 0,0 тыс.руб. | - |
| *Мероприятие 6.*  Осуществление полномочий городского поселения Павловский Посад на летнее содержание и текущий ремонт автомобильных дорог | Средства бюджетов поселений | В соответствии с заключенным соглашением о передачи части полномочий | Всего: 17 301,20 тыс.руб.,  *в том числе:*  2017 г.-17 301,20 тыс.руб. 2018 г. – 0,0 тыс.руб. 2019 г. – 0,0 тыс.руб. 2020 г. – 0,0 тыс.руб.  2021 г. – 0,0 тыс.руб. |  |
| *Мероприятие 7.* Осуществление полномочий городского поселения Павловский Посад на летнее содержание автомобильных дорог | Средства бюджетов поселений. | В соответствии с заключенным соглашением о передачи части полномочий | Всего: 25 768,0 тыс. руб.,  *в том числе:*  2017 г.– 25 768,0 тыс.руб. 2018 г. – 0,0 тыс.руб. 2019 г. – 0,0 тыс.руб. 2020 г. – 0,0 тыс.руб.  2021 г. – 0,0 тыс.руб. |  |
| *Мероприятие 8*. Осуществление полномочий городского поселения Павловский Посад на зимнее содержание автомобильных дорог  (*финансирование мероприятий по исполненным и неоплаченным контрактам 2016 г*.) | Средства бюджетов поселений. | В соответствии с заключенным соглашением о передачи части полномочий | Всего: 5 649,14 тыс. руб.,  *в том числе:*  2017 г.– 5 649,14 тыс.руб. 2018 г. – 0,0 тыс.руб. 2019 г. – 0,0 тыс.руб. 2020 г. – 0,0 тыс.руб.  2021 г. – 0,0 тыс.руб. |  |
| *Мероприятие 9.* Осуществление полномочий городского поселения Павловский Посад на содержание мостов и водопропускных труб | Средства бюджетов поселений. | В соответствии с заключенным соглашением о передачи части полномочий | Всего: 1 091,70 тыс. руб.,  *в том числе:*  2017 г. – 1 091,70 тыс. руб. 2018 г. – 0,0 тыс.руб. 2019 г. – 0,0 тыс.руб. 2020 г. – 0,0 тыс.руб.  2021 г. – 0,0 тыс.руб. |  |
| *Мероприятие 10.* Осуществление полномочий городского поселения Павловский Посад по разработке паспортов технической инвентаризации на автомобильные дороги. | Средства бюджетов поселений. | В соответствии с заключенным соглашением о передачи части полномочий | Всего: 1400,0 тыс. руб.,  *в том числе:*  2017 г. – 1400,0 тыс.руб. 2018 г. – 0,0 тыс.руб. 2019 г. – 0,0 тыс. руб. 2020 г. – 0,0 тыс.руб.  2021 г. – 0,0 тыс.руб. |  |
| *Мероприятие 11.*  Содержание автобусных остановок (ГОДОВОЕ) | Средства бюджета городского округа Павловский Посад Московской области. | Расчет произведен в соответствии с Методикой  определения прогноза налогового потенциала бюджетов муниципальных районов и городских округов Московской области. | Всего: 19 818,0 тыс.руб.,  *в том числе:*  2017 г. – 0,00 тыс.руб.  2018 г. – 0,00 тыс.руб.  2019 г. – 6 618,0 тыс.руб.  2020 г. – 6 600,0 тыс.руб. 2021 г. – 6 600,0 тыс.руб. |  |
| *Мероприятие 1*.  Ремонт автомобильных дорог, пешеходных дорожек и мостов местного значения сельских поселений | Средства бюджета городского округа Павловский Посад МО  (средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района \*) | Расчет произведен в соответствии с Методикой  определения прогноза налогового потенциала бюджетов муниципальных районов и городских округов Московской области и расчетных показателей общей стоимости предоставления муниципальных услуг. | Всего: 22 017,0 тыс. руб.,  *в том числе:*  2017 г. –22 017,0\* тыс.руб. 2018 г. – 0,0 тыс.руб. 2019 г. – 0,0 тыс. руб. 2020 г. – 0,0 тыс.руб.  2021 г. – 0,0 тыс.руб. |  |
| *Мероприятие* 2. Работы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. | Средства бюджета Московской области *(субсидии)*  Средства бюджетов поселений. | В соответствии с заключенным соглашением о передачи части полномочий | Всего: 26 602,0 тыс. руб., *в том числе:*  2017 г. – 26 602,0 тыс. руб.,  Всего: 6 776,0 тыс. руб.,  *в том числе:*  2017 г. – 6 776,0 тыс. руб. 2018 г. – 0,0 тыс.руб. 2019 г. – 0,0 тыс.руб. 2020 г. – 0,0 тыс.руб.  2021 г. – 0,0 тыс.руб.  Итого: 33 378,0 тыс. руб.,  *в том числе:*  2017 г.– 33 378,0 тыс.руб.  2018 г. – 0,0 тыс.руб.  2019 г. – 0,0 тыс.руб.  2020 г. – 0,0 тыс.руб.  2021 г. – 0,0 тыс.руб. |  |
| *Мероприяти*е 3. Осуществление полномочий городского поселения Павловский Посад по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог | Средства бюджетов поселений. | В соответствии с заключенным соглашением о передачи части полномочий | Всего: 26 440,0 тыс. руб.,  *в том числе:*  2017 г. – 26 440,0 тыс. руб. 2018 г. – 0,0 тыс.руб. 2019 г. – 0,0 тыс.руб. 2020 г. – 0,0 тыс.руб.  2021 г. – 0,0 тыс.руб. |  |
| *Мероприятие 4*. Ремонт автомобильных дорог общего пользования населённых пунктов городского поседения Павловский Посад МО. | Средства бюджета городского округа Павловский Посад Московской области. | Расчет произведен в соответствии с Методикой  определения прогноза налогового потенциала бюджетов муниципальных районов и городских округов Московской области и расчетных показателей общей стоимости предоставления муниципальных услуг. | Всего: 107 805,80 тыс. руб.,  *в том числе:*  2017 г. – 0,0 тыс. руб. 2018 г. – 52 161,0 тыс. руб. 2019 г. – 13 680,80 тыс.руб. 2020 г. – 20 982,0 тыс.руб.  2021 г. – 20 982,0 тыс.руб. |  |
| *Мероприятие 5.* Ремонт автомобильных дорог общего пользования населённых пунктов городского поседения Павловский Посад МО ( с со финансированием бюджета МО - *субсидии*) | Средства бюджета городского округа Павловский Посад Московской области     Средства бюджета Московской области *(субсидии)* | Расчет произведен в соответствии с Методикой  определения прогноза налогового потенциала бюджетов муниципальных районов и городских округов Московской области и расчетных показателей общей стоимости предоставления муниципальных услуг. | Всего: 144 665,0 тыс. руб.,  *в том числе:*  2017 г. – 0,0 тыс. руб. 2018 г. – 3 885,0 тыс.руб. 2019 г. – 2 648,0 тыс.руб. 2020 г. – 7 000,0 тыс.руб.  2021 г. – 7 000,0 тыс.руб.  Итого: 20 533,0 тыс. руб.,  *в том числе:*  2017 г.– 0,0 тыс.руб.  2018 г. – 73 823,0 тыс.руб.  2019 г. – 50 309,0 тыс.руб.  2020 г. – 0,0 тыс.руб.  2021 г. – 0,0 тыс.руб. Итого: 124 132,0 тыс.руб. |  |
| *Мероприятие 6.* Ремонт автомобильных дорог общего пользования населённых пунктов городского поседения Павловский Посад МО  (с со финансированием бюджета МО - *субсидии*)- *осуществление строительного контроля.* | Средства бюджета городского округа Павловский Посад Московской области | Расчет произведен в соответствии с Методикой  определения прогноза налогового потенциала бюджетов муниципальных районов и городских округов Московской области и расчетных показателей общей стоимости предоставления муниципальных услуг. | Всего: 2 877,0 тыс. руб.,  *в том числе:*  2017 г. – 00,0 тыс. руб. 2018 г. – 2 877,0 тыс.руб. 2019 г. – 0,0 тыс.руб. 2020 г. – 0,0 тыс.руб.  2021 г. – 0,0 тыс.руб. |  |
| *Мероприятие 7.* Осуществление полномочий городского поселения Павловский Посад по увеличению парковочных мест | Средства бюджетов поселений. | В соответствии с заключенным соглашением о передачи части полномочий | Всего: 682,0 тыс. руб.,  *в том числе:*  2017 г. – 682,0 тыс. руб. 2018 г. – 0,0 тыс.руб. 2019 г. – 0,0 тыс.руб. 2020 г. – 0,0 тыс.руб.  2021 г. – 0,0 тыс.руб. |  |
| *Мероприятие 8.*  Осуществление полномочий городского поселения Большие Дворы по ремонту объектов дорожно-мостового хозяйства. | Средства бюджетов поселений. | В соответствии с заключенным соглашением о передачи части полномочий | Всего: 3 243,49 тыс. руб.,  *в том числе:*  2017 г. – 3 243,49 тыс.руб. 2018 г. –0 ,0 тыс.руб. 2019 г. – 0,0 тыс.руб. 2020 г. – 0,0 тыс.руб.  2021 г. – 0,0 тыс.руб. |  |
| *Мероприятие 9*.  Ремонт автомобильной дороги в д. Михалева на участке от дома № 1 до дома № 16  (2 этап). | Средства бюджета городского округа Павловский Посад МО  (средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района \*) | Расчет произведен в соответствии с Методикой  определения прогноза налогового потенциала бюджетов муниципальных районов и городских округов Московской области и расчетных показателей общей стоимости предоставления муниципальных услуг. | Всего: 7 200,0 тыс. руб.,  *в том числе:*  2017 г. –7 200,0\* тыс.руб. 2018 г. – 0,0 тыс.руб.  2019 г. – 0,0 тыс.руб.  2020 г. – 0,0 тыс.руб.  2021 г. – 0,0 тыс. руб. |  |
| *Мероприятие 10.*  Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования населённых пунктов городского округа Павловский Посад МО. | Средства бюджета городского округа Павловский Посад Московской области. | Расчет произведен в соответствии с Методикой  определения прогноза налогового потенциала бюджетов муниципальных районов и городских округов Московской области и расчетных показателей общей стоимости предоставления муниципальных услуг. | Всего: 39 071,0 тыс. руб.,  *в том числе:*  2017 г. – 0,0 тыс.руб. 2018 г. – 9 071,0 тыс.руб.  2019 г. – 10 000,0 тыс.руб.  2020 г. – 10 000,0 тыс.руб.  2021 г. – 10 000,0 тыс. руб. |  |
| *Мероприятие 11.*  Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования населённых пунктов городского округа Павловский Посад МО (*финансирование мероприятий по исполненным и неоплаченным контрактам 2017 года*). | Средства бюджета городского округа Павловский Посад Московской области | Расчет произведен в соответствии с Методикой  определения прогноза налогового потенциала бюджетов муниципальных районов и городских округов Московской области и расчетных показателей общей стоимости предоставления муниципальных услуг. | Всего: 4 158,0 тыс. руб.,  *в том числе:*  2017 г. – 0,0\* тыс.руб. 2018 г. – 4 158,0 тыс.руб.  2019 г. – 0,0 тыс.руб.  2020 г. – 0,0 тыс.руб.  2021 г. – 0,0 тыс. руб. |  |
| *Мероприятие 12.*  Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов  городского округа  Павловский Посад МО (с со финансированием бюджета МО) – дороги к СНТ. | Средства бюджета Московской области *(субсидии)*    Средства бюджета городского округа Павловский Посад Московской области | Расчет произведен в соответствии с Методикой  определения прогноза налогового потенциала бюджетов муниципальных районов и городских округов Московской области и расчетных показателей общей стоимости предоставления муниципальных услуг. | Всего: 242 850,0 тыс. руб.,  *в том числе:*  2017 г. – 0,0 тыс. руб. 2018 г. – 105 941,0 тыс.руб. 2019 г. – 134 481,0 тыс.руб. 2020 г. – 0,0 тыс.руб.  2021 г. – 0,0 тыс.руб.  Итого: 240 422,0 тыс. руб.,  *в том числе:*  2017 г.– 0,0 тыс.руб.  2018 г. – 1 070,0 тыс.руб.  2019 г. – 1 358,0 тыс.руб.  2020 г. – 0,0 тыс.руб.  2021 г. – 0,0 тыс.руб. Итого: 2 428,0 тыс. руб., |  |
| *Мероприятие 1.*  Осуществление полномочий городского поселения Павловский Посад по ремонту дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов для приведения их в нормативное состояние. | Средства бюджетов поселений. | В соответствии с заключенным соглашением о передачи части полномочий | Всего: 1 112,0 тыс. руб.,  *в том числе:*  2017 г. – 1112,0 тыс.руб. 2018 г. – 0,0 тыс.руб. 2019 г. – 0,0 тыс.руб. 2020 г. – 0,0 тыс.руб.  2021 г. – 0,0 тыс.руб. |  |
| *Мероприятие 2.*  Осуществление полномочий городского поселения Павловский Посад по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. | Средства бюджетов поселений.      Средства бюджета Московской области (*субсидии*) | В соответствии с заключенным соглашением о передачи части полномочий | Всего: 8 888,0 тыс. руб.,  *в том числе:*  2017 г. – 8 888,0 тыс.руб. 2018 г. – 0,0 тыс.руб. 2019 г. – 0,0 тыс.руб. 2020 г. – 0,0 тыс.руб.  2021 г. – 0,0 тыс.руб.  Всего: 23 537,0 тыс. руб.,  *в том числе:*  2017 г. – 23 537,0 тыс. руб.  Итого: 32 425,0 тыс. руб.,  *в том числе:*  2017 г. – 32 425,0 тыс.руб.  2018 г. – 0,0 тыс.руб.  2019 г. – 0,0 тыс.руб.  2020 г. – 0,0 тыс.руб.  2021 г. – 0,0 тыс.руб. |  |
| *Мероприятие 3.* Осуществление полномочий городского поселения Большие дворы по ремонту  внутриквартальных дорог. | Средства бюджетов поселений. | В соответствии с заключенным соглашением о передачи части полномочий | Всего: 2150,00 тыс. руб.,  *в том числе:*  2017 г. – 2150,00 тыс.руб. 2018 г. – 0 ,0 тыс.руб. 2019 г. – 0,0 тыс.руб. 2020 г. – 0,0 тыс.руб.  2021 г. – 0,0 тыс.руб. |  |
| Подпрограмма 2 «Дорожно-мостовое хозяйство» | Итого: |  | Всего: 995 860,73 тыс.руб.,  *в том числе:*  2017 г – 192 366,79 тыс.руб. 2018 г – 316 999,14 тыс.руб. 2019 г. –286 494,80 тыс.руб. 2020 г. – 100 000,0 тыс.руб.  2021 г. – 100 000,0 тыс. руб |  |
| в том числе: | Средства бюджета Московской области (*субсидии*) |  | Всего: 414 693,00 тыс.руб.,  *в том числе:*  2017 г - 50 139,00 тыс.руб.  2018 г - 179 764,00 тыс.руб.  2019 г. – 184 790,00тыс.руб |  |
|  | Средства бюджета городского округа Павловский Посад Московской области (средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района \*) |  | Всего: 478 835,42 тыс.руб.,  *в том числе:*  2017 г- 39 895,48\* тыс.руб. 2018 г– 137 235,14 тыс.руб. 2019 г. – 101704,80 тыс.руб. 2020 г. – 100 000,0 тыс.руб.  2021 г. – 100 000,0 тыс. руб |  |
|  | Средства бюджетов поселений. |  | Всего:102 332,31 тыс.руб.,  *в том числе:*  2017г.-102 332,31 тыс.руб.  2018 г. – 0,0 тыс.руб.  2019 г. – 0,0 тыс.руб.  2020 г. – 0,0 тыс.руб.  2021 г. – 0,0 тыс.руб. |  |
| Подпрограмма 3 «Безопасность дорожного движения» | | | | |
| Мероприятие 1.  Размещение социальной рекламы по пропаганде безопасности дорожного движения на автодорогах района | Средства бюджета городского округа Павловский Посад МО  (средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района \*) | Расчет произведен на основе анализа расходов на размещение социальной рекламы | Всего: 80 ,0 тыс. руб.,  *в том числе:*  2017 г. - 80,0\* тыс. руб. 2018 г. – 0,0 тыс.руб.  2019 г. – 0,0 тыс.руб.  2020 г. – 0,0 тыс.руб.  2021 г. – 0,0 тыс.руб. |  |
| *Мероприятие 1.*  Восстановление и установка дорожных знаков. Устройство искусственных неровностей | Средства бюджета городского округа Павловский Посад МО  (средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района \*)  . | Расчет произведен в соответствии с Методикой  определения прогноза налогового потенциала бюджетов муниципальных районов и городских округов Московской области и расчетных показателей общей стоимости предоставления муниципальных услуг. | Всего: 1290 ,0 тыс. руб.,  *в том числе:*  2017 г. - 1290,0\* тыс. руб. 2018 г. – 0,0 тыс.руб.  2019 г. – 0,0 тыс.руб.  2020 г. – 0,0 тыс.руб.  2021 г. – 0,0 тыс.руб. |  |
| *Мероприятие 2*.  Нанесение горизонтальной дорожной разметки | Средства бюджета городского округа Павловский Посад МО  (средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района \*) | Расчет произведен в соответствии с Методикой  определения прогноза налогового потенциала бюджетов муниципальных районов и городских округов Московской области и расчетных показателей общей стоимости предоставления муниципальных услуг. | Всего: 80,0 тыс. руб.,  *в том числе:*  2017 г. - 80,0\* тыс. руб. 2018 г. – 0,0 тыс.руб.  2019 г. – 0,0 тыс.руб.  2020 г. – 0,0 тыс.руб.  2021 г. – 0,0 тыс.руб. |  |
| *Мероприятие 3.*  Вырубка и формовочная обрезка деревьев, препятствующих видимости технических средств организации дорожного движения | Средства бюджета городского округа Павловский Посад МО  (средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района \*) | Расчет произведен в соответствии с Методикой  определения прогноза налогового потенциала бюджетов муниципальных районов и городских округов Московской области и расчетных показателей общей стоимости предоставления муниципальных услуг. | Всего: 50,0 тыс. руб.,  *в том числе:*  2017 г. - 50,0\* тыс. руб. 2018 г. – 0,0 тыс.руб.  2019 г. – 0,0 тыс.руб.  2020 г. – 0,0 тыс.руб.  2021 г. – 0,0 тыс.руб. . |  |
| *Мероприятие 4.*  Осуществление полномочий городского поселения Павловский Посад по нанесению горизонтальной дорожной разметки. | Средства бюджетов поселений. | Расчет произведен в соответствии с Методикой  определения прогноза налогового потенциала бюджетов муниципальных районов и городских округов Московской области и расчетных показателей общей стоимости предоставления муниципальных услуг. | Всего:3 000,0 тыс. руб. *в том числе:*  2017 г. - 3 000,0 тыс. руб. 2018 г. - 0,0 тыс. руб. 2019 г. - 0,0 тыс. руб. 2020 г. – 0,0 тыс. руб. 2021 г. – 0,0 тыс. руб. |  |
| *Мероприятие 5.* Осуществление полномочий городского поселения Павловский Посад по приведению в соответствие с нормативными требованиями пешеходных переходов. | Средства бюджетов поселений. | В соответствии с заключенными соглашениями о передаче части полномочий | Всего: 150,0 тыс. руб.,  *в том числе:*  2017 г. - 150,0 тыс. руб. 2018 г. - 0,0 тыс. руб. 2019 г. – 0,0 тыс. руб. 2020 г. – 0,0 тыс. руб. 2021 г. – 0,0 тыс. руб. |  |
| *Мероприятие 6.* Осуществление полномочий городского поселения Павловский Посад по приведению в соответствие с нормативными требованиями пешеходных переходов (*финансирование мероприятий по исполненным и неоплаченным контрактам 2016г*.) | Средства бюджетов поселений. | В соответствии с заключенными соглашениями о передаче части полномочий | Всего: 3 265,73 тыс. руб.,  *в том числе:*  2017 г.- 3 265,73 тыс. руб. 2018 г. - 0,0 тыс. руб. 2019 г. – 0,0 тыс. руб. 2020 г. – 0,0 тыс. руб. 2021 г. – 0,0 тыс. руб. |  |
| *Мероприятие 7.* Осуществление полномочий городского поселения Павловский Посад установке дорожных знаков на  автомобильных дорогах местного значения, согласно дислокации дорожных знаков. | Средства бюджетов поселений. | В соответствии с заключенными соглашениями о передаче части полномочий | Всего:669,0 тыс. руб.,  *в том числе:*  2017 г. - 669,0 тыс. руб. 2018 г. - 0,0 тыс. руб. 2019 г. – 0,0 тыс. руб. 2020 г. – 0,0 тыс. руб. 2021 г. – 0,0 тыс. руб. |  |
| *Мероприятие 8.* Осуществление полномочий городского поселения Павловский Посад по строительству искусственных дорожных неровностей. | Средства бюджетов поселений. | В соответствии с заключенными соглашениями о передаче части полномочий | Всего:233,6 тыс. руб.,  *в том числе:*  2017 г. – 233,6 тыс. руб. 2018 г. - 0,0 тыс. руб. 2019 г. – 0,0 тыс. руб. 2020 г. – 0,0 тыс. руб. 2021 г. – 0,0 тыс. руб. |  |
| *Мероприятие 9.* Осуществление полномочий городского поселения Павловский Посад по устройству заездных карманов остановочных площадок. | Средства бюджетов поселений. | В соответствии с заключенными соглашениями о передаче части полномочий | Всего: 1 250,5 тыс. руб.,  *в том числе:*  2017 г. – 1 250,5 тыс. руб. 2018 г. - 0,0 тыс. руб. 2019 г. – 0,0 тыс. руб. 2020 г. – 0,0 тыс. руб. 2021 г. – 0,0 тыс. руб. |  |
| *Мероприятие 10.*  Осуществление полномочий городского поселения Павловский Посад по содержанию светофорного объекта | Средства бюджетов поселений. | В соответствии с заключенными соглашениями о передаче части полномочий | Всего: 238,0 тыс. руб.,  *в том числе:*  2017 г. - 238,0 тыс. руб. 2018 г. - 0,0 тыс. руб. 2019 г. – 0,0 тыс. руб. 2020 г. – 0,0 тыс. руб. 2021 г. – 0,0 тыс. руб. |  |
| *Мероприятие 11.*  Осуществление полномочий городского поселения Павловский Посад на поставку электроэнергии светофорного объекта. | Средства бюджетов поселений. | В соответствии с заключенными соглашениями о передаче части полномочий | Всего: 60,2 тыс. руб.,  *в том числе:*  2017 г. - 60,2 тыс. руб. 2018 г. - 0,0 тыс. руб. 2019 г. – 0,0 тыс. руб. 2020 г. – 0,0 тыс. руб. 2021 г. – 0,0 тыс. руб. |  |
| *Мероприятие 12.*  Проведение работ по повышению уровня безопасности дорожного движения на территории городского округа Павловский Посад МО. | Средства бюджета городского округа Павловский Посад Московской области. | Расчет произведен в соответствии с Методикой  определения прогноза налогового потенциала бюджетов муниципальных районов и городских округов Московской области и расчетных показателей общей стоимости предоставления муниципальных услуг. | Всего: 39 318,0 тыс. руб.,  *в том числе:*  2017 г. – 0,0 тыс. руб. 2018 г. – 9 318,0 тыс. руб. 2019 г. – 10 000,0 тыс. руб. 2020 г. – 10 000,0 тыс. руб. 2021 г. – 10 000,0 тыс. руб. |  |
| *Мероприятие 13.*  Осуществление полномочий городского поселения Павловский Посад по содержанию светофорного объекта (финансирование мероприятий по исполненным и неоплаченным контрактам 2016г. | Средства бюджетов поселений. | В соответствии с заключенными соглашениями о передаче части полномочий | Всего: 87,93 тыс. руб.,  *в том числе:*  2017 г. - 87,93 тыс. руб. 2018 г. - 0,0 тыс. руб. 2019 г. – 0,0 тыс. руб. 2020 г. – 0,0 тыс. руб. 2021 г. – 0,0 тыс. руб. |  |
| Подпрограмма III «Безопасность дорожного движения» | Итого: |  | Всего: 49 772,96 тыс. руб.,  *в том числе:*  2017 г. -10 454,96 тыс. руб. 2018 г. – 9 318,0 тыс. руб. 2019 г. – 10 000,0 тыс. руб. 2020 г. – 10 000,0 тыс. руб. 2021 г. – 10 000,0 тыс. руб. |  |
| в том числе | Средства бюджета городского округа Павловский Посад МО  (средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района \*) |  | Всего: 40 818,0 тыс. руб.,  *в том числе:*  2017 г. - 1500.0\* тыс. руб. 2018 г. – 9 318,0 тыс. руб. 2019 г. – 10 000,0 тыс. руб. 2020 г. – 10 000,0 тыс. руб. 2021 г. – 10 000,0 тыс. руб. |  |
| Средства бюджетов поселений. |  | Всего: 8 954,96 тыс. руб.,  *в том числе*: 2017 г.- 8 954,96 тыс.руб. 2018 г. – 0,0 тыс. руб. 2019 г. - 0,0 тыс. руб. 2020 г. - 0,0 тыс. руб. 2021 г. - 0,0 тыс. руб. |  |

Подпрограммы муниципальной программы

«Обеспечение функционирования дорожно-транспортного комплекса в городском округе Павловский Посад Московской области»  
  
1. Подпрограмма I «Пассажирский транспорт общего пользования»

Паспорт

подпрограммы 1 «Пассажирский транспорт общего пользования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы | Повышение доступности и качества транспортных услуг автомобильным транспортом для населения. | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Павловский Посад Московской области «Благоустройство». | | | | | | | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2017 – 2021 годы | | | | | | | | | | | | |
| Источники  финансирования  подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств,  в том числе по годам: | Главный  распорядитель бюджетных  средств | Источник  финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | | | | |
| 2017 год | 2018 год | | 2019 год | | 2020 год | | | 2021 год | | Итого |
| Администрация городского округа Павловский Посад МО | Всего: *в том числе*: | 9 810,62 | 6 314,35 | | 18 293,0 | | 11 743,0 | | | 7 412,0 | | 53 572,97 |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад МО  (средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района \*) | 9 810,62 | 6 314,35 | | 183,0 | | 117,0 | | | 74,0 | | 16 498,97 |
|  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | 18 110,0 | | 11 626,0 | | | 7 338,0 | | 37 074,0 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Доля поездок, оплаченных посредством безналичных расчётов, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года, % | | | | 0,00 | | 0,00 | | 90,0 | 0,00 | | 0,00 | |
| Соблюдение расписания на автобусных маршрутах, % | | | | 0,00 | | 0,00 | | 100,0 | 0,00 | | 0,00 | |
| «Доля поездок, оплаченных с использованием единых транспортных карт, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года», % | | | | 63 | | 65 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
| «Комфортный автобус. Доля транспортных средств, соответствующих стандарту (МК-5 лет, СК, БК-7 лет) от количества транспортных средств, работающих на муниципальных маршрутах», % | | | | 8,0 | | 10,0 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| «Внедрение ГЛОНАСС. Степень внедрения и эффективность использования технологии на базе систем ГЛОНАСС с использованием РНИС», % | | | | 100,0 | | 100,0 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы

«Пассажирский транспорт общего пользования»

Муниципальная маршрутная сеть городского округа Павловский Посад, обеспечивающая транспортное обслуживание населения между поселениями в границах городского округа, стабильно функционирует и развивается. В настоящее время муниципальная маршрутная сеть городского округа включает 16 автобусных маршрутов, что явно недостаточно для обслуживания населения городского округа.

Цель «Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом» обеспечивается реализацией следующих мероприятий:

- организацией транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными контрактами на оказание услуг по перевозке пассажиров;  
 - повышение доступности и качества транспортных услуг автомобильным транспортом для населения;

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1

«ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Мероприятия подпрограммы | Источники  финансирования | Срок  исполнения  мероприятия | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный  за выполнение  мероприятия  подпрограммы | Планируемые  результаты  выполнения  мероприятий  подпрограммы |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Основное мероприятие 1.  Транспортное обслуживание | Итого | 2017-2021 годы | 53 572,97 | 9 810,62\* | 6 314,35 | 18 293,0 | 11 743,0 | 7412,0 | Администрация городского округа Павловский посад. | Удовлетворение потребности населения в транспортных услугах. |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад МО  (средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района \*) | 16 498,97 | 9 810,62\* | 6 314,35 | 183,0 | 117,0 | 74,0 |
|  |  | Средства бюджета Московской области. |  | 37 074,0 | 0,00 | 0,00 | 18 110,00 | 11 626,0 | 7 338,0 |  |  |
| 1.1 | *Мероприятие 1.*  Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки. | Итого | 2017-2021 годы | 14 481,0 | 8 282,0\* | 6 199,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация городского округа Павловский посад. | Удовлетворение потребности населения в транспортных услугах. |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад МО  (средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района \*) | 14 481,0 | 8 282,0\* | 6 199,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | *Мероприятие 2.*  Организация транспортного  обслуживания населения автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки  *(финансирование мероприятий по исполненным и неоплаченным контрактам 2016г и 2017г).* | Итого | 2017-2021 годы | 1 643,97 | 1 528,62\* | 115,35\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Павловский Посад Московской области «Благоустройство». | Удовлетворение потребности населения в транспортных услугах. |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад МО  (средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района \*) | 1 643,97 | 1 528,62\* | 115,35\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | *Мероприятие 3.*  Со финансирование  расходов на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам | Итого: | 2017-2021 годы | 37 448,0 | 0,0 | 0,0 | 18 293,0 | 11 743,0 | 7412,0 | Администрация городского округа Павловский Посад Московской области.  Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Павловский Посад Московской области «Благоустройство» - отдел дорог. | Удовлетворение потребности населения в транспортных услугах. |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад МО | 374,0 | 0,0 | 0,0 | 183,0 | 117,0 | 74,0 |
| Средства бюджета Московской области. | 37 074,0 | 0,0 | 0,0 | 18 110,0 | 11 626,0 | 7 338,0 |
|  |  | ИТОГО: | 2017-2021 годы | 53 572,97 | 9 810,62\* | 6 314,35 | 18 293,0 | 11 743,0 | 7412,0 | Администрация городского округа Павловский посад Московской области. | Удовлетворение потребности населения в транспортных услугах. |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад МО  (средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района \*) | 16 498,97 | 9 810,62\* | 6 314,35 | 183,0 | 117,0 | 74,0 |
|  |  | Средства бюджета Московской области. |  | 37 074,0 | 0,00 | 0,00 | 18 110,00 | 11 626,0 | 7 338,0 |  |  |

Подпрограмма 2 «Дорожно-мостовое хозяйство»

Паспорт

Подпрограммы 2 «Дорожно-мостовое хозяйство»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы | | Увеличение пропускной способности и улучшение параметров автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Павловский Посад Московской области. | | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | | Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Павловский Посад Московской области «Благоустройство». | | | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | | 2017-2021 годы | | | | | | | | |
| Источники  финансирования  подпрограммы по годам реализации и главным  распорядителям  бюджетных средств,  в том числе по годам: | Главный  распорядитель бюджетных  средств | Источник  финансирования | Расходы (тыс. руб.) | | | | | | | |
| 2017 год | 2018 год | | 2019 год | | 2020 год | 2021 год | Итого |
| Администрация городского округа Павловский Посад МО | Всего:  в том числе: | 192 366,79 | 316 999,14 | | 286 494,80 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 995 860,73 |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад МО (средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района\*) | 39 895,48\* | 137 235,14 | | 101 704,80 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 478 835,42 |
| Средства бюджетов поселений. | 102 332,31 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 102 332,31 |
|  |  | Средства бюджета Московской области . | 50 139,00 | 179764,00 | | 184 790,00 | | 0,0 | 0,0 | 414 693,00 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | «Ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения», тыс. кв. м | | | 80,0 | 67,597 | | 37,3317 | | 0,0 | 0,0 |
| «Ремонт (капремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения», км | | | 16,0 | 9,66 | | 5,33 | | 0,0 | 0,0 |
| Объёмы ввода в эксплуатацию после строительства и (или) реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе с привлечением субсидии из бюджета Московской области. | | | 10,0 | 10,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
|  | «Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети (оценивается на конец года), машиноместа». | | | 0,0 | 0,0 | | 100,0 | | 0,0 | 0,0 |
|  | «У каждой дороги хозяин – Доля бесхозных дорог, принятых в муниципальную собственность», % | | | 100,0 | 100,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |

Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы

«Дорожно-мостовое хозяйство»

К основной проблеме в сфере дорожного хозяйства в настоящее время можно отнести то, что 56,7 % протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Павловский Посад не соответствуют существующим нормативным требованиям.

Содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Павловский Посад и элементов по их обустройству требует регулярного выполнения большого объема работ по очистке проезжей части дорог, обочин, тротуаров, автопавильонов, по ямочному ремонту и ремонту картами покрытия дорог, по промывке, очистке водоотводных устройств, дорожных знаков, ограждений, а также по замене при необходимости элементов обустройства автомобильных дорог и искусственных сооружений.

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2 «ДОРОЖНО-МОСТОВОЕ ХОЗЯЙСТВО»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Мероприятия  подпрограммы | Источники  финансирования | Срок  исполнения  мероприятия | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение  мероприятия  подпрограммы | Планируемые  результаты  выполнения  мероприятий  подпрограммы |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Основное мероприятие 1  Содержание объектов дорожно-мостового хозяйства. | Итого | 2017-2021 годы | 325 786,44 | 63 719,30 | 64 013,14 | 74 018,0 | 62 018,0 | 62 018,0 | Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Павловский Посад Московской области «Благоустройство» | Содержание объектов дорожно-мостового хозяйства Павлово-Посадского муниципального района. |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад МО  (средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района \*) | 272 745,62 | 10 678,48\* | 64 013,14 | 74 018,0 | 62 018,0 | 62 018,0 |
| Средства  бюджетов  поселений. | 53 040,82 | 53 040,82 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | *Мероприятие 1*.  Содержание автомобильных дорог, пешеходных дорожек и мостов местного значения. | Итого | 2017-2021 годы | 247 483,0 | 9 795,0\* | 59 452,0 | 67 400,0 | 55 418,0 | 55 418,0 | Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Павловский Посад Московской области «Благоустройство». | Содержание объектов дорожно-мостового хозяйства городского округа  Павловский Посад МО. |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад МО  (средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района \*) | 247 483,0 | 9 795,0\* | 59 452,0 | 67 400,0 | 55 418,0 | 55 418,0 |
| 1.2 | *Мероприятие 2.*  Летнее содержание автобусных остановок.   МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ | Итого: | 2017-2021 годы | 2 950,0 | 0,0 | 2 950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Павловский Посад Московской области «Благоустройство» | Содержание объектов дорожно-мостового хозяйства городского округа  Павловский Посад МО. |
| Средства  бюджета городского округа  Павловский Посад МО. | 2 950,0 | 0,0 | 2 950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | *Мероприятие 3.*  Содержание автомобильных дорог, пешеходных дорожек и мостов местного значения  (*финансирование мероприятий по исполненным и неоплаченным контрактам 2017 года*). | Итого: | 2017-2021 годы | 1 611,14 | 0,00 | 1 611,14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Павловский Посад Московской области «Благоустройство». | Содержание объектов дорожно-мостового хозяйства городского округа  Павловский Посад МО. |
| Средства  бюджета городского округа  Павловский Посад МО. | 1 611,14 | 0,00 | 1 611,14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | *Мероприятие 4.* Содержание автомобильных дорог, пешеходных дорожек и мостов местного значения сельских поселений (*финансирование мероприятий по исполненным и неоплаченным контрактам 2016 года*). | Итого | 2017-2021 годы | 883,48 | 883,48\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальное казенное учреждение Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Управление архитектуры, капитального строительства и дорог». | Содержание объектов дорожно-мостового хозяйства Павлово-Посадского муниципального района. |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад МО  (средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района \*) | 883,48 | 883,48\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | *Мероприятие 5*.  Осуществление полномочий городского поселения *Большие Дворы* по содержанию объектов дорожно-мостового хозяйства. | Итого | 2017-2021 годы | 1 830,78 | 1 830,78 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальное казенное учреждение Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Управление архитектуры, капитального строительства и дорог». | Содержание объектов дорожно-мостового хозяйства Павлово-Посадского муниципального района. |
| Средства  бюджетов  поселений | 1 830,78 | 1 830,78 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | *Мероприятие 6.* Осуществление полномочий городского поселения Павловский Посад по летнему содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог. | Итого | 2017-2021 годы | 17 301,20 | 17 301,20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальное казенное учреждение Павлово-Посадского муниципального района Московской области . | Содержание (летнее) объектов дорожно-мостового хозяйства Павлово-Посадского муниципального района. |
| Средства  бюджетов  поселений | 17 301,20 | 17 301,20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7 | *Мероприятие 7* Осуществление полномочий городского поселения Павловский Посад по зимнему содержанию автомобильных дорог. | Итого | 2017-2021 годы | 25 768,0 | 25 768,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальное казенное учреждение Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Управление архитектуры, капитального строительства и дорог». | Содержание (зимнее) объектов дорожно-мостового хозяйства Павлово-Посадского муниципального района. |
| Средства  бюджетов  поселений | 25 768,0 | 25 768,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8 | *Мероприятие 8.* Осуществление полномочий городского поселения Павловский Посад по зимнему содержанию автомобильных дорог (*финансирование мероприятий по исполненным и неоплаченным контрактам 2016 года*). | Итого | 2017-2021 годы | 5 649,14 | 5 649,14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальное казенное учреждение Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Управление архитектуры, капитального строительства и дорог». | Содержание (зимнее) объектов дорожно-мостового хозяйства Павлово-Посадского муниципального района. |
| Средства  бюджетов  поселений | 5 649,14 | 5 649,14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9 | *Мероприятие 9*. Осуществление полномочий городского поселения Павловский Посад по содержанию мостов и водопропускных труб. | Итого | 2017-2021 годы | 1 091,70 | 1 091,70 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальное казенное учреждение Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Управление архитектуры, капитального строительства и дорог». | Содержание объектов дорожно-мостового хозяйства Павлово-Посадского муниципального района. |
| Средства  бюджетов  поселений | 1 091,70 | 1 091,70 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.10 | *Мероприятие 10.* Осуществление полномочий городского поселения Павловский Посад по разработке паспортов технической инвентаризации на автомобильные дороги . | Итого | 2017-2021 годы | 1400,0 | 1400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальное казенное учреждение Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Управление архитектуры, капитального строительства и дорог». | Разработка паспортов технической инвентаризации на автомобильные дороги Павлово-Посадского муниципального района. |
| Средства  бюджетов  поселений | 1400,0 | 1400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.11 | *Мероприятие 11.*  Содержание автобусных остановок (ГОДОВОЕ) | Итого | 2017-2021 годы | 19 818,0 | 0,0 | 0,0 | 6 618,0 | 6 600,0 | 6 600,0 | Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Павловский Посад Московской области «Благоустройство» | Содержание объектов дорожно-мостового хозяйства городского округа  Павловский Посад МО. |
| Средства  бюджета городского округа  Павловский Посад МО. | 19 818,0 | 0,0 | 0,0 | 6 618,0 | 6 600,0 | 6 600,0 |
| 2. | Основное мероприятие 2. Строительство и ремонт объектов дорожно-мостового хозяйства | Итого | 2017-2021 годы | 634 387,29 | 92 960,49 | 252 986,00 | 212476,8 | 37 982,0 | 37 982,0 | Администрация городского округа Павловский Посад Московской области.  Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Павловский Посад Московской области «Благоустройство» | Строительство и ремонт объектов дорожно-мостового городского округа Павловский Посад МО. |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад МО  (средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района \*) | 206 089,80 | 29 217,00\* | 73 222,00 | 27 686,80 | 37 982,0 | 37 982,0 |
| Средства бюджетов поселений | 37 141,49 | 37 141,49 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области. | 391 156,00 | 26 602,00 | 179764,00 | 184 790,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | *Мероприятие 1.*  Ремонт автомобильных дорог, пешеходных дорожек и мостов местного значения сельских поселений. | Итого | 2017-2021 годы | 22 017,0 | 22 017,0\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальное казенное учреждение Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Управление архитектуры, капитального строительства и дорог». | Ремонт автомобильных дорог, пешеходных дорожек и мостов местного значения сельских поселений Павлово-Посадского муниципального района. |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад МО  (средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района \*) | 22 017,0 | 22 017,0\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | *Мероприятие 2.* Работы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. | Итого | 2017-2021 годы | 33 378,0 | 33 378,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальное казенное учреждение Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Управление архитектуры, капитального строительства и дорог». | Ремонт автомобильных дорог Павлово-Посадского муниципального района. |
| Средства бюджетов поселений | 6 776,0 | 6 776,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области *(субсидии)* | 26 602,0 | 26 602,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | *Мероприятие 3.* Осуществление полномочий городского поселения Павловский Посад по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дор. | Итого | 2017-2021 годы | 26 440,0 | 26 440,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальное казенное учреждение Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Управление архитектуры, капитального строительства и дорог». | Строительство автомобильных дорог Павлово-Посадского муниципального района. |
| Средства бюджетов поселений | 26 440,0 | 26 440,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | *Мероприятие 4.* Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов  городского округа  Павловский Посад МО. | Итого: | 2017-2021 годы | 107 805,80 | 0,00 | 52 161,0 | 13 680,80 | 20 982,0 | 20 982,0 | Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Павловский Посад Московской области «Благоустройство». | Ремонт объектов дорожно-мостового городского округа Павловский Посад МО. |
| Средства  бюджета городского округа  Павловский Посад МО. | 107 805,80 | 0,00 | 52 161,0 | 13 680,80 | 20 982,0 | 20 982,0 |
| 2.5 | *Мероприятие 5.* Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов  городского округа  Павловский Посад МО (с со финансированием бюджета МО). | Итого: | 2017-2021 годы | 144 665,0 | 0,00 | 77 708,0 | 52 957,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | Администрация городского округа Павловский Посад Московской области – отдел  архитектуры и строительства. | Ремонт объектов дорожно-мостового городского округа Павловский Посад МО. |
| Средства  бюджета городского округа  Павловский Посад МО. | 20 533,0 | 0,00 | 3 885,0 | 2 648,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| Средства бюджета Московской области *(субсидии)* | 124 132,0 | 0,00 | 73 823,0 | 50 309,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 | *Мероприятие 6.* Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов  городского округа  Павловский Посад МО (с со финансированием бюджета МО) – *осуществление строительного контроля.* | Итого: | 2017-2021 годы | 2 877,0 | 0,00 | 2 877,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Павловский Посад Московской области. | Ремонт объектов дорожно-мостового городского округа Павловский Посад МО. |
| Средства  бюджета городского округа  Павловский Посад МО | 2 877,0 | 0,00 | 2 877,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 | *Мероприятие 7.* Осуществление полномочий городского поселения Павловский Посад по увеличению парковочных мест. | Итого | 2017-2021 годы | 682,0 | 682,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальное казенное учреждение Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Управление архитектуры, капитального строительства и дорог». | Увеличение парковочных мест на территории Павлово-Посадского муниципального района. |
| Средства бюджетов поселений | 682,0 | 682,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.8 | *Мероприятие 8.* Осуществление полномочий городского поселения Большие Дворы по ремонту объектов дорожно-мостового хозяйства | Итого | 2017-2021 годы | 3 243,49 | 3 243,49 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальное казенное учреждение Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Управление архитектуры, капитального строительства и дорог». | Ремонт объектов дорожно-мостового хозяйства Павлово-Посадского муниципального района. |
| Средства бюджетов поселений | 3 243,49 | 3 243,49 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.9 | *Мероприятие 9.* Ремонт автомобильной дороги в д. Михалева на участке от дома № 1 до дома № 16 (2 этап) | Итого: | 2017-2021 годы | 7 200,0 | 7 200,0\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальное казенное учреждение Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Управление архитектуры, капитального строительства и дорог». | Ремонт автомобильных дорог, пешеходных дорожек и мостов местного значения сельских поселений Павлово-Посадского муниципального района. |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад МО  (средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района \*) | 7 200,0 | 7 200,0\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10 | *Мероприятие 10.*  Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов  городского округа  Павловский Посад МО. | Итого: | 2017-2021 годы | 39 071,00 | 0,00 | 9 071,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Павловский Посад Московской области «Благоустройство» | Проектирование объектов дорожно-мостового городского округа Павловский Посад МО. |
| Средства  бюджета городского округа  Павловский Посад МО. | 39 071,00 | 0,00 | 9 071,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
| 2.11 | *Мероприятие 11.*  Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов  городского округа  Павловский Посад МО *(финансирование*  *мероприятий по исполненным и неоплаченным контрактам 2017 года)* | Итого: | 2017-2021 годы | 4 158,0 | 0,00 | 4 158,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация городского округа Павловский Посад Московской области.  Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Павловский Посад Московской области «Благоустройство» - отдел дорог. | Проектирование объектов дорожно-мостового городского округа Павловский Посад МО |
| Средства  бюджета городского округа  Павловский Посад МО. | 4158,0 | 0,00 | 4158,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12 | *Мероприятие 12.*  Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов  городского округа  Павловский Посад МО (с со финансированием бюджета МО) – дороги к СНТ. | Итого: | 2017-2021 годы | 242 850,0 | 0,0 | 107 011,00 | 135 839,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация городского округа Павловский Посад Московской области. | Ремонт объектов дорожно-мостового городского округа Павловский Посад МО. |
| Средства  бюджета городского округа  Павловский Посад МО. | 2 428,0 | 0,0 | 1 070,00 | 1 358,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области *(субсидии).* | 240 422,0 | 0,0 | 105 941,00 | 134 481,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Основное  Мероприятие 3 Ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов для приведения их в нормативное состояние. | Итого: | 2017-2021 годы | 35 687,0 | 35 687,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Павловский Посад Московской области. | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Павлово-  Посадского муниципального района. |
| Средства  бюджета городского округа  Павловский Посад МО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджетов поселений | 12 150,0 | 12 150,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области. | 23 537,0 | 23 537,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | *Мероприятие 1.*  Осуществление полномочий городского поселения Павловский Посад по ремонту дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов для приведения их в нормативное состояние. | Итого | 2017-2021 годы | 1 112,0 | 1 112,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Павловский Посад Московской области «Благоустройство» | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Павлово-  Посадского муниципального района. |
| Средства бюджетов поселений | 1 112,0 | 1 112,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | *Мероприятие 2.*  Осуществление полномочий городского поселения Павловский Посад по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. | Итого: | 2017-2021 годы | 32 425,0 | 32 425,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Павловский Посад Московской области «Благоустройство» | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Павлово-  Посадского муниципального района. |
| Средства бюджетов поселений. | 8 888,0 | 8 888,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области. | 23 537,0 | 23 537,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | *Мероприятие 3.* Осуществление полномочий городского поселения Большие дворы по ремонту внутриквартальных дорог. | Итого: | 2017-2021 годы | 2 150,00 | 2 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Павловский Посад Московской области «Благоустройство» | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к  дворовым территориям многоквартирных домов Павлово-Посадского муниципального района. |
| Средства бюджетов поселений. | 2 150,00 | 2 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ИТОГО: | 2017-2021 годы | 995 860,73 | 192 366,79 | 316 999,14 | 286494,80 | 100 000,0 | 100 000,0 | Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Павловский Посад Московской области «Благоустройство» | Функционирование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Павловский Посад Московской области. |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад МО  (средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района \*) | 478 835,42 | 39 895,48\* | 137 235,14 | 101704,80 | 100 000,0 | 100 000,0 |
| Средства бюджетов поселений. | 102 332,31 | 102 332,31 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Средства бюджета Московской области. |  | 414 693,00 | 50 139,00 | 179 764,00 | 184 790,0 | 0,0 | 0,0 |  |

1. Подпрограмма 3 «Безопасность дорожного движения»

Паспорт

подпрограммы 3 «Безопасность дорожного движения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы | | Повышение безопасности дорожного движения ,снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения». | | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | | Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Павловский Посад Московской области «Благоустройство» | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | | 2017-2021 годы | | | | | | |
| Источники  финансирования  подпрограммы по годам реализации и главным  распорядителям  бюджетных средств,  в том числе по годам: | Главный  распорядитель бюджетных  средств | Источник  финансирования | Расходы (тыс. руб.) | | | | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого |
| Администрация городского округа Павловский Посад МО | Всего:  в том числе: | 10 454,96 | 9 318,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 49 772,96 |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад МО  (средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района \*) | 1 500,00\* | 9 318,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 40 818,00 |
| Средства бюджетов поселений. | 8 954,96 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 954,96 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | «ДТП. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий: на дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах, количество погибших на 100 тыс. населения», % | | | 14,5 | 10,6 | 9,5 | 0,00 | 0,00 |

Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы

«Безопасность дорожного движения»

Увеличение транспортного парка городского округа Павловский Посад создают дополнительные предпосылки осложнения дорожно-транспортной обстановки. Основной рост транспортного парка приходится на индивидуальных владельцев транспортных средств – физических лиц. Именно эта категория участников движения сегодня определяет, и в будущем будет определять, порядок на дорогах. На долю этой категории водителей по данным прошлых лет приходится более 90 процентов дорожно-транспортных происшествий, совершенных по причине нарушения Правил дорожного движения Российской Федерации (ПДД). Из-за нарушений ПДД пешеходами совершается около 15 процентов дорожно-транспортных происшествий от общего их количества. Половина всех дорожно-транспортных происшествий, совершенных по вине пешеходов, происходит при переходе ими проезжей части в неустановленном месте.

Обеспечение безопасности дорожного движения в рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах городского округа Павловский Посад Московской области» предусматривает комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасного поведения на дорогах и улицах, снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий, совершенствование системы маршрутного ориентирования водителей, повышение уровня эксплуатационного состояния опасных участков улично-дорожной сети, путем обустройства искусственных неровностей, тротуаров вдоль автомобильных дорог, ограждений, дорожных знаков, нанесения горизонтальной и вертикальной разметки на проезжих частях автомобильных дорог городского округа Павловский Посад Московской области.

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 3 "БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Мероприятия подпрограммы. | Источники  финансирования | Срок  исполнения  мероприятия | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение  мероприятия  подпрограммы | Планируемые  результаты  выполнения  мероприятий  подпрограммы |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Основное мероприятие 1.  Профилактика безопасного поведения на дорогах и улицах | Итого | 2017-2021 годы | 80,0 | 80,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Муниципальное казенное учреждение Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Управление архитектуры, капитального строительства и дорог». | Обеспечение безопасного поведения на дорогах и улицах |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад МО  (средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района \*) | 80,0 | 80,0\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Мероприятие 1.  Размещение социальной рекламы по пропаганде безопасности дорожного движения на автодорогах района | Итого | 2017-2021 годы | 80,0 | 80,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Муниципальное казенное учреждение Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Управление архитектуры, капитального строительства и дорог». | Обеспечение безопасного поведения на дорогах и улицах |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад МО  (средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района \*) | 80,0 | 80,0\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Основное мероприятие 2.  Проведение работ по повышению уровня безопасности дорожного движения | Итого | 2017-2021 годы | 49 692.96 | 10 374,96 | 9 318,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Павловский Посад Московской области «Благоустройство» | Повышение уровня безопасности дорожного движения |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад МО  (средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района \*) | 40 738,0 | 1 420,0\* | 9 318,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
| Средства бюджетов поселений. |  | 8 954,96 | 8 954,96 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Мероприятие 1.  Восстановление и установка дорожных знаков. Устройство искусственных неровностей | Итого | 2017-2021 годы | 1 290,0 | 1 290,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальное казенное учреждение Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Управление архитектуры, капитального строительства и дорог». | Повышение уровня безопасности дорожного движения |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад МО  (средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района \*) | 1 290,0 | 1 290,0\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Мероприятие 2.  Нанесение горизонтальной дорожной разметки | Итого | 2017-2021 годы | 80,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальное казенное учреждение Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Управление архитектуры, капитального строительства и дорог». | Повышение уровня безопасности дорожного движения |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад МО  (средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района \*) | 80,0 | 80,0\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Мероприятие 3.  Вырубка и формовочная обрезка деревьев, препятствующих видимости технических средств организации дорожного движения | Итого | 2017-2021 годы | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальное казенное учреждение Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Управление архитектуры, капитального строительства и дорог». | Повышение уровня безопасности дорожного движения |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад МО  (средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района \*) | 50,0 | 50,0\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | Мероприятие 4.  Осуществление полномочий городского поселения Павловский Посад по нанесению горизонтальной дорожной разметки. | Итого | 2017-2021 годы | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальное казенное учреждение Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Управление архитектуры, капитального строительства и дорог». | Повышение уровня безопасности дорожного движения |
| Средства бюджетов поселений. | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5 | Мероприятие 5.  Осуществление полномочий городского поселения Павловский Посад по приведению в соответствие с нормативными требованиями пешеходных переходов | Итого | 2017-2021 годы | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальное казенное учреждение Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Управление архитектуры, капитального строительства и дорог». | Повышение уровня безопасности дорожного движения |
| Средства бюджетов поселений. | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2..6 | Мероприятие 6.  Осуществление полномочий городского поселения Павловский Посад по приведению в соответствие с нормативными требованиями пешеходных переходов (*финансирование мероприятий по исполненным и неоплаченным контрактам 2016 года*). | Итого | 2017-2021 годы | 3 265,73 | 3 265,73 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальное казенное учреждение Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Управление архитектуры, капитального строительства и дорог». | Повышение уровня безопасности дорожного движения |
| Средства бюджетов поселений. | 3 265,73 | 3 265,73 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.7 | Мероприятие 7.  Осуществление полномочий городского поселения Павловский Посад по установке дорожных знаков на автомобильных дорогах местного значения согласно дислокации дорожных знаков | Итого | 2017-2021 годы | 669,0 | 669,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальное казенное учреждение Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Управление архитектуры, капитального строительства и дорог». | Повышение уровня безопасности дорожного движения |
| Средства бюджетов поселений. | 669,0 | 669,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.8 | Мероприятие 8.  Осуществление полномочий городского поселения Павловский Посад по строительству искусственных дорожных неровностей | Итого | 2017-2021 годы | 233,6 | 233,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальное казенное учреждение Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Управление архитектуры, капитального строительства и дорог». | Повышение уровня безопасности дорожного движения |
| Средства бюджетов поселений. | 233,6 | 233,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.9 | Мероприятие 9.  Осуществление полномочий городского поселения Павловский Посад по устройству заездных карманов остановочных площадок | Итого | 2017-2021 годы | 1 250,5 | 1 250,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальное казенное учреждение Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Управление архитектуры, капитального строительства и дорог». | Повышение уровня безопасности дорожного движения |
| Средства бюджетов поселений. | 1 250,5 | 1 250,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10 | Мероприятие 10.  Осуществление полномочий городского поселения Павловский Посад по содержанию светофорного объекта. | Итого | 2017-2021 годы | 238,0 | 238,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальное казенное учреждение Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Управление архитектуры, капитального строительства и дорог». | Содержание светофорного объекта |
| Средства бюджетов поселений. | 238,0 | 238,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11 | Мероприятие 11.  Осуществление полномочий городского поселения Павловский Посад на поставку электроэнергии для светофорного объекта. | Итого | 2017-2021 годы | 60,2 | 60,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальное казенное учреждение Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Управление архитектуры, капитального строительства и дорог». | Содержание светофорного объекта |
| Средства бюджетов поселений. | 60,2 | 60,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12 | Мероприятие 12 Проведение работ по повышению уровня безопасности дорожного движения на территории городского округа Павловский Посад МО. | Итого: | 2017-2021 годы | 39 318,0 | 0,0 | 9 318,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Павловский Посад Московской области «Благоустройство» | Повышение уровня безопасности дорожного движения |
| Средства  бюджета городского округа  Павловский Посад МО. | 39 318,0 | 0,0 | 9 318,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
| 2.13 | Мероприятие 13.  Осуществление полномочий городского поселения Павловский Посад по содержанию светофорного объекта (финансирование мероприятий по исполненным и неоплаченным контрактам 2016 года). | Итого | 2017-2021 годы | 87,93 | 87,93 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальное казенное учреждение Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Управление архитектуры, капитального строительства и дорог». | Содержание светофорного объекта |
| Средства бюджетов поселений. | 87,93 | 87,93 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ИТОГО: | 2017-2021 годы | 49 772,96 | 10 454,96 | 9 318,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Павловский Посад Московской области «Благоустройство» | Обеспечение безопасного поведения на дорогах и улицах, в том числе профилактика безопасного поведения детей на дорогах и улицах. |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад МО  (средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района \*) | 40 818,00 | 1 500,0\* | 9 318,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
| Средства бюджетов поселений. | 8 954,96 | 8 954,96 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |