Приложение к Постановлению

Администрации городского округа

Павловский Посад Московской области

от №

Муниципальная программа

**«Экология и окружающая среда»**

**Муниципальная программа**

**«Экология и окружающая среда»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы «Экология и окружающая среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области В.В. Дубинский | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик программы | Отдел благоустройства и экологии управления ЖКХ и благоустройства Администрации городского округа Павловский Посад Московской области | | | | | | | |
| Цели муниципальной  программы | * + 1. Обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду за счет стабилизации экологической обстановки в городском округе Павловский Посад Московской области и ее улучшения на территориях с высокими уровнями загрязнения воздуха, водных объектов и от размещения отходов производства и потребления, повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов. | | | | | | | |
| Сроки реализации программы | * + 1. 2020-2024 годы | | | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды»  Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса»  Подпрограмма 5 «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами» | | | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | |
| Всего | 2020 год | 2021 год | | | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Всего, в том числе по годам: | 9 975,86 | 1 115,86 | 2019,0 | | | 2019,0 | 2411,0 | 2411,0 |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад Московской области | 9 975 ,86 | 1 115,86 | 2019,0 | | | 2019,0 | 2411,0 | 2411,0 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | 2020 год | | | 2021 год | | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Процент учтенных организаций, осуществляющих обращение с радиоактивными веществами (процент) | 100 | | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество водных объектов местного значения, на которых проведены работы по их очистке (ед) | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество проведенных экологических мероприятий | 18 | | | | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Количество площадок для приема ртутных ламп от населения (ед) | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество населения, принявшего участие в экологических мероприятиях (тыс. чел) | 1,5 | | | | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,9 |
| Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | 0 | | | | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Объем утилизированного фильтрата полигона ТБО «Быково» | 100 | | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ликвидировано объектов накопленного вреда (в том числе наиболее опасных объектов накопленного вреда) | 1 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля ликвидированных несанкционированных свалок и навалов мусора в общем количестве выявленных свалок и навалов мусора (процент) | 100 | | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Оснащение контейнерных площадок МКД контейнерами для раздельного сбора отходов (ТКО) | 100 | | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Заключение и исполнение договоров на вывоз отходов в ИЖС и СНТ | 100 | | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Коэффициент качества работы с отходами (составной показатель для расчета показателя «Качество окружающей среды) | 1,5 | | | | 2 | 2 | 2 | 2 |

**1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз её развития, описание цели муниципальной программы.**

Состояние окружающей среды – одна из наиболее острых социально-экономических проблем, прямо или косвенно затрагивающих интересы каждого человека. Достижение минимального вредного воздействия на окружающую среду – это основная цель при решении вопросов экологии.

Реализация муниципальной программы «Экология и окружающая среда» направлена на оздоровление экологической обстановки на территории городского округа Павловский Посад и повышение экологической безопасности населения.

Основными направлениями в решении экологических проблем городского округа являются: регулирование качества природной среды; защита природных объектов от вредного воздействия; экологическое образование, воспитание и информирование населения; работа с особо охраняемыми природными территориями; охрана среды обитания диких животных и рыб в условиях существующей антропогенной и промышленной нагрузки на городской округ.

На территории городского округа Павловский Посад расположены ряд промышленных предприятий различных отраслей, с каждым годом растет количество автотранспорта в городском округе, все это оказывает негативное воздействие на окружающую среду и здоровье населения.

Для общей оценки современного экологического состояния городского округа необходимо проведение работ по обследованию текущего состояния территории городского округа, а также сбор информации по различным направлениям в области экологии и окружающей среды.

Актуальными остаются и вопросы в области экологического образования, воспитания, развития экологической культуры и информирования населения. Увеличение количества населения, принявшего участие в экологических мероприятиях, приведёт к улучшению качества окружающей среды.

Для поддержания приемлемой среды обитания на территории городского округа созданы семь особо охраняемых природных территорий (далее ООПТ) – заказники и памятники местного значения (Постановление Главы Администрации Павлово-Посадского района № 464 от 24.94.1992 г. «О взятии под охрану ценных природных территорий и объектов»). Их задача – сохранить нечто редкостное, исчезающее, сколько законсервировать сохранившиеся природные сообщества, создав экологический противовес урбанизированным территориям, а также отвести людям места для отдыха, удовлетворив рекреационные нужды жителей г.о. Павловский Посад.

В настоящее время проведены работы по подготовке материалов, необходимых для занесения в государственный кадастр недвижимости данных об ООПТ областного и местного значения, что позволит официально поставить правообладателей земельных участков перед фактами взаиморасположения границ ООПТ и земельных участков, наличия ограничений и обременений, наложенных режимом ООПТ, то есть реализовать ключевую составляющую в соблюдении режима особой охраны ООПТ.

Наличие ООПТ в единой картографической системе ГКН также позволит своевременно учитывать ООПТ при проектировании объектов строительства и предпринимать соответствующие своевременные меры для сохранности природных комплексов и объектов на долгосрочную перспективу.

Не менее важное экологическое и средообразующее значение имеют леса.

Общая площадь земель городского округа Павловской Посад 56634 га, из них 33339 га – земли государственного лесного фонда, что составляет 58 % земель городского округа Павловский Посад.

На территории городского округа Павловский Посад 5 лесничеств, которые входят в состав Ногинского филиала ГКУ МО «Мособллес».

Неудовлетворительное санитарное состояние лесов региона является следствием неблагоприятных климатических и антропогенных воздействий, повышения рекреационной нагрузки.

В связи со стихийными бедствиями – пожарами 2010 года, массовым распространением вредителей леса, вызвавшими катастрофическое повреждение хвойных и лиственных насаждений, необходимо скорейшее проведение очередного лесоустройства.

Для восстановления погибших и вырубленных лесов в программе предлагаются мероприятия по вовлечению населения в экологические мероприятия, участию в акциях по посадке лесных культур, очищению лесных насаждений от мусора; увеличению площадей парков и зеленых зон на территории округа.

Ежегодное выполнение комплекса данных мероприятий в указанных объемах позволит предупредить возникновение лесных пожаров, повысит степень бережного отношения к природе посетителей лесов, предотвратит замусоривание, очаговое захламление территории и в целом предотвратит ущерб, который может быть нанесен природе.

**2. Перечень подпрограмм и краткое их описание**

Цели Программы:

Обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду за счет стабилизации экологической обстановки в городском округе Павловский Посад Московской области и ее улучшения на территориях с высокими уровнями загрязнения воздуха, водных объектов и от размещения отходов производства и потребления, повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов.

Основные мероприятия подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды»:

Мероприятие 01.

Проведение обследований состояния окружающей среды и проведение мероприятий по охране окружающей среды:

- проведение обследований состояния окружающей среды;

- расходы на очистку береговых зон водоемов.

Мероприятие 03.

Вовлечение населения в экологические мероприятия

- вовлечение населения в экологические мероприятия.

Основные мероприятия подпрограммы 2 «Развитие водохозяйственного комплекса»:

Мероприятие 01.

Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и проведение мероприятий по берегоукреплению:

- проведение капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования.

Основные мероприятия подпрограммы 5 «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»:

Мероприятие 04.

Создание производственных мощностей в отрасли обращения с отходами

- расходы на строительство, реконструкция, создание (организация) объектов (мест) захоронения, накопления твердых коммунальных отходов, повышение экологической безопасности существующих объектов (мест), включая создание системы по сбору и обезвреживанию свалочного газа и предотвращение санитарно-эпидемиологической опасности;

-организация деятельности по утилизации, обезвреживанию твердых коммунальных отходов;

- ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде.

**3. Обобщенная характеристика основных мероприятий**

В ходе реализации Программы будут проведены мероприятия по следующим направлениям:

- комплексная оценка современного экологического состояния городского округа;

- проведение работ по биологическому этапу рекультивации полигона ТБО «Быково», работ по обращению с отходами на территории городского округа;

- мониторинг и охрана водных объектов;

- проведение экологических мероприятий среди населения на территории городского округа;

- проведение мероприятий, направленных на воспитание экологически грамотного и экологически культурного человека в сфере обращения с отходами;

- обследование радиационной обстановки;

- проведение ежегодных общественно-экологических акций в области охраны, защиты и воспроизводства лесов.

В рамках осуществления мероприятий настоящей Программы будет продолжена целенаправленная работа по улучшению экологической обстановки и обеспечению благоприятных условий для дальнейшего развития городского округа и жизнедеятельности населения.

Мероприятия по обращению с отходами, в т.ч. биологическая рекультивация полигона ТБО «Быково», относятся к первоочередным задачам, решению которых уделяется особое внимание. Выявление и ликвидация несанкционированных свалок осуществляются в рамках Программы в постоянном режиме.

Мероприятия по расчистке береговой линии в рамках проведения экологических акций и субботников приводит к улучшению экологическое состояние водных объектов, расположенных на территории городского округа. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений вносит существенный вклад в защиту населения от возможных негативных воздействий водных объектов.

Контроль за радиационной обстановкой на территории городского округа позволяет оперативно выявлять и устранять радиационные аварийные ситуации, своевременно оповещать население и принимать управленческие решения по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В ходе проведения мероприятий в рамках настоящей Программы наблюдается увеличение количества активной молодежи, в т.ч. школьников и студентов, задействованных в мероприятиях по экологическому воспитанию и просвещению. Активное освещение экологических акций в местных СМИ и на интернет порталах также способствует росту активности населения при проведении общественно-экологических акций в области охраны и защиты объектов животного и растительного мир

**4. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия подпрограммы с муниципальным заказчиком муниципальной программы.**

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы организовывает работу, направленную на:

1) координацию деятельности муниципального заказчика программы и муниципальных заказчиков подпрограмм в процессе разработки муниципальной программы, обеспечение согласования проекта постановления Администрации городского округа Павловский Посад Московской области об утверждении муниципальной программы и внесения его в установленном порядке на рассмотрение Администрации городского округа Павловский Посад Московской области;

2) организацию управления муниципальной программой;

3) создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению муниципальной программой;

4) реализацию муниципальной программы;

5) достижение цели и планируемых результатов реализации муниципальной программы;

6) утверждение «Дорожных карт».

Муниципальный заказчик программы:

1) разрабатывает муниципальную программу;

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит обоснование объёмов финансовых ресурсов;

3) обеспечивает взаимодействие между муниципальными заказчиками подпрограмм и ответственными за выполнение мероприятий, а также координацию их действий по реализации подпрограмм;

4) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;

5) формирует проекты адресных перечней, а также предложения по внесению в них изменений;

6) готовит и представляет координатору муниципальной программы и в отдел финансового контроля и муниципальных программ отчёт о реализации муниципальной программы, а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта для последующего внесения данной информации в подсистему «Государственные и муниципальные программы Московской области» автоматизированной информационно-аналитической системы «Мониторинг социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» (подсистема формирования и мониторинга муниципальных программ Московской области).

7) обеспечивает выполнение муниципальной программы, а также эффективность и результативность её реализации;

8) согласовывает в подсистеме ГАСУ МО «Дорожные карты», внесение в них изменений и отчёты об их исполнении.

Муниципальный заказчик подпрограммы:

1) разрабатывает подпрограмму;

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит обоснование объёмов финансовых ресурсов;

3) осуществляет взаимодействие с муниципальным заказчиком программы и ответственными за выполнение мероприятий;

4) осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий при реализации подпрограммы;

5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы;

6) готовит и представляет муниципальному заказчику программы предложения по формированию адресных перечней;

7) разрабатывает и формирует в подсистеме ГАСУ МО «Дорожные карты», вносит в них изменения, отчеты об их исполнении. По решению муниципального заказчика подпрограммы введение информации в ГАСУ МО осуществляется ответственным за выполнение мероприятия.

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы (подпрограммы):

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) и направляет его муниципальному заказчику подпрограммы;

2) определяет исполнителей мероприятия подпрограммы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона и др.;

3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы (подпрограммы) в части соответствующего мероприятия;

4) готовит и представляет муниципальному заказчику подпрограммы отчет о реализации мероприятий, а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта;

5) направляет муниципальному заказчику подпрограммы предложения по формированию «Дорожных карт».

Администрация городского округа Павловский Посад Московской области (функциональный или отраслевой орган), определенный ответственным за выполнение мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), заключает с хозяйствующими субъектами, участвующими в финансировании муниципальной программы (подпрограммы), соглашения о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий муниципальной программы в очередном финансовом году и плановом периоде.

Формы соглашений подлежат согласованию с финансовым управлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в срок не более 5-ти рабочих дней.

Функциональный или отраслевой орган Администрации городского округа Павловский Посад Московской области, определенный ответственным за выполнение мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), в недельный срок после заключения соглашений, предусмотренных настоящим Порядком, доводит до муниципального заказчика программы информацию о заключенных соглашениях.

Муниципальный заказчик программы осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета городского округа Павловский Посад Московской области и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

Муниципальный заказчик программы несет ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы.

Реализация основных мероприятий осуществляется в соответствии с «Дорожными картами». Для подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» «Дорожная карта» не разрабатывается.

**5. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы.**

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется Администрацией городского округа Павловский Посад Московской области.

С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик программы (подпрограммы)ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в отдел финансового контроля и муниципальных программ ежеквартальный отчёт для последующего размещения в подсистеме «Государственные и муниципальные программы Московской области» автоматизированной информационно-аналитической системы «Мониторинг социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» (подсистема формирования и мониторинга муниципальных программ Московской области), который содержит:

1) оперативный отчёт о реализации мероприятий муниципальной программы по форме согласно [приложениям №8](#P1451) и [№9](#P1551) к настоящему Порядку, который содержит:

- перечень всех мероприятий муниципальной программы с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и достигнутых значений планируемых результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы);

- анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий и показателей;

2) аналитическую записку, в которой указываются:

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы и подпрограмм;

- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования и в разрезе мероприятий муниципальной программы.

3) оперативный (годовой) [отчёт](#P1662) о выполнении муниципальной программы по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта по форме согласно приложению №10 к настоящему Порядку, который содержит:

наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;

перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, источников финансирования;

анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ.

С целью контроля за реализацией муниципальной программы финансовое управление Администрации ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в отдел финансового контроля и муниципальных программ отчет нарастающим итогом с начала года о финансировании муниципальных программ по форме согласно приложению №11.

Отдел финансового контроля и муниципальных программ с учетом информации, полученной от муниципальных заказчиков и финансового управления Администрации до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует ежеквартальные отчёты о ходе реализации муниципальных программ в подсистеме «Государственные и муниципальные программы Московской области» автоматизированной информационно-аналитической системы «Мониторинг социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» (подсистема формирования и мониторинга муниципальных программ Московской области).

Отдел финансового контроля и муниципальных программ с учетом информации, полученной от муниципальных заказчиков и финансового управления Администрации, в течение 5 дней после сдачи отчётов подготавливает сводный оперативный отчет о ходе реализации муниципальных программ и размещает его на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет.

Муниципальный заказчик ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы по форме согласно приложению №12, предоставляет его в отдел финансового контроля и муниципальных программ для формирования в подсистеме «Государственные и муниципальные программы Московской области» автоматизированной информационно-аналитической системы «Мониторинг социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» (подсистема формирования и мониторинга муниципальных программ Московской области) и для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Годовой отчёт о реализации муниципальной программы содержит:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы и намеченной цели муниципальной программы;

общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования и в разрезе каждого мероприятия;

б) таблицу, в которой указываются данные:

об использовании средств бюджета городского округа Павловский Посад Московской области и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому мероприятию и в целом по муниципальной программе;

- по всем мероприятиям, из них по не завершенным в утвержденные сроки, указываются причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;

- по планируемым результатам реализации муниципальной программы. По результатам, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Не позднее 1 мая года, следующего за отчётным отдел финансового контроля и муниципальных программ с учетом информации, полученной от муниципальных заказчиков подготавливает сводный годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ и размещает его на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет

**Паспорт подпрограммы 1**

**«Охрана окружающей среды»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы | | Обеспечение прав граждан на благоприятную окружающую среду за счет снижения числа факторов, оказывающих негативное влияние. | | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | | Отдел благоустройства и экологии управления ЖКХ и благоустройства Администрации городского округа Павловский Посад Московской области | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | | 2020-2024 годы | | | | | | |
| Источники  финансирования  подпрограммы по годам реализации и главным  распорядителям  бюджетных средств,  в том числе по годам: | Главный  распорядитель бюджетных  средств:  Администрация городского округа Павловский Посад Московской области | Источник  финансирования |  | Расходы (тыс. руб.) | | | | |
| Всего | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| Всего:  в том числе: | 2 913,5 | 273,5 | 660,0 | 660,0 | 660,0 | 660,0 |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад Московской области | 2 913,5 | 273,5 | 660,0 | 660,0 | 660,0 | 660,0 |
| Планируемые результаты реализации  подпрограммы | | 2020  год | | | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| Процент учтенных организаций, осуществляющих обращение с радиоактивными веществами | | 100 | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество водных объектов местного значения, на которых проведены работы по их очистке | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество проведенных экологических мероприятий | | 18 | | | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Количество населения, принявшего участие в экологических мероприятиях (тыс.чел.) | | 1,5 | | | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,9 |
| Количество площадок для приема ртутных ламп от населения | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 |

**Характеристика проблем и мероприятий Подпрограммы 1**

Окружающая природная среда, включая все составляющие ее компоненты - воздух, во­да, почвы, растительный и животный мир, по­стоянно испытывает негативное воздействие источников техногенной деятельности людей.

Важными экологическими вопросами, требующими решения, на сегодняшний день являются: продвижение и формирование экологической культуры среди населения, снижение техногенной нагрузки на водные объекты, ликвидация накопленного экологического ущерба.

Состояние окружающей среды во многом зависит от экологического образования и просвещения населения. Экологическая культура, начинается с воспитания, и прививается с детства. Конечной целью экологического образования становится ответственное отношение к окружающей среде. Просвещение населения достигается путем его вовлечения в проводимые экологические мероприятия, распространения информационных материалов, в том числе через средства массовой информации. Постоянная агитация в пользу экологии, меняет взгляды людей на экологические проблемы, склоняя их к бережному отношению к окружающей среде.

Ртутьсодержащие отходы (люминесцентные лампы, энергосберегающие лампы, градусники) и отработанные элементы питания (батарейки) при отсутствии системы раздельного сбора отходов попадают на полигоны, где разлагаются и загрязняют окружающую среду. В целях привития экологической культуры подрастающему поколению, для того чтобы отходы были собраны и направлены в специализированные предприятия для их дальнейшей утилизации, на территории городского округа рассматривается установка специальных контейнеров для сбора и временного хранения отходов.

**Методика расчета значений планируемых результатов Подпрограммы I**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Источник данных** | **Порядок расчета** |
| **1** | Процент учтенных организаций, осуществляющих обращение с радиоактивными веществами | Процент | Источником информации являются акты сдачи-приемки выполненных работ по муниципальным контрактам. | Показатель определяется по формуле:  П = ОБ / N x 100,  где: ОБ - количество обследованных организаций;  N - количество организаций городского округа Павловский Посад, осуществляющих обращение с радиоактивными веществами |
| **2** | Количество водных объектов местного значения, на которых проведены работы по их очистке | Единица | Источником информации являются акты сдачи-приемки выполненных работ по муниципальным контрактам | Общее число очищенных водных объектов |
| **3** | Количество проведенных экологических мероприятий | Единица | Источником информации являются отчеты о проведенных мероприятиях | Общее количество проведенных экологических мероприятий |
| **4** | Количество площадок для приема ртутных ламп от населения | Единица | Источником информации являются акты сдачи-приемки выполненных работ по муниципальным контрактам | Общее число организованных пунктов по приему ртутных ламп |
| **5** | Количество населения, принявшего участие в экологических мероприятиях | Тыс.чел. | Источником информации являются отчеты о проведенных мероприятиях | Показатель определяется по результатам реализации мероприятий по экологическому образованию и воспитанию населения и характеризуется общим количеством участников |

**Перечень мероприятий Подпрограммы 1**

**«Охрана окружающей среды»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Мероприятия по реализации  подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники  финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты  выполнения  мероприятий  подпрограммы |
| 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 |
| 1. | Основное мероприятие 01 «Проведение обследований состояния окружающей среды и проведение мероприятий по охране окружающей среды» | 2020г.-2024г. | Итого | 300,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | Отдел благоустройства и экологии, специальные организации |  |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад | 300,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 1.1. | Проведение обследований состояния окружающей среды | 2020-2024 | Итого: | 300,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | Отдел благоустройства и экологии, специальные организации | Процент учтенных организаций, осуществляющих обращение с радиоактивными веществами |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад | 300,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 1.10 | Расходы на очистку береговых зон водоемов | 2020-2024 | Итого: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел благоустройства и экологии, специальные организации | Количество водных объектов местного значения, на которых проведены работы по их очистке |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие 03 Вовлечение населения в экологические мероприятия | 2020-2024 | Итого | 2 613,5 | 213,5 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | Отдел благоустройства и экологии, специальные организации | Количество проведенных экологических мероприятий |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад | 2 613,5 | 213,5 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| 3.1 | Вовлечение населения в экологические мероприятия | 2020-2024 | Итого | 2 613,5 | 213,5 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | Отдел благоустройства и экологии, специальные организации | Количество проведенных экологических мероприятий  Количество населения, принявшего участие в экологических мероприятиях  Количество площадок для приема ртутных ламп от населения |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад | 2 613,5 | 213,5 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
|  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Планируемые результаты реализации Подпрограммы 1**

**«Охрана окружающей среды»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации подпрограммы | Планируемое значение по годам реализации | | | | | № мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Процент учтенных организаций, осуществляющих обращение с радиоактивными веществами | показатель муниципальной программы | % | **100** | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.1 |
| 2 | Количество водных объектов местного значения, на которых проведены работы по их очистке | показатель муниципальной программы | Ед. | **0** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.10 |
| 3. | Количество площадок для приема ртутных ламп от населения | показатель муниципальной программы | Ед. | **1** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.1 |
| 4 | Количество проведенных экологических мероприятий | показатель муниципальной программы | Ед. | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 3.1 |
| 5 | Количество населения, принявшего участие в экологических мероприятиях (тыс.чел.) | показатель муниципальной программы | Ед. | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 3.1 |

**Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 1**

**«Охрана окружающей среды»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия  программы | Источник  финансирования | Расчет  необходимых  финансовых  ресурсов  на реализацию мероприятия | Общий объем  финансовых  ресурсов,  необходимых  для реализации мероприятия,  в том числе  по годам, тыс. руб. | Эксплуатационные расходы,  возникающие  в результате  реализации  мероприятия |
| 1.1 Проведение обследований окружающей среды | Средства бюджета городского округа Павловский Посад | В соответствии со сметными расчетами | **Всего: 300,0**  2020 – 60,0  2021 - 60,0  2022 – 60,0  2023 – 60,0  2024 - 60,0 | - |
| 1.10 Расходы на очистку береговых зон | Средства бюджета городского округа Павловский Посад | В соответствии со сметными расчетами | **Всего: 0,00**  2020 – 0,00  2021 - 0,00  2022 – 0,00  2023 - 0,00  2024 - 0,00 | - |
| 3.1 Вовлечение населения в экологические мероприятия | Средства бюджета городского округа Павловский Посад | В соответствии со сметными расчетами | **Всего: 2613,5**  2020 – 213,5  2021 - 600,00  2022 – 600,00  2023 - 600,00  2024 - 600,00 | - |

**Паспорт подпрограммы 2**

**«Развитие водохозяйственного комплекса»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы | | Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, путем их приведения к безопасному техническому состоянию. | | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | | Отдел благоустройства и экологии управления ЖКХ и благоустройства Администрации городского округа Павловский Посад Московской области | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | | 2020-2024 годы | | | | | | |
| Источники  финансирования  подпрограммы по годам реализации и главным  распорядителям  бюджетных средств,  в том числе по годам: | Главный  распорядитель бюджетных  средств | Источник  финансирования |  | Расходы (тыс. руб.) | | | | |
| Всего | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| Всего:  в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00\* | 0,00 | 0,00 |
| Администрация городского округа Павловский Посад Московской области | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00\* | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00\* | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | | 2020  год | | | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | | 0 | | | 0 | 1 | 0 | 0 |

**\* -** Объём средств подлежит уточнению.

**Характеристика проблем и мероприятий Подпрограммы 2**

На состояние водных объектов и безопасность населенных территорий в значительной мере оказывает влияние состояние гидротехнических сооружений. В целях контроля и своевременного принятия мер необходимо проводить мероприятие по приведению в надлежащее состояние гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности. По результатам проведенных мероприятий рассматривается вопрос о необходимости текущего и капитального ремонта гидротехнических сооружений.

**Методика расчета значений планируемых результатов Подпрограммы 2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Источник данных** | **Порядок расчета** |
| **1** | Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | Штука | Источником информации являются акты сдачи приемки выполненных работ по муниципальным контрактам | Определяется по количеству гидротехнических сооружений, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный и опасный, приведенных в безопасное состояние в текущем году |

**Перечень мероприятий Подпрограммы 2**

**«Развитие водохозяйственного комплекса»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | Мероприятия по реализации  подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники  финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты  выполнения  мероприятий  подпрограммы |
| 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023 год | 2024  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14 | 15 |
| 1. | Основное мероприятие 01 «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и проведение мероприятий по берегоукреплению» | 2020 г.-2024г. | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0\* | 0,0 | 0,0 | Отдел благоустройства и экологии, специальные организации | Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0\* | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Проведение капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования | 2020 г.-2024г. | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0\* | 0,0 | 0,0 | Отдел благоустройства и экологии, специальные организации | Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0\* | 0,0 | 0,0 |

**\* -** Объём средств подлежит уточнению.

**4**

**Планируемые результаты реализации Подпрограммы 2**

**«Развитие водохозяйственного комплекса»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации подпрограммы | Планируемое значение по годам реализации | | | | | № мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | Приоритетный | штука | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5 |

**Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2**

**«Развитие водохозяйственного комплекса»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия  программы | Источник  финансирования | Расчет  необходимых  финансовых  ресурсов  на реализацию мероприятия | Общий объем  финансовых  ресурсов,  необходимых  для реализации мероприятия,  в том числе  по годам, тыс. руб. | Эксплуатационные расходы,  возникающие  в результате  реализации  мероприятия |
| 1.5 Проведение капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования | Средства бюджета городского округа Павловский Посад | В соответствии со сметными расчетами | **Всего:** 0,0  2020 – 0,0  2021 – 0,0  2022 – 0,0\*  2023 – 0,0  2024 – 0,0 | - |

**\* -** Объём средств подлежит уточнению

**Паспорт подпрограммы 5**

**«Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы | | Повышение экологической безопасности населения и снижение ущерба, причиняемого окружающей среде в процессе обращения с отходами производства и потребления. | | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | | Отдел благоустройства и экологии управления ЖКХ и благоустройства Администрации городского округа Павловский Посад Московской области | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | | 2020-2024 годы | | | | | | |
| Источники  финансирования  подпрограммы по годам реализации и главным  распорядителям  бюджетных средств,  в том числе по годам: | Главный  распорядитель бюджетных  средств: Администрация городского округа Павловский Посад Московской области | Источник  финансирования |  | Расходы (тыс. руб.) | | | | |
| Всего | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| Всего:  в том числе: | 7 062,36 | 842,36 | 1359,0 | 1359,0 | 1751,0 | 1751,0 |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад Московской области | 7 062,36 | 842,36 | 1359,0 | 1359,0 | 1751,0 | 1751,0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | | 2020  год | | | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| Коэффициент качества работы с отходами (составной показатель для расчета показателя «Качество окружающей среды») | | 1,5 | | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Объем утилизированного фильтрата полигона ТБО «Быково» | | 100 | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ликвидировано объектов накопленного вреда (в том числе наиболее опасных объектов накопленного вреда) | | 1 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля ликвидированных несанкционированных свалок и навалов мусора в общем количестве выявленных свалок и навалов мусора, 100% | | 100 | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Оснащение контейнерных площадок МКД контейнерами для раздельного сбора отходов (ТКО) | | 100 | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Заключение и исполнение договоров на вывоз отходов в ИЖС и СНТ | | 100 | | | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Характеристика проблем и мероприятий Подпрограммы 5**

Программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, направлена на снижение ущерба, причиняемого окружающей среде в процессе обращения с отходами. Мероприятия программы включают в себя утилизацию фильтрата полигона ТБО «Быково», расходы на охрану полигона, ликвидацию несанкционированных свалок и навалов мусора, организация деятельности по сбору мусора.

**Методика расчета значений планируемых результатов Подпрограммы 5**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Источник данных** | **Порядок расчета** |
| **1** | Коэффициент качества работы с отходами (составной показатель для расчета показателя «Качество окружающей среды») | балл | Источником информации являются отчеты о выполненных работах | Показатель характеризует работу по ликвидации несанкционированных свалок отходов на территории ОМСУ МО: (Кс).  Определение значения показателя Кс:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Условие** | **Значение Кс** | **Комментарий** | | https://base.garant.ru/files/base/72330006/3209881214.png | 0 | наблюдается рост количества несанкционированных свалок отходов на конец отчетного периода по сравнению с количеством несанкционированных свалок отходов на конец года, предыдущего отчетному | | https://base.garant.ru/files/base/72330006/67737780.png | 0,5 | количество несанкционированных свалок отходов на конец отчетного периода по сравнению с количеством несанкционированных свалок отходов на конец года, предыдущего отчетному, не изменилось | | https://base.garant.ru/files/base/72330006/1259640388.png | 1 | количество несанкционированных свалок отходов на конец отчетного периода составляет более 50 процентов от количества несанкционированных свалок отходов по состоянию на конец года, предыдущего отчетному | | https://base.garant.ru/files/base/72330006/400192174.png | 1,5 | количество несанкционированных свалок отходов на конец отчетного периода составляет 50 процентов и менее 50 процентов от количества несанкционированных свалок отходов по состоянию на конец года, предыдущего отчетному | | https://base.garant.ru/files/base/72330006/3864170527.png | 2 | количество несанкционированных свалок отходов на конец отчетного периода равно нулю |   https://base.garant.ru/files/base/72330006/3017937931.png - количество несанкционированных свалок отходов на территории ОМСУ МО по состоянию на конец отчетного периода, штук;  https://base.garant.ru/files/base/72330006/2118922245.png - количество несанкционированных свалок отходов на территории ОМСУ МО по состоянию на конец года, предыдущего отчетному, штук |
| **2** | Объем утилизированного фильтрата полигона ТБО «Быково» | процент | Источником информации являются отчеты о выполненных работах | Показатель определяется по результатам проведения работ по вывозу и утилизации фильтрата полигона ТБО «Быково» |
| **3** | Ликвидировано объектов накопленного вреда (в том числе наиболее опасных объектов накопленного вреда) | штука | Источником информации являются акты сдачи- приемки выполненных работ по муниципальным контрактам | Показатель определяется по завершении процесса ликвидации (рекультивации) объектов накопленного экологического вреда. |
| **4** | Доля ликвидированных несанкционированных свалок и навалов мусора в общем количестве выявленных свалок и навалов мусора, 100% | процент | Источником информации являются отчеты о выполненных работах | Алгоритм определения значения целевого показателя: Ds %=S/Q x 100, где: Ds %- доля ликвидированных несанкционированных свалок и навалов мусора; S – объем ликвидированных свалок и навалов мусора; Q – общий объем выявленных несанкционированных свалок и навалов мусора, подтвержденных Главным управлением государственного административно-технического надзора Московской области. |
| **5** | Оснащение контейнерных площадок МКД контейнерами для раздельного сбора отходов (ТКО) | процент | Источником информации являются отчеты о проведенных мероприятиях | Показатель определятся по формуле:  P%= Крсо/ Кобщ ×100,  где: Р% - % оснащение контейнерных площадок контейнерами для раздельного сбора отходов по отношению к общему количеству контейнерных площадок;  Крсо – количество контейнерных площадок,оборудованных контейнерами для раздельного сбора отходов (ТКО)  Кобщ – общее количество контейнерных площадок установленных на территории многоквартирных домов |
| **6** | Заключение и исполнение договоров на вывоз отходов в ИЖС и СНТ | процент | Источником информации являются договора на вывоз отходов ИЖС и СНТ | Показатель определятся по формуле:  I=ТИЖС+ТСНТ/2;  где: I - %заключенных договоров на вывоз отходов ИЖС и СНТ по отношению к общему количеству ИЖС и СНТ.  ТИЖС = Rзд/Rобщ;  где: ТИЖС – доля заключенных договоров на вывоз отходов из ИЖС по отношению к общему количеству ИЖС;  Rзд – количество заключенных договоров на вывоз отходов ИЖС;  Rобщ – общее количество зарегистрированных ИЖС.  ТСНТ = Nзд/Nобщ;  где: ТСНТ – доля заключенных договоров на вывоз отходов из СНТ по отношению к общему количеству СНТ;  Nзд – количество заключенных договоров на вывоз отходов СНТ;  Nобщ – общее количество зарегистрированных СНТ. |

**Перечень мероприятий Подпрограммы 5**

**«Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Мероприятия по реализации  подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники  финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты  выполнения  мероприятий  подпрограммы |
| 2020  год | | | 2021  год | | 2022  год | | 2023  год | 2024  год | |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | | 8 | | 9 | 10 | | 13 | 14 |
| 4 | Основное мероприятие 04  Создание производственных мощностей в отрасли обращения с отходами | 2020г.-2024г. | Итого | 7 062,36 | 842,36 | | | 1359,0 | | 1359,0 | | 1751,0 | 1751,0 | | Отдел благоустройства и экологии, МБУ «Благоустройство Павловский Посад», специальные организации | Коэффициент качества работы с отходами (составной показатель для расчета показателя «Качество окружающей среды») |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад | 7 062,36 | 842,36 | | | 1359,0 | | 1359,0 | | 1751,0 | 1751,0 | |
| 4.1 | Расходы на строительство, реконструкция, создание (организация) объектов (мест) захоронения,  накопления твердых коммунальных отходов, повышение экологической безопасности существующих объектов (мест), включая создание системы по сбору и обезвреживанию свалочного газа и предотвращение санитарно-эпидемиологической опасности | 2020-2024 | Итого | 4067,0 | 247,0 | | | 759,0 | | 759,0 | | 1151,0 | 1151,0 | | Отдел благоустройства и экологии, специальные организации | Объем утилизированного фильтрата полигона ТБО «Быково»  Ликвидировано объектов накопленного вреда (в том числе наиболее опасных объектов накопленного вреда) |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад | 4067,0 | 247,0 | | | 759,0 | | 759,0 | | 1151,0 | 1151,0 | |
| 4.2 | Организация деятельности по утилизации, обезвреживанию твердых коммунальных отходов. | 2020-2024 | Итого | В пределах денежных средств мусоровывозящих организаций | | | | | | | | | | | Отдел благоустройства и экологии, специальные организации | Оснащение контейнерных площадок МКД контейнерами для раздельного сбора отходов (ТКО)  Заключение и исполнение договоров на вывоз отходов в ИЖС и СНТ |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад |
| 4.51 | Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде. | 2020-2024 | Итого | 2 995,36 | | 595,36 | 600,0 | | 600,0 | | 600,0 | | | 600,0 | Отдел благоустройства и экологии, МБУ «Благоустройство Павловский Посад» | Доля ликвидированных несанкционированных свалок и навалов мусора в общем количестве выявленных свалок и навалов мусора, 100% |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад | 2 995,36 | | 595,36 | 600,0 | | 600,0 | | 600,0 | | | 600,0 |

**Планируемые результаты реализации Подпрограммы 5**

**«Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации подпрограммы | Планируемое значение по годам реализации | | | | | № мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Коэффициент качества работы с отходами (составной показатель для расчета показателя «Качество окружающей среды») | Приоритетный | балл | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 04 |
| 2 | Объем утилизированного фильтрата полигона ТБО «Быково» | Показатель муниципальной программы | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4.1 |
| 3 | Ликвидировано объектов накопленного вреда (в том числе наиболее опасных объектов накопленного вреда) | Приоритетный | штука | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 |
| 4 | Доля ликвидированных несанкционированных свалок и навалов мусора в общем количестве выявленных свалок и навалов мусора, 100% | Показатель муниципальной программы | процент | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4.51 |
| 5 | Оснащение контейнерных площадок МКД контейнерами для раздельного сбора отходов (ТКО) | Показатель муниципальной программы | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4.2 |
| 6 | Заключение и исполнение договоров на вывоз отходов в ИЖС и СНТ | Показатель муниципальной программы | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4.2 |

**Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 5**

**«Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия  программы | Источник  финансирования | Расчет  необходимых  финансовых  ресурсов  на реализацию мероприятия | Общий объем  финансовых  ресурсов,  необходимых  для реализации мероприятия,  в том числе  по годам, тыс. руб. | Эксплуатационные расходы,  возникающие  в результате  реализации  мероприятия |
| 4.1 Расходы на строительство, реконструкция, создание (организация) объектов (мест) захоронения, накопления твердых коммунальных отходов, повышение экологической безопасности существующих объектов (мест), включая создание системы по сбору и обезвреживанию свалочного газа и предотвращение санитарно-эпидемиологической опасности | Средства бюджета городского округа Павловский Посад. | В соответствии со сметными расчетами | **Всего: 4067,0**  2020 г. – 247,0  2021 г. – 759,0  2022 г. – 759,0  2023 г. – 1151,0  2024 г. – 1151,0 | - |
| 4.2 Организация деятельности по утилизации, обезвреживанию твердых коммунальных отходов. | Средства бюджета городского округа Павловский Посад. | В соответствии со сметными расчетами | **Всего:** 0,0  2020 г. – 0,0  2021 г. – 0,0  2022 г. – 0,0  2023 г. – 0,0  2024 г. – 0,0 | - |
| 4.51 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде. | Средства бюджета городского округа Павловский Посад. | В соответствии со сметными расчетами | **Всего: 2 995,36**  2020 г. – 595,36  2021 г. – 600,0  2022 г. – 600,0  2023 г. – 600,0  2024 г. – 600,0 | - |