АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10.12.2021 | № | 2285 |

г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу

«Экология и окружающая среда», утвержденную

постановлением Администрации городского округа

Павловский Посад Московской области

от 14.11.2019 № 2064 (в ред. от 12.11.2021 №2036)

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 05.08.2020 № 999 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Павловский Посад Московской области в новой редакции», в связи с уточнением объемов финансирования из средств бюджета городского округа Павловский Посад, средств бюджета Московской области, а также в части изменения мероприятий программы, показателей программы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.Внести изменения в муниципальную программу «Экология и окружающая среда», утвержденную постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 14.11.2019 № 2064 (в ред. от 12.11.2021 № 2036), изложив её в новой редакции (прилагается).

 2.Настоящее постановление вступает в силу с «01» января 2022.

 3.Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации городского округа Павловский Посад Московской области и разместить на официальном сайте городского округа Павловский Посад Московской области информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Ордова И.С.

 Глава городского округа

 Павловский Посад Д.О. Семенов

Приложение к Постановлению

 Администрации городского округа

Павловский Посад Московской области

 от 10.12.2021 № 2285

Муниципальная программа

«Экология и окружающая среда»

1. ПАСПОРТ

муниципальной программы «Экология и окружающая среда»

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы администрации городского округа Павловский Посад Московской области И.С. Ордов |
| Муниципальный заказчик программы | Отдел благоустройства и экологии управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства Администрации городского округа Павловский Посад Московской области |
| Цели муниципальнойпрограммы | * + 1. Обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду за счет стабилизации экологической обстановки в городском округе Павловский Посад Московской области и ее улучшения на территориях с высокими уровнями загрязнения воздуха, водных объектов и от размещения отходов производства и потребления, повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов.
 |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды» Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса» Подпрограмма 4 «Развитие лесного хозяйства»Подпрограмма 5 «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами» |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации | Расходы (тыс. рублей) |
| Итого | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Всего, в том числе: | 123 723,41 | 16 938,07 | 37 743,55 | 33 456,59 | 17 792,60 | 17 792,60 |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад Московской области | 55 193,72 | 1 274,08 | 5 829,64 | 16 030,0 | 16 030,0 | 16 030,0 |
| Средства бюджета Московской области | 68 529,69 | 15 663,99 | 31 913,91 | 17 426,59 | 1 762,60 | 1 762,60 |

2.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный

прогноз её развития, описание цели муниципальной программы.

 Состояние окружающей среды – одна из наиболее острых социально-экономических проблем, прямо или косвенно затрагивающих интересы каждого человека. Достижение минимального вредного воздействия на окружающую среду – это основная цель при решении вопросов экологии.

Реализация муниципальной программы «Экология и окружающая среда» направлена на оздоровление экологической обстановки на территории городского округа Павловский Посад и повышение экологической безопасности населения.

 Основными направлениями в решении экологических проблем городского округа являются: регулирование качества природной среды; защита природных объектов от вредного воздействия; экологическое образование, воспитание и информирование населения; работа с особо охраняемыми природными территориями; охрана среды обитания диких животных и рыб в условиях существующей антропогенной и промышленной нагрузки на городской округ.

 На территории городского округа Павловский Посад расположены ряд промышленных предприятий различных отраслей, с каждым годом растет количество автотранспорта в городском округе, все это оказывает негативное воздействие на окружающую среду и здоровье населения.

 Для общей оценки современного экологического состояния городского округа необходимо проведение работ по обследованию текущего состояния территории городского округа, а также сбор информации по различным направлениям в области экологии и окружающей среды.

 Актуальными остаются и вопросы в области экологического образования, воспитания, развития экологической культуры и информирования населения. Увеличение количества населения, принявшего участие в экологических мероприятиях, приведёт к улучшению качества окружающей среды.

 Для поддержания приемлемой среды обитания на территории городского округа созданы семь особо охраняемых природных территорий (далее ООПТ) – заказники и памятники местного значения (Постановление Главы Администрации Павлово-Посадского района № 464 от 24.94.1992 г. «О взятии под охрану ценных природных территорий и объектов»). Их задача – сохранить нечто редкостное, исчезающее, сколько законсервировать сохранившиеся природные сообщества, создав экологический противовес урбанизированным территориям, а также отвести людям места для отдыха, удовлетворив рекреационные нужды жителей г.о. Павловский Посад.

 В настоящее время проведены работы по подготовке материалов, необходимых для занесения в государственный кадастр недвижимости данных об ООПТ областного и местного значения, что позволит официально поставить правообладателей земельных участков перед фактами взаиморасположения границ ООПТ и земельных участков, наличия ограничений и обременений, наложенных режимом ООПТ, то есть реализовать ключевую составляющую в соблюдении режима особой охраны ООПТ.

 Наличие ООПТ в единой картографической системе ГКН также позволит своевременно учитывать ООПТ при проектировании объектов строительства и предпринимать соответствующие своевременные меры для сохранности природных комплексов и объектов на долгосрочную перспективу.

 Не менее важное экологическое и средообразующее значение имеют леса.

 Общая площадь земель городского округа Павловской Посад 56634 га, из них 33339 га – земли государственного лесного фонда, что составляет 58 % земель городского округа Павловский Посад.

 На территории городского округа Павловский Посад 5 лесничеств, которые входят в состав Ногинского филиала ГКУ МО «Мособллес».

 Неудовлетворительное санитарное состояние лесов региона является следствием неблагоприятных климатических и антропогенных воздействий, повышения рекреационной нагрузки.

 В связи со стихийными бедствиями – пожарами 2010 года, массовым распространением вредителей леса, вызвавшими катастрофическое повреждение хвойных и лиственных насаждений, необходимо скорейшее проведение очередного лесоустройства.

 Для восстановления погибших и вырубленных лесов в программе предлагаются мероприятия по вовлечению населения в экологические мероприятия, участию в акциях по посадке лесных культур, очищению лесных насаждений от мусора; увеличению площадей парков и зеленых зон на территории округа.

 Ежегодное выполнение комплекса данных мероприятий в указанных объемах позволит предупредить возникновение лесных пожаров, повысит степень бережного отношения к природе посетителей лесов, предотвратит замусоривание, очаговое захламление территории и в целом предотвратит ущерб, который может быть нанесен природе.

 3. Перечень подпрограмм и краткое их описание

Цели Программы:

 Обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду за счет стабилизации экологической обстановки в городском округе Павловский Посад Московской области и ее улучшения на территориях с высокими уровнями загрязнения воздуха, водных объектов и от размещения отходов производства и потребления, повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов.

Основные мероприятия подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды»:

 Мероприятие 01.

Проведение обследований состояния окружающей среды и проведение мероприятий по охране окружающей среды:

- проведение обследований состояния окружающей среды;

- расходы на очистку береговых зон водоемов.

Мероприятие 03.

Вовлечение населения в экологические мероприятия

- вовлечение населения в экологические мероприятия.

Основные мероприятия подпрограммы 2 «Развитие водохозяйственного комплекса»:

 Мероприятие 01.

 Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и проведение мероприятий по берегоукреплению:

- проведение текущего ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования, в том числе разработка проектной документации.

Мероприятие 04.

Ликвидация последствий засорения водных объектов

- выполнение комплекса мероприятий по ликвидации последствий засорения водных объектов, находящихся в муниципальной собственности.

Основные мероприятия подпрограммы 4 «Развитие лесного хозяйства»:

 Мероприятие 01.

 «Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений»:

- обеспечение переданных государственных полномочий Московской области по организации деятельности по сбору (в том числе раздельный сбор), транспортированию, обработке, утилизации отходов, в том числе бытового мусора, на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам.

Основные мероприятия подпрограммы 5 «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»:

Мероприятие 04.

Создание производственных мощностей в отрасли обращения с отходами

-организация деятельности по утилизации, обезвреживанию твердых коммунальных отходов.

Мероприятие 6.

Рекультивация полигонов твердых коммунальных отходов (твердых бытовых отходов)

- оплата кредиторской задолженности за выполненные работы по рекультивации полигонов в 2018 году.

Мероприятие 11.

Организация работ в области обращения с отходами

- проведение работ биологического этапа рекультивации;

- организация работ по вывозу и утилизации фильтрата с полигонов ТКО;

-ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде.

Мероприятие G1

Федеральный проект «Чистая страна»

- G1.01 «Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде»;

- G1.02 «Рекультивация полигонов твердых коммунальных отходов»

4. Обобщённая характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости их осуществления (в том числе влияние мероприятий на достижение показателей, предусмотренных в указах Президента Российской Федерации, обращениях Губернатора Московской области)

В ходе реализации Программы будут проведены мероприятия по следующим направлениям:

- комплексная оценка современного экологического состояния городского округа;

- проведение работ по биологическому этапу рекультивации полигона ТБО «Быково», работ по обращению с отходами на территории городского округа;

- мониторинг и охрана водных объектов;

- проведение экологических мероприятий среди населения на территории городского округа;

- проведение мероприятий, направленных на воспитание экологически грамотного и экологически культурного человека в сфере обращения с отходами;

- обследование радиационной обстановки;

- проведение ежегодных общественно-экологических акций в области охраны, защиты и воспроизводства лесов.

В рамках осуществления мероприятий настоящей Программы будет продолжена целенаправленная работа по улучшению экологической обстановки и обеспечению благоприятных условий для дальнейшего развития городского округа и жизнедеятельности населения.

Мероприятия по обращению с отходами, в т.ч. биологическая рекультивация полигона ТБО «Быково», относятся к первоочередным задачам, решению которых уделяется особое внимание. Выявление и ликвидация несанкционированных свалок осуществляются в рамках Программы в постоянном режиме.

Мероприятия по расчистке береговой линии в рамках проведения экологических акций и субботников приводит к улучшению экологическое состояние водных объектов, расположенных на территории городского округа. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений вносит существенный вклад в защиту населения от возможных негативных воздействий водных объектов.

 Контроль за радиационной обстановкой на территории городского округа позволяет оперативно выявлять и устранять радиационные аварийные ситуации, своевременно оповещать население и принимать управленческие решения по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В ходе проведения мероприятий в рамках настоящей Программы наблюдается увеличение количества активной молодежи, в т.ч. школьников и студентов, задействованных в мероприятиях по экологическому воспитанию и просвещению. Активное освещение экологических акций в местных СМИ и на интернет порталах также способствует росту активности населения при проведении общественно-экологических акций в области охраны и защиты объектов животного и растительного мир

5. Перечень приоритетных проектов, реализуемых в рамках муниципальной программы, с описанием целей и механизмов реализации

 Финансирование муниципальной программы «Экология и окружающая среда» в рамках приоритетных проектов не осуществляется.

6. Показатели реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатели реализации муниципальной программы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации подпрограммы | Планируемое значение по годам реализации | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды» |  |
| 1.1 | Процент учтенных организаций, осуществляющих обращение с радиоактивными веществами (процент) | показатель муниципальной программы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.1 |
| 1.2 | Количество водных объектов местного значения, на которых проведены работы по их очистке | показатель муниципальной программы | Ед. | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.10 |
| 1.3 | Количество площадок для приема ртутных ламп от населения | показатель муниципальной программы | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.1 |
| 1.4 | Количество проведенных экологических мероприятий | показатель муниципальной программы | Ед. | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 3.1 |
| 1.5 | Количество населения, принявшего участие в экологических мероприятиях (тыс.чел.) | показатель муниципальной программы | Ед. | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 3.1 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса» |  |
| 2.1 | Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | Приоритетный | штука | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5 |
| 2.2 | Количество водных объектов местного значения, на которых проведены работы по их очистке  | Показатель муниципальной программы | Ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 04 |
| 3 | Подпрограмма 4 «Развитие лесного хозяйства» |
| 3.1 | Доля ликвидированных несанкционированных свалок и навалов мусора в общем количестве выявленных свалок и навалов мусора | Показатель муниципальной программы | процент | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1.16 |
| 4 | Подпрограммы 5«Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами» |  |
| 4.1 | Коэффициент качества работы с отходами (составной показатель для расчета показателя «Качество окружающей среды») | Показатель муниципальной программы | балл | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 04 |
| 4.2 | Объем утилизированного фильтрата полигона ТБО «Быково» | Показатель муниципальной программы | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 11 |
| 4.3 | Ликвидировано объектов накопленного вреда (в том числе наиболее опасных объектов накопленного вреда) | Приоритетный | штука | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6; G.1 |
| 4.4 | Оснащение контейнерных площадок МКД контейнерами для раздельного сбора отходов (ТКО)  | Показатель муниципальной программы | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4.2 |
| 4.5 | Заключение и исполнение договоров на вывоз отходов в ИЖС и СНТ | Показатель муниципальной программы | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4.2 |
| 4.6 | Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде | Приоритетный | Га | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | G1.01 |
| 4.7 | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда | Приоритетный | Тыс.чел. | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 85,4 | G1.02 |

7. Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя | Источник данных  |
| 1 | Процент учтенных организаций, осуществляющих обращение с радиоактивными веществами | Процент | Показатель определяется по формуле:П = ОБ / N x 100,где: ОБ - количество обследованных организаций;N - количество организаций городского округа Павловский Посад, осуществляющих обращение с радиоактивными веществами | Источником информации являются акты сдачи-приемки выполненных работ по муниципальным контрактам. |
| 2 | Количество водных объектов местного значения, на которых проведены работы по их очистке  | Единица | Общее число очищенных водных объектов | Источником информации являются акты сдачи-приемки выполненных работ по муниципальным контрактам |
| 3 | Количество проведенных экологических мероприятий | Единица | Общее количество проведенных экологических мероприятий  | Источником информации являются отчеты о проведенных мероприятиях |
| 4 | Количество площадок для приема ртутных ламп от населения | Единица | Общее число организованных пунктов по приему ртутных ламп |  Источником информации являются акты сдачи-приемки выполненных работ по муниципальным контрактам |
| 5 | Количество населения, принявшего участие в экологических мероприятиях  | Тыс.чел. | Показатель определяется по результатам реализации мероприятий по экологическому образованию и воспитанию населения и характеризуется общим количеством участников | Источником информации являются отчеты о проведенных мероприятиях |
| 6 |  |  |  |  |
| Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | Штука | Определяется по количеству гидротехнических сооружений, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный и опасный, приведенных в безопасное состояние в текущем году | Источником информации являются акты сдачи приемки выполненных работ по муниципальным контрактам |
| 7 | Коэффициент качества работы с отходами (составной показатель для расчета показателя «Качество окружающей среды») | Балл | Показатель характеризует работу по ликвидации несанкционированных свалок отходов на территории ОМСУ МО: (Кс).Определение значения показателя Кс:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Условие | Значение Кс | Комментарий |
| https://base.garant.ru/files/base/72330006/3209881214.png | 0 | наблюдается рост количества несанкционированных свалок отходов на конец отчетного периода по сравнению с количеством несанкционированных свалок отходов на конец года, предыдущего отчетному |
| https://base.garant.ru/files/base/72330006/67737780.png | 0,5 | количество несанкционированных свалок отходов на конец отчетного периода по сравнению с количеством несанкционированных свалок отходов на конец года, предыдущего отчетному, не изменилось. |
| https://base.garant.ru/files/base/72330006/1259640388.png | 1 | количество несанкционированных свалок отходов на конец отчетного периода составляет более 50 процентов от количества несанкционированных свалок отходов по состоянию на конец года, предыдущего отчетному |
| https://base.garant.ru/files/base/72330006/400192174.png | 1,5 | количество несанкционированных свалок отходов на конец отчетного периода составляет 50 процентов и менее 50 процентов от количества несанкционированных свалок отходов по состоянию на конец года, предыдущего отчетному |
| https://base.garant.ru/files/base/72330006/3864170527.png | 2 | количество несанкционированных свалок отходов на конец отчетного периода равно нулю |

https://base.garant.ru/files/base/72330006/3017937931.png - количество несанкционированных свалок отходов на территории ОМСУ МО по состоянию на конец отчетного периода, штук;https://base.garant.ru/files/base/72330006/2118922245.png - количество несанкционированных свалок отходов на территории ОМСУ МО по состоянию на конец года, предыдущего отчетному, штук. | отчеты органов местного самоуправления |
| 8 | Объем утилизированного фильтрата полигона ТБО «Быково» | процент | Показатель определяется по результатам проведения работ по вывозу и утилизации фильтрата полигона ТБО «Быково» | Источником информации являются отчеты о выполненных работах |
| 9 | Ликвидировано объектов накопленного вреда (в том числе наиболее опасных объектов накопленного вреда) | штука | Показатель определяется по завершении процесса ликвидации (рекультивации) объектов накопленного экологического вреда. | Источником информации являются акты сдачи- приемки выполненных работ по муниципальным контрактам |
| 10 | Доля ликвидированных несанкционированных свалок и навалов мусора в общем количестве выявленных свалок и навалов мусора, 100% | процент | Алгоритм определения значения целевого показателя: Ds %=S/Q x 100, где: Ds %- доля ликвидированных несанкционированных свалок и навалов мусора; S – объем ликвидированных свалок и навалов мусора; Q – общий объем выявленных несанкционированных свалок и навалов мусора, подтвержденных Главным управлением государственного административно-технического надзора Московской области. | Источником информации являются отчеты о выполненных работах |
| 11 | Оснащение контейнерных площадок МКД контейнерами для раздельного сбора отходов (ТКО)  | процент | Показатель определятся по формуле:P%= Крсо/ Кобщ ×100,где: Р% - % оснащение контейнерных площадок контейнерами для раздельного сбора отходов по отношению к общему количеству контейнерных площадок;Крсо – количество контейнерных площадок,оборудованных контейнерами для раздельного сбора отходов (ТКО)Кобщ – общее количество контейнерных площадок установленных на территории многоквартирных домов | Источником информации являются отчеты о проведенных мероприятиях тчеты подведомственной организации |
| 12 | Заключение и исполнение договоров на вывоз отходов в ИЖС и СНТ  | процент | Показатель определятся по формуле:I=ТИЖС+ТСНТ/2; где: I - %заключенных договоров на вывоз отходов ИЖС и СНТ по отношению к общему количеству ИЖС и СНТ.ТИЖС = Rзд/Rобщ;где: ТИЖС – доля заключенных договоров на вывоз отходов из ИЖС по отношению к общему количеству ИЖС;Rзд – количество заключенных договоров на вывоз отходов ИЖС;Rобщ – общее количество зарегистрированных ИЖС.ТСНТ = Nзд/Nобщ;где: ТСНТ – доля заключенных договоров на вывоз отходов из СНТ по отношению к общему количеству СНТ;Nзд – количество заключенных договоров на вывоз отходов СНТ;Nобщ – общее количество зарегистрированных СНТ. | Источником информации являются договора на вывоз отходов ИЖС и СНТ |
| 13 | Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде | Га | Показатель определяется в соответствии с проектной документацией по рекультивации, по завершении процесса ликвидации (рекультивации) объектов накопленного экологического вреда. | Источником информации являются акты сдачи-приемки выполненных работ по муниципальным контрактам. |
| 14 | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда | Тыс.чел. | Показатель определяется в соответствии с утвержденным значением паспорта федерального проекта.  | Источником информации являются акты сдачи-приемки выполненных работ по муниципальным контрактам. |
| 15 | Количество водных объектов местного значения, на которых проведены работы по их очистке  | Единица | Общее число очищенных водных объектов | Источником информации являются акты сдачи-приемки выполненных работ по муниципальным контрактам |

8. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия с муниципальным заказчиком подпрограммы.

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы организовывает работу, направленную на:

1) координацию деятельности муниципального заказчика программы и муниципальных заказчиков подпрограмм в процессе разработки муниципальной программы, обеспечение согласования проекта постановления Администрации городского округа Павловский Посад Московской области об утверждении муниципальной программы и внесение его в установленном порядке на рассмотрение Администрации городского округа Павловский Посад Московской области и утверждение Главе городского округа Павловский Посад;

2) организацию управления муниципальной программой;

3) создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению муниципальной программой;

4) реализацию муниципальной программы;

5) достижение цели и показателей реализации муниципальной программы;

6) утверждение «Дорожных карт».

 Муниципальный заказчик программы:

1) разрабатывает муниципальную программу;

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий;

3) обеспечивает взаимодействие между муниципальными заказчиками подпрограмм и ответственными за выполнение мероприятий, а также координацию их действий по реализации подпрограмм;

4) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;

 5) согласовывает "Дорожные карты" и отчеты об их исполнении;

6) представляет координатору муниципальной программы и в отдел финансового контроля и муниципальных программ отчёт о реализации муниципальной программы, а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта для последующего внесения данной информации в подсистему «Государственные и муниципальные программы Московской области» автоматизированной информационно-аналитической системы «Мониторинг социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» (подсистема формирования и мониторинга муниципальных программ Московской области).

7) обеспечивает выполнение муниципальной программы, а также эффективность и результативность её реализации;

8) согласовывает в подсистеме ГАСУ МО «Дорожные карты», внесение изменений в них и отчёты об их исполнении;

 9) обеспечивает соответствие содержания муниципальных программ, размещенных в подсистеме ГАСУ Московской области, муниципальным программам и изменениям в них, утвержденным на бумажном носителе.

 10) обеспечивает заключение соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Московской области (перечислении межбюджетных трансфертов) на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) между Администрацией городского округа и ЦИОГВ МО, определенным ответственным за выполнение мероприятия государственной программы (подпрограммы) Московской области.

Муниципальный заказчик подпрограммы:

1) разрабатывает подпрограмму;

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий;

3) осуществляет взаимодействие с муниципальным заказчиком программы и ответственными за выполнение мероприятий;

4) осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий при реализации подпрограммы;

5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы;

6) формирует проекты адресных перечней, а также предложения по внесению в них изменений;

 7) обеспечивает соответствие содержания подпрограмм муниципальных программ, размещенных в подсистеме ГАСУ Московской области, подпрограммам муниципальных программ и изменениям в них, утвержденным на бумажном носителе.

8) формирует в подсистеме ГАСУ МО «Дорожные карты», вносит в них изменения, отчеты об их исполнении. По решению муниципального заказчика подпрограммы введение информации в ГАСУ МО осуществляется ответственным за выполнение мероприятия.

Ответственный за выполнение мероприятия:

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его муниципальному заказчику подпрограммы;

2) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующего мероприятия;

3) готовит и направляет муниципальному заказчику предложения по формированию адресных перечней объектов;

3) готовит и представляет муниципальному заказчику подпрограммы отчет о реализации мероприятий, а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта;

5) направляет муниципальному заказчику подпрограммы предложения по формированию «Дорожных карт».

Администрация городского округа Павловский Посад Московской области (функциональный или отраслевой орган), определенный ответственным за выполнение мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), заключает с хозяйствующими субъектами, участвующими в финансировании муниципальной программы (подпрограммы), соглашения о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий муниципальной программы в очередном финансовом году и плановом периоде.

Формы соглашений подлежат согласованию с финансовым управлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в срок не более 5-ти рабочих дней.

Функциональный или отраслевой орган Администрации городского округа Павловский Посад Московской области, определенный ответственным за выполнение мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), в недельный срок после заключения соглашений, предусмотренных настоящим Порядком, доводит до муниципального заказчика программы информацию о заключенных соглашениях.

Муниципальный заказчик программы осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета городского округа Павловский Посад Московской области и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

Муниципальный заказчик программы несет ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения показателей реализации муниципальной программы.

Реализация основных мероприятий осуществляется в соответствии с «Дорожными картами». Для подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» «Дорожная карта» не разрабатывается.

9. Контроль и отчетность при реализации муниципальной программы

 Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется Администрацией городского округа Павловский Посад Московской области.

 С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик программы (подпрограммы) ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в отдел финансового контроля и муниципальных программ ежеквартальный отчёт для последующего размещения в подсистеме «Государственные и муниципальные программы Московской области» автоматизированной информационно-аналитической системы «Мониторинг социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» (подсистема формирования и мониторинга муниципальных программ Московской области) за исключением:

- отчёта за 4 квартал – отчёт предоставляется до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

- годового отчёта - годовой отчёт предоставляется в соответствии с пунктом 53.

Ежеквартальный отчёт содержит:

1) оперативный отчёт о реализации мероприятий муниципальной программы по форме согласно [приложениям №](#P1451)7 и [№](#P1551)8 к настоящему Порядку, который содержит:

а) перечень всех мероприятий муниципальной программы с указанием объемов, источников финансирования, степени и результатов выполнения мероприятий, в том числе с указанием реквизитов и информации о заключённых муниципальных контрактах в рамках выполнения того или иного мероприятия, причин их невыполнения или несвоевременного выполнения.

б) информацию о плановых и фактически достигнутых результатах реализации муниципальной программы (подпрограммы) (показателях) с указанием причины невыполнения или несвоевременного выполнения, а также предложений по их выполнению.

2) аналитическую записку, в которой отражаются результаты:

- анализа достижения показателей реализации муниципальной программы;

- анализа выполнения мероприятий муниципальной программы, влияющих на достижение показателей реализации муниципальной программы;

- анализа причин невыполнения или выполнения не в полном объеме мероприятий муниципальной программы, недостижения показателей реализации муниципальной программы;

- анализа фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования, с указанием основных причин неосвоения средств.

3) оперативный (годовой) [отчёт](#P1662) о выполнении муниципальной программы по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта по форме согласно приложению №9 к настоящему Порядку, который содержит:

-наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;

-перечень фактически выполненных работ по этапам строительства, реконструкции, ремонта с указанием объемов, источников финансирования;

-анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ.

 С целью контроля за реализацией муниципальной программы финансовое управление Администрации ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в отдел финансового контроля и муниципальных программ отчет нарастающим итогом с начала года о финансировании муниципальных программ по форме согласно приложению №10.

 Отдел финансового контроля и муниципальных программ с учетом информации, полученной от муниципальных заказчиков и финансового управления Администрации до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует ежеквартальные отчёты о ходе реализации муниципальных программ в подсистеме «Государственные и муниципальные программы Московской области» автоматизированной информационно-аналитической системы «Мониторинг социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» (подсистема формирования и мониторинга муниципальных программ Московской области).

 Отдел финансового контроля и муниципальных программ с учетом информации, полученной от муниципальных заказчиков и финансового управления Администрации, в течение 5 дней после сдачи отчётов подготавливает сводный оперативный отчет о ходе реализации муниципальных программ и размещает его на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет.

 Муниципальный заказчик ежегодно в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным, готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы по форме согласно приложениям №8 и №11, предоставляет его в отдел финансового контроля и муниципальных программ для формирования в подсистеме «Государственные и муниципальные программы Московской области» автоматизированной информационно-аналитической системы «Мониторинг социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» (подсистема формирования и мониторинга муниципальных программ Московской области) и для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Годовой отчёт о реализации муниципальной программы содержит аналитическую записку, в которой отражаются результаты:

- анализа достижения показателей реализации муниципальной программы;

- анализа выполнения мероприятий муниципальной программы, влияющих на достижение показателей реализации муниципальной программы;

- анализа причин невыполнения или выполнения не в полном объеме мероприятий муниципальной программы, недостижения показателей реализации муниципальной программы;

- анализа фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования, с указанием основных причин неосвоения средств.

 Не позднее 1 мая года, следующего за отчётным отдел финансового контроля и муниципальных программ с учетом информации, полученной от муниципальных заказчиков подготавливает сводный годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ и направляет для размещения его на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет.

Паспорт подпрограммы 1

«Охрана окружающей среды»

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы  | Отдел благоустройства и экологии управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства Администрации городского округа Павловский Посад Московской области |
| Источники финансирования подпрограммы по годамреализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядительбюджетных средств: Администрация городского округа Павловский Посад Московской области  | Источник финансирования |  | Расходы (тыс. руб.) |
| Всего: | 2020 год | 2021 год | 2022год | 2023год | 2024год |
| Всего:в том числе:  | 9 563,5 | 273,5 | 210,0 | 2 960,0 | 2 960,0 | 3 160,0 |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад Московской области | 9 563,5 | 273,5 | 210,0 | 2 960,0 | 2 960,0 | 3 160,0 |

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

Окружающая природная среда, включая все составляющие ее компоненты - воздух, во­да, почвы, растительный и животный мир, по­стоянно испытывает негативное воздействие источников техногенной деятельности людей.

Важными экологическими вопросами, требующими решения, на сегодняшний день являются: продвижение и формирование экологической культуры среди населения, снижение техногенной нагрузки на водные объекты, ликвидация накопленного экологического ущерба.

Состояние окружающей среды во многом зависит от экологического образования и просвещения населения. Экологическая культура, начинается с воспитания, и прививается с детства. Конечной целью экологического образования становится ответственное отношение к окружающей среде. Просвещение населения достигается путем его вовлечения в проводимые экологические мероприятия, распространения информационных материалов, в том числе через средства массовой информации. Постоянная агитация в пользу экологии, меняет взгляды людей на экологические проблемы, склоняя их к бережному отношению к окружающей среде.

 Ртутьсодержащие отходы (люминесцентные лампы, энергосберегающие лампы, градусники) и отработанные элементы питания (батарейки) при отсутствии системы раздельного сбора отходов попадают на полигоны, где разлагаются и загрязняют окружающую среду. В целях привития экологической культуры подрастающему поколению, для того чтобы отходы были собраны и направлены в специализированные предприятия для их дальнейшей утилизации, на территории городского округа рассматривается установка специальных контейнеров для сбора и временного хранения отходов.

.

Перечень мероприятий Подпрограммы 1

«Охрана окружающей среды»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Мероприятия пореализации подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Всего(тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2020год | 2021 год | 2022год | 2023год | 2024год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 01. | Основное мероприятие 01 «Проведение обследований состояния окружающей среды и проведение мероприятий по охране окружающей среды» | 2020г.-2024г. | Итого  | 7 800,0 | 60,0 | 60,0 | 2 560,0 | 2 560,0 | 2 560,0 | Отдел благоустройства и экологии, специальные организации |   |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад | 7 800,0 | 60,0 | 60,0 | 2 560,0 | 2 560,0 | 2 560,0 |
| 1.1. | Мероприятие 1.1Проведение обследований состояния окружающей среды  | 2020-2024 | Итого:  | 300,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | Отдел благоустройства и экологии, специальные организации | Процент учтенных организаций, осуществляющих обращение с радиоактивными веществами |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад | 300,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 1.10 | Мероприятие 1.10 Расходы на очистку береговых зон водоемов | 2020-2024 | Итого:  | 7 500,0 | 0,0 | 0,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | Отдел благоустройства и экологии, специальные организации | Количество водных объектов местного значения, на которых проведены работы по их очистке |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад | 7 500,0 | 0,0 | 0,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 |
| 03 | Основное мероприятие 03 Вовлечение населения в экологические мероприятия | 2020-2024 | Итого | 1 763,5 | 213,5 | 150,0 | 400,0 | 400,0 | 600,0 | Отдел благоустройства и экологии, специальные организации | Количество проведенных экологических мероприятий |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад | 1 763,5 | 213,5 | 150,0 | 400,0 | 400,0 | 600,0 |
| 3.1 | Мероприятие 3.1 Вовлечение населения в экологические мероприятия | 2020-2024 | Итого | 1 763,5 | 213,5 | 150,0 | 400,0 | 400,0 | 600,0 | Отдел благоустройства и экологии, специальные организации | Количество проведенных экологических мероприятийКоличество населения, принявшего участие в экологических мероприятияхКоличество площадок для приема ртутных ламп от населения |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад | 1 763,5 | 213,5 | 150,0 | 400,0 | 400,0 | 600,0 |
| Итого по подпрограмме | Итого | 9 563,50 | 273,5 | 210,0 | 2 960,0 | 2 960,0 | 3 160,0 | Отдел благоустройства и экологии, специальные организации | - |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад | 9 563,50 | 273,5 | 210,0 | 2 960,0 | 2 960,0 | 3 160,0 |

Паспорт подпрограммы 2

«Развитие водохозяйственного комплекса»

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы  | Отдел благоустройства и экологии управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства Администрации городского округа Павловский Посад Московской области |
| Источники финансирования подпрограммы по годамреализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядительбюджетных средств: Администрация городского округа Павловский Посад Московской области  | Источник финансирования |  | Расходы (тыс. руб.) |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022год | 2023год | 2024год |
| Всего:в том числе:  | 44 211,34 | 0,00 | 20 211,34 | 8000,0 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад Московской области | 27 961,42 | 0,00 | 3 961,42 | 8 000,0 | 8000,00 | 8000,00 |
| Средства бюджета Московской области | 16 249,92 | 0,00 | 16 249,92 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |

\* - Объём средств подлежит уточнению.

 Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий.

 На состояние водных объектов и безопасность населенных территорий в значительной мере оказывает влияние состояние гидротехнических сооружений. В целях контроля и своевременного принятия мер необходимо проводить мероприятие по приведению в надлежащее состояние гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности. По результатам проведенных мероприятий рассматривается вопрос о необходимости текущего и капитального ремонта гидротехнических сооружений.

Перечень мероприятий Подпрограммы 2

«Развитие водохозяйственного комплекса»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | Мероприятия пореализации подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Всего(тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 01. | Основное мероприятие 01 «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и проведение мероприятий по берегоукреплению» | 2020г.-2024г. | Итого  | 12 000,0 | 0,0 | 0,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | Отдел благоустройства и экологии, специальные организации | Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад | 12 000,0 | 0,0 | 0,0  | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 |
| 1.5 | Мероприятие 1.5Проведение текущего ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования, в том числе разработка проектной документации | 2020г.-2024г. | Итого  | 12 000,0 | 0,0 | 0,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | Отдел благоустройства и экологии, специальные организации | Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад | 12 000,0 | 0,0 | 0,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 |
| 04 | Основное мероприятие 04:«Ликвидация последствий засорения водных объектов» | 2021 | Итого | 32 211,34 | 0,0 | 20 211,34 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | Отдел благоустройства и экологии, специальные организации | Количество водных объектов местного значения, на которых проведены работы по их очистке  |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад | 15 961,42 | 0,0 | 3 961,42 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 |
| Бюджет Московской области | 16 249,92 | 0,0 | 16 249,92 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 | Мероприятие 4.2 «Выполнение комплекса мероприятий по ликвидации последствий засорения водных объектов, находящихся в муниципальной собственности» | 2021 | Итого | 32 211,34 | 0,0 | 20 211,34 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | Отдел благоустройства и экологии, специальные организации | Количество водных объектов местного значения, на которых проведены работы по их очистке  |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад | 15 961,42 | 0,0 | 3 961,42 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 |
| Бюджет Московской области | 16 249,92 | 0,0 | 16 249,92 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме | Итого  | 44 211,34 | 0,00 | 20 211,34 | 8 000,0 | 8 000,00 | 8 000,00 | Отдел благоустройства и экологии, специальные организации | - |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад | 27 961,42 | 0,00 | 3 961,42 | 8 000,0 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| Средства бюджета Московской области | 16 249,92 | 0,00 | 16 249,92 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |

\* - Объём средств подлежит уточнению.

Таблица № 1

к муниципальной программе

Адресный перечень по выполнению комплекса мероприятий по ликвидации последствий засорения водных объектов,

находящихся в муниципальной собственности

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образовании/адрес объекта (наименование объекта) | Год реализации |
| 1 | Городской округ Павловский Посад Московской области/ Пруд с координатами 55.751988,38.713613 в д. Евсеево, г.о. Павловский Посад Московской области | 2021 |

Паспорт подпрограммы 4

«Развитие лесного хозяйства»

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы  | Отдел благоустройства и экологии управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства Администрации городского округа Павловский Посад Московской области |
| Источники финансирования подпрограммы по годамреализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядительбюджетных средств: Администрация городского округа Павловский Посад Московской области  | Источник финансирования |  | Расходы (тыс. руб.) |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022год | 2023год | 2024год |
| Всего:в том числе:  | 5 287,80 | 0,00 | 0,00 | 1 762,60 | 1762,60 | 1 762,60 |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 5 287,80 | 0,00 | 0,00 | 1 762,60 | 1 762,60 | 1 762,60 |

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий.

 Ключевыми целями и задачами подпрограммы 4 является осуществление необходимых мероприятий в области лесных отношений. Зеленые насаждения, леса имеют важное экологическое и средообразующее значение. В результате урбанизации, увеличения объема строительства, освоения залесенных участков, неблагоприятных климатических и антропогенных воздействий, повышения рекреационной нагрузки происходит ухудшение санитарного состояния зеленых насаждений и увеличение количества насаждений с низкой экологической устойчивостью. За последние годы произошли существенные изменения в возрастной структуре, породном составе, продуктивности зеленых насаждений, произрастающих на территории городского округа. В связи с чем особое значение для округа имеет вопрос по организации деятельности по сбору (в том числе раздельный сбор), транспортированию, обработке, утилизации отходов, в том числе бытового мусора, на лесных участках в составе земель лесного фонда

Перечень мероприятий Подпрограммы 4

«Развитие лесного хозяйства»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | Мероприятия пореализации подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Всего(тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 01. | Основное мероприятие 01 «Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений» | 2020г.-2024г. | Итого  | 5 287,80 | 0,0 | 0,0 | 1 762,60 | 1 762,60 | 1 762,60 | Отдел благоустройства и экологии, специальные организации |  |
| Средства бюджета Московской области | 5 287,80 | 0,0 | 0,0  | 1 762,60 | 1 762,60 | 1 762,60 |
| 1.16 | Мероприятие 1.16Обеспечение переданных государственных полномочий Московской области по организации деятельности по сбору (в том числе раздельный сбор), транспортированию, обработке, утилизации отходов, в том числе бытового мусора, на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам | 2020г.-2024г. | Итого  | 5 287,80 | 0,0 | 0,0 | 1 762,60 | 1 762,60 | 1 762,60 | Отдел благоустройства и экологии, специальные организации | Доля ликвидированных несанкционированных свалок и навалов мусора в общем количестве выявленных свалок и навалов мусора, 100% |
| Средства бюджета Московской области | 5 287,80 | 0,0 | 0,0 | 1 762,60 | 1 762,60 | 1 762,60 |

Паспорт подпрограммы 5

«Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы  | Отдел благоустройства и экологии управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства Администрации городского округа Павловский Посад Московской области |
| Источники финансирования подпрограммы по годамреализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядительбюджетных средств: Администрация городского округа Павловский Посад Московской области  | Источник финансирования |  | Расходы (тыс. руб.) |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022год | 2023год | 2024год |
| Всего:в том числе:  | 64 660,77 | 16 664,57 | 17322,21 | 20 733,99 | 5 070,0 | 4 870,0 |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад Московской области | 17 668,80 | 1 000,58 | 1658,22 | 5 070,0 | 5 070,0 | 4 870,0 |
|  | Средства бюджета Московской области | 46 991,97 | 15 663,99 | 15663,99 | 15663,99 | 0,0 | 0,0 |

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

 Программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, направлена на снижение ущерба, причиняемого окружающей среде в процессе обращения с отходами. Мероприятия программы включают в себя утилизацию фильтрата полигона ТБО «Быково», расходы на охрану полигона, проведение работ биологического этапа рекультивации полигона, ликвидацию несанкционированных свалок и навалов мусора, организация деятельности по сбору мусора.

Перечень мероприятий Подпрограммы 5

«Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Мероприятия пореализации подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Всего(тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2020год | 2021 год | 2022год | 2023год | 2024год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 04 | Основное мероприятие 04Создание производственных мощностей в отрасли обращения с отходами | 2020г.-2024г. | Итого  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел благоустройства и экологии, МБУ «Благоустройство Павловский Посад», специальные организации | Коэффициент качества работы с отходами (составной показатель для расчета показателя «Качество окружающей среды») |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 | Мероприятие 4.2Организация деятельности по утилизации, обезвреживанию твердых коммунальных отходов. | 2020-2024 | Итого  | В пределах денежных средств мусоровывозящих организаций | Отдел благоустройства и экологии, специальные организации | Оснащение контейнерных площадок МКД контейнерами для раздельного сбора отходов (ТКО) Заключение и исполнение договоров на вывоз отходов в ИЖС и СНТ |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад |
| 6 | Основное мероприятие 6 Рекультивация полигонов твёрдых коммунальных отходов (твердых бытовых отходов)  | 2020-2024 | Итого: | 47 466,63 | 15 822,21 | 15 822,21 | 15 822,21 | 0,0 | 0,0 | Отдел благоустройства и экологии, специальные организации | Ликвидировано объектов накопленного вреда (в том числе наиболее опасных объектов накопленного вреда) |
|  Средства бюджета городского округа Павловский Посад | 474,66 | 158,22 | 158,22 | 158,22 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 46 991,97 | 15 663,99 | 15 663,99 | 15 663,99 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1 | Мероприятие 6.1Оплата кредиторской задолженности за выполненные работы по рекультивации полигонов в 2018 году | 2020-2024 | Итого: | 47 466,63 | 15 822,21 | 15 822,21 | 15 822,21 | 0,0 | 0,0 | Отдел благоустройства и экологии, специальные организации | Ликвидировано объектов накопленного вреда (в том числе наиболее опасных объектов накопленного вреда) |
|  Средства бюджета городского округа Павловский Посад | 474,66 | 158,22 | 158,22 | 158,22 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 46 991,97 | 15 663,99 | 15 663,99 | 15 663,99 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 11 | Основное мероприятие 11Организация работ в области обращения с отходами | 2020-2024 | Итого  | 17 194,14 | 842,36 | 1500,0 | 4 911,78 | 5 070,0 | 4 870,0 | Отдел благоустройства и экологии, специальные организации | Коэффициент качества работы с отходами (составной показатель для расчета показателя «Качество окружающей среды») |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад | 17 194,14 | 842,36 | 1500,0 | 4 911,78 | 5 070,0 | 4 870,0 |
| 11.2 | Мероприятие 11.2Проведение работ биологического этапа рекультивации | 2020-2024 | Итого | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | Отдел благоустройства и экологии, специальные организации |  |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад |  6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 |  2 000,0 | 2 000,0 |
| 11.3 | Мероприятие 11.3Организация работ по вывозу и утилизации фильтрата с полигонов ТКО | 2020-2024 | Итого | 2 247,0 | 247,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | Отдел благоустройства и экологии, специальные организации | Объем утилизированного фильтрата полигона ТБО «Быково» |
| Средства бюджета городского округа павловский Посад | 2 247,0 | 247,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 11.5 | Мероприятие 11.5Ликвидация несанкционированных свалок | 2020-2024 | Итого  | 8 947,14 | 595,36 | 1000,0 | 2 411,78 | 2 570,0 | 2 370,0 | Отдел благоустройства и экологии, МБУ «Благоустройство Павловский Посад» |  |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад | 8 947,14 | 595,36 | 1000,0 | 2 411,78 | 2 570,0 | 2 370,0 |
| G1 | Основное мероприятие G1 Федеральный проект «Чистая страна» | 2020-2024 | Итого  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел благоустройства и экологии | Ликвидировано объектов накопленного вреда (в том числе наиболее опасных объектов накопленного вреда) |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| G1.01 | Мероприятие G1.01 «Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде» | 2020-2024 | Итого  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел благоустройства и экологии | Ликвидировано объектов накопленного вреда (в том числе наиболее опасных объектов накопленного вреда) |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| G1.02 | Мероприятие G1.02 «Рекультивация полигонов твердых коммунальных отходов» | 2020-2024 | Итого  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел благоустройства и экологии | Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей средеЧисленность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого: | 64 660,77 | 16 664,57 | 17322,21 | 20 733,99 | 5 070,0 | 4 870,0 |  |  |
| Итого по подпрограмме | Средства бюджета городского округа Павловский Посад Московской области | 17 668,80 | 1 000,58 | 1658,22 | 5 070,0 | 5 070,0 | 4 870,0 | Отдел благоустройства и экологии, специальные организации | - |
| Средства бюджета Московской области | 46 991,97 | 15 663,99 | 15663,99 | 15663,99 | 0,0 | 0,0 |

 |