администрация

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 21.11.2022 | № | 2061 |

г. Павловский Посад

Об утверждении муниципальной программы

городского округа Павловский Посад Московской области

«Строительство объектов социальной инфраструктуры»

городского округа Павловский Посад Московской области

на 2023-2027 годы

## В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 03.11.2022 №1953 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Павловский Посад Московской области», постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 03.11.2022 №1954 «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Павловский Посад Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу городского округа Павловский Посад Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» городского округа Павловский Посад Московской области на 2023-2027 годы.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 13.11.2019 № 2048 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» городского округа Павловский Посад Московской области (с изм. от 04.02.2020 №136, от 09.04.2020 №529, от 09.06.2020 №712, от 11.11.2020 №1580, 23.12.2020 №1908, от 15.03.2021 №419, от 30.07.2021 №1364, от 22.10.2021 №1895, от 13.01.2022 №16, от 16.02.2022 №215, от 20.05.2022 №879).
3. Настоящее постановление вступает в силу 1 января 2023 года и применяется к правоотношениям, возникающим в связи с составлением, рассмотрением, утверждением и исполнением бюджета городского округа Павловский Посад Московской области, начиная с бюджета городского округа Павловский Посад Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.
4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации городского округа Павловский Посад Московской области газете «Павлово-Посадские известия» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Ордова И.С.

Глава городского округа

Павловский Посад Д.О. Семенов

Утверждена постановлением Администрации

городского округа Павловский Посад

Московской области от «21» ноября\_№2061

Муниципальная программа городского округа Павловский Посад Московской области  
«Строительство объектов социальной инфраструктуры»

1. Паспорт муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы Администрации городского округа Павловский Посад  И.С. Ордов | | | | | | |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация городского округа Павловский Посад Московской области | | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности населения городского округа Павловский Посад Московской области объектами социального назначения | | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм | | | | | | |
| 1. [Подпрограмма 2](#sub_1011) «Строительство (реконструкция) объектов культуры» | Отдел строительства и ремонта Администрации | | | | | | |
| 1. [Подпрограмма 3](#sub_1012) «Строительство (реконструкция) объектов образования» | Отдел строительства и ремонта Администрации | | | | | | |
| 1. [Подпрограмма 5](#sub_1014) «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» | Отдел строительства и ремонта Администрации | | | | | | |
| 1. [Подпрограмма 6](#sub_1015) «Строительство (реконструкция) объектов административно-общественного и жилого назначения» | Отдел строительства и ремонта Администрации | | | | | | |
| 1. [Подпрограмма 7](#sub_1016) «Обеспечивающая подпрограмма» | Отдел строительства и ремонта Администрации | | | | | | |
| Краткая характеристика подпрограмм | [Подпрограмма 2](file:///\\10.18.120.10\minstroy\Управление%20бюджетных%20инвестиций%20и%20государственных%20программ\10.%20МУНИЦИПАЛЬНЫЕ%20ПРОГРАММЫ%20ШАБЛОН%2023-27\Мун.программа_23.docx#sub_1011) «Строительство (реконструкция) объектов культуры».  Мероприятия Подпрограммы направлены на создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения городского округа Павловский Посад Московской области путем строительства (реконструкции) объектов сферы культуры и образовательных организаций сферы культуры. | | | | | | |
| [Подпрограмма 3](#sub_1012) «Строительство (реконструкция) объектов образования».  Мероприятия Подпрограммы направлены на обеспечение населения объектами образования. Развитие инфраструктуры системы образования, повышение качества предоставления образовательных услуг. Развитие сети организаций дошкольного образования, в том числе создание новых и развитие уже имеющихся объектов дошкольного образования. | | | | | | |
| [Подпрограмма 5](#sub_1014) «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта».  Мероприятия Подпрограммы направлены на создание условий для физического развития и привлечения к занятиям спортом населения путем строительства (реконструкции) объектов физической культуры и спорта. Повышение обеспеченности жителей городского округа Павловский Посад Московской области объектами спортивной инфраструктуры. | | | | | | |
| [Подпрограмма 6](#sub_1015) «Строительство (реконструкция) объектов административно-общественного и жилого назначения».  Мероприятия Подпрограммы направлены на создание объектов административно-общественного и жилого назначения. | | | | | | |
| [Подпрограмма 7](#sub_1016) «Обеспечивающая подпрограмма».  Мероприятия Подпрограммы направлены на создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления. | | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - |
| Всего, в том числе по годам: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.1. Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, описание целей муниципальной программы

Одним из ключевых приоритетов государственной политики Российской Федерации является повышение качества жизни своих граждан. Важнейшим направлением в данной сфере выступает строительство и реконструкция социально значимых объектов инфраструктуры.

В первую очередь необходимо удовлетворить интересы проживающих в населенных пунктах жителей, что и находит отражение в существующей градостроительной политике развития городов и других населенных пунктов Российской Федерации. К сожалению, в существующей практике застройки населенных пунктов одной из серьезнейших проблем являются непропорциональные объемы сдачи в эксплуатацию построенного жилья с объемами ввода объектов социального значения (детские дошкольные учреждения, школы, объекты досуга и быта и т.п.).

Современное общество требует строительства социальных объектов в том же темпе, что и строительство жилого фонда, однако на практике это условие не выполняется. Такое несоответствие в первую очередь связано с ограниченными возможностями бюджетов. Однако существующая застройка и вновь возводимое жилье без введения социальных объектов ухудшает качество жизни населения.

[Подпрограмма 2](file:///\\10.18.120.10\minstroy\Управление%20бюджетных%20инвестиций%20и%20государственных%20программ\10.%20МУНИЦИПАЛЬНЫЕ%20ПРОГРАММЫ%20ШАБЛОН%2023-27\Мун.программа_23.docx#sub_1011) «Строительство (реконструкция) объектов культуры».

Основной проблемой в сфере культуры является износ материально-технической базы 80 %. Износ звукового и светового оборудования - около 70 %, системное отсутствие средств на воплощение творческих замыслов. Все это снижает качество продуктов культуры и, как следствие, авторитет учреждений культуры и привлекательность профессии для молодежи. На выходе мы имеем постоянное снижение потребительского спроса.

Одним из решений данной проблемы является направление капитальных вложений на строительство (реконструкцию) объектов культуры, образовательных учреждений сферы культуры (детские школы искусств по видам искусств: музыкальные, хореографические, школы искусств, художественные, хоровые; профессиональные образовательные учреждения) муниципальной собственности городского округа Павловский Посад Московской области в рамках реализации основных мероприятий Подпрограммы 2.

Строительство (реконструкция) образовательных учреждений сферы культуры позволит создать условия для обучения детей и молодежи, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, повысить качество образования в сфере культуры и оказания образовательных услуг, в том числе путем открытия новых отделений и оказания услуг на платной основе, увеличить показатель охвата детей услугами дополнительного образования сферы культуры в соответствии со Стратегией государственной культурной политики, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р об утверждении Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года.

Подпрограммой 2 предусмотрена реализация мероприятий, направленных на повышение уровня обеспеченности населения городского округа Павловский Посад Московской области учреждениями сферы культуры посредством строительства (реконструкции) объектов сферы культуры.

Федеральный проект «Культурная среда»

Основное мероприятие направлено на:

модернизацию материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры;

создание новых учреждений;

повышение уровня нормативной обеспеченности учреждениями сферы культуры;

формирование условий, обеспечивающих равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ; создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения;

модернизацию материально-технической базы образовательных учреждений сферы культуры, строительство новых современных зданий с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющей использовать помещения для разных видов деятельности, в том числе для реализации образовательных программ в сфере культуры;

повышение уровня нормативной обеспеченности по охвату детей услугами дополнительного образования сферы культуры в соответствии со Стратегией государственной культурной политики, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р об утверждении Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года;

создание благоприятных условий для обучения детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, в учреждениях дополнительного образования сферы культуры, увеличение количества детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях.

Итогом выполнения мероприятия станет:

устранение диспропорции по доступности культурной инфраструктуры для жителей городского округа Павловский Посад Московской области;

развитие инфраструктуры системы дополнительного образования детей, повышение качества предоставления образовательных услуг в сфере культуры городского округа Павловский Посад Московской области.

[Подпрограмма 3](#sub_1012) «Строительство (реконструкция) объектов образования».

Одним из основных приоритетных направлений государственной политики в сфере образования является повышение доступности и качества образовательных услуг за счет строительства новых объектов образования и реконструкции существующих зданий для приведения их к соответствию современным стандартам оказания образовательных услуг.

В условиях ежегодного увеличения численности населения Московской области возникает необходимость обеспечения доступности образовательных учреждений для населения растущих городов и сельских жителей.

По размерам сети образовательных организаций, численности обучающихся и воспитанников система образования в Московской области является одной из наиболее крупных в Российской Федерации.

Формулировка основных проблем, инерционный прогноз развития:

доступность общего образования детей.

Тенденции демографического развития Московской области по-прежнему выступают вызовом к инфраструктуре дошкольного и общего образования. Особенно острой ситуация является в территориях с высокой плотностью населения и темпами строительства.

В общем образовании рост численности детей школьного возраста влечет риски ухудшения условий их обучения в части обучения во вторую смену и роста наполняемости классов. В 2018 году численность обучающихся во вторую смену составляла более 50 тысяч человек.

В свою очередь ситуация со стандартами условий обучения в общеобразовательных организациях является еще более сложной, чем в дошкольных, это связано с длительными сроками эксплуатации части зданий (многие здания школ спроектированы и построены в середине прошлого века). В эксплуатации находятся более 300 зданий школ с износом более 70%.

Система образования городского округа Павловский Посад Московской области включает в себя:

28 муниципальных дошкольных образовательных организаций с охватом 3240 детей;

20 муниципальных общеобразовательных организаций с контингентом 8490 обучающихся, в т.ч.:

3 общеобразовательных организации повышенного статуса, в которых обучается 1927 человек;

1 образовательная организация для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с контингентом воспитанников – 21 человек;

1 муниципальное казенное образовательное учреждение школа-интернат с контингентом 240 человек.

В городском округе Павловский Посад Московской области обеспечены высокие, в сравнении со средними по Московской области, показатели охвата образовательными услугами:

услугами общего образования охвачено 99,7 процента детей и подростков;

услугами дополнительного образования детей в организациях дополнительного образования охвачено 88,5 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно.

Анализ текущего состояния системы образования городского округа позволяет обозначить ряд проблем, которые необходимо решить в рамках муниципальной программы.

2) Современное качество общего образования.

В системе общего образования в городском округе Павловский Посад Московской области в целом обеспечивается высокое качество образовательных результатов. В 2018–2019 годах наблюдается рост среднего тестового балла единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) по большинству общеобразовательных предметов.

Одним из показателей эффективности деятельности системы общего образования является состояние и развитие системы поиска и поддержки талантливых детей, развития общей и специальной одаренности школьников.

Прежде всего, это связано с развитием олимпиадного движения: сегодня каждый второй ученик проявляет интерес к олимпиаде. Ежегодно около 30 человек становятся победителями и призерами двух и более олимпиад.

[Подпрограмма 5](#sub_1014) «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта».

Характеристика проблем в развитии физической культуры и спорта в городском округе Павловский Посад Московской области заключается в следующем:

недостаточный уровень обеспеченности основными спортивными объектами;

низкий уровень приспособленности спортивных сооружений для нужд инвалидов и лиц с ограниченными возможностями.

Городской округ Павловский Посад Московской области имеет инфраструктуру спортивных сооружений различных форм собственности. Однако некоторые спортивные объекты, в целях приведения их в соответствие с современными требованиями, требуют проведения мероприятий по их реконструкции, что будет способствовать активному вовлечению населения в систематические занятия физической культурой и спортом.

Подпрограмма 5 призвана в рамках основных направлений обеспечить практическую реализацию комплекса мероприятий и механизмов, направленных на создание необходимых условий для решения существующих проблемных вопросов в этой сфере.

[Подпрограмма 6](#sub_1015) «Строительство (реконструкция) объектов административно-общественного и жилого назначения».

Подпрограммой предусмотрена реализация основных мероприятий, направленных на увеличение имущественной базы городского округа Павловский Посад Московской области, осуществление инновационной политики в городском округе по формированию и развитию территорий с высоким научно-техническим и инновационным потенциалом.

Основное мероприятие направлено на увеличение имущественной базы городского округа в целях повышения эффективности управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности городского округа Павловский Посад Московской области для обеспечения устойчивого социально-экономического развития городского округа.

Основными концептуальными направлениями модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Павловский Посад, реализуемых в рамках Подпрограммы, являются:

Формирование структуры собственности и системы управления имуществом, позволяющих обеспечить исполнение функций, снизить расходы бюджета городского округа на содержание имущества, повышения эффективности использования объектов капитального строительства.

2.2. Инерционный прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы с учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем в указанной сфере.

Реализация программы "Строительство объектов социальной инфраструктуры" на 2023 - 2027 годы в рамках строительства объектов физической культуры и массового спорта, учреждений дошкольного и общего образования, объектов культуры в городском округе Павловский Посад (далее Программа) позволит достичь программно-целевым методом поставленных задач и планируемых значений показателей эффективности реализации Программы, более эффективно использовать бюджетные средства для достижения конкретных результатов.  
 Реализация мероприятий Программы будет способствовать:  
- в связи с ростом численности детей дошкольного возраста от 2 месяцев до 7 лет и школьного возраста от 7 до 17 лет включительно в Московской области до 2024 года должно увеличиться количество качественных услуг общего образования детей. Будет обеспечена доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 7 лет и возможность организации всех видов учебной деятельности в одну смену. Для этого планируется строительство объектов общего образования с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющая использовать помещения для разных видов деятельности, в том числе для реализации дополнительных общеобразовательных программ.  
 Так, благодаря вводу в эксплуатацию вновь построенных и реконструкции старых учреждений, объектов социальной инфраструктуры повышается обеспеченность населения городского округа Павловский Посад объектами образования, спорта и культуры, что влечёт за собой ликвидацию второй смены в школах, наличие свободных мест в детских садах, увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом, посещаемость домов культуры и соответственно повышение уровня жизни населения городского округа Павловский Посад в целом.

1. Показатели муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателей | Тип показателя \* | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=96C055D950CB093ECC861C199FEF809FFAF4AFB7BD116F1200CB16718B8123502397988FDF924F8881144F817B6DjDN)) | Базовое значение \*\* | Планируемое значение по годам реализации программы | | | | | Ответственный за достижение показателя | Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя \*\*\* (Y.ХХ.ZZ) |
| 2023 г | 2024 г | 2025 г | 2026 г | 2027 г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 1. Создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения городского округа Павловский Посад Московской области путем строительства (реконструкции) объектов сферы культуры и образовательных организаций сферы культуры. | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество введенных в эксплуатацию объектов культуры | Отраслевой показатель | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел строительства и ремонта Администрации | 2. А1.01. |
| 2. | Количество введенных в эксплуатацию школ искусств | Отраслевой показатель | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел строительства и ремонта Администрации | 2. А1.02. |
| 3 | Количество введенных в эксплуатацию учреждений культурно-  досугового типа | Отраслевой показатель | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел строительства и ремонта Администрации | 2. А1.03. |
|  | 2. Обеспечение населения объектами образования. Развитие инфраструктуры системы образования, повышение качества предоставления образовательных услуг. Развитие сети организаций дошкольного образования, в том числе создание новых и развитие уже имеющихся объектов дошкольного образования. | | | | | | | | | | |
| 4. | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования | Отраслевой показатель | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел строительства и ремонта Администрации | 3. 01.01. |
| 5. | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования муниципальной собственности | Отраслевой показатель | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел строительства и ремонта Администрации | 3. 02.02. |
|  | 3. Создание условий для физического развития и привлечения к занятиям спортом населения путем строительства (реконструкции) объектов физической культуры и спорта. Повышение обеспеченности жителей городского округа Павловский Посад Московской области объектами спортивной инфраструктуры. | | | | | | | | | | |
| 6. | Количество введенных в эксплуатацию муниципальных объектов физической культуры и спорта | Отраслевой показатель | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел строительства и ремонта Администрации | 5. Р5.01. |
| 7. | Количество введенных в эксплуатацию объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом | Отраслевой показатель | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел строительства и ремонта Администрации | 5. Р5.05. |
|  | 4. Создание объектов административно-общественного и жилого назначения в целях повышения эффективности управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности городского округа Павловский Посад Московской области для обеспечения устойчивого социально-экономического развития городского округа. | | | | | | | | | | |
| 8. | Количество введенных в эксплуатацию объектов административного назначения муниципальной собственности Московской области | Отраслевой показатель | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел строительства и ремонта Администрации | 6. 01.02. |

1. Методика расчета значений показателей муниципальной программы

«Строительство объектов социальной инфраструктуры»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=96C055D950CB093ECC861C199FEF809FFAF4AFB7BD116F1200CB16718B8123502397988FDF924F8881144F817B6DjDN)) | | Порядок расчета | Источник данных | Периодичность представления |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
|  | Подпрограмма 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры» | | | | | |
| 1. | Количество введенных в эксплуатацию объектов культуры | единица | | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области | ежеквартально |
| 2. | Количество введенных в эксплуатацию школ искусств | единица | | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области | ежеквартально |
| 3. | Количество введенных в эксплуатацию учреждений культурно-  досугового типа | единица | | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области | ежеквартально |
|  | Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» | | | | | |
| 4. | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования | единица | | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области | ежеквартально |
| 5. | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования муниципальной собственности | единица | | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области | ежеквартально |
|  | Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» | | | | | |
| 6. | Количество введенных в эксплуатацию муниципальных объектов физической культуры и спорта | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов | | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области | ежеквартально |
| 7. | Количество введенных в эксплуатацию объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов | | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области | ежеквартально |
|  | [Подпрограмма 6](#sub_1015) «Строительство (реконструкция) объектов административно-общественного и жилого назначения». | | | | | |
| 8. | Количество введенных в эксплуатацию объектов административного назначения муниципальной собственности Московской области | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов | | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области | ежеквартально |

5. Методика определения результатов выполнения мероприятий подпрограмм

муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | N подпрограммы XX | N основного мероприятия YY | N мероприятия ZZ | Наименование результата | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=96C055D950CB093ECC861C199FEF809FFAF4AFB7BD116F1200CB16718B8123502397988FDF924F8881144F817B6DjDN)) | Порядок определения значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 02 | А1 | А1.01 | Количество введенных в эксплуатацию объектов культуры | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов |
| 2. | 02 | А1 | А1.02 | Количество введенных в эксплуатацию школ искусств | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов |
| 3. | 02 | А1 | А1.03 | Количество введенных в эксплуатацию учреждений культурно-  досугового типа | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов |
| 4. | 03 | 01 | 01.01 | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов |
| 5. | 03 | 02 | 02.02 | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования муниципальной собственности | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов |
| 6. | 05 | Р5.01 | Р5.01 | Количество введенных в эксплуатацию муниципальных объектов физической культуры и спорта | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов |
| 7. | 05 | Р5.05 | Р5.05 | Количество введенных в эксплуатацию объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов |
| 8. | 06 | 01 | 01.02 | Количество введенных в эксплуатацию объектов административного назначения муниципальной собственности Московской области | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов |

6. Подпрограмма 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры»

2.1. Перечень мероприятий подпрограммы 2

«Строительство (реконструкция) объектов культуры»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | Ответственный  за выполнение мероприятия подпрограммы |
| 2023 год | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие А1. Культурная среда | 2023-2027 годы | Итого: | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел строительства и ремонта Администрации |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел строительства и ремонта Администрации |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел строительства и ремонта Администрации |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Павловский Посад | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел строительства и ремонта Администрации |
| 1.1 | Мероприятие А1.01.  Строительство (реконструкция) объектов культуры | 2023-2027 годы | Итого: | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел строительства и ремонта Администрации |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество введенных в эксплуатацию объектов культуры, единиц | 2023-2027 годы |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам : | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Отдел строительства и ремонта Администрации |
| I | | | II | | III | | IV | |  |
| 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Мероприятие А1.02. Строительство (реконструкция) школ искусств | 2023-2027 годы | Итого: | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел строительства и ремонта Администрации |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество введенных в эксплуатацию школ искусств, единиц | 2023-2027 годы |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Отдел строительства и ремонта Администрации |
| I | | II | | | III | | IV | |
| 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Мероприятие А1.03.  Развитие сети учреждений культурно-досугового типа | 2023 год | Итого: | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел строительства и ремонта Администрации |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество введенных в эксплуатацию учреждений культурно-  досугового типа, единиц | - | х | Всего | Итого 2023 год | | В том числе  по кварталам: | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Отдел строительства и ремонта Администрации |
| I | | | II | | III | | IV |
| 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 2 | | Итого: | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел строительства и ремонта Администрации |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

\* данная строка заполняется только в случае выделения дополнительных средств из бюджета муниципального образования Московской области (ЦСР 18 Х ХХ 7ХХХХ) на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства, предусмотренных основным мероприятием А1. Федеральный проект «Культурная среда», вне рамок заключенного соглашения с Министерством строительного комплекса Московской области.

6. Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

3.1. Перечень мероприятий подпрограммы 3

«Строительство (реконструкция) объектов образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | Ответственный  за выполнение мероприятия подпрограммы |
| 2023 год | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01 Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования | 2023-2027 годы | Итого: | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел строительства и ремонта Администрации |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел строительства и ремонта Администрации |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Павловский Посад | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел строительства и ремонта Администрации |
| 1.1 | Мероприятие 01.01 Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций | 2023-2027 годы | Итого: | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел строительства и ремонта Администрации |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования, единиц | 2023-2027 годы |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам : | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Отдел строительства и ремонта Администрации |
| I | | II | | III | | IV | |  |
| 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Основное мероприятие 02 Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования | 2023-2026 годы | Итого: | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел строительства и ремонта Администрации |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел строительства и ремонта Администрации |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел строительства и ремонта Администрации |
| 2.1 | Мероприятие 02.02 Строительство (реконструкция) объектов общего образования муниципальной собственности | 2023-2026 годы | Итого: | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел строительства и ремонта Администрации |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования муниципальной собственности, единиц | 2023-2026 годы | - | Всего | Итого 2023 год | | В том числе  по кварталам: | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Отдел строительства и ремонта Администрации | Отдел строительства и ремонта Администрации |
| I | | II | | III | | IV |
| 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

6. Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»

5.1. Перечень мероприятий подпрограммы 5

«Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | Ответственный  за выполнение мероприятия подпрограммы |
| 2023 год | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| 2.1 | Мероприятие Р5.01. Капитальные вложения в муниципальные объекты физической культуры и спорта | 2023-2026 годы | Итого: | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел строительства и ремонта Администрации |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество введенных в эксплуатацию муниципальных объектов физической культуры и спорта, единиц | 2023-2026 годы | - | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам : | | | | | | | | 2024 год | 2024 год | 2026 год | 2027 год | Отдел строительства и ремонта Администрации |
| I | | II | | III | | IV | |  |
| 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Мероприятие Р5.05. Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом | 2023-2026 годы | Итого: | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел строительства и ремонта Администрации |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество введенных в эксплуатацию объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом, единиц | 2023-2026 годы | - | Всего | Итого 2023 год | | В том числе  по кварталам: | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Отдел строительства и ремонта Администрации |
| I | | II | | III | | IV |
| 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 5 | | Итого: | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел строительства и ремонта Администрации |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел строительства и ремонта Администрации |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел строительства и ремонта Администрации |

6. Подпрограмма 6 «Строительство (реконструкция) объектов административно-общественного

и жилого назначения»

6.1. Перечень мероприятий подпрограммы 6 «Строительство (реконструкция) объектов

административно-общественного и жилого назначения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ответственный  за выполнение мероприятия подпрограммы |
| 2023 год | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов административного назначения | 2023-2027 годы | Итого: | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел строительства и ремонта Администрации |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел строительства и ремонта Администрации |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Павловский Посад | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел строительства и ремонта Администрации |
| 1.1 | Мероприятие 01.02. Строительство (реконструкция) объектов административного назначения муниципальной собственности | 2027 год | Итого: | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел строительства и ремонта Администрации |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество введенных в эксплуатацию объектов административного назначения муниципальной собственности Московской области, единиц | 2023-2027 годы | - | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Отдел строительства и ремонта Администрации |
| I | II | III | IV |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого по подпрограмме 6 | | Итого: | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел строительства и ремонта Администрации |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Перечень мероприятий подпрограммы 7 «Обеспечивающая подпрограмма»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный  за выполнение мероприятия подпрограммы |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие 01. «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления» | 2023-2027 годы | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел строительства и ремонта Администрации |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел строительства и ремонта Администрации |
| 1.1 | Мероприятие 01.01.  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере строительства | 2023-2027 годы | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел строительства и ремонта Администрации |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Мероприятие 01.02.  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Комитеты и отраслевые управления при администрации (по строительству) | 2023-2024 годы | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел строительства и ремонта Администрации |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 7 | | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |