|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | Приложение к постановлению Администрации  городского округа Павловский Посад  Московской области от 31.01.2023 №125 | |

**Паспорт**

**муниципальной программы городского округа Павловский Посад Московской области**

**«Цифровое муниципальное образование»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Первый заместитель Главы Администрации городского округа Павловский Посад Ф.А. Ефанов | | | | | |
| Муниципальный заказчик  программы | Администрация городского округа Павловский Посад Московской области | | | | | |
| Цели муниципальной  программы | 1. Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.   Обеспечение оборудованием и поддержание работоспособности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.   1. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования и доступности муниципальных услуг за счет широкомасштабного внедрения и использования информационно–коммуникационных технологий. | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» | МБУ «МФЦ» городского округа Павловский Посад» | | | | | |
| Подпрограмма 2 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» | МКУ «Управление делами» городского округа Павловский Посад Московской области | | | | | |
| Подпрограмма 3 «Обеспечивающая программа» | МБУ «МФЦ» городского округа Павловский Посад» | | | | | |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1.Предусматривается реализация основных мероприятий, направленных на стимулирование  МФЦ к качественному предоставлению государственных и муниципальных услуг и сохранению  кадрового потенциала МФЦ.  Предусматривается реализация основных мероприятий по созданию условий для стабильного и  эффективного функционирования МФЦ. | | | | | |
| 2.Предусматривается реализация основных мероприятий, направленных на достижение целей  и задач федеральных и региональных проектов в сфере информационных технологий, в том числе  по увеличению числа граждан, пользующихся электронными сервисами учреждений ОМСУ  городского округа Павловский Посад | | | | | |
| Источники финансирования  муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| **Итого** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
| Средства бюджета Московской области | **3 609,00** | **669,00** | **669,00** | **933,00** | **669,00** | **669,00** |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад Московской области | **299 082,00** | **59 806,00** | **59 806,00** | **59 858,00** | **59 806,00** | **59 806,00** |
| Всего, в том числе по голам: | **302 691,00** | **60 475,00** | **60 475,00** | **60 791,00** | **60 475,00** | **60 475,00** |

**Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы,**

**в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, описание целей муниципальной программы**

Современные темпы развития информационных технологий и компьютерной техники создают огромные возможности по модернизации и внедрению новых информационно-коммуникационных технологий во все сферы жизнедеятельности города. Особое внимание уделяется применению современных информационных технологий в органах местного самоуправления, что способствует обеспечению соответствия муниципального управления ожиданиям и потребностям населения городского округа Павловский Посад.

Устойчивое социально-экономическое развитие города тесно связано с комплексным внедрением современных технологий с целью оптимизации организационных процессов, с обеспечением доступности информации о деятельности органов местного самоуправления населению, а также оптимальным использованием имеющейся материально-технической базы.

Внедрение и развитие информационно-коммуникационных технологий, использование передовых подходов в деятельности органов местного самоуправления и подведомственных организациях позволит городу достичь высокой степени удовлетворенности граждан качеством и доступностью предоставляемых муниципальных услуг.

Основными приоритетными направлениями в сфере развития органов местного самоуправления на период до 2027 года являются:

—внедрение в процессы муниципального управления современных методов управления на основе информационных технологий;

—обеспечение развития и повышение эффективности управления на базе применения специализированных информационных систем;

—обеспечение общественного контроля за качеством исполнения муниципальных функции и оказания муниципальных услуг в электронной форме;

—создание и развитие информационных систем и информационных ресурсов, обеспечивающих эффективное взаимодействие органов местного самоуправления с населением и организациями;

—реализация общесистемных мер по снижению административных барьеров и повышению доступности государственных и муниципальных услуг;

—создание и развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

—создание системы мониторинга качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу «одного окна».

Цель муниципальной программы «Цифровое муниципальное образование» -повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.

Обеспечение оборудованием и поддержание работоспособности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования и доступности муниципальных услуг за счет широкомасштабного внедрения и использования информационно–коммуникационных технологий. Для достижения цели муниципальной программы планируется решение проблем социально-экономического развития городского округа Павловский Посад Московской области посредством реализации подпрограмм. В результате реализации подпрограмм достигаются следующие планируемые результаты:

совершенствование системы управления городского округа Павловский Посад Московской области;

снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в городском округе Павловский Посад Московской области;

внедрение в деятельность ОМСУ городского округа Павловский Посад Московской области технологий цифровой экономики и современных методов управления; внедрение и использование информационных систем и информационных ресурсов Московской области, обеспечивающих эффективное взаимодействие ОМСУ городского округа Павловский Посад Московской области с ЦИОГВ Московской области, ОГВ Московской области, населением и организациями.

Достижение цели муниципальной программы «Цифровое муниципальное образование» на 2023-2027 годы осуществляется посредством реализации комплекса мероприятий, входящих в состав соответствующих подпрограмм и взаимоувязанных по основным мероприятиям, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам.

Перечни мероприятий приведены в соответствующих подпрограммах муниципальной программы «Цифровое муниципальное образование.

**Инерционный прогноз развития соответствующей сфере реализации муниципальной программы с учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем в указанной сфере**

Прогноз развития сферы муниципального управления в городском округе Павловский Посад Московской области с учетом реализации муниципальной программы, возможные варианты решения проблем, оценка преимуществ и рисков, возникающих при выборе вариантов решения проблем.

Внедрение и развитие ИКТ, использование передовых подходов в деятельности органов местного самоуправления и подведомственных организациях позволит городу достичь высокой степени удовлетворенности граждан качеством и доступностью предоставляемых муниципальных услуг.

Стратегия дальнейшего развития и внедрения информационных технологий Городским округом Павловский Посад основывается на федеральных и областных документах в данной сфере, на их базе строится реализация и выполнение на местном уровне задач, которые ставит перед муниципалитетами Президент Российской Федерации, Правительство Российской Федерации и Правительство Московской области.

На необходимость решения выявленных проблем в формате муниципальной программы указывают результаты инерционного прогноза развития сферы цифровой экономики городского округа Павловский Посад Московской области.

Инерционный прогноз осуществлен по приоритетным направлениям развития цифровой экономики с использованием ключевых характеризующих показателей и коэффициентов изменения их значений, определенных на основе сложившейся динамики за последние три года. В качестве базовых параметров для формирования инерционного прогноза использованы были, прежде всего, целевые показатели Указа № 601, характеризующие систему муниципального управления и задачи развития сферы муниципального управления.

Развитие сферы муниципального управления путем внедрения цифровых технологий по инерционному сценарию указывает на риск, что не будут достигнуты целевые значения показателей и не решены в установленные сроки в городском округе Павловский Посад Московской области общегосударственные задачи перехода к цифровой экономике, при этом достигнутые в 2019 году значения показателей в сфере оказания государственных и муниципальных услуг будут иметь тенденцию к снижению по причине увеличения количества услуг, предоставляемых по принципу «одного окна», отсутствия комплексной системы обучения, мониторинга и контроля качества предоставления услуг на всей территории городского округа Павловский Посад Московской области.

Реализация программных мероприятий по целям и задачам в период с 2023 по 2027  
годы обеспечит минимизацию усугубления существующих проблем, даст возможность  
выйти на целевые параметры развития и решение задач в сфере муниципального  
управления в условиях цифровой экономики

**Показатели муниципальной программы городского округа Павловский Посад Московской области**

**«Цифровое муниципальное образование»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Тип показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации программы | | | | | Ответственный за достижение показателя | Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **1.Наименование цели: «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. Обеспечение оборудованием и поддержание работоспособности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных муниципальных услуг | Отраслевой  Приоритетный | процент | 96,80 | 96,82 | 96,84 | 96,86 | 96,88 | 96,90 | МБУ «МФЦ городского округа Павловский Посад» | 1.02.01 |
| **2.Наименование цели: «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования и доступности муниципальных услуг за счет широкомасштабного внедрения и использования информационно–коммуникационных технологий»** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области | Приоритетный, отраслевой показатель | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МКУ «Управление делами» | 2.01.01 |
| 2. | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения | Приоритетный показатель, региональный проект "Цифровое государственное управление" | процент | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | МКУ «Управление делами», финансовое управление, Администрация городского округа П-Посад | 2.03.01 |
| 3. | Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз | Приоритетный, отраслевой показатель | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МКУ «Управление делами» | 2.02.01 |
| 4. | Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями | Приоритетный, отраслевой показатель | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МКУ «Управление делами» | 2.02.01 |
| 5. | Доля электронного юридически значимого документооборота в органах местного самоуправления и подведомственных им учреждениях в Московской области | Приоритетный, показатель, Указ Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68, «Цифровая зрелость» | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МКУ «Управление делами», финансовое управление, Администрация городского округа П-Посад | 2.03.01 |
| 6. | Доля муниципальных (государственных) услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на региональном портале государственных услуг | Приоритетный, показатель, Указ Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68, «Цифровая зрелость» | процент | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | МКУ «Управление делами», финансовое управление, Администрация городского округа П-Посад | 2.03.01 |
| 7. | Доля обращений за получением муниципальных (государственных) услуг в электронном виде с использованием РПГУ без необходимости личного посещения органов местного самоуправления и МФЦ от общего количества таких услуг | Приоритетный, показатель, региональный проект «Цифровое государственное управление», Соглашение от 16.12.2020 № 071-2019-D6001-50/2 | процент | 95,5 | 95,6 | 95,7 | 95,8 | 96 | 96,2 | МКУ «Управление делами», финансовое управление, Администрация городского округа П-Посад | 2.03.01 |
| 8. | Быстро/качественно решаем - Доля сообщений, отправленных на портал «Добродел» пользователями с подтвержденной учётной записью ЕСИА, которые имеют признак повторной отправки, повторного переноса сроков решения, нарушения срока предоставления ответа | Приоритетный, показатель, Рейтинг-45 | процент | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «Управление делами», финансовое управление, Администрация городского округа П-Посад | 2.03.01 |
| 9. | Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | Приоритетный, показатель, региональный проект «Цифровая образовательная среда», Субсидия | единица | - | - | - | - | - | - | Управление по культуре, спорту и работе с молодежью Администрации городского округа П-Посад | 2.Е4.04 |

**Методика расчета значений показателей муниципальной** **программы**

**городского округа Павловский Посад Московской области**

**«Цифровое муниципальное образование»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Порядок расчета** | **Источник данных** | **Периодичность предоставления** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.Подпрограмма 1 «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»** | | | | | |
| 1. | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | Процент | Значение показателя определяется по итогам мониторинга опросов граждан по вопросам качества предоставления услуг в МФЦ посредством системы Добродел, как доля положительных оценок от общего количества оценок в соответствии с методикой, утвержденной приказом Государственного казенного учреждения Московской области «Центр методической оптимизации процессов государственного управления в Московской области» от 10.09.2020 № 158-ОД.  Значение показателя по итогам за квартал, год определяется по следующей формуле:  , где  – уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных  и муниципальных услуг за отчетный период;  – уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных  и муниципальных услуг за месяц;  м – количество месяцев в отчетном периоде (квартал, год).  Значение показателя уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг за месяц определяется по следующей формуле:  , где:  – количество положительных оценок («да» и аналогов) по всем офисам МФЦ, полученных посредством системы Добродел;  – общее количество оценок по всем офисам МФЦ, полученных посредством системы Добродел.  Базовое значение показателя «Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг» определено по итогам мониторинга опросов граждан по вопросам качества предоставления услуг в МФЦ посредством системы Добродел за период с января по октябрь года, предшествующего началу реализации программы.  Значение базового показателя определено по следующей формуле:  , где  – базовое значение показателя «Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг», являющееся значением года предшествующего году реализации программы;  п – количество месяцев, по которым учтены данные за 2022 год, равное 10.  Значение базового показателя – **96,80** | Данные мониторинга оценки гражданами качества предоставления услуг в МФЦ посредством системы добродел. | Ежеквартально, ежегодно |
| **2.Подпрограмма 2 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области»** | | | | | |
| 1. | Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области | Процент | где:  – доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области;  – количество работников ОМСУ муниципального образования Московской области, МФЦ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области;  – общее количество работников ОМСУ муниципального образования Московской области, МФЦ муниципального образования Московской области, нуждающихся в компьютерном оборудовании с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной технике в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области, или уже обеспеченных таким оборудованием;  – количество ОМСУ муниципального образования Московской области, МФЦ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимыми услугами связи в том числе для оказания государственных и муниципальных услуг в электронной форме;  – общее количество ОМСУ муниципального образования Московской области, МФЦ муниципального образования Московской области. | Данные муниципальных образований Московской области | Ежеквартально, ежегодно |
|  | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения | Процент | где:  n - стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения;  R – стоимость закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения;  K – общая стоимость закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области программного обеспечения. | Данные муниципальных образований Московской области | Ежеквартально, ежегодно |
|  | Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз | Процент | где:  – доля защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз;  – количество информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами защиты информации соответствии с классом защиты обрабатываемой информации;  – общее количество информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, которые необходимо обеспечить средствами защиты информации в соответствии с классом защиты обрабатываемой информации;  – количество персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз;  – общее количество компьютерного оборудования, используемого на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области. | Данные муниципальных образований Московской области | Ежеквартально, ежегодно |
|  | Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями | Процент | где:  n – доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с потребностью и установленными требованиями;  R – количество работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с потребностью и установленными требованиями;  K – общая потребность работников ОМСУ муниципального образования Московской области в средствах электронной подписи. | Данные муниципальных образований Московской области | Ежеквартально, ежегодно |
|  | Доля электронного юридически значимого документооборота в органах местного самоуправления и подведомственных им учреждениях в Московской области | Процент | где:  – доля электронного юридически значимого документооборота в органах местного самоуправления и подведомственных им учреждениях в Московской области;  R – количество исходящих документов в электронном виде, заверенных ЭП, органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений;  К – общее количество исходящих документов органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений.  Документооборот оценивается через количество исходящих документов местного самоуправления и подведомственных им учреждений за отчетный период (по дате регистрации документа в установленном порядке). Входящие документы не учитываются при расчете показателя во избежание двойного счета.  В расчете показателя учитываются документы, отвечающие двум критериям:  - документ получил регистрационный номер в качестве исходящего документа (в соответствии с Приказом Федерального архивного агентства от 22.05.2019 N 71 «Об утверждении Правил делопроизводства в государственных органах, органах местного самоуправления», далее – Правила делопроизводства);  - вид документа относится к перечню видов документов, передаваемых в электронном виде, установленному Распоряжением Правительства РФ от 02.04.2015 N 583-р.  Не учитываются при расчете показателя (ни в числителе, ни в знаменателе):  - запросы в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), т.е. электронные сообщения в рамках предоставления государственных и муниципальных услуг;  - документы, формируемые в Государственной интегрированной информационной системе (ГИИС) управления общественными финансами "Электронный бюджет";  - документы, на которые не распространяются указанные выше Правила делопроизводства, в том числе документы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну. | Данные муниципальных образований Московской области | Ежеквартально, ежегодно |
|  | Доля муниципальных (государственных) услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на региональном портале государственных услуг | Процент | где:  – доля муниципальных (государственных) услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на региональном портале государственных услуг;  R – количество муниципальных (государственных) услуг, оказанных ОМСУ в отчетном периоде без нарушения регламентного срока оказания услуг;  K – общее количество муниципальных (государственных) услуг, оказанных ОМСУ в отчетном периоде.  2% – возможно допустимая доля муниципальных услуг, по которым нарушены регламентные сроки оказания услуг, возникшая по техническим причинам, по причинам апробирования, а также просрочкам, связанным с федеральными ведомствами. | Данные Государственной информационной системы Московской области «Единая информационная система оказания государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области» (ЕИС ОУ). | Ежеквартально, ежегодно |
|  | Доля обращений за получением муниципальных (государственных) услуг в электронном виде с использованием РПГУ без необходимости личного посещения органов местного самоуправления и МФЦ от общего количества таких услуг | Процент | где:  – доля обращений за получением муниципальных (государственных) услуг в электронном виде с использованием РПГУ без необходимости личного посещения органов местного самоуправления и МФЦ от общего количества таких услуг;  R – количество обращений за получением муниципальных (государственных) услуг в отчетном периоде через Государственную информационную систему Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области»;  К – общее количество обращений за получением муниципальных (государственных) услуг, по которым предусмотрена подача заявлений на услугу через РПГУ, рассмотренных ОМСУ в отчетном периоде. | Данные Государственной информационной системы Московской области «Единая информационная система оказания государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области» (ЕИС ОУ). | Ежеквартально, ежегодно |
|  | Быстро/качественно решаем - Доля сообщений, отправленных на портал «Добродел» пользователями с подтвержденной учётной записью ЕСИА, которые имеют признак повторной отправки, повторного переноса сроков решения, нарушения срока предоставления ответа | Процент | где:  – доля сообщений, отправленных на портал «Добродел» пользователями с подтвержденной учётной записью ЕСИА, которые имеют признак повторной отправки, повторного переноса сроков решения, нарушения срока предоставления ответа;  Фп – количество уникальных сообщений, которые имеют признак повторной отправки. Каждое сообщение считается с учётом повышающего коэффициента степени важности сообщения Кв.  Фппс – количество уникальных сообщений, которые имеют признак повторного переноса сроков решения. Каждое сообщение считается с учётом повышающего коэффициента степени важности сообщения Кв.  Фпр – количество уникальных сообщений, которые имеют признак нарушения срока предоставления ответа. Каждое сообщение считается  с учётом повышающего коэффициента степени важности сообщения Кв.  Вс – количество уникальных пользователей, направивших сообщения, требующие ответа, т.е. все пользователи направившие новые сообщения, которые поступают с портала «Добродел» в ЕЦУР или в МСЭД (из организации ЕКЖиП).  Сбос – количество уникальных пользователей, у которых хотя бы одно сообщение имеет статус «Получен ответ» и нет сообщений, у которых присутствую признаки повторной отправки, повторного переноса сроков  и нарушения срока предоставления ответа.  Кв – коэффициент степени важности факта сообщения, определенный профильным ведомством (контроллером факта) в классификаторе ЕЦУР:  - коэффициент х3 – факты по аварийным темам;  - коэффициент х2 – факты по социально значимым направлениям;  - коэффициент х1 – факты по операционным темам. | Источник информации – Еженедельный мониторинг единой системы приема и обработки сообщений по вопросам деятельности исполнительных органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, размещенный в системе Seafile (письмо от 4 июля 2016 г. № 10-4571/Исх). | Ежеквартально, ежегодно |
|  | Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | Единица | где:  n – количество образовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, обеспеченных материально- технической базой для внедрения цифровой образовательной среды;  R – количество образовательных организаций в муниципальном образовании Московской области (образовательные организации, реализующие образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования) обеспеченных материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды в соответствующем году, начиная с 2023 года (приобретены средства обучения и воспитания для обновления материально–технической базы);  K – количество общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, в которых в 2019 и 2020 годах внедрена целевая модель цифровой образовательной среды. | Данные муниципальных образований Московской области | Ежеквартально, ежегодно |

**Методика определения результатов выполнения мероприятий подпрограмм**

**программы**

**городского округа Павловский Посад Московской области**

**«Цифровое муниципальное образование»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № подпрограммы | № основного мероприятия | № мероприятия | Наименование результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Порядок определения значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1 | 02 | 01 | Техническая поддержка программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | единица | Оказание услуг технической поддержки и сопровождения эксплуатации программно-технического комплекса «Криптобиокабина» и прикладного программного обеспечения для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг  Периодичность представления - ежемесячно |
| 2 | 2 | 01 | 02 | Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области широкополосным доступом в сеть Интернет, телефонной связью, иными услугами электросвязи | единица | Оказание услуг обеспечения ОМСУ муниципального образования Московской области широкополосным доступом в сеть Интернет, телефонной связью, иными услугами электросвязи |
| 3 | 2 | 01 | 04 | Обеспечение оборудованием и поддержание его работоспособности | единица | Количество закупаемого оборудования и обеспечение его работоспособности |
| 4 | 2 | 02 | 01 | Приобретение, установка, настройка, монтаж и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусного программного обеспечения, средств электронной подписи, средств защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры от компьютерных атак, а также проведение мероприятий по защите информации и аттестации по требованиям безопасности информации объектов информатизации, ЦОД и ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области | единица | Количество закупаемых сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации для проведение мероприятий по защите информации и аттестации по требованиям безопасности информации объектов информатизации, ЦОД и ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области |
| 5 | 2 | 03 | 01 | Обеспечение программными продуктами | единица | Количество закупаемого программного обеспечения для бесперебойной работы структурных подразделений |
| 6 | 2 | Е4 | 05 | Обеспечено обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретённых в рамках субсидий на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях, на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования (единиц) | единица | Количество образовательных организаций, в которых обеспечено обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретённых в рамках субсидий на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования.  Периодичность представления – ежеквартально. |

**Перечень мероприятий подпрограммы 1**

«**Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| 2023 год | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | |  |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01. Организация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 2023-2027 | | Итого, в том числе: | **0,00** | **0,00** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | МБУ «МФЦ городского округа Павловский Посад» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1 | Мероприятие 01.01. Софинансирование расходов на организацию деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 2023-2027 | | Итого, в том числе: | **0,00** | **0,00** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | МБУ «МФЦ городского округа Павловский Посад» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад | 0 ,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Количество выплат стимулирующего характера (единица) | 2023-2027 | | х | Всего | **2023 год** | | В том числе по кварталам | | | | | | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | |  |
| **I** | | **II** | **III** | | **IV** |
| 1 | **-** | | **-** | | **-** | **-** | | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | |
| 2 | Основное мероприятие 02. Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | 2023-2027 | | Итого, в том числе: | **3 995,00** | **799,00** | | | | | | | | **799,00** | **799,00** | **799,00** | **799,00** | | МБУ «МФЦ городского округа Павловский Посад» |
| Средства бюджета Московской области | **3 345,00** | **669,00** | | | | | | | | **669,00** | **669,00** | **669,00** | **669,00** | |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад | **650,00** | **130,00** | | | | | | | | **130,00** | **130,00** | **130,00** | **130,00** | |
| 2.1 | Мероприятие 02.01. Техническая поддержка программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | | 2023-2027 | Итого, в том числе: | 3 995,00 | 799,00 | | | | | | | | 799,00 | 799,00 | 799,00 | | 799,00 | МБУ «МФЦ городского округа Павловский Посад» | |
| Средства бюджета Московской области | 3 345,00 | 669,00 | | | | | | | | 669,00 | 669,00 | 669,00 | | 669,00 |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад | 650,00 | 130,00 | | | | | | | | 130,00 | 130,00 | 130,00 | | 130,00 |
|  | Количество программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации в МФЦ, в отношении которых осуществлена техническая поддержка (единица) | | 2023-  2027 | Всего | 2023 год | В том числе по кварталам: | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | | 2027 год | МБУ «МФЦ городского округа Павловский Посад» | |
| I | II | | III | | | IV | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| **Итого по подпрограмме:** | | 2023-  2027 | | Итого, в том числе: | **3 995,00** | **799,00** | | | | | | | | **799,00** | **799,00** | **799,00** | **799,00** | |  | | |  |
| Средства бюджета Московской области | **3 345,00** | **669,00** | | | | | | | | **669,00** | **669,00** | **669,00** | **669,00** | |  |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад | **650,00** | **130,00** | | | | | | | | **130,00** | **130,00** | **130,00** | **130,00** | |  |

**Перечень мероприятий подпрограммы 2**

**«Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики  
муниципального образования Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | | | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | | | 7 | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| 1. | Основное мероприятие 01. Информационная инфраструктура | 2023-2027 | Итого, в том числе: | **19 962,89** | **3 788,61** | | | | | | | | | | | | | | **4 043,57** | **4 043,57** | | **4 043,57** | | **4 043,57** | | МКУ «Управление делами» |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад | **19 962,89** | **3 788,61** | | | | | | | | | | | | | | **4 043,57** | **4 043,57** | | **4 043,57** | | **4 043,57** | |
| 1.1. | Мероприятие 01.01. Обеспечение доступности для населения муниципального образования Московской области современных услуг широкополосного доступа в сеть Интернет | 2023-2027 | Итого, в том числе | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Управление ЖКХ и благоустройства Администрации городского округа П-Посад |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.2. | Мероприятие 01.02. Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области широкополосным доступом в сеть Интернет, телефонной связью, иными услугами электросвязи | 2023-2027 | Итого, в том числе | 12 143,35 | 2 253,35 | | | | | | | | | | | | | | 2 472,50 | 2 472,50 | | 2 472,50 | | 2 472,50 | | МКУ «Управление делами» Администрация городского округа. П-Посад |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад | 12 143,35 | 2 253,35 | | | | | | | | | | | | | | 2 472,50 | 2 472,50 | | 2 472,50 | | 2 472,50 | |
| Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области широкополосным доступом в сеть Интернет, телефонной связью, иными услугами электросвязи | 2023-2027 |  | Всего | 2023  год | В том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | | МКУ «Управление делами» Администрация городского округа. П-Посад |
| I | | II | | | | III | | | | IV | | |
| 25 | 5 | 5 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | 5 | 5 | | 5 | | 5 | |
| 1.3. | Мероприятие 01.03. Подключение ОМСУ муниципального образования Московской области к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области и обеспечения совместной работы в ней | 2023-2027 | Итого, в том числе | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | МКУ «Управление делами» Администрация городского округа. П-Посад |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.4. | Мероприятие 01.04. Обеспечение оборудованием и поддержание его работоспособности | 2023-2027 | Итого, в том числе: | 7 819,54 | 1 535,26 | | | | | | | | | | | | | | 1 571,07 | 1 571,07 | | 1 571,07 | | 1 571,07 | | МКУ «Управление делами» Администрация городского округа. П-Посад |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад | 7 819,54 | 1 535,26 | | | | | | | | | | | | | | 1 571,07 | 1 571,07 | | 1 571,07 | | 1 571,07 | |
|  | Обеспечение оборудованием и поддержание его работоспособности | 2023-2027 |  | Всего | 2023  год | В том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | | МКУ «Управление делами» Администрация городского округа. П-Посад |
| I | | | | II | | | III | | | | IV | |
| 27 | 7 | 3 | | | | 2 | | | 2 | | | | 0 | | 5 | 5 | | 5 | | 5 | |
| 1.5. | Мероприятие 01.05. Обеспечение организаций начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» за счет средств местного бюджета | 2023-2027 | Средства бюджета городского округа Павловский Посад | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Управление образования |
| 2. | Основное мероприятие 02. Информационная безопасность | 2023-2027 | Итого, в том числе: | **600,00** | **120,00** | | | | | | | | | | | | | | **120,00** | **120,00** | | **120,00** | | **120,00** | | МКУ «Управление дела» |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад | **600,00** | **120,00** | | | | | | | | | | | | | | **120,00** | **120,00** | | **120,00** | | **120,00** | |
| 2.1. | Мероприятие 02.01. Приобретение, установка, настройка, монтаж и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусного программного обеспечения, средств электронной подписи, средств защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры от компьютерных атак, а также проведение мероприятий по защите информации и аттестации по требованиям безопасности информации объектов информатизации, ЦОД и ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области | 2023-2027 | Итого, в том числе: | 600,00 | 120,00 | | | | | | | | | | | | | | 120,00 | 120,00 | | 120,00 | | 120,00 | | Администрация городского округа. П-Посад |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад | 600,00 | 120,00 | | | | | | | | | | | | | | 120,00 | 120,00 | | 120,00 | | 120,00 | |
| Приобретение, установка, настройка, монтаж и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусного программного обеспечения, средств электронной подписи, средств защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры от компьютерных атак, а также проведение мероприятий по защите информации и аттестации по требованиям безопасности информации объектов информатизации, ЦОД и ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области | 2023-2027 |  | Всего | 2023 год | | В том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | | Администрация городского округа. П-Посад |
| I | | | | II | | | III | | | | IV |
| 5 | 1 | | 1 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | |
| 3. | Основное мероприятие 03. Цифровое государственное управление | 2023-2027 | Итого, в том числе: | **14 582,11** | **3 120,39** | | | | | | | | | | | | | | **2 865,43** | **2 865,43** | | **2 865,43** | | **2 865,43** | | МКУ «управление делами» финансовое управление, Администрация городского округа. П-Посад |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад | **14 582,11** | **3 120,39** | | | | | | | | | | | | | | **2 865,43** | **2 865,43** | | **2 865,43** | | **2 865,43** | |  |
| 3.1. | Мероприятие 03.01. Обеспечение программными продуктами | 2023-2027 | Итого, в том числе: | 14 582,11 | 3 120,39 | | | | | | | | | | | | | | 2 865,43 | 2 865,43 | | 2 865,43 | | 2 865,43 | | МКУ «управление делами» финансовое управление, Администрация городского округа. П-Посад |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад | 14 582,11 | 3 120,39 | | | | | | | | | | | | | | 2 865,43 | 2 865,43 | | 2 865,43 | | 2 865,43 | |
|  | Обеспечение программными продуктами | 2023-2027 |  | Всего | 2023 год | | В том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | | МКУ «управление делами» финансовое управление, Администрация городского округа. П-Посад |
| I | | | | II | | | III | | | | IV |
| 130 | 26 | | 12 | | | | 5 | | | 4 | | | | 2 | 26 | 26 | | 26 | | 26 | |
| 3.2. | Мероприятие 03.02. Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области | 2023-2027 | Итого, в том числе: | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | МКУ «управление делами» |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.3. | Мероприятие 03.03. Развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области | 2023-2027 | Итого, в том числе: | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | МКУ «управление делами» |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4. | Основное мероприятие 04. Цифровая культура | 2023-2027 | Итого, в том числе: | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Управление по культуре, спорту и работе с молодежью Администрации городского округа. П-Посад |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  |
| 4.1. | Мероприятие 04.01. Обеспечение муниципальных учреждений культуры доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет | 2023-2027 | Итого, в том числе: | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 5. | Основное мероприятие E4. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» | 2023-2027 | Итого, в том числе: | **316,00** | **0,00** | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | **316,00** | | **0,00** | | **0,00** | | Управление образования Администрация городского округа. П-Посад |
| Средства бюджета Московской области | **264,00** | **0,00** | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | **264,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад | **52,00** | **0,00** | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | **52,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 5.1. | Мероприятие E4.04. Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | 2023-2027 | Итого, в том числе: | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | Образовательные организации обеспечены комплектами оборудования, включающими средства вычислительной техники, программное обеспечение и презентационное оборудование, для внедрения цифровой образовательной среды (единица) | 2023-2027 | х | Всего | 2023 год | В том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | |  |
| I | | | | II | | | III | | | | IV | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | |
| 5.2. | Мероприятие E4.05. Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретённых в рамках субсидий на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях, на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования | 2023-2027 | Итого, в том числе: | 316,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 316,00 | | 0,00 | | 0,0 | | Управление образования Администрация городского округа. П-Посад |
| Средства бюджета Московской области | 264,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 264,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад | 52,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 52,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Обеспечено обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретённых в рамках субсидий на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях, на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования (единиц) | 2023-2027 | х | Всего | 2023 год | В том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | | Управление образования Администрация городского округа. П-Посад |
| I | | | II | | | III | | | IV | | | |
| 1 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 1 | | 0 | | 0 | |
|  | **Итого по подпрограмме:** |  | Итого, в том числе: | **35 461,00** | **7 029,00** | | | | | | | | | | | | | | **7 029,00** | | **7 345,00** | | **7 029,00** | | **7 029,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | **264,00** | **0,00** | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | **264,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад | **35 197,00** | **7 029,00** | | | | | | | | | | | | | | **7 029,00** | | **7 081,00** | | **7 029,00** | | **7 029,00** |

**Перечень мероприятий подпрограммы 3**

**«Обеспечивающая подпрограмма»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01 Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2023-2027 | Итого, в том числе: | **263 235,00** | **52 647,00** | **52 647,00** | **52 647,00** | **52 647,00** | **52 647,00** | МБУ «МФЦ городского округа Павловский Посад» |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад | **263 235,00** | **52 647,00** | **52 647,00** | **52 647,00** | **52 647,00** | **52 647,00** |
| 1.1 | Мероприятие 01.01 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг | 2023-2027 | Итого, в том числе: | 263 235,00 | 52 647,00 | 52 647,00 | 52 647,00 | 52 647,00 | 52 647,00 | МБУ «МФЦ городского округа Павловский Посад» |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад | 263 235,00 | 52 647,00 | 52 647,00 | 52 647,00 | 52 647,00 | 52 647,00 |
| 1.2 | Мероприятие 01.02 Обеспечение оборудованием и поддержание работоспособности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 2023-2027 | Итого, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ «МФЦ городского округа Павловский Посад» |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по подпрограмме:** | | 2023-2027 | Итого, в том числе: | **263 235,00** | **52 647,00** | **52 647,00** | **52 647,00** | **52 647,00** | **52 647,00** |  |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад | **263 235,00** | **52 647,00** | **52 647,00** | **52 647,00** | **52 647,00** | **52 647,00** |