АДМИНИСТРАЦИЯ

павлово-посадского ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 14.05.2026 | № | 918 |
| --- | --- | --- |

О внесении изменений в муниципальную программу

Павлово-Посадского городского округа Московской области

«Формирование современной комфортной городской среды»

на 2024-2028 годы

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Павлово-Посадского городского округа Московской области от 13.11.2023 №161 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Павлово-Посадского городского округа Московской области», постановлением Администрации Павлово-Посадского городского округа Московской области от 29.10.2025 №2026 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Павлово-Посадского городского округа Московской области на 2026 и последующие годы» и необходимостью уточнения объемов финансирования на 2025-2028 годы,

# ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменения в муниципальную программу Павлово-Посадского городского округа Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2024-2028 годы, утвержденную постановлением Администрации Павлово-Посадского городского округа Московской области от 16.02.2024 № 274 (в редакции постановления Администрации Павлово-Посадского городского округа Московской области от 04.06.2024 №1152, от 17.10.2024 №2251, от 27.12.2024 №2975, от 22.01.2025 №101, от 19.03.2025 №509, от 28.05.2025 №1021, от 25.06.2025 №1175, от 29.08.2025 №1593, от 12.11.2025 №2142, от 18.12.2025 №2404, от 19.03.2026 №476), изложив ее в новой редакции (прилагается).

- Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации Павлово-Посадского городского округа Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: PAVPOS.RU.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Павлово-Посадского городского округа Московской области Белоусова А.Н.

Временно исполняющий полномочия

Главы городского округа			                                                             С.В. Балашов

Сергунина Анна Валерьевна

+7(496)432-99-00, доб. 1322    Рассылка: Белоусов А.Н., Сергунина А.В., Николаева С.В., Зотова И.С., в дело

Приложение                                                                                                                                                                             к постановлению Администрации                                                                              Павлово-Посадского городского                                                                                                                                                                   округа Московской области                                                                                                                                                                            от __14.05.2026_ №_918__

«УТВЕРЖДЕНА                                                                                                                                                                                   постановлением Администрации                                                                                                                                                                                   Павлово-Посадского городского                                                                                                                                                                           округа Московской области                                                                                                                                                              от 16.02.2024 №274                                                                                                                                                                         (в редакции постановлений                                                                                                                                                                                           Администрации Павлово-Посадского                                                                                                                                                                                             Павлово-Посадского городского округа                                                                                                                                                            Московской области от 04.06.2024 №1152, от 17.10.2024 №2251, от 27.12.2024 №2975, от 22.01.2025 №101,                                                                                                                                                                                                 от 19.03.2025 №509, от 28.05.2025 №1021,                                                                                                                                                                                                     от 25.06.2025 №1175, от 29.08.2025 №1593,                                                от 12.11.2025 №2142, от 18.12.2025 №2404, от 19.03.2026 №476)

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» на 2024-2028 годы

Паспорт муниципальной программы Павлово-Посадского городского округа Московской области

«Формирование современной комфортной городской среды» на 2024-2028 годы

| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы Павлово-Посадского городского округа Московской области А.Н. Белоусов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик программы | Управление благоустройства и экологии Администрации Павлово-Посадского городского округа Московской области |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Повышение качества и комфортности среды на территории Павлово-Посадского городского округа Московской области |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда» | Отдел благоустройства Управления благоустройства и экологии Администрации Павлово-Посадского городского округа Московской области |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Павлово-Посадского городского округа Московской области | Управление ЖКХ и развития инженерной инфраструктуры Администрации Павлово-Посадского городского округа Московской области, муниципальное бюджетное учреждение Павлово-Посадского городского округа Московской области «Благоустройство», муниципальное бюджетное учреждение «УК Электрогорск», дирекция парков. |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» | Отдел благоустройства Управления благоустройства и экологии Администрации Павлово-Посадского городского округа Московской области |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика подпрограмм | Подпрограмма 1 - реализация мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства территорий Павлово-Посадского городского округа Московкой области, в том числе для безопасного, удобного, комфортного проживания населения |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 - создание благоприятных и безопасных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, комплексная модернизация объектов общего пользования на дворовых территориях, обеспечение современного качества внутриквартальных проездов, пешеходной сети территории Павлово-Посадского городского округа Московской области |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 - обеспечение эффективного исполнения полномочий отдела благоустройства Управления благоустройства и экологии Администрации Павлово-Посадского городского округа Московской области |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Средства федерального бюджета | 69 975,48 | 0,0 | 0,0 | 69 975,48 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 2 403 446,45 | 546 942,37 | 303 195,22 | 280 431,87 | 412 822,87 | 860 054,12 |
| Средства бюджета Павлово-Посадского округа Московской области | 4 340 884,20 | 1 307 604,31 | 1 590 862,10 | 474 477,82 | 428 680,75 | 539 259,22 |
| Всего, в том числе по годам: | 6 814 306,13 | 1 854 546,68 | 1 894 057,32 | 824 885,17 | 841 503,62 | 1 399 313,34 |

- Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, описание целей муниципальной программы

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» (далее – Программа) направлена на повышение качества и комфортности городской среды.

Одним из ключевых направлений развития жилищной сферы, определенных в Стратегии социально-экономического развития Московской области на период до 2030 года (утверждена постановлением Правительства Московской области от 28.12.2018 № 1023/45 «О Стратегии социально- экономического развития Московской области на период до 2030 года») (далее – Стратегия), является реализация мероприятий, направленных на повышение качества благоустройства населенных пунктов. В Стратегии городская среда выступает как комплекс условий для жизни людей, использующих среду и удовлетворяющих свои потребности, а также совокупность условий для творческой деятельности, формирующей новые направления в науке, искусстве, культуре и в других направлениях.

Одна из целей Стратегии – создание условий для комплексного развития территорий, повышение доступности жилья для населения, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания.

Одним из приоритетов Стратегии является формирование современной городской среды. В рамках реализации данного приоритета будут созданы условия для системного повышения качества и комфорта городской среды путем благоустройства территорий Павлово-Посадского городского округа Московской области.

В соответствии с Законом Московской области № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области», благоустройство – это комплекс мероприятий по созданию и развитию, в том числе по проектированию, объектов благоустройства, направленный на обеспечение и повышение комфортности и безопасности условий жизнедеятельности граждан, улучшение состояния и эстетического восприятия территории Московской области.

В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ благоустройство территории – деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного правилами благоустройства территории муниципального образования, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования, по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий. Таким образом, работу по формированию современного единого облика территории Павлово-Посадского городского округа Московской области можно условно разделить на следующие направления:

создание и развитие комфортных и удобных для различных групп жителей территорий, улучшение их;

комплексное совершенствование системы благоустройства территории Павлово-Посадского городского округа Московской области в соответствии с требованиями действующих норм, оптимизация систем уборки, озеленения, освещения территорий;

вовлечение жителей в мероприятия по формированию современной комфортной среды.

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 №309 «Указ о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» в  целях осуществления прорывного развития Российской Федерации, увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их проживания, одной из целей определена комфортная и безопасная среда для жизни, определен показатель

достижения указанной цели – улучшение качества городской среды в полтора раза.

Соответствующие изменения внесены в Национальный проект «Жилье и городская среда», а также федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» (далее – федеральный Проект), реализуемый в Московской области с 2018 года и нацеленный на создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации комплекса первоочередных мер по благоустройству.

Целью муниципальной программы является повышение качества и комфорта среды на территории Павлово-Посадского городского округа Московской области и создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Павлово-Посадского городского округа Московской области.

Задача муниципальной программы: повышения индекса качества городской среды путем обеспечения формирования единого облика Павлово-Посадского городского округа Московской области, единых ключевых подходов и приоритетов формирования комфортной городской среды с учетом приоритетов территориального развития, обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Павлово-Посадского городского округа Московской области, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории, обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий Павлово-Посадского городского округа Московской области в соответствие с едиными требованиями, создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Павлово- Посадского городского округа, повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Павлово-Посадского городского округа Московской области.

В настоящий момент на территории Павлово-Посадского городского округа Московской области располагается 2 парка культуры и отдыха, 21 общественная территория, 209 детских игровых площадок. Протяженность систем наружного освещения составляет порядка 440 километров, в том числе установлено порядка 6 508 светильников, из них 3 617 светодиодные светильники, в 2024 году благоустроена общественная территория «Меленки», в 2025 году благоустроена площадь не месте недостроенного ТЦ на ул. 1-я Пушкинская.

Благоустройство дворовых и общественных территорий на территории городского округа может происходить с привлечением добровольцев

(волонтеров) для выполнения работ по благоустройству - осуществления предпроектного анализа, формирования, видения и разработки дизайн-проекта благоустройства, в том числе описание идеи благоустройства, основных проблем территории и мероприятий по их решению, цифровизации общественного пространства.

Привлечение добровольцев (волонтеров) к участию в мероприятиях по вовлечению населения в процессы благоустройства может осуществляться

в том числе в опросах, интервью, фокус-группах, проектных семинарах, мастерских, воркшопах.

Предполагается вовлечение обучающихся образовательных организаций среднего, среднего специального и высшего образования в реализацию мероприятий муниципальной программы посредством стажировок и практик.

Адресный перечень общественных территорий формируется в соответствии с Порядком предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении общественных территорий, подлежащих благоустройству. Физическое состояние общественной территории и

необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке.

С момента начала реализации целевых программ, направленных на развитие территории нынешнего Павлово-Посадского городского округа

Московской области, в большинстве населенных пунктах округа произошло качественное улучшение состояния территории: совершенствовалось освещение, модернизировались и реконструировались контейнерные площадки для сбора мусора, осуществлялось комплексное благоустройство дворовых и общественных территорий, модернизация детских игровых площадок. Однако рост численности населения, повышенный эксплуатационная нагрузка на

существующие элементы благоустройства, вызывает преждевременный износ, что не в полной мере обеспечивают комфортные условия для жизни

и деятельности населения, а соответственно нуждаются в своевременном ремонте, замене, обустройстве и последующем надлежащем их содержании.

Реализация проектов предусматривает предоставление из федерального бюджета, бюджета Московской области субсидии в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, связанных с реализацией муниципальной программы, направленной на выполнение мероприятий по благоустройству территорий Павлово-Посадского городского округа Московской области.

Перечень видов работ, на которые может быть израсходована субсидия в рамках мероприятий по благоустройству общественных территорий, включает:

- разработку архитектурно-планировочной концепции, проекта благоустройства;

- выполнение обследований существующих зданий, сооружений, инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических, инженерно-геотехнических, дендрологических, археологических изысканий;

- проведение оценки негативного воздействия на водные биологические ресурсы, разработку компенсационных мероприятий по устранению последствий негативного воздействия на состояние биоресурсов и среду их обитания, проведение компенсационных мероприятий;

- выполнение проектной документации, сметной документации на линейные объекты (за исключением автомобильных дорог, железнодорожных линий), водосбросные, водоспускные, водовыпускные сооружения, насосные станции, сооружения, предназначенные для водоснабжения и водоотведения, для защиты от наводнений и разрушений берегов водных объектов, комплексы объектов в составе гидротехнических сооружений для развития общественных территорий (пространств);

- проведение государственной экспертизы документации с получением положительного заключения, содержащего сметную стоимость, проведение историко-культурной экспертизы и иных экспертиз, предусмотренных законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области;

- разработку научно-проектной документации на выполнение работ по ремонту, реставрации, приспособлению к современному использованию произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства для согласования в соответствии с законодательством Российской Федерации с соответствующим органом охраны объектов культурного наследия (в случае если проведение работ по благоустройству планируется на территории объекта культурного наследия);

- благоустройство охранных зон, технических зон транспортных, инженерных коммуникаций, зон с особыми условиями водных объектов;

- благоустройство озелененных территорий, зеленых зон;

- благоустройство площадок (в том числе плоскостных открытых стоянок автомобилей и других мототранспортных средств, парковок, велопарковок и велосипедных стоянок, детских игровых, спортивных площадок, площадок для выгула животных, дрессировки собак, барбекю, танцев, размещения аттракционов, средств информации, отдыха и досуга, массовых мероприятий, контейнерных площадок);

благоустройство парковых проездов (дорог);

- благоустройство велокоммуникаций (велопешеходных, велосипедных дорожек, полос для движения велосипедного транспорта);

- благоустройство пешеходной инфраструктуры, в том числе: пешеходных коммуникаций (тротуаров, пешеходных дорожек, эспланад, мостиков, троп и тропинок и т.п.);

- благоустройство мест размещения нестационарных торговых объектов;

- благоустройство элементов, различных видов оборудования и оформления, внешних поверхностей зданий, строений, сооружений (в том числе крыш, - - -- фасадов, архитектурного декора, оконных и дверных проемов, витражей, витрин, навесов, балконов, входных групп, цоколей, террас);

- благоустройство элементов озеленения, прикопов, приствольных лунок, приствольных решеток, иных элементов сохранения и защиты корневой системы элементов озеленения;

- благоустройство покрытий объектов благоустройства, рельефа и элементов организации рельефа, иных неотделимых улучшений объектов благоустройства;

- благоустройство элементов сопряжения покрытий;

- благоустройство конструкций велопарковок;

- благоустройство ограждений, ограждающих устройств, ограждающих элементов, придорожных экранов;

- благоустройство водных устройств, плавучих домиков для птиц, скворечников, кормушек, голубятен;

- благоустройство прудов и обводненных карьеров, искусственных сезонных водных объектов для массового отдыха, водоёмов, включая пожарных;

- благоустройство систем наружного освещения;

- благоустройство праздничного оформления;

- благоустройство средств размещения информации;

- благоустройство малых архитектурных форм;

- благоустройство въездных групп, стел;

- проведение строительного контроля застройщика (технического заказчика) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

благоустройство лодочных станций, объектов, предназначенных для обеспечения безопасности людей на водных объектах, пирсов, парковых павильонов, общественных туалетов, некапитальных строений, сооружений, благоустройство сценических комплексов;

- выполнение работ по ремонту, реставрации, приспособлению к современному использованию произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (в случае проведения работ по благоустройству на территории объекта культурного наследия);

- создание, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт линейных объектов (за исключением автомобильных дорог, железнодорожных линий), водосбросных, водоспускных, водовыпускных сооружений, насосных станций, сооружений, предназначенных для водоснабжения и водоотведения, для защиты от наводнений и разрушений берегов водных объектов, комплексов объектов в составе гидротехнических сооружений для развития общественных территорий (пространств);

- проведение геотехнического мониторинга, рекультивации объекта благоустройства;

- подготовку территории (строительной площадки), расчистку территории, организацию вырубки зеленых насаждений, вынос на площадку геодезической разбивочной основы, снос (демонтаж) строений, сооружений и перенос (демонтаж) сетей инженерно-технического обеспечения, иные подготовительные внутриплощадочные работы;

- организацию производства работ по благоустройству (строительного производства) с обеспечением охраны строительной площадки и сохранности объекта до его приемки заказчиком, обеспечение безопасности труда, безопасности работ для окружающей среды и населения, системы звукового оповещения;

- приобретение и установку программно-технических комплексов видеонаблюдения, соответствующих общим техническим требованиям к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион», утвержденным распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 20.10.2020 № 11-134/РВ «Об утверждении общих технических требований к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» и перечня информационных систем и программно-технических комплексов, входящих в состав системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» (в случае если установка указанных комплексов предусмотрена проектом благоустройства или сметной документацией на благоустройство общественных территорий муниципальных образований, имеющей положительное заключение, содержащее сметную стоимость, выданное учреждением, уполномоченным проводить государственную экспертизу).

2. Прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы с учетом ранее

достигнутых   результатов, а также предложения по решению проблем в указанной сфере

Характеристика текущего состояния, основные проблемы по формированию комфортной городской среды в Павлово-Посадском городском округе Московской области определяют новую стратегию развития отрасли, основанную на следующих приоритетах:

- развитие нормативной правовой базы, создающей правовые, экономические, социальные и организационные предпосылки для решения проблемы

формирования комфортной городской среды в Московской области;

- обеспечение проведения мероприятий по формированию комфортной городской среды в Павлово-Посадском городском округе Московской области в соответствии с едиными требованиями.

Реализацию новой стратегии развития отрасли планируется осуществить программно-целевым методом в рамках муниципальной программы

«Формирование современной комфортной городской среды». Реализация программных мероприятий по целям и задачам в период с 2024 по 2028 год

обеспечит выход на целевые параметры развития и решение системных задач в сфере благоустройства и обеспечения комфортного проживания жителей округа.

В рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» Павлово-Посадский городской округ Московской

области с 2020 года до 2023 улучшил качество городской среды. За 2025 год в рамках муниципальной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» фактически реализовано благоустройство 1 общественной территории, выполнено благоустройство на 12 дворовых территориях, заменены и модернизированы элементы 12 детских игровых площадок, выполнены мероприятия по устройству 7 объектов систем наружного освещения и модернизации 2 900 уличных светильников, устранено более 11 000 кв. м. дефектов асфальтового покрытия на дворовых территориях,  отремонтировано 16 подъезда многоквартирных домах.

Отказ от реализации мероприятий муниципальной программы приведет к увеличению нагрузки на действующую инфраструктуру, преждевременному износу и дефициту объектов благоустройства, что в свою очередь приведет к снижению качества жизни населения Павлово-Посадского городского округа Московской области и негативному социальному эффекту.

3. Показатели муниципальной программы Павлово-Посадского городского округа Московской области

«Формирование современной комфортной городской среды»

| № п/п | Наименование показателей | Тип показателя* | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение** | Планируемое значение по годам реализации программы |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | Повышение качества и комфорта среды на территории Павлово-Посадского городского округа Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом) | Приоритетный Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | Единица | - | - | 2 | 2 | 2 | 5 | Отдел благоустройства Управления благоустройства и экологии Администрации | 1.И4.01, 1. И4.05 |
| 2 | Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» | Приоритетный | Единица | - | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | Отдел благоустройства Управления благоустройства и экологии Администрации | 1.01.23 |
| 3 | Уровень освещенности территорий общественного пользования в пределах городской черты на конец года, не менее | Отраслевой показатель | Процент | 89,45 | 91,82 | - | - | - | - | Отдел благоустройства Управления благоустройства и экологии Администрации | 1.01.23 |
| 4 | Уровень освещенности территорий общественного пользования вне пределов городской черты на конец года, не менее | Отраслевой показатель | Процент | 69,68 | 96,87 | - | - | - | - | Отдел благоустройства Управления благоустройства и экологии Администрации | 1.01.23 |
| 5 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | Процент | - | 30 | - | - | - | - | Отдел благоустройства Управления благоустройства и экологии Администрации | 1.И4.01, 1.01.20, 1.01.23, 2.01.39, 2.01.40, 2.01.34, 2.01.35 |
| 6 | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом) | Приоритетный Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | Единица | - | 1 | - | - | - | - | Отдел благоустройства Управления благоустройства и экологии Администрации | 1.F.04 |
| 7 | Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Приоритетный | Единица | 1 781 | 890 | 900 | 214 | - | - | Муниципальное бюджетное учреждение Павлово-Посадского городского округа Московской области «Благоустройство» | 1.02.03, 2.01.22 |
| 8 | Установка шкафов управления наружным освещением | Приоритетный | Единица | 50 | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 | Муниципальное бюджетное учреждение Павлово-Посадского городского округа Московской области «Благоустройство» | 1.02.04, 2.01.23 |
| 9 | Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Отраслевой показатель | Единица | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | Муниципальное бюджетное учреждение Павлово-Посадского городского округа Московской области «Благоустройство» | 01.02.07, 01.02.08, 2.01.39, 2.01.40 |
| 10 | Замена детских игровых площадок на дворовых территориях и территориях общего пользования | Отраслевой показатель | Единица | - | 8 | 8 | 5 | 4 | 4 | Муниципальное бюджетное учреждение Павлово-Посадского городского округа Московской области «Благоустройство» | 01.02.05, 01.02.06, 2.01.34, 2.01.35 |
|  |  | Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Павлово-Посадского городского округа Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля граждан, которым созданы условия для комфортного проживания в многоквартирных домах | Отраслевой показатель | Процент | 100 | 100 | 100 | - | - | - | Отдел благоустройства Управления благоустройства и экологии Администрации | 2.03.04, 2.02.02 |
| 2 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Отраслевой показатель | Единица | - | 6 | 9 | - | - | - | Отдел благоустройства Управления благоустройства и экологии Администрации | 2.И4.01, 2.01.17 |
| 3 | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Отраслевой показатель | Тыс. квадратных метров | - | 15,107 | 12 369,04 | - | - | - | Отдел благоустройства Управления благоустройства и экологии Администрации | 2.01.32 |
| 4 | Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций | Отраслевой показатель | Единица | - | 3 | 10 | - | - | - | Отдел благоустройства Управления благоустройства и экологии Администрации | 2.01.33 |
| 5 | Обеспечено содержание дворовых территорий и общественных пространств за счет бюджетных средств | Отраслевой показатель | Тыс. квадратных метров | - | 1 723 743,88 | 1 723 743,88 | - | - | - | Муниципальное бюджетное учреждение Павлово-Посадского городского округа Московской области «Благоустройство» | 2.01.15, 2.01.16, 2.01.18 |
| 6 | Устройство и модернизация контейнерных площадок | Отраслевой показатель | Кв. м | - | 85,5 | 128,26 | - | - | - | Отдел ЖКХ Управления ЖКХ и развития инженерной инфраструктуры | 2.01.09 |

4. Методика расчета значений показателей муниципальной программы

Павлово-Посадского городского округа Московской области «Формирование современной комфортной городской среды»

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Порядок расчета | Источник данных | Периодичность представления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом) | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципального образования, заключенными в рамках реализации мероприятий И4.01, И4.03, И4.07 подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2030 годы, а также в соответствии с нормативами, установленными постановлением Правительства Московской области от 26.09.2019 № 646/33 «Об утверждении методик расчета нормативов расходов бюджетов муниципальных образований Московской области в сфере благоустройства, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов, и внесении изменений в методику расчета нормативов расходов бюджетов муниципальных образований Московской области в сфере жилищно-коммунального хозяйства, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов» (в части реализации мероприятия И4.05 подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2030 годы). Фактическое значение показателя определяется нарастающим итогом начиная с 2025 года как сумма количеств общественных территорий, на которых реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение фактических значений показателей подтверждается решениями муниципальных общественных комиссий, принятых по результатам осмотра благоустроенных общественных территорий. | Отдел благоустройства Управления благоустройства и экологии Администрации Павлово-Посадского городского округа Московской области | Ежеквартальная |
| 2. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Процент | Утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.04.2019 № 228/пр «Об утверждении официальной статистической методологии мониторинга достижения целей национального проекта «Жилье и городская среда» | Отдел благоустройства Управления благоустройства и экологии Администрации Павлово-Посадского городского округа Московской области | Ежеквартальная |
| 3. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Единица | Фактическое значение показателя определяется нарастающим итогом начиная с 2025 года как сумма количеств реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. При этом под реализованным проектом понимается результат, достигнутый муниципальным образованием - победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях по завершению выполнения комплекса мероприятий, предусмотренного проектом создания комфортной городской среды, представленного в составе его заявки на участие в указанном конкурсе. | Отдел благоустройства Управления благоустройства и экологии Администрации Павлово-Посадского городского округа Московской области | Ежеквартальная |
| 4. | Уровень освещенности территорий общественного пользования в пределах городской черты на конец года, не менее | Процент | Фактическое значение показателя определяется как отношение суммы количества территорий общественного пользования в пределах городской черты, на которых проведены мероприятия по устройству наружного освещения в отчетном году и количества территорий общественного пользования в пределах городской черты, освещенных на начало отчетного года, к общему количеству территорий общественного пользования в пределах городской черты на начало отчетного года, умноженное на сто | Отдел благоустройства Управления благоустройства и экологии Администрации Павлово-Посадского городского округа Московской области | Ежеквартальная |
| 5. | Уровень освещенности территорий общественного пользования вне пределов городской черты на конец года, не менее | Процент | Фактическое значение показателя определяется как отношение суммы количества территорий общественного пользования вне пределов городской черты, на которых проведены мероприятия по устройству наружного освещения в отчетном году и количества территорий общественного пользования вне пределов городской черты, освещенных на начало отчетного года к общему количеству территорий общественного пользования вне пределов городской черты на начало отчетного года, умноженное на сто | Отдел благоустройства Управления благоустройства и экологии Администрации Павлово-Посадского городского округа Московской области | Ежеквартальная |
| 6. | Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год. | Отдел благоустройства Управления благоустройства и экологии Администрации Павлово-Посадского городского округа Московской области | Ежеквартальная |
| 7. | Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год | Муниципальное бюджетное учреждение Павлово-Посадского городского округа Московской области «Благоустройство» | Ежеквартальная |
| 8. | Установка шкафов управления наружным освещением | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год | Муниципальное бюджетное учреждение Павлово-Посадского городского округа Московской области «Благоустройство» | Ежеквартальная |
| 9. | Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год | Муниципальное бюджетное учреждение Павлово-Посадского городского округа Московской области «Благоустройство» | Ежеквартальная |
| 10. | Замена и модернизация детских игровых площадок | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год | Муниципальное бюджетное учреждение Павлово-Посадского городского округа Московской области «Благоустройство» | Ежеквартальная |
| 11. | Количество благоустроенных дворовых территорий | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год | Муниципальное бюджетное учреждение Павлово-Посадского городского округа Московской области «Благоустройство» | Ежеквартальная |
| 12. | Выполнено устройство и модернизация контейнерных площадок | Кв. м | Фактическое значение результата определяется площадью территории, на которой устроены/модернизированы контейнерные площадки в отчетном периоде, и подтверждается отчетами муниципального образования Московской области. | Управление ЖКХ Администрации Павлово-Посадского городского округа Московской области | Ежеквартальная |
| 13. | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Тыс. кв. м | Значение показателя рассчитывается как количество отремонтированных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов | Отдел благоустройства Управления благоустройства и экологии Администрации Павлово- Посадского городского округа Московской области | Ежеквартальная |
| 14. | Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций | Единица | Значение показателя определяется как сумма количества объектов благоустройства на территории Московской области, на которых реализованы мероприятия с участием средств бюджета Московской области | Муниципальное бюджетное учреждение Павлово-Посадского городского округа Московской области «Благоустройство» | Ежеквартальная |

5. Методика определения результатов выполнения мероприятий подпрограмм

«Формирование современной комфортной городской среды»

| N п/п | N подпрограммы XX | N основного мероприятия YY | N мероприятия ZZ | Наименование результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Порядок определения значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | I | И4 | 01 | Благоустроены общественные территории | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства общественных территорий, принятые по результатам осмотра таких территорий. |
| 2. | I | F2 | 02 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Процент | Фактическое процентное соотношение количества граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды к общему количеству граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды |
| 3. | I | F2 | 04 | Реализованы проекты создания комфортной городской среды согласно приложению «Перечень мероприятий по обеспечению реализации проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» к соглашению о предоставлении из бюджета Московской области субсидии бюджету муниципального образования Московской области, в срок, установленный Графиком реализации проекта на территории муниципального образования - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств реализованных проектов создания комфортной городской среды. При этом под реализованным проектом понимается результат, достигнутый муниципальным образованием - победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях по завершению выполнения комплекса мероприятий, согласно приложению «Перечень мероприятий по обеспечению реализации проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» к соглашению о предоставлении межбюджетного трансферта между Министерством благоустройства Московской области и муниципальным образованием Московской области в срок, установленный Графиком реализации проекта на территории муниципального образования - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды |
| 4. | I | И4 | 05 | Благоустроены общественные территории за счет средств местного бюджета | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий муниципальных образований Московской области, площадью менее 0,5 га, благоустроенных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства общественных территорий муниципальных образований Московской области, площадью менее 0,5 га, принятые по результатам осмотра таких общественных территорий |
| 5. | I | 01 | 22 | На территориях общественного пользования в пределах городской повышен уровень освещенности | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количества территорий общественного пользования в пределах городской и вне городской черты, на которых устроено наружное освещение на конец года. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащих решения о завершении мероприятий по устройству систем наружного освещения на территориях в пределах городской черты и вне городской черты на конец года, принятые по результатам осмотра таких территорий |
| 6. | I | 01 | 23 | Количество объектов устройства наружного освещения (Светлый город) | Ед. | Фактическое достижение результата определяется количеством объектов, на которых проведены работы по устройству систем наружного освещения в рамках реализации мероприятия «Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город») |
| 7. | I | 02 | 02 | Количество светильников | Ед. | Фактическое значение количества светильников определяется на основании титульных списков средств наружного освещения объектов благоустройства |
| 8. | I | 02 | 03 | Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Ед. | Фактическое достижение результата определяется количеством замененных светильников в рамках реализации мероприятия «Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения» |
| 9. | I | 02 | 04 | Количество установленных шкафов управления наружным освещением | Ед. | Фактическое достижение результата определяется количеством установленных шкафов управления наружным освещением с автоматической системой управления наружным освещением в рамках реализации мероприятия «Установка шкафов управления наружным освещением» |
| 10. | I | 02 | 05 | Выполнены работы по демонтажу (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, твердое основание), устройству и (или) модернизации систем наружного освещения, установке камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион», в рамках реализации мероприятия по замене детских игровых площадок на дворовых территориях и территориях общего пользования | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством детских игровых площадок, на которых выполнены работы по демонтажу (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, асфальтобетонное основание) устройству и (или) модернизации систем наружного освещения, установке камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион», в рамках реализации мероприятия Замена детских игровых площадок на дворовых территориях и территориях общего пользования (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |
| 11. | I | 02 | 06 | Установлены детские игровые площадки в рамках реализации мероприятия по замене детских игровых площадок на дворовых территориях и территориях общего пользования | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством установленных детских игровых площадок в рамках реализации мероприятия Замена детских игровых площадок на дворовых территориях и территориях общего пользования (Установка ДИП) |
| 12. | I | 02 | 07 | Модернизированы детские игровые площадки, установленные ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством модернизированных детских игровых площадок в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП) |
| 13. | I | 02 | 08 | Выполнены работы по демонтажу (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, твердое основание), устройству и (или) модернизации систем наружного освещения, установке камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион», в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством детских игровых площадок на которых выполнены работы по демонтажу (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, асфальтобетонное основание), устройству и (или) модернизации систем наружного освещения, установке камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион», в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |
| 14. | I | 02 | 09 | Обеспечено содержание парков культуры и отдыха | Тыс. кв.м. | Значение определяется как сумма площадей парков культуры и отдыха, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области. |
| 15. | II | И4 | 01 | Выполнен ремонт дворовых территорий | Ед. | Фактическое значение определяется количеством отремонтированных дворовых территорий на территории Московской области в отчетном периоде |
| 16. | II | 01 | 03 | В муниципальных образованиях созданы административные комиссии, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством созданных административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства на территории Московской области в отчетном периоде и подтверждается отчетом, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 15.05.2018 № 305/17 «Об утверждении Порядка расходования субвенций бюджетам городских округов Московской области на обеспечение переданных отдельных государственных полномочий Московской области по созданию и организации деятельности административных комиссий в Московской области» |
| 17. | II | 01 | 09 | Выполнено устройство и модернизация контейнерных площадок | Кв. м | Фактическое значение результата определяется площадью территории, на которой устроены/модернизированы контейнерные площадки в отчетном периоде, и подтверждается отчетами муниципального образования Московской области. |
| 18. | II | 01 | 15 | Обеспечено содержание дворовых территорий | Тыс. кв.м. | Значение определяется как сумма площадей дворовых территорий, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области. |
| 19. | II | 01 | 16 | Обеспечено содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха) | Тыс. кв.м. | Значение определяется как сумма площадей общественных пространств, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства Московской области, за исключением парков культуры и отдыха. |
| 20. | II | 01 | 32 | Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, (картами свыше 25 кв. м) | Кв.м. | Фактическое значение результата определяется площадью отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе внутриквартальных проездов (картами свыше 25 кв. м) в отчетном периоде |
| 21. | II | 01 | 33 | Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации на дворовых территориях и общественных пространствах (без организации наружного освещения) | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций (без организации наружного освещения) на территории Московской области в отчетном периоде |
| 22. | II | 01 | 34 | Выполнены демонтажные работы (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, твердое основание) в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством детских игровых площадок, на которых выполнены демонтажные работы (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, асфальтобетонное основание) в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |
| 23. | II | 01 | 34 | Выполнено устройство и (или) модернизация систем наружного освещения в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством детских игровых площадок, на которых выполнены работы по устройству и (или) модернизации систем наружного освещения в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |
| 24. | II | 01 | 34 | Количество установленных камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион» в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством установленных камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион» в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |
| 25. | II | 01 | 34 | Проведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактом, в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством детских игровых площадок, по которым получено заключение экспертизы в части соответствия выполненных работ условиям контракта в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |
| 26. | II | 01 | 35 | Установлены детские игровые площадки в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством установленных детских игровых площадок в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП) |
| 27. | II | 01 | 35 | Подготовлено твердое основание под детские игровые площадки с пешеходными дорожками в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством объектов с подготовленным твердым покрытием под детские игровые площадки с пешеходными дорожками в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП) |
| 28. | II | 01 | 39 | Модернизированы детские игровые площадки, установленные ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством модернизированных детских игровых площадок в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП) |
| 29. | II | 01 | 39 | Подготовлено твердое основание под детские игровые площадки с пешеходными дорожками в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством объектов с подготовленным твердым покрытием под детские игровые площадки с пешеходными дорожками в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП) |
| 30. | II | 01 | 40 | Выполнены демонтажные работы (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, твердое основание) в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством детских игровых площадок на которых выполнены демонтажные работы (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, асфальтобетонное основание) в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |
| 31. | II | 01 | 40 | Выполнено устройство и (или) модернизация систем наружного освещения в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством детских игровых площадок, на которых выполнены работы по устройству и (или) модернизации систем наружного освещения в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |
| 32. | II | 01 | 40 | Количество установленных камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион» в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством установленных камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион» в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |
| 33. | II | 01 | 40 | Проведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактом в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством детских игровых площадок, для которых осуществлен строительный контроль в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |
| 34. | II | 03 | 04 | Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах | Ед. | Отношение общего количества выполненных подъездов и общего количества подъездов, ремонт которых будет осуществлен в текущем году на территории муниципального образования в соответствии с адресным перечнем подъездов |

6. Перечень мероприятий подпрограммы I «Комфортная городская среда»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источник финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 2025 | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 2028 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 10 |  | 11 |
| 1. | Основное мероприятие F2. Формирование комфортной городской среды | 2024 | Итого | 651 145,28 | 651 145,28 |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области | 106 136,69 | 106 136,69 |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 545 008,59 | 545 008,59 |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
| 1.1. | Мероприятие F2.04. Благоустройство общественных территорий в малых городах и исторических поселениях победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 2024 | Итого | 651 145,28 | 651 145,28 |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  | Муниципальное бюджетное учреждение Павлово-Посадского городского округа Московской области «Благоустройство» |
|  |  |  | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области | 106 136,69 | 106 136,69 |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 545 008,59 | 545 008,59 |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Реализованы проекты создания комфортной городской среды согласно приложению «Перечень мероприятий по обеспечению реализации проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта между Министерством благоустройства Московской области и муниципальным образованием Павлово- Посадским городским округом Московской области в срок, установленный «Графиком выполнения мероприятий получателя иного межбюджетного трансферта – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, включающей в том числе информацию по проектированию, строительству (ремонту, реконструкции) и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, сроки выполнения по каждому этапу», ед. | Х | Х | Всего | 2024 год | 2025 год |  | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год |  | 2028 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |
| 2. | Основное мероприятие И4. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | 2025-2028 | Итого | 2 425 151,01 | 1 142,42 | 381 361,09 |  | 452 791,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 520 560,45 |  | 1 069 295,97 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области | 501 310,41 | 1 142,42 | 80 804,83 |  | 102 383,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107 737,58 |  | 209 241,85 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 853 865,12 | 0,0 | 300 556,26 |  | 280 431,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 412 822,87 |  | 860 054,12 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 69 975,48 | 0,0 | 0,0 |  | 69 975,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 2.1. | Мероприятие И4.01. Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | 2025-2028 | Итого | 2 256 193,48 | 0,0 | 352 666,98 |  | 402 767,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 476 885,45 |  | 1 023 873,97 | Управление благоустройства и экологии Администрации, Муниципальное бюджетное учреждение Павлово-Посадского городского округа Московской области «Благоустройство» |
|  |  |  | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области | 332 352,88 | 0,0 | 52 110,72 |  | 52 359,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 062,58 |  | 163 819,85 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 853 865,12 | 0,0 | 300 556,26 |  | 280 431,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 412 822,87 |  | 860 054,12 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 69 975,48 | 0,0 | 0,0 |  | 69 975,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | Благоустроены общественные территории, единица |  |  | Всего | 2024 год | 2025 год |  | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год |  | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 0 | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 4 |  |
| 2.2. | Мероприятие И4.05. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета | 2025-2028 | Итого | 168 957,53 | 1 142,42 | 28 694,11 |  | 50 024,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 675,00 |  | 45 422,00 | Управление благоустройства и экологии Администрации |
|  |  |  | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области | 168 957,53 | 1 142,42 | 28 694,11 |  | 50 024,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 675,00 |  | 45 422,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | Благоустроены общественные территории за счет средств местного бюджета, единица |  |  | Всего | 2024 год | 2025 год |  | Итого 2026 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год |  | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0 | 1 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 01. «Благоустройство общественных территорий Павлово-Посадского городско-го округа Московской области» | 2024-2028 | Итого | 229 207,84 | 53 043,70 | 90 116,04 |  | 62 880,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 357,00 |  | 11 811,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области | 229 207,84 | 53 043,70 | 90 116,04 |  | 62 880,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 357,00 |  | 11 811,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 2.4. | Мероприятие 01.20. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий) |  | Итого | 127 138,00 | 0,0 | 75 178,00 |  |  | 51 960,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | Управление благоустройства и экологии Администрации |
|  |  |  | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области | 127 138,00 | 0,0 | 75 178,00 |  |  | 51 960,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | Благоустроены общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области, единица |  |  | Всего | 2024 год | 2025 год |  | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год |  | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2.5. | Мероприятие 01.22. Мероприятие, не включенное в ГП МО - Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" | 2024 | Итого | 2 520,56 | 2 520,56 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | Управление благоустройства и экологии Администрации |
|  |  |  | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области | 2 520,56 | 2 520,56 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | На территориях общественного пользования в пределах городской и вне городской черты повышен уровень освещенности за счет средств местного бюджета |  |  | Всего | 2024 год | 2025 год |  | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год |  | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 2.6. | Мероприятие 01.23. Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" | 2024-2028 | Итого | 99 549,28 | 50 523,14 | 14 938,04 |  | 10 920,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 357,00 |  | 11 811,00 | Управление благоустройства и экологии Администрации |
|  |  |  | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области | 99 549,28 | 50 523,14 | 14 938,04 |  | 10 920,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 357,00 |  | 11 811,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | Количество объектов устройства наружного освещения (Светлый город), единица |  |  | Всего | 2024 год | 2025 год |  | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год |  | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 14 | 2 | 7 |  | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 2.7. | Основное мероприятие 02 Обеспечение комфортной городской среды | 2025-2028 | Итого | 937 006,53 | 0,0 | 0,0 |  | 309 213,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 309 586,17 |  | 318 206,37 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области | 937 006,53 | 0,0 | 0,0 |  | 309 213,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 309 586,17 |  | 318 206,37 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 2.8. | Мероприятие 02.02 Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения |  | Итого | 405 962,49 | 0,0 | 0,0 |  | 133 970,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141 172,00 |  | 147 531,00 | Муниципальное бюджетное учреждение Павлово-Посадского городского округа Московской области «Благоустройство» |
|  |  |  | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области | 405 962,49 | 0,0 | 0,0 |  | 133 970,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141 172,00 |  | 147 531,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | Количество светильников, единица |  |  | Всего | 2024 год | 2025 год |  | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год |  | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 000 | 0 | 0 |  | 1 900 | 475 |  |  | 950 |  |  |  |  |  |  | 1425 |  |  |  |  |  | 1900 |  |  |  |  |  |  |  | 2 000 |  | 2 100 |  |
| 2.9. | Мероприятие 02.03. Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | 2024-2028 | Итого | 9 005,54 | 0,0 | 0,0 |  | 9 005,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | Муниципальное бюджетное учреждение Павлово-Посадского городского округа Московской области «Благоустройство» |
|  |  |  | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области | 9 005,54 | 0,0 | 0,0 |  | 9 005,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения, ед. |  |  | Всего | 2024 год | 2025 год |  | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год |  | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 634 | 0 | 0 |  | 214 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 107 |  |  |  | 214 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 2.10. | Мероприятие 02.04 Установка шкафов управления наружным освещениям | 2024-2028 | Итого | 16 413,86 | 0,0 | 0,0 |  | 5 256,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 469,00 |  | 5 688,00 | Муниципальное бюджетное учреждение Павлово-Посадского городского округа Московской области «Благоустройство» |
|  |  |  | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области | 16 413,86 | 0,0 | 0,0 |  | 5 256,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 469,00 |  | 5 688,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | Количество установленных шкафов управления наружным освещением, единица |  |  | Всего | 2024 год | 2025 год |  | Итого 2026 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год |  | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  |  |  |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30 | 0 | 0 |  | 10 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |
| 2.11. | Мероприятие 02.05. Замена детских игровых площадок на дворовых территориях и территориях общего пользования (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) | 2026-2028 | Итого | 10 305,15 | 0,0 | 0,0 |  | 3 287,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 440,09 |  | 3 577,69 | Муниципальное бюджетное учреждение Павлово-Посадского городского округа Московской области «Благоустройство» |
|  |  |  | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области | 10 305,15 | 0,0 | 0,0 |  | 3 287,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 440,09 |  | 3 577 ,69 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | Выполнены работы по демонтажу (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, твердое основание), устройству и (или) модернизация систем наружного освещения, установке камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион», в рамках реализации мероприятия по замене детских игровых площадок на дворовых территориях и территориях общего пользования, единица |  |  | Всего | 2024 год | 2025 год |  | Итого 2026 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год |  | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13 | 0 | 0 |  | 5 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 4 |  | 4 |  |
| 2.12. | Мероприятие 02.06. Замена детских игровых площадок на дворовых территориях и территориях общего пользования (Установка ДИП) | 2026-2028 | Итого | 89 942,86 | 0,0 | 0,0 |  | 28 826,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 958,79 |  | 31 157,14 | Муниципальное бюджетное учреждение Павлово-Посадского городского округа Московской области «Благоустройство» |
|  |  |  | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области | 89 942,86 | 0,0 | 0,0 |  | 28 826,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 958,79 |  | 31 157,14 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | Установлены детские игровые площадки в рамках реализации мероприятия по замене детских игровых площадок на дворовых территориях и территориях общего пользования, единица |  |  | Всего | 2024 год | 2025 год |  | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год |  | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13 | 0 | 0 |  | 5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 4 |  | 4 |  |
| 2.13. | Мероприятие 02.07. Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП) | 2026-2028 | Итого | 48 499,63 | 0,0 | 0,0 |  | 15 542,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 155,50 |  | 16 801,72 | Муниципальное бюджетное учреждение Павлово-Посадского городского округа Московской области «Благоустройство» |
|  |  |  | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области | 48 499,63 | 0,0 | 0,0 |  | 15 542,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 155,50 |  | 16 801,72 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | Модернизированы детские игровые площадки, установленные ранее с привлечением средств бюджета Московской области, единица |  |  | Всего | 2024 год | 2025 год |  | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год |  | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 2.14. | Мероприятие 02.08. Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) | 2026-2028 | Итого | 4 496,40 | 0,0 | 0,0 |  | 1 434,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 500,79 |  | 1 560,82 | Муниципальное бюджетное учреждение Павлово-Посадского городского округа Московской области «Благоустройство» |
|  |  |  | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области | 4 496,40 | 0,0 | 0,0 |  | 1 434,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 500,79 |  | 1 560,82 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | Выполнены работы по демонтажу (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, твердое основание), устройству и (или) модернизации систем наружного освещения, установке камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион», в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, единица |  |  | Всего | 2024 год | 2025 год |  | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год |  | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 2.15. | Мероприятие 02.09. Содержание парков культуры и отдыха |  | Итого | 335 670,00 | 0,0 | 0,0 |  | 111 890,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 890,00 |  | 111 890,00 | Дирекция парков |
|  |  |  | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области | 335 670,00 | 0,0 | 0,0 |  | 111 890,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 890,00 |  | 111 890,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | Обеспечено содержание парков культуры и отдыха, единица |  |  | Всего | 2024 год | 2025 год |  | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год |  | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 945 318,84 | 0 | 0 |  | 315 106,07 | 78 776,52 |  |  |  |  | 157553,04 |  |  |  |  | 236329,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 315106,07 |  |  | 315 106,07 |  | 315 106,07 |  |
| Итого по подпрограмме 1 |  |  | Итого | 4 242 510,66 | 705 331,40 | 471 477,13 |  | 824 885,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841 503,62 |  | 1 399 313,34 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области | 1 773 661,47 | 160 322,81 | 170 920,87 |  | 474 477,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 428 680,75 |  | 539 259,22 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 398 873,71 | 545 008,59 | 300 556,26 |  | 280 431,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 412 822,87 |  | 860 054,12 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 69 975,48 | 0,0 | 0,0 |  | 69 975,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.1 Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия И4.01 «Реализация программ формирования современной городской среды в части благо-устройства общественных территорий»

| N п/п | Наименование объекта,/адрес | Мощность/прирос мощности объекта строительства (кв.м.,п.м.,мест, койко-место и т.д.) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс.руб.) | Профинан-сировано на 01.01.26 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Благоустройство площади на месте недостроенного ТЦ вблизи ул. 1-я Пушкинская г. Павловский Посад | 2,6 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч проектные работы) | 12.07.2024-29.11.2025 | 15.10.2025 | 269 625,58 |  | Итого: | 269 625,58 | 0,0 | 269 625,58 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 228 310,25 | 0,0 | 228 310,25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области | 41 315,33 | 0,0 | 41 315,33 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Набережная пешеходная зона в районе Озеро Стахановское «В гостях у сказки» | 1,42 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч проектные работы) | 12.07.2025-29.11.2026 | 15.10.2026 | 188 861,28 |  | Итого: | 188 861,28 | 0,0 | 10 777,20 | 178 084,08 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 94 333,82 | 0,0 | 9 376,16 | 84 957,66 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 69 975,48 | 0,0 | 0,0 | 69 975,48 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области | 24 551,98 | 0,0 | 1 401,04 | 23 150,94 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Парк культуры и отдыха в г. Электрогорск | 6,2 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч проектные работы) | 12.07.2027-29.11.2028 | 15.10.2028 | 444 328,24 |  | Итого: | 444 328,24 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 020,70 | 416 307,54 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 373 235,71 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 537,38 | 349 698,33 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области | 71 092,53 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 483,32 | 66 609,21 | 0,0 |
| 4. | Парк на месте ДК Потапово в г. Павловский Посад | 9,35 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч проектные работы) | 12.07.2025-29.11.2027 | 15.10.2027 | 704 918,05 |  | Итого: | 704 918,05 | 0,0 | 72 264,20 | 224 683,00 | 407 970,85 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 613 278,69 | 0,0 | 62 869,85 | 195 474,21 | 354 934,63 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области | 91 639,36 | 0,0 | 9 394,35 | 29 208,79 | 53 036,22 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 5. | Площадь Советская в г. Электрогорск | 1,9 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч проектные работы) | 12.07.2027-29.11.2028 | 15.10.2028 | 291 286,99 |  | Итого: | 291 286,99 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 369,45 | 272 917,54 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 244 681,06 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 430,33 | 229 250,73 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области | 46 605,93 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 939,12 | 43 666,81 | 0,0 |  |  |  |  |
| 6. | Старый бульвар в г. Электрогорск | 2,4 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч проектные работы) | 12.07.2027-29.11.2028 | 15.10.2028 | 271 283,82 |  | Итого: | 271 283,82 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 107,99 | 254 175,83 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 227 878,40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 370,71 | 213 507,69 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области | 43 405,42 | 0,0 | 0,00,0 | 0,0 | 2 737,28 | 40 668,14 | 0,0 |  |  |  |  |
| 7. | Московская область, г. Павловский Посад, Аллея героев войны и труда | 0,78 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч проектные работы) | 12.07.2027-29.11.2028 | 15.10.2027 | 85 889,52 |  | Итого: | 85 889,52 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 416,46 | 80 473,06 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 72 147,19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 549,82 | 67 597,37 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области | 13 742,33 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 866,64 | 12 875,69 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию: |  |  |  |  |  |  | Всего: | 2 256 193,48 | 0,0 | 352 666,98 | 402 767,08 | 476 885,45 | 1 023 873,97 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 853 865,12 | 0,0 | 300 556,26 | 280 431,87 | 412 822,87 | 860 054,12 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 69 975,48 | 0,0 | 0,0 | 69 975,48 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области | 332 352,88 | 0,0 | 52 110,72 | 52 359,73 | 64 062,58 | 163 819,85 | 0,0 |

6.2 Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия И4.05 "Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета"

| N п/п | Наименование объекта,/адрес | Мощность/прирос мощности объекта строительства (кв.м.,п.м.,мест, койко-место и т.д.) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс.руб.) | Профинансировано на 01.01.2026 (тыс. руб.) |  | Источники финансирования |  | Всего (тыс. руб.) |  | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 г. | 2025 г. |  | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Московская область, Павлово-Посадский городской округ, г. Электрогорск, ул. Ленина, вблизи д.д. 44,46,48 | 0,5 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч проектные работы) | 2025 | 30.09.2025 | 28 694,11 | 0,00 0,00 |  | Итого: |  | 28 694,11 |  | 0,0 | 28 694,11 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области |  |  |  | 0,0 | 30 381,70 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | Общественная территория по адресу: Московская область, Павлово-Посадский городской округ, г. Павловский Посад, ул. Вачевская | 0,5 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч проектные работы) | 2026 | 01.11.2026 | 50 024,00 | 0,0 |  | Итого: |  | 50 024,00 |  | 0,0 | 0,0 |  | 50 024,00 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области |  | 50 024,00 |  | 0,0 | 0,0 |  | 50 024,00 | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего по мероприятию: |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Итого: | 80 405,70 | 0,0 |  | 0,0 | 50 024,00 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области | 80 405,70 | 0,0 |  | 0,0 | 50 024,00 |  | 0,0 | 0,0 |  |

6.3 Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.23 «Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город"»

| № п/п | Адрес объекта (наименование объекта) | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Московская область, Павлово-Посадский г.о., д. Теренино, ул. Свято-Никитская | 2025 |
| 2 | Павлово-Посадский г.о., пер. Озерный, пер. Васильковый, пер. Малый | 2025 |
| 3 | Павлово-Посадский г.о, д. Ефимово, п. Ефимовский лес, ул. Параллельная, ул. Ефимовский лес, ул. 1-7 линии | 2025 |
| 4 | Московская область, Павлово-Посадский г.о, г. Павловский Посад, ул. Шитикова, Семейная, Никольская, ул. Онежская | 2025 |
| 5 | Московская область, г. Павловский Посад, пер. Серова (вдоль леса) до ул. Леваневского, д.15 к.1 | 2025 |
| 6 | Павлово-Посадский г.о, д. Семеново, ул. Новая | 2025 |
| 7 | Павлово-Посадский г.о, пер. Совхозный (от ул. Совхозная, д. 78 до котельной) | 2025 |
| 8 | Московская область, г. Павловский Посад, КП Флора парк 2 | 2026 |
| 9 | Московская область, Павлово-Посадский го, д. Демидово, д. 74-106 и до д. 6Ф, 2Ф | 2026 |
| 10 | Московская область, Павлово-Посадский го, д. Алферово, пер. Радужный | 2026 |

6.4 Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 02.05 «Замена детских игровых площадок на дворовых территориях и территориях общего пользования (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение)

| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/ прирост мощности объекта строительства (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Виды работ в соответствии с класси-фикатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капи-тального строи-тельства/ работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.26 (тыс. руб.) | Источники финанси-рования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Павлово-Посадский г.о., г. Павловский Посад, ул. Выставкина, д.11 | 100 кв. м | Работы по благоустройству | 01.05.2026-31.08.2026 | 01.09.2026 | 410,93 | 0,0000 | Итого | 410,93 | 0,0000 | 0,0000 | 410,93 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Средства бюджета Московской области | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Средства федерального бюджета | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области | 410,93 | 0,0000 | 0,0000 | 410,93 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Внебюджетные источники | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 2 | Павлово-Посадский г.о., д. Алферово, д. 5 | 200 кв. м | Работы по благоустройству | 01.05.2026-31.08.2026 | 01.09.2026 | 821,84 | 0,0000 | Итого | 821,84 | 0,0000 | 0,0000 | 821,84 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Средства бюджета Московской области | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Средства федерального бюджета | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области | 821,84 | 0,0000 | 0,0000 | 821,84 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Внебюджетные источники | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 3 | Павлово-Посадский г.о., с. Казанское, д.139 (вблизи Казанской церкви) | 200 кв. м | Работы по благоустройству | 01.05.2026-31.08.2026 | 01.09.2026 | 821,84 | 0,000 | Итого | 821,84 | 0,0000 | 0,0000 | 821,84 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Средства бюджета Московской области | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Средства федерального бюджета | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области | 821,84 | 0,0000 | 0,0000 | 821,84 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Внебюджетные источники | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 4 | Павлово-Посадский г.о., д. Ефимово, д.58 | 150 кв. м | Работы по благоустройству | 01.05.2026-31.08.2026 | 01.09.2026 | 616,38 | 0,0000 | Итого | 616,38 | 0,0000 | 0,000 | 616,38 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Средства бюджета Московской области | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Средства федерального бюджета | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области | 616,38 | 0,0000 | 0,0000 | 616,38 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Внебюджетные источники | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 5 | Павлово-Посадский г.о., д. Ново-Загарье, 1А | 150 кв. м | Работы по благоустройству | 01.05.2026-31.08.2026 | 01.09.2026 | 616,38 | 0,0000 | Итого | 616,38 | 0,0000 | 0,000 | 616,38 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Средства бюджета Московской области | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Средства федерального бюджета | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области | 616,38 | 0,0000 | 0,0000 | 616,38 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Внебюджетные источники | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |

6.5 Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации Мероприятия 02.06.

Замена детских игровых площадок на дворовых территориях и территориях общего пользования (Установка ДИП)

| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/ прирост мощности объекта строительства (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Виды работ в соответствии с класси-фикатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капи-тального строи-тельства/ работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.26 (тыс. руб.) | Источники финанси-рования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Павлово-Посадский г.о., г. Павловский Посад, ул. Выставкина, д.11 | 100 кв. м | Работы по благоустройству | 01.05.2026-31.08.2026 | 01.09.2026 | 3 603,37 | 0,0000 | Итого | 3 603,37 | 0,0000 | 0,0000 | 3 603,37 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Средства бюджета Московской области | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Средства федерального бюджета | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области | 3 603,37 | 0,0000 | 0,0000 | 3 603,37 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Внебюджетные источники | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 2 | Павлово-Посадский г.о., д. Алферово, д. 5 | 200 кв. м | Работы по благоустройству | 01.05.2026-31.08.2026 | 01.09.2026 | 7 206,73 | 0,0000 | Итого | 7 206,73 | 0,0000 | 0,0000 | 7 206,73 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Средства бюджета Московской области | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Средства федерального бюджета | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области | 7 206,73 | 0,0000 | 0,000 | 7 206,73 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Внебюджетные источники | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 3 | Павлово-Посадский г.о., с. Казанское, д.139 (вблизи Казанской церкви) | 200 кв. м | Работы по благоустройству | 01.05.2026-31.08.2026 | 01.09.2026 | 7 206,73 | 0,000 | Итого | 7 206,73 | 0,0000 | 0,0000 | 7 206,73 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Средства бюджета Московской области | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Средства федерального бюджета | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области | 7 206,73 | 0,0000 | 0,0000 | 7 206,73 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Внебюджетные источники | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 4 | Павлово-Посадский г.о., д. Ефимово, д.58 | 150 кв. м | Работы по благоустройству | 01.05.2026-31.08.2026 | 01.09.2026 | 5 405,05 | 0,0000 | Итого | 5 405,05 | 0,0000 | 0,0000 | 5 405,05 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Средства бюджета Московской области | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Средства федерального бюджета | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области | 5 405,05 | 0,0000 | 0,0000 | 5 405,05 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Внебюджетные источники | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 5 | Павлово-Посадский г.о., д. Ново-Загарье, 1А | 150 кв. м | Работы по благоустройству | 01.05.2026-31.08.2026 | 01.09.2026 | 5 405,05 | 0,0000 | Итого | 5 405,05 | 0,0000 | 0,0000 | 5 405,05 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Средства бюджета Московской области | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Средства федерального бюджета | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области | 5 405,05 | 0,0000 | 0,0000 | 5 405,05 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Внебюджетные источники | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |

6.6 Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 02.07.

Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП)

| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/ прирост мощности объекта строи-тельства (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Виды работ в соответствии с класси-фикатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капи-тального строи-тельства/ работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.24 (тыс. руб.) | Источники финанси-рования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Павлово-Посадский г.о., г. Павловский Посад, ул. Чкалова, сквер «Яблоневый сад» | 450 | Работы по благоустройству | 01.05.2026-31.08.2026 | 01.09.2026 | 15 542,41 | 0,0000 | Итого | 15 542,41 | 0,0000 | 0,0000 | 15 542,41 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Средства бюджета Московской области | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Средства федерального бюджета | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области | 15 542,41 | 0,0000 | 0,0000 | 15 542,41 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Внебюджетные источники | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |

6.7 Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 02.08.

Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение)

| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/ прирост мощности объекта строи-тельства (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Виды работ в соответствии с класси-фикатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капи-тального строи-тельства/ работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.24 (тыс. руб.) | Источники финанси-рования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Павлово-Посадский г.о., г. Павловский Посад, ул. Чкалова, сквер «Яблоневый сад» | 450 | Работы по благоустройству | 01.05.2026-31.08.2026 | 01.09.2026 | 1 434,79 | 0,0000 | Итого | 1 434,79 | 0,0000 | 0,0000 | 1 434,79 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Средства бюджета Московской области | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Средства федерального бюджета | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области | 1 434,79 | 0,0000 | 0,0000 | 1 434,79 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Внебюджетные источники | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |

7. Перечень мероприятий подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Павлово-Посадского городского округа Московской области»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Основное мероприятие И4. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | 2024-2028 | Итого | 119 329,58 | 40 186,74 | 79 142,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области | 119 329,58 | 40 186,74 | 79 142,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |
| 1.1. | Мероприятие И4.01 Ремонт дворовых территорий | Х | Итого | 119 329,58 | 40 186,74 | 79 142,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,00 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области | 119 329,58 | 40 186,74 | 79 142,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |
|  | Выполнен ремонт дворовых территорий, ед. | Х | Х | Всего | 2024 год | 2025 год |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Отдел благоустройства Управления благоустройства и экологии Администрации |
|  |  |  |  | 15 | 6 | 9 |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Основное мероприятие 01. Обеспечение комфортной среды проживания на территории Павлово-Посадского городского округа Московской области | 2024-2028 | Итого | 2 440 793,66 | 1 103 922,54 | 1 336 871,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области | 2 436 220,92 | 1 101 988,76 | 1 334 232,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 4 572,74 | 1 933,78 | 2 638,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1. | Мероприятие 01.03. Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | 2024-2028 | Итого | 2 503,00 | 1 211,00 | 1 292,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел благоустройства Управления благоустройства и экологии Администрации |
|  |  |  | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 503,00 | 1 211,00 | 1 292,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | В муниципальном образовании созданы административные комиссии, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства, ед. | X | X | Всего | 2024 год | 2025 год |  |  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2. | Мероприятие 01.09 Устройство и модернизация контейнерных площадок | 2024-2025 | Итого | 2 379,04 | 830,80 | 1 548,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел ЖКХ Управления ЖКХ Администрации |
|  |  |  | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области | 309,30 | 108,02 | 201,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 069,74 | 722,78 | 1 346,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Выполнено устройство и модернизация контейнерных площадок, кв. м. | Х | Х | Всего | 2024 год | 2025 год |  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 213,76 | 85,5 | 128,26 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3. | Мероприятие 01.15. Содержание дворовых территорий | 2024-2028 | Итого | 1 378 270,59 | 646 027,34 | 732 243,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальное бюджетное учреждение Павлово-Посадского городского округа Московской области «Благоустройство» |
|  |  |  | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области | 1 378 270,59 | 646 027,34 | 732 243,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Обеспечено содержание дворовых территорий, тыс. кв. м | X | X | Всего | 2024 год | 2025 год |  |  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 447 487,76 | 1 723 743, 88 | 1723743,88 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.4. | Мероприятие 01.16. Содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха) | 2024-2028 | Итого | 284 081,04 | 111 884,79 | 172 196,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальное бюджетное учреждение Павлово-Посадского городского округа Московской области «Благоустройство» |
|  |  |  | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области | 284 081,04 | 111 884,79 | 172 196,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Обеспечено содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха), тыс. кв. м | X | X | Всего | 2024 год | 2025 год |  |  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 428 997,8 | 214 498, 9 | 214 498,9 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.5. | Мероприятие 01.17 Благоустройство дворовых территорий | 2024-2028 | Итого | 59 277,29 | 0,0 | 59 277,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел благоустройства Управления благоустройства и экологии Администрации |
|  |  |  | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области | 59 277,29 | 0,0 | 59 277,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Благоустроены дворовые территории за счет средств муниципального образования Московской области, ед. | X | X | Всего | 2024 год | 2025 год |  |  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.6. | Мероприятие 01.18. Содержание парков культуры и отдыха | 2024-2028 | Итого | 143 451,39 | 47 965,39 | 95 486,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Дирекция парков |
|  |  |  | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области | 143 451,39 | 47 965,39 | 95 486,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |
|  | Обеспечено содержание парков культуры и отдыха, тыс. кв. м | X | X | Всего | 2024 год | 2025 год |  |  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 327 205,10 | 114 000 | 213 205,10 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.7. | Мероприятие 01.21. Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения | 2024-2028 | Итого | 195 863,04 | 89 666,67 | 106 196,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальное бюджетное учреждение Павлово-Посадского городского округа Московской области «Благоустройство», МБУ «УК Электрогорск» |
|  |  |  | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области | 195 863,04 | 89 666,67 | 106 196,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Количество светильников, ед. | X | X | Всего | 2024 год | 2025 год |  |  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 520 | 1 720 | 1 800 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.8. | Мероприятие 01.22 Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | 2024-2028 | Итого | 61 485,75 | 24 616,07 | 36 869,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальное бюджетное учреждение Павлово-Посадского городского округа Московской области «Благоустройство» |
|  |  |  | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области | 61 485,75 | 24 616,07 | 36 869,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения, ед. | Х | Х | Всего | 2024 год | 2025 год |  |  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 790 | 890 | 900 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.9. | Мероприятие 01.23. Установка шкафов управления наружным освещениям | 2024-2028 | Итого | 8 576,05 | 2 832,12 | 5 743,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальное бюджетное учреждение Павлово-Посадского городского округа Московской области «Благоустройство» |
|  |  |  | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области | 8 576,05 | 2 832,12 | 5 743,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Количество установленных шкафов управления наружным освещением, ед. | X | X | Всего | 2024 год | 2025 год |  |  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 24 | 13 | 11 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.10. | Мероприятие 01.29. Модернизация асфальтовых и иных покрытий с дополнительным благоустройством на дворовых территориях | 2024 | Итого | 68 304,73 | 68 304,73 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальное бюджетное учреждение Павлово-Посадского городского округа Московской области «Благоустройство» |
|  |  |  | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа | 68 304,73 | 68 304,73 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Модернизированы дворовые территории, ед. | Х | Х | Всего | 2024 год | 2025 год |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.11. | Мероприятие 01.30. Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | 2024 | Итого | 43 299,36 | 43 299,36 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальное бюджетное учреждение Павлово-Посадского городского округа Московской области «Благоустройство» |
|  |  |  | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области | 43 299,36 | 43,299,36 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед. | Х | Х | Всего | 2024 год | 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.12. | Мероприятие 01.32 Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий (картами свыше 25 кв. м) | 2025-2028 | Итого | 39 820,91 | 20 741,91 | 19 079,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области | 39 820,91 | 20 741,91 | 19 079,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |
|  | Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек. Тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных (картами свыше 25 кв. м.), кв.м | X | X | Всего | 2024 год | 2025 год |  |  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 27 476,04 | 15 107 | 12 369,04 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.13. | Мероприятие 01.33 Создание и ремонт пешеходных коммуникаций на дворовых территориях и общественных пространствах (без организации наружного освещения) | 2025-2028 | Итого | 9 396,26 | 2 355,60 | 7 040,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел благоустройства Управления благоустройства и экологии Администрации |
|  |  |  | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области | 9 396,26 | 2 355,60 | 7 040,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации на дворовых территориях и общественных пространствах (без организации наружного освещения), ед. | X | X | Всего | 2024 год | 2025 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13 | 3 | 10 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 9 | 10 | - |  |
| 2.14. | Мероприятие 01.34 Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) | 2025-2028 | Итого | 2 906,03 | 0,0 | 2 906,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальное бюджетное учреждение Павлово-Посадского городского округа Московской области «Благоустройство» |
|  |  |  | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области | 2 906,03 | 0,0 | 2 906,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Выполнены демонтажные работы (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, твердое основание) в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, ед | X | X | Всего | 2024 год | 2025 год |  |  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,0 | 4 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0 | 0 | - |  |
|  | Выполнено устройство и (или) модернизация систем наружного освещения в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, ед | Х | Х | Всего | 2024 год | 2025 год |  |  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 0,0 | 6 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0 | 0 | - |  |
|  | Количество установленных камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион» в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, ед | Х | Х | Всего | 2024 год | 2025 год |  |  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,0 | 4 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0 | 0 | - |  |
|  | Проведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактом, в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, ед. | Х | Х | Всего | 2024 год | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 0 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.15. | Мероприятие 01.35 Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП) | 2025-2028 | Итого | 38 165,44 | 0,0 | 38 165,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальное бюджетное учреждение Павлово-Посадского городского округа Московской области «Благоустройство» |
|  |  |  | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области | 38 165,44 | 0,0 | 38 165,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Установлены детские игровые площадки в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, ед. | X | X | Всего | 2024 год | 2025 год |  |  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Подготовлено твердое основание под детские игровые площадки с пешеходными дорожками в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, ед. | Х | Х | Всего | 2024 год | 2025 год |  |  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 0 | 8 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 0 | 0 |  |
| 2.16 | Мероприятие 01.39. Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП) | 2025-2028 | Итого | 55 483,47 | 0,0 | 55 483,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальное бюджетное учреждение Павлово-Посадского городского округа Московской области «Благоустройство» |
|  |  |  | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области | 55 483,47 | 0,0 | 55 483,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Модернизированы детские игровые площадки, установленные ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед. |  |  | Всего | 2024 год | 2025 год |  |  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0 | 4 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Подготовлено твердое основание под детские игровые площадки с пешеходными дорожками, в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед. |  |  | Всего | 2024 год | 2025 год |  |  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,0 | 4 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.17. | Мероприятие 01.40. Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) | 2025-2028 | Итого | 3 343,51 | 0,0 | 3 343,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальное бюджетное учреждение Павлово-Посадского городского округа Московской области «Благоустройство» |
|  |  |  | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области | 3 343,51 | 0,0 | 3 343,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Выполнены демонтажные работы (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, твердое основание) в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед. |  |  | Всего | 2024 год | 2025 год |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0 | 4 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Выполнено устройство и (или) модернизация систем наружного освещения в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед. |  |  | Всего | 2024 год | 2025 год |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0 | 4 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Количество установленных камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион» в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед. |  |  | Всего | 2024 год | 2025 год |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Проведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактом, в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед. |  |  | Всего | 2024 год | 2025 год |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,0 | 4 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Основное мероприятие 02 Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Павлово-Посадского городского округа Московской области | 2025-2028 | Итого | 1 437,97 | 0,0 | 1 437,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области | 1 437,97 | 0,0 | 1 437,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1 | Мероприятие 02.02 Аварийно-восстановительные работы в многоквартирных домах | 2025 | Итого | 1 437,97 | 0,0 | 1 437,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел ЖКХ Управления ЖКХ Администрации |
|  |  |  | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области | 1 437,97 | 0,0 | 1 437,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Завершены аварийно-восстановительные работы в многоквартирных домах, ед. | Х | Х | Всего | 2024 год | 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 | 0,0 | 16 | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4. | Основное мероприятие 03 Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах | 2024-2028 | Итого | 10 234,26 | 5 106,00 | 5 128,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области | 10 234,26 | 5 106,00 | 5 128,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.1. | Мероприятие 03.04 Ремонт подъездов в многоквартирных домах | 2025 | Итого | 10 234,26 | 5 106,00 | 5 128,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел ЖКХ Управления ЖКХ Администрации |
|  |  |  | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области | 10 234,26 | 5 106,00 | 5 128,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах, ед.. |  |  | Всего | 2024 год | 2025 год |  |  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 39 | 23 | 16 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Всего по подпрограмме 2 |  | Итого | 2 571 795,47 | 1 149 215,28 | 1 422 580,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области | 2 567 222,73 | 1 147 281,50 | 1 419 941,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 4 572,74 | 1 933,78 | 2 638,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

7.1 Адресный перечень дворовых территорий Павлово-Посадского городского округа Московской области

сформированный по результатам инвентаризации, для выполнения работ по комплексному

благоустройству дворовых территорий в 2023-2030 годах

| № п/п | Адрес объекта (наименование объекта) | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | г. Электрогорск, ул. Ленина д.д. 54-56-58 | 2025 |
| 2 | г. Электрогорск, ул. Советская, д.д. 12-14-16 | 2025 |
| 3 | г. Электрогорск, ул. Классона, д. 11,12,13 | 2025 |
| 4 | г. Электрогорск, ул. Советская, д.д. 38-36-41-46 | 2025 |
| 5 | с. Рахманово, д.126А, 128 | 2025 |
| 6 | с. Рахманово, д.115 | 2025 |
| 7 | г. Павловский Посад, ул. Кирова, д.60, ул. Карповская, д.5а | 2025 |
| 8 | г. Павловский Посад, ул. Орджоникидзе 7а | 2025 |
| 9 | г. Павловский Посад, ул. Свердлова, д. 2 | 2025 |

7.2 Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия «Создание и ремонт пешеходных коммуникаций на дворовых территориях и общественных пространствах»

| № п/п | Адрес объекта (наименование объекта) | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пешеходная коммуникация, г.о Павловский Посад от дворовой территории д. Евсеево, д. 2а до Евсеевской школы (55.756483, 38.708248; 55.756692, 38.708790) | 2025 |
| 2 | Пешеходная коммуникация, г.о Павловский Посад от дворовой территории д. Евсеево, д. 27а до д/с «Березка» (55.754454, 38.708774; 55.755041, 38.709085) | 2025 |
| 3 | Пешеходная коммуникация, г.о Павловский Посад, д. Аверкиево от «Аверкиевского клуба» до главной дороги (55.655489, 38.636230; 55.655496, 38.636871) | 2025 |
| 4 | Пешеходная коммуникация, г.о Павловский Посад, р. п. Большие Дворы, от дома 118 ул. Маяковского до площади 2012 года (55.816739, 38.647738; 55.816322, 38.646161) | 2025 |
| 5 | Пешеходная коммуникация, Павлово-Посадский г.о., г. Электрогорск от дворовой территории ул. Советская, д.д. 18-20-22-34 до остановки (55.876240, 38.783799; 55.876906, 38.783258) | 2025 |
| 6 | Пешеходная коммуникация, Павлово-Посадский г.о., г. Электрогорск от дворовой территории ул. Советская, д.д. 4-6-8-10 до главной дороги (55.879646, 38.785071; 55.880491, 38.784518) | 2025 |
| 7 | Пешеходная коммуникация, Павлово-Посадский г.о., г. Электрогорск от дворовой территории ул. Ленина, д.д. 60-64-66 до городского парка (55.895456, 38.770401; 55.895356, 38.771367) | 2025 |
| 8 | Пешеходная коммуникация, Павлово-Посадский г.о., г. Электрогорск от пер. Комсомольский д. 2 до ул. Ленина д. 30 до клиники (55.890878, 38.776235; 55.890878, 38.776235) | 2025 |
| 9 | Пешеходная коммуникация, Павлово-Посадский г.о., г. Электрогорск от ул. Ленина, д.16 к углу дома 24а по ул. Ленина (55.890066, 38.777297; 55.889918, 38.777091) | 2025 |
| 10 | Пешеходная коммуникация, Павлово-Посадский г.о., г. Электрогорск от ул. Калинина, д.32а до ул. Озерная, д.5 до остановки (55.898496, 38.774365; 55.899126, 38.774237) | 2025 |

7.3 Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.34 «Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение)»

| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/ прирост мощности объекта строительства (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Виды работ в соответствии с класси-фикатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капи-тального строи-тельства/ работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финанси-рования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Павлово-Посадский г.о., г. Электрогорск. ул. Классона, д.11,12,13 | 150 кв. м | Работы по благоустройству | 01.05.2025-31.08.2025 | 01.09.2025 | 459,89 | 0,0000 | Итого | 459,89 | 0,0000 | 459,89 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Средства бюджета Московской области | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Средства федерального бюджета | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области | 459,89 | 0,0000 | 459,89 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Внебюджетные источники | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 2 | Павлово-Посадский г.о., г. Павловский Посад, ул. Свердлова, д.2 | 150 кв. м | Работы по благоустройству | 01.05.2025-31.08.2025 | 01.09.2025 | 459,89 | 0,0000 | Итого | 459,89 | 0,0000 | 459,89 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Средства бюджета Московской области | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Средства федерального бюджета | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области | 459,89 | 0,0000 | 459,89 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Внебюджетные источники | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 3 | Павлово-Посадский г.о., г. Павловский Посад, ул. Кирова, д. 60, ул. Карповская, д. 5а | 200 кв. м | Работы по благоустройству | 01.05.2025-31.08.2025 | 01.09.2025 | 619,04 | 0,000 | Итого | 619,04 | 0,0000 | 619,04 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Средства бюджета Московской области | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Средства федерального бюджета | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области | 619,04 | 0,0000 | 619,04 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Внебюджетные источники | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 4 | Павлово-Посадский г.о., г. Павловский Посад, ул. Кирова, д.89,91, ул. Герцена, д.18/18Ак1, 18/Ак2, ул. Тихонова, д. 86/16, 84, 84к2 | 100 кв. м | Работы по благоустройству | 01.05.2025-31.08.2025 | 01.09.2025 | 300,74 | 0,0000 | Итого | 300,74 | 0,0000 | 300,74 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Средства бюджета Московской области | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Средства федерального бюджета | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области | 300,74 | 0,0000 | 300,74 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Внебюджетные источники | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 5 | Павлово-Посадский г.о., с. Рахманово. д.115 | 100 кв. м | Работы по благоустройству | 01.05.2025-31.08.2025 | 01.09.2025 | 300,74 | 0,0000 | Итого | 300,74 | 0,0000 | 300,74 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Средства бюджета Московской области | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Средства федерального бюджета | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области | 300,74 | 0,0000 | 300,74 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Внебюджетные источники | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 6 | Павлово-Посадский г.о., г. Павловский Посад, ул. Фрунзе, д.47,49,51,53,55,57,59 (воркаут) | 100 кв. м | Работы по благоустройству | 01.05.2025-31.08.2025 | 01.09.2025 | 300,74 | 0,0000 | Итого | 300,74 | 0,0000 | 300,74 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Средства бюджета Московской области | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Средства федерального бюджета | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области | 300,74 | 0,0000 | 300,74 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Внебюджетные источники | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 7 | Павлово-Посадский г.о., ул. Герцена, д.12 | 200 кв. м | Работы по благоустройству | 01.05.2025-31.08.2025 | 01.09.2025 | 619,04 | 0,0000 | Итого | 619,04 | 0,0000 | 619,04 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Средства бюджета Московской области | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Средства федерального бюджета | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области | 619,04 | 0,0000 | 619,04 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Внебюджетные источники | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 8 | Павлово-Посадский г.о., г. Павловский Посад, ул. Тихая | 200 кв. м | Работы по благоустройству | 01.05.2025-31.08.2025 | 01.09.2025 | 619,04 | 0,0000 | Итого | 619,04 | 0,0000 | 619,04 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Средства бюджета Московской области | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Средства федерального бюджета | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области | 619,04 | 0,0000 | 619,04 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Внебюджетные источники | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |

7.4 Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.35 «Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП)»

| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/ прирост мощности объекта строительства (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Виды работ в соответствии с класси-фикатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капи-тального строи-тельства/ работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финанси-рования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Павлово-Посадский г.о., г. Электрогорск. ул. Классона, д.11,12,13 | 150 кв. м | Работы по благоустройству | 01.05.2025-31.08.2025 | 01.09.2025 | 4 845,16 | 0,0000 | Итого | 4 845,16 | 0,0000 | 4 845,16 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Средства бюджета Московской области | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Средства федерального бюджета | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области | 4 845,16 | 0,0000 | 4 845,16 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Внебюджетные источники | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 2 | Павлово-Посадский г.о., г. Павловский Посад, ул. Свердлова, д.2 | 150 кв. м | Работы по благоустройству | 01.05.2025-31.08.2025 | 01.09.2025 | 4 845,16 | 0,0000 | Итого | 4 845,16 | 0,0000 | 4 845,16 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Средства бюджета Московской области | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Средства федерального бюджета | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области | 4 845,16 | 0,0000 | 4 845,16 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Внебюджетные источники | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 3 | Павлово-Посадский г.о., г. Павловский Посад, ул. Кирова, д. 60, ул. Карповская, д. 5а | 200 кв. м | Работы по благоустройству | 01.05.2025-31.08.2025 | 01.09.2025 | 6 481,18 | 0,000 | Итого | 6 481,18 | 0,0000 | 6 481,18 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Средства бюджета Московской области | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Средства федерального бюджета | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области | 6 481,18 | 0,0000 | 6 481,18 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Внебюджетные источники | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 4 | Павлово-Посадский г.о., г. Павловский Посад, ул. Кирова, д.89,91, ул. Герцена, д.18/18Ак1, 18/Ак2, ул. Тихонова, д. 86/16, 84, 84к2 | 100 кв. м | Работы по благоустройству | 01.05.2025-31.08.2025 | 01.09.2025 | 3 209,14 | 0,0000 | Итого | 3 209,14 | 0,0000 | 3 209,14 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Средства бюджета Московской области | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Средства федерального бюджета | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области | 3 209,14 | 0,0000 | 3 209,14 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Внебюджетные источники | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 5 | Павлово-Посадский г.о., с. Рахманово. д.115 | 100 кв. м | Работы по благоустройству | 01.05.2025-31.08.2025 | 01.09.2025 | 3 209,14 | 0,0000 | Итого | 3 209,14 | 0,0000 | 3 209,14 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Средства бюджета Московской области | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Средства федерального бюджета | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области | 3 209,14 | 0,0000 | 3 209,14 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Внебюджетные источники | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 6 | Павлово-Посадский г.о., г. Павловский Посад, ул. Фрунзе, д.47,49,51,53,55,57,59 | 100 кв. м | Работы по благоустройству | 01.05.2025-31.08.2025 | 01.09.2025 | 3 209,14 | 0,0000 | Итого | 3 209,14 | 0,0000 | 3 209,14 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Средства бюджета Московской области | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Средства федерального бюджета | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области | 3 209,14 | 0,0000 | 3 209,14 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Внебюджетные источники | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 7 | Павлово-Посадский г.о., ул. Герцена, д.12 | 200 кв. м | Работы по благоустройству | 01.05.2025-31.08.2025 | 01.09.2025 | 6 481,18 | 0,0000 | Итого | 6 481,18 | 0,0000 | 6 481,18 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Средства бюджета Московской области | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Средства федерального бюджета | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области | 6 481,18 | 0,0000 | 6 481,18 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Внебюджетные источники | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 8 | Павлово-Посадский г.о., г. Павловский Посад, ул. Тихая | 200 кв. м | Работы по благоустройству | 01.05.2025-31.08.2025 | 01.09.2025 | 6 481,18 | 0,0000 | Итого | 6 481,18 | 0,0000 | 6 481,18 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Средства бюджета Московской области | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Средства федерального бюджета | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области | 6 481,18 | 0,0000 | 6 481,18 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Внебюджетные источники | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 9 | г. о. Павловский-посад, г. Павловский Посад, ул. 3-я Пушкинская, д.1 | 100 кв. м | Работы по благоустройству | 01.05.2025-20.11.2025 | 01.12.2025 | 4 800,00 | 0,0000 | Итого | 4 800,00 | 0,0000 | 4 800,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Средства бюджета Московской области | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Средства федерального бюджета | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области | 4 800,00 | 0,0000 | 4 800,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Внебюджетные источники | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |

7.5 Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.39 «Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП)»

| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/ прирост мощности объекта строи-тельства (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Виды работ в соответствии с класси-фикатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капи-тального строи-тельства/ работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.24 (тыс. руб.) | Источники финанси-рования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Павлово-Посадский г.о., г. Павловский Посад, ул. Фрунзе, д. 43, ул. Южная, д. 6 | 450 | Работы по благоустройству | 01.05.2025-31.08.2025 | 01.09.2025 | 14 661,29 | 0,0000 | Итого | 14 661,29 | 0,0000 | 14 661,29 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Средства бюджета Московской области | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Средства федерального бюджета | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области | 14 661,29 | 0,0000 | 14 661,29 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Внебюджетные источники | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 2 | Павлово-Посадский г.о., г. Павловский Посад, ул. Фрунзе, д. 24, 26 | 300 | Работы по благоустройству | 01.05.2025-31.08.2025 | 01.09.2025 | 12 970,37 | 0,0000 | Итого | 12 970,37 | 0,0000 | 12 970,37 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Средства бюджета Московской области | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Средства федерального бюджета | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области | 12 970,37 | 0,0000 | 12 970,37 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Внебюджетные источники | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 3 | Павлово-Посадский г.о., г. Электрогорск, сквер ул. Ленина, возле озера | 450 | Работы по благоустройству | 01.05.2025-31.08.2025 | 01.09.2025 | 14 661,29 | 0,0000 | Итого | 14 661,29 | 0,0000 | 14 661,29 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Средства бюджета Московской области | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Средства федерального бюджета | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области | 14 661,29 | 0,0000 | 14 661,29 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Внебюджетные источники | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 4 | Павлово-Посадский г.о., г. Павловский Посад, ул. Герцена, д. 24, ул. Карповская, д. 11 | 450 | Работы по благоустройству | 01.05.2025-31.08.2025 | 01.09.2025 | 14 661,28 | 0,0000 | Итого | 14 661,28 | 0,0000 | 14 661,28 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Средства бюджета Московской области | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Средства федерального бюджета | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области | 14 661,28 | 0,0000 | 14 661,28 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Внебюджетные источники | 0,0000 | 0,0000 | 0,00000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |

7.6 Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.40 «Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение)»

| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/ прирост мощности объекта строи-тельства (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Виды работ в соответствии с класси-фикатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капи-тального строи-тельства/ работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.24 (тыс. руб.) | Источники финанси-рования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Павлово-Посадский г.о., г. Павловский Посад, ул. Фрунзе, д. 43, ул. Южная, д. 6 | 450 | Работы по благоустройству | 01.05.2025-31.08.2025 | 01.09.2025 | 1 714,76 | 0,0000 | Итого | 1 253,87 | 0,0000 | 1 253,87 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Средства бюджета Московской области | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Средства федерального бюджета | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области | 1 253,87 | 0,0000 | 1 253,87 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Внебюджетные источники | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 2 | Павлово-Посадский г.о., г. Павловский Посад, ул. Фрунзе, д. 24, 26 | 300 | Работы по благоустройству | 01.05.2025-31.08.2025 | 01.09.2025 | 1 562,14 | 0,0000 | Итого | 1 101,25 | 0,0000 | 1 101,25 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Средства бюджета Московской области | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Средства федерального бюджета | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области | 1 101,25 | 0,0000 | 1 101,25 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Внебюджетные источники | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 3 | Павлово-Посадский г.о., г. Электрогорск, сквер ул. Ленина, возле озера | 450 | Работы по благоустройству | 01.05.2025-31.08.2025 | 01.09.2025 | 1 714,76 | 0,0000 | Итого | 1 253,87 | 0,0000 | 1 253,87 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Средства бюджета Московской области | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Средства федерального бюджета | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области | 1 253,87 | 0,0000 | 1 253,87 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Внебюджетные источники | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 4 | Павлово-Посадский г.о., г. Павловский Посад, ул. Герцена, д. 24, ул. Карповская, д. 11 | 450 | Работы по благоустройству | 01.05.2025-31.08.2025 | 01.09.2025 | 1 714,76 | 0,0000 | Итого | 1 253,87 | 0,0000 | 1 253,87 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Средства бюджета Московской области | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Средства федерального бюджета | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области | 1 253,87 | 0,0000 | 1 253,87 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | Внебюджетные источники | 0,0000 | 0,0000 | 0,00000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |

7.7 Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2028 года за счет средств указанных лиц

| № | Наименование юридического лица и индивидуального предпринимателя | Адрес объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству | Наименование объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству | Вид работ | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО Специализированный застройщик "Ямал- Ф" | Московская область, г.о. Павловский Посад, Московская область, Южная, 7 | Жилой многоквартирный дом (незавершенное строительство) | Благоустройство прилегающей территории | 2024 |

8. Перечень мероприятий подпрограммы III «Обеспечивающая подпрограмма»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 20267год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01 Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2024-2028 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства Управления благоустройства и экологии |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.01. Обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства | 2024-2028 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по подпрограмме III |  |  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

»