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АДМИНИСТРАЦИЯ
ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	06.08.2026
	№
	1564


г. Павловский Посад

[bookmark: _Hlk182404995]О внесении изменений в муниципальную программу Павлово-Посадского городского округа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности» на 2024-2029 годы
	
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Павлово-Посадского городского округа Московской области от 13.11.2023 №161 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Павлово-Посадского городского округа Московской области», постановлением Администрации Павлово-Посадского городского округа Московской области от 29.10.2025 №2026 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Павлово-Посадского городского округа Московской области на 2026 и последующие годы», Уставом Павлово-Посадского городского округа Московской области, в связи с уточнением объемов финансирования и результатов выполнения мероприятия, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. [bookmark: _Hlk225763845]Внести изменения в муниципальную программу Павлово-Посадского городского округа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности» на 2024-2029 годы, утвержденную постановлением Администрации Павлово-Посадского городского округа Московской области от 29.12.2023 №631 (в ред. от 22.01.2024 №93, от 11.03.2024 №447, от 26.12.2024 №2957, от 27.12.2024 №2983, от 20.06.2025 №1152, от 25.12.2025 №2466, от 19.02.2026 №310, от 31.03.2026 №574), изложив ее в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации Павлово-Посадского городского округа Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: PAVPOS.RU.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Павлово-Посадского городского округа Московской области Белоусова А.Н.

Временно исполняющий полномочия 
Главы городского округа        		                                                                       С. В. Балашов


Авдонина Олеся Владимировна
Тел.8(49643)2-99-00 доб. 12-96

Список рассылки: Балашов С. В., Белоусов А. Н., Николаева С. В., Зотова И.С., в дело.
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Приложение к
постановлению Администрации
Павлово-Посадского городского                                                                                  
округа Московской области 
_06.08.2026_ № 1564_ 

«УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации Павлово-Посадского городского округа Московской области
от 29.12.2023 №631
(в ред. от 22.01.2024 №93, от 11.03.2024 №447, от 26.12.2024 №2957, от 27.12.2024 №2983, от 20.06.2025 №1152, от 25.12.2025 №2466, от 19.02.2026 №310, 31.03.2026 №574)
                                                                                               



Муниципальная программа 
Павлово-Посадского городского округа Московской области
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2024 – 2029 годы.


Паспорт муниципальной программы Павлово-Посадского городского округа Московской области 
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

	Координатор муниципальной программы
	Заместитель Главы Павлово-Посадского городского округа Московской области А.Н. Белоусов 

	 Муниципальный заказчик программы
	Управление ЖКХ и развития инженерной инфраструктуры Администрации Павлово-Посадского городского округа Московской области 

	Цели муниципальной         
программы                  
	1. Обеспечение качества и доступности коммунальных услуг.
2. Повышение энергетической эффективности жилищного фонда, государственных учреждений, объектов топливно-энергетического и транспортных комплексов во исполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ.
3. Повышение доступности и расширение перечня предоставляемых услуг топливных ресурсов, упрощение процедуры технологического присоединения объектов электроэнергетики.

	Перечень подпрограмм       
	Муниципальные заказчики подпрограмм


	Подпрограмма 1
«Чистая вода»
	Сектор развития инженерной инфраструктуры Управления ЖКХ и развития инженерной инфраструктуры Администрации Павлово-Посадского городского округа Московской области



	Подпрограмма 2
«Системы водоотведения»
	Сектор развития инженерной инфраструктуры Управления ЖКХ и развития инженерной инфраструктуры Администрации Павлово-Посадского городского округа Московской области


	Подпрограмма 3
«Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»
	Сектор развития инженерной инфраструктуры Управления ЖКХ и развития инженерной инфраструктуры Администрации Павлово-Посадского городского округа Московской области

	Подпрограмма 7
«Обеспечивающая подпрограмма»
	Управление ЖКХ и развития инженерной инфраструктуры Администрации Павлово-Посадского городского округа Московской области

	Подпрограмма 8
«Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»
	Управление ЖКХ и развития инженерной инфраструктуры Администрации Павлово-Посадского городского округа

	Краткая характеристика подпрограмм
	1. Увеличение доли населения, обеспеченной доброкачественной питьевой водой за счет строительства, реконструкции, капитального ремонта, приобретения, монтажа и ввода в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории Павлово-Посадского городского округа.


	
	2. Обеспечение населения качественными услугами водоотведения; увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения; снижение объема отводимых в водоемы загрязненных сточных вод за счет строительства, реконструкции, модернизации, капитального ремонта объектов очистки сточных вод, канализационных коллекторов и канализационных насосных станций на территории Павлово-Посадского городского округа.


	
	3. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами жителей за счет строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов теплоснабжения, в том числе сетей участков водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения на территории Павлово-Посадского городского округа.


	
	7. Создание условий, обеспечивающих деятельность для реализации полномочий органов местного самоуправления Павлово-Посадского городского округа в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

	
	8. Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства, а также на создание условий обеспечения деятельности подведомственных учреждений Павлово-Посадского городского округа.

	Источники финансирования   
муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.):
	Расходы (тыс. рублей)

	
	Всего:
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
     
	2029 год
     

	Средства бюджета Московской области
	839 485,10
	0
	0
	25 062,89
	188 892,65
	625 529,56
	0

	Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области
	278 410,31
	14 907,00
	25 360,84
	65 583,60
	43 421,64
	129 137,23
	0

	Всего, в том числе по годам:
	1 117 895,41
	14 907,00
	25 360,84
	90 646,49
	232 314,29
	754 666,79
	0



2. Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, описание целей муниципальной программы

Коммунальное хозяйство является одной из базовых отраслей экономики, обеспечивающей население жизненно важными услугами.
Одним из направлений развития отрасли коммунального хозяйства является предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг потребителям в целях формирования для них комфортных условий проживания при сохранении баланса интересов различных участников сферы коммунального хозяйства.
К основному проблемному вопросу отрасли следует отнести значительный уровень износа основных фондов тепло-, водоснабжения и водоотведения.
Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения в Павлово-Посадском городском округе является межмуниципальная Восточная система водоснабжения (далее - ВСВ).
На территории Павлово-Посадского городского округа эксплуатируется 41 водозаборных узлов, насчитывающих 41 действующих артезианских скважин, 259,20 км водопроводных сетей, на которых функционирует 14 установок по очистке, обезжелезиванию, обеззараживанию питьевой воды. Многие сети водоснабжения были построены в 60-70-х годах прошлого века и имеют большой процент износа.
В связи с массовой миграцией населения в летний период из столицы в Павлово-Посадский городской округ отмечается повышенное водопотребление, связанное с использованием воды как на хозяйственно-питьевые нужды, так и на полив приусадебных участков водой хозяйственно-питьевого назначения, что не учитывается при проектировании систем водоснабжения. В небольших населенных пунктах, сельских поселениях, где преобладает застройка с приусадебными участками, водопотребление увеличилось в 1,5-2 раза. Для решения данной проблемы необходимы модернизация существующих водозаборных узлов с установкой более мощного оборудования и развитие водопроводных сетей.
Наряду с физическим износом оборудования, зданий и сооружений стоит учитывать и их моральный износ, связанный с низким уровнем внедрения новых видов энергосберегающего оборудования, технологий и материалов.
Неудовлетворительное качество питьевой воды является другой острой проблемой, характерной для Павлово-Посадского городского округа. Основными причинами снижения качества подземных вод являются ухудшение общей гидрогеологической обстановки, произошедшей за последние 20-30 лет.
На территории Павлово-Посадского городского округа основная доля проб воды, не соответствующих гигиеническим нормативам, формировалась за счет повышенного природного содержания железа, фтора, показателей цветности, мутности.
Система водоотведения Павлово-Посадского городского округа представляет собой комплекс технических сооружений, осуществляющих транспортировку и очистку сточных вод, и состоит из 6 очистных сооружений пропускной способностью 151,80 тыс. куб. м/сутки, 21 канализационной насосной станции и 217,10 км канализационных сетей. 
Очистные сооружения работают с превышением проектной мощности, физический износ сетей.
На территории Павлово-Посадского городского округа находятся 43 котельные, 107,10 км сетей теплоснабжения, 11 центральных тепловых пунктов. Многие сети теплоснабжения имеют большой процент износа.
Основные цели муниципальной программы "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности" направлены на решение основных проблем: 
1. Обеспечение качества и доступности коммунальных услуг.
2. Повышение энергетической эффективности жилищного фонда, государственных учреждений, объектов топливно-энергетического и транспортных комплексов во исполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ.
3. Повышение доступности и расширение перечня предоставляемых услуг топливных ресурсов, упрощение процедуры технологического присоединения объектов электроэнергетики.

3. Инерционный прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы с учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем в указанной сфере

Реализация муниципальной программы направлена на обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан, устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры, повышение энергетической эффективности на территории Павлово-Посадского городского округа, а именно:
[bookmark: _Hlk227075207][bookmark: _Hlk227054259]1. Обеспечение качества и доступности коммунальных услуг.
2. Повышение энергетической эффективности жилищного фонда, государственных учреждений, объектов топливно-энергетического и транспортных комплексов во исполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ.
3. Повышение доступности и расширение перечня предоставляемых услуг топливных ресурсов, упрощение процедуры технологического присоединения объектов электроэнергетики.
По каждому приоритетному направлению предусмотрена реализация конкретных мероприятий в рамках соответствующих подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, при проведении которых возможно достижение плановых показателей реализации программы.
На необходимость решения выявленных проблем в формате муниципальной программы указывают результаты инерционного прогноза развития сферы ЖКХ, сферы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Инерционный прогноз осуществлен по указанным приоритетным направлениям. В качестве базовых параметров для формирования инерционного прогноза использованы были, прежде всего, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы в сфере ЖКХ, согласованные с Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области, Министерством энергетики Московской области.
Развитие сферы ЖКХ – по инерционному сценарию указывает на риск, что не будут достигнуты целевые значения показателей, определенных муниципальной программой, не будут выполнены в установленные сроки основные мероприятия в данной сфере.
К рискам реализации программы следует отнести следующие:
- Риск финансового обеспечения, который связан с дефицитом бюджетных средств.
- Риски, связанные с изменениями внешней среды, а именно: риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов.
- Риск изменения законодательства РФ.
В целях реализации программы и минимизации вышеуказанных рисков предусматривается оперативное реагирование и принятие следующих мер:
- оперативный мониторинг хода реализации программы;
- оптимизация расходов бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области;
- оперативное реагирование на изменения законодательства Российской Федерации.



4. Показатели муниципальной программы
Павлово-Посадского городского округа Московской области 
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»



	№ 
п/п
	Наименование показателей
	Тип показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое
 значение 
	Планируемое значение по годам реализации программы
	Ответственный за 
достижение показателя
	Номера основных мероприятий, подпрограммы, оказывающие влияние на достижение показателя

	
	
	
	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
1. Обеспечение качества и доступности коммунальных услуг


	1.1
	Доля восстановленных и отремонтированных шахтных колодцев
	
Отраслевой
	
%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	
МБУ «Благоустройство»
	
01.02.06.

	1.2
	Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
	
Отраслевой
	
%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Управление ЖКХ и развития инженерной инфраструктуры Администрации, 
ГУП МО «МосОблВодоканал»
	


3.05.5.1-3.05.5.4

	2.
	Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства, а также на создание условий обеспечения деятельности подведомственных учреждений Павлово-Посадского городского округа
	

	2.1
	Построено и реконструировано сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности
	Отраслевой
	Ед.
	2
	0
	1
	0
	2
	0
	0
	Управление ЖКХ и развития инженерной инфраструктуры Администрации 
	

3.02.01

	2.2
	Построены и реконструированы сети водоснабжения, водоотведения за счет средств местного бюджета
	Отраслевой
	Ед.
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	Управление ЖКХ и развития инженерной инфраструктуры Администрации
	

3.02.04



Методика расчета значений показателей муниципальной программы Павлово-Посадского городского округа Московской области
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

	N п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Порядок расчета
	Источник данных
	Периодичность представления

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Доля восстановленных и отремонтированных шахтных колодцев
	
%
	Определяется на основании данных о количестве очищенных и отремонтированных общественных питьевых колодцев на территории Павлово-Посадского городского округа Московской области


	Информация предоставляется Администрацией Павлово- Посадского городского округа
	Ежеквартальная

	2
	Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
	

%
	Д = (Астс+Авс и во+Апкр)*100%
                                   3                             , где 
Д – доля актуальных документов в общем количестве документов стратегического развития инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании, подлежащих обязательному утверждению, процентов;
Астс – актуализированная в установленный срок схема теплоснабжения;
Авс и во – актуализированная схема водоснабжения и водоотведения;
Апрк – актуализированная программа комплексного развития инженерной инфраструктуры.
	Государственная автоматизированная система «Управление»
	Ежеквартальная

	3
	Построено и реконструировано сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности
	ед.
	Рассчитывается как отношение фактически построенных и реконструированных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности к плановым показателям.
	Информация предоставляется Администрацией Павлово- Посадского городского округа
	Ежеквартальная

	4
	Построены и реконструированы сети водоснабжения, водоотведения за счет средств местного бюджета
	ед. 
	Рассчитывается как отношение фактически построенных и реконструированных сетей водоснабжения, водоотведения муниципальной собственности к плановым показателям.
	Информация предоставляется Администрацией Павлово- Посадского городского округа
	Ежеквартальная




Методика определения результатов выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»
	N п/п
	N подпрограммы XX
	N основного мероприятия YY
	N мероприятия ZZ
	Наименование результата
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Порядок определения значений

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	1
	02
	06
	Количество отремонтированных шахтных колодцев
	
единица
	Значение результата определяется согласно адресным перечням Программы. Фактическое значение результата определяется по количеству объектов, работы по которым завершены в отчетном периоде в полном объеме и подтверждены актами выполненных работ или передачи в эксплуатацию (по итогам капремонта).

	2
	2
	02
	01
	Построены и реконструированы канализационные коллектора, канализационные насосные станции
	единица
	Значение результата определяется согласно адресным перечням Программы. Фактическое значение результата определяется по количеству объектов, работы по которым завершены в отчетном периоде в полном объеме и подтверждены актами выполненных работ или передачи в эксплуатацию (по линейным объектам), разрешением на ввод объектов в эксплуатацию (по итогам строительства и реконструкции) и/или актом приемки законченного строительства объекта приемочной комиссией (в т.ч. типовая межотраслевая форма КС-14).

	3
	3
	02
	01
	Построены и реконструированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности
	единица
	Значение результата определяется согласно адресному перечню Программы. Фактическое значение результата определяется по количеству объектов, работы по которым завершены в отчетном периоде в полном объеме и подтверждены актами выполненных работ или передачи в эксплуатацию (по линейным объектам), разрешением на ввод объектов в эксплуатацию (по итогам строительства и реконструкции) и/или актом приемки законченного строительства объекта приемочной комиссией (в т.ч. типовая межотраслевая форма КС-14).

	4
	3
	02
	02
	Капитально отремонтированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения
	единица
	Значение результата определяется согласно адресному перечню Программы. Фактическое значение результата определяется по количеству объектов, работы по которым завершены в отчетном периоде в полном объеме и подтверждены актами выполненных работ или передачи в эксплуатацию (по линейным объектам и по итогам капремонта), актами поставки оборудования (по итогам приобретения оборудования), разрешением на ввод объектов в эксплуатацию (по итогам строительства и реконструкции) и/или актом приемки законченного строительства объекта приемочной комиссией (в т.ч. типовая межотраслевая форма КС-14).

	5
	3
	02
	04
	Построены и реконструированы сети водоснабжения, водоотведения за счет средств местного бюджета
	единица
	Значение результата определяется согласно адресному перечню Программы. Фактическое значение результата определяется по количеству объектов, работы по которым завершены в отчетном периоде в полном объеме и подтверждены актами выполненных работ или передачи в эксплуатацию (по линейным объектам), разрешением на ввод объектов в эксплуатацию (по итогам строительства и реконструкции) и/или актом приемки законченного строительства объекта приемочной комиссией (в т.ч. типовая межотраслевая форма КС-14).

	6
	3
	05
	01
	Утверждены схемы теплоснабжения муниципальных образований
	процент
	Значение результата определяется по выполнению муниципального контракта на разработку схем теплоснабжения, фактическое значение по утвержденному нормативному правовому акту Министерства Энергетики Московской области.

	7
	3
	05
	03
	Утверждены программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований
	процент
	Значение результата определяется утвержденным нормативно-правовым актом Главы Павлово-Посадского городского округа Московской области по программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

	8
	3
	05
	04
	Утверждены схемы водоснабжения и водоотведения муниципальных образований
	процент
	Значение результата определяется по выполнению муниципального контракта на разработку схем водоснабжения и водоотведения, фактическое значение по утвержденному нормативному правовому акту Министерства Энергетики Московской области.

	9
	8
	01
	10
	Приобретен аварийный запас для аварийно-диспетчерских служб для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах водоснабжения и водоотведения
	единица
	Значение результата определяется согласно адресному перечню Программы. Фактическое значение результата определяется по количеству аварийного запаса, приобретенного для аварийно-диспетчерских служб для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах водоснабжения и водоотведения. Результат выполнения подтверждается актом приема-передачи.

	10
	8
	01
	11
	Приобретен аварийный запас для аварийно-диспетчерских служб для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах теплоснабжения, ед.
	единица
	Значение результата определяется согласно адресному перечню Программы. Фактическое значение результата определяется по количеству аварийного запаса, приобретенного для аварийно-диспетчерских служб для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах теплоснабжения. Результат выполнения подтверждается актом приема-передачи.





Подпрограмма I «Чистая вода»
Перечень мероприятий подпрограммы I «Чистая вода»


	№ п/п
	Мероприятие подпрограммы
	Срок исполнения мероприятия
	Источники финансирования
	Всего (тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия

	
	
	
	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Основное мероприятие 02 – Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области
	2024-2029
	Итого
	50 014,93
	6 200,00
	9 853,17
	10 885,18
	11 538,29
	11 538,29
	0
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области
	50 014,93
	6 200,00
	9 853,17
	10 885,18
	11 538,29
	11 538,29
	0
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	1.1
	Мероприятие 02.06 - Содержание и ремонт шахтных колодцев


	2024-2029
	Итого
	50 014,93
	6 200,00
	9 853,17
	10 885,18
	11 538,29
	11 538,29
	0
	МБУ «Благоустройство Павловский Посад»

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области
	50 014,93
	6 200,00
	9 853,17
	
10 885,18
	
11 538,29
	
11 538,29
	
0
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	Количество отремонтированных шахтных колодцев, ед.
	Х
	Х
	Всего
	
2024
	
2025
	Итого 
2026 год
	В том числе по кварталам:
	
2027
	
208
	
2029
	Х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 кв.

	2 пол-ие
	9 мес
	12 мес
	
	
	
	

	
	
	
	
	138
	138
	138
	138
	34
	68
	103
	138
	138
	138
	0
	

	Итого по подпрограмме 

	Итого
	50 014,93
	6 200,00
	9 853,17
	10 885,18
	11 538,29
	11 538,29
	0
	МБУ «Благоустройство Павловский Посад

	
	Средства бюджета Московской области
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области
	50 014,93
	6 200,00
	9 853,17
	10 885,18
	11 538,29
	11 538,29
	0
	

	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	











Подпрограмма II «Системы водоотведения»
Перечень мероприятий подпрограммы II «Системы водоотведения»

	№ п/п
	Мероприятие подпрограммы
	Срок исполнения мероприятия
	Источники финансирования
	Всего (тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия 

	
	
	
	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Основное мероприятие 02 – Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области
	2024-2029
	Итого
	336 000,00
	0
	0
	0
	0
	336 000,00
	0
	ГУП МО «МосОблВодоканал»

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	282 240,00
	0
	0
	0
	0
	282 240,00
	0
	

	
	
	
	Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области
	53 760,00
	0
	0
	0
	0
	53 760,00
	0
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
1.1
	Мероприятие 02.01 – Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций муниципальной собственности 


	
2024-2029
	Итого
	336 000,00
	0
	0
	0
	0
	336 000,00
	0
	ГУП МО «МосОблВодоканал»

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	282 240,00
	0
	0
	0
	0
	282 240,00
	0
	

	
	
	
	Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области
	53 760,00
	0
	0
	0
	0
	53 760,00
	0
	

	
	Построены и реконструированы канализационные коллектора, канализационные насосные станции, ед.
	Х
	Х
	Всего
	2024
	2025
	Итого 2026 год
	В том числе по кварталам
	2027
	2028
	2029
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 кв.

	2 пол-ие
	9 мес
	12 мес
	
	
	
	

	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	ГУП МО «МосОблВодоканал»

	 
Итого по подпрограмме
	
	Итого
	336 000,00
	0
	0
	0
	0
	336 000,00
	0
	 

	
	
	Средства бюджета Московской области
	282 240,00
	0
	0
	0
	0
	282 240,00
	0
	

	
	
	Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области
	53 760,00
	0
	0
	0
	0
	53 760,00
	0
	

	
	
	Внебюджетные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	





Подпрограмма III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»
Перечень мероприятий подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»


	[bookmark: _Hlk225331245]№ п/п
	Мероприятие подпрограммы
	Срок исполнения мероприятия
	Источники финансирования
	Всего (тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия 

	
	
	
	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Основное мероприятие 02 – Строительство, реконструкция, капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности
	2024-2029
	Итого
	670 734,43
	3 567,00
	7 175,00
	39 549,93
	217 118,00
	403 324,50
	0,0
	


	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	557 245,10
	0
	0
	25 062,89
	188 892,65
	343 289,56
	0
	

	
	
	
	Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области
	113 489,33
	3 567,00
	7 175,00
	14 487,04
	28 225,35
	60 034,94
	0
	

	1.1
	Мероприятие 02.01 – Строительство и реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности
	2024-2029
	Итого
	106 768,43
	3 567,00
	7 175,00
	28 807,93
	67 218,50
	0
	0
	Управление ЖКХ и развития инженерной инфраструктуры Администрации, ГУП МО «МосОблВодоканал»

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	83 542,98
	0
	0
	25 062,89
	58 480,09
	0
	0
	

	
	
	
	Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области
	23 225,45
	3 567,00
	7 175,00
	3 745,04
	8 738,41
	0
	0
	

	
	Построены и реконструированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности, ед.
	Х
	Х
	Всего
	2024
	2025
	Итого 2026 год
	В том числе по кварталам
	2027
	2028
	2029
	Управление ЖКХ и развития инженерной инфраструктуры Администрации

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 кв.
	1 пол-ие
	9 мес.
	12 мес.
	
	
	
	

	
	
	
	
	2
	0
	1

	0
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	

	1.2
	Мероприятие 02.02 – Капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения
	2024-2029
	Итого
	553 224,00
	0
	0
	0
	149 899,50
	403 324,50
	0
	ГУП МО «МосОблВодоканал»

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	473 702,12
	0
	0
	0
	130 412,56
	343 289,56
	0
	

	
	
	
	Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области
	79 521,88
	0
	0
	0
	19 486,94
	60 034,94
	0
	

	
	Капитально отремонтированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, ед.
	Х
	Х
	Всего
	2024
	2025
	Итого 2026 год
	В том числе по кварталам
	2027
	2028
	2029
	ГУП МО «МосОблВодоканал»

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 кв.
	1 пол-ие
	9 мес.
	12 мес.
	
	
	
	

	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	1.3
	Мероприятие 02.04 – Строительство и реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения муниципальной собственности за счет средств местного бюджета
	2024-2029
	Итого
	10 742,00
	0
	0
	10 742,00
	0
	0
	0
	Управление ЖКХ и развития инженерной инфраструктуры Администрации

	
	
	
	Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области
	10 742,00
	0
	0
	10 742,00
	0
	0
	0
	

	
	Построены и реконструированы сети водоснабжения, водоотведения за счет средств местного бюджета, ед.
	Х
	Х
	Всего
	2024
	2025
	Итого 2026 год
	В том числе по кварталам
	2027
	2028
	2029
	Управление ЖКХ и развития инженерной инфраструктуры Администрации

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 кв.
	1 пол-ие
	9 мес.
	12 мес.
	
	
	
	

	
	
	
	
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	

	2
	Основное мероприятие 05 -
Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований
	2024-2029
	Итого
	21 647,17
	5 140,00
	4 417,79
	4 627,38
	3 658,00
	3 804,00
	0
	 Управление ЖКХ и развития инженерной инфраструктуры Администрации 

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области
	21 647,17
	5 140,00
	4 417,79
	4 627,38
	3 658,00
	3 804,00
	0
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	2.1
	Мероприятие 05.01.
Утверждение схем теплоснабжения муниципальных образований (актуализированных схем теплоснабжения муниципальных образований)
	2024-2029
	Итого
	14 162,00
	4 070,00
	3 980,00
	2 650,00
	1 658,00
	1 804,00
	0
	Управление ЖКХ и развития инженерной инфраструктуры Администрации,
Министерство энергетики Московской области

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области
	14 162,00
	4 070,00
	3 980,00
	2650,00
	1 658,00
	1 804,00
	0
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	Утверждены схемы теплоснабжения муниципальных образований, %
	Х
	Х
	
Всего 
	
2024 

	 
2025
	Итого 2026 год
	В том числе по кварталам
	
2027
	
2028
	
2029

	Управление ЖКХ и развития инженерной инфраструктуры Администрации,
Министерство энергетики Московской области

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 кв.
	1 пол-ие
	9 мес.
	12 мес.
	
	
	
	

	
	
	
	
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	0
	

	2.2
	Мероприятие 05.03 -
Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований
	2024-2029
	Итого
	515,17
	0
	437,79
	77,38
	0
	0
	0
	Управление ЖКХ и развития инженерной инфраструктуры Администрации

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0
	0,0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области
	515,17
	0
	437,79
	77,38
	0
	0
	0
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	Утверждены программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, %
	Х
	Х
	Всего
	2024
	2025
	Итого 2026 год
	В том числе по кварталам:
	2027
	2028
	2029
	Управление ЖКХ и развития инженерной инфраструктуры Администрации  

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 кв.
	1 пол-ие
	9 мес.
	12 мес.
	
	
	
	

	
	
	
	
	100
	0
	100
	100
	0
	0
	0
	100
	0
	0
	0
	

	[bookmark: _Hlk198030422]2.3
	Мероприятие 05.04. Утверждение схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований)
	2024-2029
	Итого
	6 970,00
	1 070,00
	0
	1 900,00
	2 000,00
	2 000,00
	0
	Управление ЖКХ и развития инженерной инфраструктуры Администрации,
Министерство энергетики Московской области

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области
	6 970,00
	1 070,00
	0
	1 900,00
	2 000,00
	2 000,00
	0
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	Утверждены схемы водоснабжения и водоотведения муниципальных образований, %
	Х
	Х
	
Всего
	
2024


	
2025
	Итого 2026 год
	В том числе по кварталам:
	
2027
	
2028
	
2029
	Управление ЖКХ и развития инженерной инфраструктуры Администрации,
Министерство энергетики Московской области

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 кв.
	1 пол-ие
	9 мес.
	12 мес.
	
	
	
	

	
	
	
	
	100 
	100

	0
	100
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	0
	

	Итого по Подпрограмме:
	Итого
	692 381,60
	8 707,00
	11 592,79
	44 177,31
	220 776,00
	407 128,50
	0
	

	
	Средства бюджета Московской области
	557 245,10
	0
	0
	25 062,89
	188 892,65
	343 289,56
	0
	

	
	Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области
	135 136,50
	8 707,00
	11 592,79
	19 114,42
	31 883,35
	63 838,94
	0
	

	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	







Подпрограмма VII «Обеспечивающая подпрограмма»
Перечень мероприятий подпрограммы VII «Обеспечивающая подпрограмма»



	№
п/п
	Мероприятие Подпрограммы 
	Сроки исполнения мероприятия
	Источники финансирования
	Всего
(тыс. руб.)
	Объемы финансирования по годам
(тыс. руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы 

	
	
	
	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Основное мероприятие 01 - Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления
	2024-2029

		Итого
	39 498,88
	0
	3 914,88
	35 584,00
	0
	0
	0
	Управление ЖКХ и развития инженерной инфраструктуры Администрации 

	
	
	
	Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области
	39 498,88
	0
	3 914,88
	35 584,00
	0
	0
	0
	

	1.1
	Мероприятие 01.03 - Организация в границах муниципального образования электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом
	2024-2029
	Итого
	39 498,88
	0
	3 914,88
	35 584,00
	0
	0
	0
	Управление ЖКХ и развития инженерной инфраструктуры Администрации 

	
	
	
	Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области
	39 498,88
	0
	3 914,88
	35 584,00
	0
	0
	0
	

	 
Итого по подпрограмме
 
	Итого
	39 498,88
	0
	3 914,88
	35 584,00
	0
	0
	0
	

	
	Средства бюджета Московской области
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	Средства федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области
	39 498,88
	0
	3 914,88
	35 584,00
	0
	0
	0
	

	
	Внебюджетные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	




Подпрограмма VIII «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»
Перечень мероприятий подпрограммы VIII «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»



	№ п/п
	Мероприятие подпрограммы
	Срок исполнения мероприятия
	Источники финансирования
	Всего (тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия 

	
	
	
	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Основное мероприятие 01–  Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства Московской области
	2024-2029
	Итого
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
ГУП МО «МосОблВодоканал»

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	1.1
	Мероприятие 01.10 – Приобретение аварийного запаса для аварийно-диспетчерских служб для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах водоснабжения и водоотведения
	2024-2029
	Итого
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	ГУП МО «МосОблВодоканал»

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	Приобретен аварийный запас для аварийно-диспетчерских служб для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах водоснабжения и водоотведения, ед.
	Х
	Х
	Всего
	2024
	2025
	Итого 2026 год
	В том числе по кварталам
	2027
	2028
	2029
	ГУП МО «МосОблВодоканал»

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 кв.
	1 пол-ие
	9 мес.
	12 мес.
	
	
	
	

	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	1.2
	Мероприятие 01.11 – Приобретение аварийного запаса для аварийно-диспетчерских служб для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах теплоснабжения
	2024-2029
	Итого
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	ГУП МО «МосОблВодоканал»

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	Приобретен аварийный запас для аварийно-диспетчерских служб для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах теплоснабжения, ед..
	Х
	Х
	Всего
	2024
	2025
	Итого 2026 год
	В том числе по кварталам
	2027
	2028
	2029
	ГУП МО «МосОблВодоканал»

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 кв.
	1 пол-ие
	9 мес.
	12 мес.
	
	
	
	

	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	1.3
	Итого по подпрограмме
 
	2024-2029
	Итого
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
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